# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2011 - 2015 гг. (за 2011 год)

| Мероприятие | Основание включения в план | Ожидаемый эффект | Источники финансирования (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Исполнение 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | местн б-т | обл. б-т | фед. б-т. | соб. ср-ва | заем. ср-ва |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА |  |
| ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |
| ИП Тимошкин |  |
| 1. Освоение производства клееных конструкций (бруса): - увеличение объемов производства до проектной мощности | Необходимость установки недостающего оборудования в цехе по переработке древесины, подключения электрооборудования, вентиляционной системы, обкатки производственной линии | Организация 20 новых рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 9,0 млн.руб. в год. Освоение производства бруса до 10 т.м3 в год | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  | 2011 | ИП Тимошкин | Фактически в 2011г ИП Тимошкиным освоено собственных средств по монтажу оборудования в цехе по переработке древесины 1500 тыс. руб. Мероприятие полностью не выполнено в связи с недостатком финансовых средств. |
| ООО «Лесодеревоперерабатывающий комбинат» |  |
| 1. Модернизация технологического процесса производства сухих строганных пиломатериалов и клееных изделий путем обновления действующего оборудования | Обновление и замена устаревшего оборудования в цехе | Сохранение рабочих мест и улучшение условий труда для 118 чел. Увеличение производительности труда. Увеличение объема производства с 25 т.м3 до проектной мощности 38 т.м3 Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 3,0 млн.руб. в год. | 30,0 6,0 |  |  |  | 15,0 3,0 | 15,0 3,0 | 2011-2015 2011 | ООО «Лесодеревоперерабатывающий комбинат» | ООО «Зиминский ЛДК» в 2011 году для производства сухих строганных пиломатериалов приобрело за счет собственных средств оборудования на сумму 4 290,0 тыс.руб.: Насосы для сушильных машин – 2 936,0 тыс.руб. Вентиляторы для устранения пыли – 498,0 тыс.руб. Заточный станок – 203,0 тыс.руб. Рубительная машина - 653,0 тыс.руб. |
| ООО «Компания «Байкал-Форест» |
| 1. Строительство завода по производству древесно-стружечных плит | Создание нового производства глубокой переработки древесины (производство древесно-стружечных плит проектной мощностью 100,0 тыс. м. куб.в год | Увеличение объема выпуска промышленной продукции.. | 600,0 100,0 |  |  |  | 180,0 50,0 | 420,0 50,0 | 2011-2013 2011 | ООО «Компания «Байкал-Форест» | Строительство завода по производству древесном - стружечных плит осуществляет ООО ПК «МДФ». Для развития предприятия в 2011- 201г.г. израсходовано 10913 тыс.руб. (собственные средства предприятия ) для приобретения основных средств и прочих материалов (здания РМЗ, краны, трансформаторы, шлифовальные станки, транспортные средства, дороги, ж.б. площадки и др.). |
| ИТОГО лесная, деревообрабатывающая промышленность: |  | Организация 20 новых рабочих мест. Сохранение рабочих мест и улучшение условий труда для 118 чел. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней 12,0 млн. руб. в год. | 642,8 108,8 |  |  |  | 207,8 55,8 | 435, 0 53,0 | 2011-2015 2011 |  | 2011г. – 16,7 млн.руб. (собс.ср.) |
| ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |
| ОАО «Зиминский хлебозавод» |  |
| 1. Капитальный ремонт кровли хлебного цеха (450 кв.м.) | Полный износ многослойного покрытия, отсутствие гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя, разрушение бетонных перекрытий | Замена старой мягкой кровли на новое покрытие из профлиста. Снижения затрат по ремонту кровли – 20,0 тыс. руб. в год | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 2011 | ОАО «Зиминский хлебозавод» | Частично произведен текущий ремонт кровли (200 кв.м.) на сумму 140,6 тыс.руб. |
| 2. Капитальный ремонт дорожного покрытия территории предприятия | Несоответствие территории завода требованиям санитарных норм (для безопасного перемещения транспорта) | Замена старого покрытия пришедшего в негодность. Соблюдение СанПиН | 0,65 |  |  |  | 0,65 |  | 2011 | ОАО «Зиминский хлебозавод | Произведен ремонт дорожного покрытия ( 1000 кв.м.) на сумму 574,5 тыс.руб. |
| 3. Капитальный ремонт административного корпуса | Изношенность конструктивных элементов здания | Комплексное восстановление изношенных конструктивных элементов здания | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | 2011 | ОАО «Зиминский хлебозавод | Произведен текущий ремонт административного корпуса на сумму 100,0 тыс.руб. |
| 4. Строительство автомобильного гаража и холодного склада | Недостаточное количество мест стоянки автомобилей в гараже. Аварийное состояние склада запчастей. | Повышение уровня эксплуатации транспорта Эффект от снижения затрат на прогрев двигателя в зимний период - 26,0 тыс. руб. в год | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  | 2011 | ОАО «Зиминский хлебозавод | Не выполнено в связи с недостатком финансовых средств |
| 5. Приобретение автотранспорта - автомобиль «Газель» (пассажирская) - автобус (пассажирский) - автомобиль «Газель» (для перевозки хлеба) | Замена устаревшего (выработавшего свой ресурс) автотранспорта | Обновление автопарка при полной амортизации автомобиля | 1,63 0,48 |  |  |  | 1,63 0,48 |  | 2011-2013 2011 | ОАО «Зиминский хлебозавод | Приобретены: - Автомашина для перевозки хлеба (ГАЗ 172413) – 504,2 тыс.руб. - Пассажирский автобус (ПАЗ 32050) – 160,0 тыс.руб. |
| 6. Приобретение оборудования |  | Обновление оборудования взамен пришедшего в негодность | 0,88 |  |  |  | 0,88 |  | 2012-2013 | ОАО «Зиминский хлебозавод | Приобретены современная экономичная по расходу электроэнергии печь ПВТ-1Дм с расстоечным шкафом ШР-2СТ для выпечки хлебобулочных изделий на сумму.444,8 тыс. руб. |
| ООО «Ручеек» |  |
| 1. Освоение производства функциональных напитков | Расширение ассортимента, укрепление имиджа марки «Ручеек» |  | 0,5 0,1 |  |  |  |  | 0,5 0,1 | 2011-2015 2011 | ООО «Ручеек» | Предприятие прекратило производственную деятельность и осуществляет только торговую деятельность. |
| ИТОГО пищевая промышленность: |  | Снижение затрат хоз. субъектов - 0,078 млн. руб. | 12,06 4,63 |  |  |  | 11,56 4,53 | 0,5 0,1 | 2011-2015 2011 |  | 2011г. – 1,9 млн. руб. (собс.ср.) |
| ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ |  |
| ООО «Лавр» |  |
| 1. Освоение производства корпусной мебели с вклеиванием декоративной кожи на фасаде | Освоение нового вида производства корпусной мебели | Увеличение производства продукции на 13,9 млн. руб. Создание 3 новых рабочих мест Увеличение налоговых платежей на 0,3 млн.руб. | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 2011 | ООО «Лавр» | Предприятием в 2011 за счет заемных средств (3,0 млн.руб.) приобретен станок с числовым программным управлением по нанесению рисунка под кожу. Освоить производство корпусной мебели с вклеиванием декоративной кожи на фасаде планируется в 2012г. |
| ВСЕГО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: |  | Организация 23 нов.раб. мест, Сохранение 118 раб. мест. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней – 12,15 млн. руб. Снижение затрат хоз. субъектов - 0,078 млн. руб. | 655,46 114,03 |  |  |  | 219,36 60,33 | 436,1 53,7 | 2011-2015 2011 |  | 2011г. – 21,6 млн. руб. (18,6 собс.ср., 3,0 заем. ср-ва) |
| 2. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС И СВЯЗЬ |  |
| ТРАНСПОРТ |  |
| ВСЖД – филиал ОАО «РЖД» |  |
| 1. Строительство эксплуатационного предприятия первой группы с домом отдыха локомотивных бригад | Продолжение строительства, начатого в 2008 году | Сохранение рабочих мест с улучшением условий труда для 729 работников Увеличение объемов перевозок Улучшение условий труда | 25,3 |  |  |  | 25,3 |  | 2011 | ВСЖД | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (перенесено ориентировочно на 2013 г.) |
| 2. Строительство складского помещения на материальном складе станции Зима | Продолжение строительства, начатого в 2008 году | Исключение затрат на капремонт -0,7 млн. руб. в год Снижение времени простоя вагонов и контейнеров под грузовыми операциями- 0,3 млн. руб. в год. Ускорение оборачиваемости ТМЦ позволит ускорить оборачиваемость оборотных средств и снизить их размер на 0,5 млн.руб. в год. | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 2011 | ВСЖД | На строительство складского помещение в 2011 году затрачено 15 019,0 тыс.руб.( соб. средства ВСЖД ) |
| ИТОГО транспорт: |  | Сохранение 729 раб. мест. Увеличение объёма грузоперевозок Улучшение условий труда Обновление основных фондов ж.д. узла. | 40,3 |  |  |  | 40,3 |  | 2011 |  | 2011г. – 15 ,0 млн. руб.. (собс.ср.) |
| РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ |  |
| 1. Ямочный ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием | Обеспечение технического состояния городских автодорог | Улучшение благоустройства территории города, повышение безопасности дорожного движения. | 12,3 2,1 | 12,3 2,1 |  |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный сервис | В 2011году проведен ямочный ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием по улицам: Клименко, Меринова, Октябрьская, Ленина, Бограда, 5-ой Армии, Калинина, Мира, Гагарина, Подаюрова, Тургенева, Бограда - ЖБИ, путепровод - Краснопартизанская, Ангарская, Лазо, Садовая, Куйбышева, Московский тракт, Краснопартизанская, АЗС-30 – мост р.Ухтуйка, , мост р. Ухтуйка - налоговая инспекция. Общая площадь ямочного ремонта составила 937,5 кв.м. Объем финансирования из средств местного бюджета - 749,50 тыс.руб. Установлены искусственные неровности по ул. Садовая (в районе школ №№5, 26), по ул. 5-ой Армии (у автобусной остановки «Пищекомбинат») на сумму 150 тыс. руб. из средств местного бюджета.. |
| 2. Сплошное асфальтирование дорог |  |  | 94,85 21,85 |  | 94,85 21,85 |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный сервис | Не проводилось в связи с отсутствием финансирования |
| 3. Отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью |  |  | 28,8 0,5 | 0,5 0,5 | 28,3 - |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный сервис | Не проводилось в связи с отсутствием финансирования |
| ИТОГО ремонт и содержание дорог: |  | Улучшение благоустройства территории города | 141,75 24,45 | 12,8 2,6 | 128,95 21,85 |  |  |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. – 0,9 млн.руб. (м.б.) |
| ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС И СВЯЗЬ: |  | Сохранение 729 раб. мест. Увеличение объёма грузоперевозок Улучшение условий труда работников ж.д. транспорта. ж.д. узла Улучшение благоустройства территории города | 182,05 64,75 | 12,8 2,6 | 128,95 21,85 |  | 40,3 40,3 |  | 2011-2015 2011 |  | 2011 г. – 15,9 млн. .руб. (15 ,0 собс.ср., 0,9 м.б.) |
| 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 1. Перевод потребителей бытового газа (жители мкр. Ангарский) на электроснабжение | Прекращение (в связи с окончанием срока эксплуатации газораспределительных сетей) газоснабжения мкр. Ангарский со стороны ОАО «Иркутскоблгаз» | Обеспечение надежного электроснабжения жителей мкр. «Ангарский» для целей пищеприготовления и других бытовых нужд | 25,5 | 1,2 | - | 8,8 | 15,5 |  | 2011 | Администрация ЗГМО Филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго «Саянские электрические сети» | В рамках Федерального закона №185-ФЗ по областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Иркутской области» в 2011г. были выполнены работы по переводу систем газоснабжения на электроснабжение: проведено энергетическое обследование, выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 18 многоквартирных домов м-на «Ангарский». Сумма выполненных работ составила 13606 тыс. руб. , в т.ч. - 9454 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (фед. б-т); - 3472 тыс. руб. – средства местного бюджета; - 680 тыс. руб. – средства собственников помещений в многоквартирных домах. |
| ИТОГО электроснабжение: |  |  | 25,5 | 1,2 | - | 8,8 | 15,5 |  | 2011 |  | 2011 г. 13,6 млн. руб. , (в т.ч. 9,4– ф.б.; 3,5 - м. б.; 0,7 – соб.ср.) |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 1. Совершенствование системы теплоснабжения восточной и западной части города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗГМО ООО «Энергия» ООО «Зиматеплоэнерго» | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 1.1. Строительство теплотрассы от коллектора насосной станции до ТК-1, ТК-2 Д-500 мм | Перекладка ветхих сетей, теплоизоляции. | Обеспечение надежного теплоснабжение города. | 66,8 33,4 |  | 66,8 33,4 |  |  |  | 2011-2012 2011 |  |  |
| 2. Капитальный ремонт тепловых сетей Восточной стороны | Амортизационный износ трубопроводов теплотрасс. | Надежное теплоснабжение потребителей | 109,6 16,3 | 62,6 9,3 | 47,0 7,0 |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Энергия» | Произведен капитальный ремонт теплосетей по улицам: - Трактовая – 1589,9 т.руб.(обл. б-т) - Бугровая – 1145,6 т.руб. (обл.б-т) - ремонт т/сети к МБДОУ № 4 – 208,0 т.руб. (местн. б-т). |
| 3.Капитальный ремонт тепловых сетей Западной стороны |  |  | 59,0 8,7 |  | 56,7 8,4 |  | 2,3 0,3 |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Зиматеплоэнерго» | Выполнены работы по: - замене теплотрассы по ул. Октябрьская, протяженностью –180 м. (80 тыс.руб. – мест.б-т). - ремонту теплотрассы от котельной № 3 до жилого дома № 19 , протяженностью 180 м. (1180,3 тыс. руб. – обл.. б - т). |
| 4. Капитальный ремонт теплоисточников: котельные №№1, 3, 4, 7, 8, 9, 13 | Восстановительный капитальный ремонт изношенного тепломеханического оборудования и зданий котельных | Надежное теплоснабжение потребителей | 128,9 19,1 | 62,0 9,2 | 66,9 9,9 |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Зиматеплоэнерго» | Выполнены работы по капитальному ремонту теплоисточников: котельные №№1, 3, 4, 7, 8, 9, 13 на сумму 9411 тыс. руб. (в т. ч. 6000 - обл. б-т, 3411 тыс. руб. – мест. б-т). |
| 5. Ремонт тепловой изоляции магистрального трубопровода в пос ЛДК (с учетом предложений студенческого сообщества по применению теплоизоляционного покрытия RE-THERM ) | Износ тепловой изоляции | Надежное теплоснабжение потребителей | 0,94 | 0,94 |  |  |  |  | 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Энергия» | Реализация мероприятия произведена в 2011году. Объем выполненных работ составил 846,5 т.руб.(обл. б-т). |
| 6. Установка частотного электропривода в котельной №1 | Внедрение энергоресурсосберегающих технологий | Снижение объема электропотребления | 0,97 | 0,97 |  |  |  |  | 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Зиматеплоэнерго» | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 7. Восстановление теплоизоляции на магистральных трубопроводах в западной части города (с учетом предложений студенческого сообщества по применению теплоизоляционного покрытия RE-THERM ) | Износ тепловой изоляции | Надежное теплоснабжение потребителей | 8,3 1,5 | 8,3 1,5 |  |  |  |  | 2011-2013 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Зиматеплоэнерго» | Выполнены работы теплоизоляции на магистральных трубопроводах в западной части города на сумму 3000 тыс. руб (мест.б-т). |
| 8. Замена парового котла КЕ-10/14С в котельной №3 | Замена физически изношенного оборудования | Надежное теплоснабжение потребителей | 13,74 | 6,87 | 6,87 |  |  |  | 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Зиматеплоэнерго» | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| ИТОГО теплоснабжение: |  | Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | 399,05 93,71 | 141,68 27,84 | 255,07 65,57 |  | 2,3 0,3 |  | 2011-2015 2011 |  | 2011 г. 17,5 млн. руб. , (в т.ч. 10,8 – о.б., , 6,7 м. б.). |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 1. Перекладка ветхих сетей водопровода | Износ водопроводных сетей | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | 42,3 0,5 | 0,5 0,5 | 41,8 - |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Водоснабжение» | В 2011г. ООО «Водоснабжение» за счет собственных средств выполнены работы по перекладке ветхих сетей водопровода по следующим улицам города: - ул. Борцов Революции , Парижской Коммуны– 576,0 т.руб.; - от КНС ул. Донская до ж.д. №38 ул. Лазо – 226,0 тыс. руб.; - ул. Куйбышева, (ж.д. 1-7), ул.2-ая Восточная – 316 тыс. руб.; - Кирзавод - ЦРБ - 122 тыс. руб.; - Котельная №4 – ЦАЛД -197 тыс. руб.; - замена ввода к ж.д. №12,14 мкр. Ангарский – 137 тыс. руб.; - пер Подъездной (на РЭС), ул. Ломоносова, пер Подъездной – Котельная №7 – 225 тыс. руб.; - ул. Луговая – 264 тыс. руб.; - ул. Чехова – 23 тыс. руб.. Всего выполнено работ на 2086 тыс. руб. |
| 2. Берегоукрепление водозабора | Размыв берега острова, на котором расположен муниципальный водозабор |  | 21,5 1,5 | 1,5 1,5 | 20,0 |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Водоснабжение» | Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования. |
| ИТОГО водоснабжение: |  | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | 73,0 2,0 | 11,2 2,0 | 61,8 - |  |  |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. – 2,1 млн.руб. ( собс.ср.) |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |
| 1. Ремонт канализационных колодцев | Осуществление плановых капитальных ремонтов. | Обеспечение коммунальных услуг по канализованию стоков. | 5,9 1,0 | 5,9 1,0 |  |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Водоотведение» | В 2011г. ООО «Водоотведение» за счет собственных средств году произведен капитальный ремонт 14 канализационных колодцев на сумму 406,0 тыс.руб. |
| 2. Замена ветхих канализационных сетей | Амортизационный износ сооружений канализации | Обеспечение коммунальных услуг по канализованию стоков. | 10,3 1,5 |  |  |  | 10,3 1,5 |  | 2011-2015 2011 | ООО «Водоотведение» | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3. Замена канализационного коллектора от пер. Нагорный | Замена аварийного коллектора | Обеспечение коммунальных услуг по канализованию стоков | 2,5 2,5 | 2,5 2,5 |  |  |  |  | 2011 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Водоотведение» | ООО «Тайшетстское РСУ» за счет средств местного бюджета произведена замена канализационного коллектора на участке от переулка Нагорный в сторону очистных сооружений. Объем выполненных работ составил 2488 тыс. руб. |
| ИТОГО водоотведение: |  | Обеспечение коммунальных услуг по канализованию стоков Сохранение 43 раб. мест. | 301,4 5,0 | 29,4 3,5 | 37,7 - | 224,0 - | 10,3 1,5 |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. – 2,9 млн.руб. (2,5 м.б., 0,4 собс.ср.) |
| СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ |
| 1. Капитальный ремонт жилых домов восточной части города | Капитальный ремонт изношенных конструктивных элементов жилых зданий. | Обеспечение сохранности жилого фонда. | 131,9 22,5 | 14,6 2,5 |  | 110,8 18,9 | 6,5 1,1 |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «УК«Восточная» | По областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Иркутской области» в 2011 году на территории г.Зима выполнены работы по переводу систем газоснабжения на электроснабжение и выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 18 многоквартирных домов м-на «Ангарский», проведено энергетическое обследование 18 многоквартирных домов (см. раздел электроснабжение). Кроме того, проведен капитальный ремонт крыши дома № 10 м-н «Ангарский». Объем выполненных работ составил 1930,2 тыс. руб. в т.ч. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (федеральный бюджет) – 1341,2 тыс. руб., средства местного бюджета –492,5 тыс. руб., средств собственников помещений 96,5тыс. руб. |
| 2. Капитальный ремонт жилых домов западной части города | Капитальный ремонт изношенных конструктивных элементов жилых зданий. | Обеспечение сохранности жилого фонда. | 94,5 16,1 | 10,4 1,8 |  | 79,4 13,5 | 4,7 0,8 |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Атол» |  |
| ИТОГО содержание жилья: |  | Обеспечение сохранности жилого фонда | 226,4 38,6 | 25,0 4,3 |  | 190,2 32,4 | 11,2 1,9 |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. –1.9 млн. руб. (1,3 ф. б., 0,5 м. б., 0,1 соб.ср.) |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ |  |
| 1. Приобретение коммунальной техники - бульдозер Б10М0111-1Е – экскаватор ЕК-18-20 - бульдозер Б10М. 0111-1Е - вакуум- машина на базе КаМАЗ - мусоровоз на базе КаМАЗ – 3 ед. | Отсутствие специализированной коммунальной техники. Высокий процент износа мусороуборочной техники. | Обновление автопарка, повышение качества коммунальных услуг | 20,2 2,0 2,8 | 7,82 0,6 0,84 | 12,38 1,4 1,96 |  |  |  | 2011-2013 2011 2011 | Администрация ЗГМО | ООО « Коммунальный транспорт в 2011г. за счет собственных средств был приобретен а/м ЗИЛ 130 (б/у) и новый бункер для вывоза мусора. На базе приобретенного имущества смонтирован мусоровоз . Объем затрат составил – 600 тыс. руб. |
| ИТОГО приобретение коммунальной техники: |  | Обновление автопарка, повышение качества коммунальных услуг | 20,2 4,8 | 7,82 1,44 | 12,38 3,36 |  |  |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. –0,6 млн. руб. ( соб.ср-ва) |
| ВСЕГО ЖКХ: |  | Сохранение 43 раб. мест. | 1045,55 169,61 | 216,3 40,28 | 366,95 68,93 | 423,0 41,2 | 39,3 19,2 |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. –38,6 млн. руб. ( 10,7 ф.б., 10,8 о.б., 13,2 м.б., 3,9 соб.ср-ва) |
| 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА |  |
| 1.Осушение территории города локальными методами | Интенсивное заболачивание и обводнение территории города | Защита города от подтопления грунтовыми водами, улучшение экологической ситуации, создание качественной городской среды. | 14,0 1,0 | 5,0 1,0 | 9,0 - |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО Администрация Иркутской области | В 2011 году за счет местного бюджета (109,3 тыс.руб.) выполнены следующие работы по отводу поверхностных вод с территории жилых кварталов: -восстановлен кювет по ул.Революционная (от ул.Клименко до ул.Октябрьская); - восстановлена водопропускная труба по ул.Лермонтова. |
| 2. Обустройство действующего полигона размещения и переработки бытовых отходов (строительство здания стационарного поста, устройство шлагбаума) | Приведение состояния полигона ТБО в соответствие с требованиями действующего законодательства. | Упорядочение системы вывоза ТБО | 0,6 0,3 0,3 | 0,6 0,3 0,3 |  |  |  |  | 2012-2013 2012 2013 | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный транспорт» | В 2011 году на действующем полигоне размещения и переработки бытовых отходов ООО «Коммунальный транспорт» за счет собственных средств выполнены работы по строительству здания стационарного поста. на сумму 100,0 тыс.руб. |
| ИТОГО благоустройство территории города: |  |  | 67,6 1,0 | 16,6 1,0 | 51,0 - |  |  |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. –0,2 млн.руб. ( 0,1 м.б., 0,1 соб. ср-ва) |
| 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |
| 1. Осуществление капитального и текущего ремонта подразделений МУЗ «Зиминская городская больница» в рамках Федеральной и областной программ «Модернизация учреждений здравоохранения » в т.ч. - инфекционное отделение - женская консультация - родильное отделение - гинекологическое отделение - городская поликлиника - детское отделение (кап. ремонт) - хирургическое отделение (кап. ремонт) - филиал детской поликлиники - детская поликлиника -кожно-венерологическое отделение) - детская поликлиника (кап. ремонт) - городская поликлиника (кап. ремонт) -кожно-венерологическое отделение | Высокая степень износа зданий и сооружений Не соответствие состояния помещений требованиям СанПина | Улучшение материально – технической базы МУЗ «Зиминская городская больница» за счет капитальных и текущих ремонтов имеющихся объектов. Соблюдение санитарных правил и норм. | 37,19 5,73 0,3 0,31 0,26 0,26 0,5 4,1 | 20,76 0,41 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,3 |  | 16,43 5,32 0,28 0,29 0,24 0,24 0,47 3,8 |  |  | 2011-2015 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 | Администрация ЗГМО МУЗ «ЗГБ» | В 2011 году выполнен текущий ремонт в следующих отделениях МУЗ «ЗГБ»: - кожно-венерологическом отделении на сумму 150,0 т.руб. - клинико – диагностической лаборатории на сумму 105,0 т.руб. - бактериологическом отделении на сумму 35,0 т.руб. - родильном отделении на сумму 100,0 т.руб. - гинекологическом отделении на сумму 80,0 т.руб. - инфекционном отделении на сумму 200,0 т.руб. - отделении скорой помощи на сумму 85,0 т.руб. - амбулатории кожно-венер.отделения на сумму 90,0 т.руб. Общий объем выполненных работ составил 845 тыс. руб., в т.ч. 150 т.р. –ср-ва местного бюджета, 695 тыс. руб. – соб. ср-ва учреждения. Решен вопрос включения в областную программу «Модернизация здравоохранения в Иркутской области» капитального ремонта хирургического отделения на сумму 8,8 млн. руб. на 2012 год. |
| 2. Оснащение материально-технической базы МУЗ «ЗГБ» медицинским оборудованием до соответствующих его уровню стандартов в рамках Федеральной и областной программ «Модернизация учреждений здравоохранения » | Недостаточное оснащение МУЗ «Зиминская городская больница» современным медицинским оборудованием, транспортом, твердым инвентарем | Качественное эффективное оказание медицинской помощи посредством внедрения новейших медицинских технологий, обеспечение раннего выявления заболеваний, современный уровень диагностики, улучшение эпидемиологической ситуации, предупреждение внутрибольничного заражения, внедрение современных методов стерилизации и дезинфекции, замена изношенного автотранспорта. | 98,18 38,4 | 22,38 2,0 |  | 75,8 36,4 |  |  | 2011-2015 2011 |  | В 2011 году в рамках областной программы «Модернизация здравоохранения в Иркутской области» приобретено оборудование на сумму 3325,3 т.руб..( в т.ч. 2976,3 тыс. руб. фед. б-т, 349 тыс. руб. – мест.б-т,) - колонофиброскоп – 349,0 т.руб. - билирубинометр – 48,1 т.руб. - аппарат УЗИ – 1726,3 т.руб. - электрокардиограф – 45,5 т.руб. - холтер ЭКГ – 290,2 т.руб. - аппаратура для СМАД – 150,2 т.руб. - аппарат рентгеновский – 716,0 т.руб. |
| 3.Информатизация городской системы здравоохранения (приобретение оборудования, переподготовка кадров) в рамках Федеральной и областной программ «Модернизация учреждений здравоохранения » | Недостаточный уровень информатизации МУЗ «Зиминская городская больница» | Совершенствование системы управления муниципальным здравоохранением на основе автоматизации процесса информационного взаимодействия между учреждениями и организациями системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования, министерством здравоохранения Иркутской области путем: - включение МУЗ «Зиминская городская больница» в единую информационную систему, базу данных первичной информации; -создания систем автоматизации деловых процедур с переходом на безбумажный электронный документооборот. | 6,03 2,1 | 1,82 0,15 |  | 4,21 1,95 |  |  | 2011-2015 2011 |  | Мероприятие в 2011 году не выполнялось в связи с отсутствием финансирования. |
| ИТОГО здравоохранение: |  | Экономия бюджетных средств– 0,18 млн. руб. в год | 337,5 46,23 | 75,16 2,56 | 148,3 - | 96,44 43,67 | 17,6 - |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. – 4,2 млн. руб. ( 3,0 ф.б., 0,5 м.б., 0,7 соб. ср.) |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| 1. Капитальный ремонт МОУ СОШ №1 | Аварийное состояние учебных помещений МОУ СОШ №1, прекращение эксплуатации спортзала | Создание комфортных и безопасных условий для обучения детей и работы педагогического и обслуживающего персонала (число учащихся – 426 чел., число педагогов и обслуживающего персонала – 65 чел.) Сохранение 3 раб. места. | 48,0 3,5 | 3,5 3,5 | 44,5 - |  |  |  | 2011-2012 2011 | Администрация ЗГМО Управление образования | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 2. Капитальный ремонт МДДУ «Детский сад №212» г.Зимы в рамках областной государственной целевой программы «Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014гг» |  | Организация 44 новых рабочих мест Сохранение 26 раб. мест. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней 0,5 млн. руб. в год. | 28,7 | 5,7 | 23,0 |  |  |  | 2011 | Администрация ЗГМО Управление образования | С 2010 года здание МДОУ «Детский сад № 212», принятое в муниципальную собственность от ОАО «РЖД» находится на капитальном ремонте. Ремонт объекта осуществляется в рамках реализации целевой областной программы "Сохранение и развитие системы дошкольного образования Иркутской области" Всего с начала ремонта выполнено работ на 26,1млн. руб., в т.ч. - 2010 год - 15,6 млн. руб. ( 14,9 о.б., 0,7 м.б.) выполнены энергосберегающие мероприятия - утепление стен и чердачного перекрытия, замена оконного и дверного заполнения, смена изношенной кровли. - 2011год - 10,5 млн.руб.( 10,0 о.б., 0,5 м.б.) проведены работы по внутренней отделке здания. Для завершения ремонта необходимо еще 11 млн.руб. Окончание работ и открытие детского сада планируется в августе 2012 года. |
| ИТОГО образование: |  | Организация 44 новых рабочих мест. Сохранение 26 раб. мест. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней 0,5 млн. руб. в год. | 920,2 32,2 | 330,2 9,2 | 590,0 23,0 |  |  |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. –10,5 млн.руб.( 10,0 о.б., 0,5 м.б.) |
| КУЛЬТУРА |
| 1. Строительство городского парка отдыха (на базе Парка Победы) | Отсутствие учреждений организованного отдыха населения города. | Организация культурного досуга населения города. | 12,0 2,0 | 9,5 1,5 |  |  | 2,5 (ср-ва населения) 0,5 |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | В 2011г. реализация мероприятия не проводилась по причине не сдачи ограждения Парка подрядчиком ООО "Строительная компания "Периметр" в установленном порядке . |
| 2. Комплектование книжных фондов | Недостаточное комплектование и старение имеющегося книжного фонда. | Сохранение и обеспечение устойчивого развития библиотечной сети. Организация книжных фондов с учетом изменения читательских потребностей и запросов. | 1,18 0,20 | 0,74 0,13 | 0,16 0,02 | 0,28 0,05 |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | Приобретено 524 экз. книг (объем финансирования – 109 тыс. руб., в т.ч. 39,0 – ф.б.,20,0 - о.б., 50,0 – м.б.). |
| 3. Капитальный ремонт системы отопления МОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа» | Аварийное состояние системы отопления | Создание комфортных и безопасных условий для детей и педагогического персонала (число учащихся 120 чел. обслуживающий персонал – 30 чел.) | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  | 2011 | Администрация ЗГМО Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 4. Обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях культуры в соответствии с муниципальной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы г.Зимы на 2010-2013гг.) | Отсутствие в учреждениях культуры систем АПС, оповещения людей при пожаре. | Повышение противопожарной безопасности учреждений культуры | 2,1 0,8 | 2,1 0,8 |  |  |  |  | 2011-2013 2011 | Администрация ЗГМО Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| ИТОГО культура |  |  | 23,58 4,1 | 20,64 3,53 | 0,16 0,02 | 0,28 0,05 | 2,5 0,5 |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. 0 ,1 млн.руб.( 0,04 – ф.б.,0,02 - о.б., 0,05 – м.б.). |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  |
| 1. Строительство плавательного бассейна | Необходимость включения в образовательный процесс для подрастающего поколения плавания в целях их полноценного развития. Отсутствие таковых объектов в городе. | Увеличение спортивных площадей, занятости детей, профилактика детской преступности, пропаганда здорового образа жизни. | 102,8 65,5 | 37,8 0,5 | 25,0 25,0 | 40,0 40,0 |  |  | 2011-2015 2011 |  | Прорабатывался вопрос привязки в г.Зима Тулунского проекта плавательного бассейна (как проекта повторного применения). |
| 2. Размещение на территории муниципального образования простейших спортивных сооружений - многофункциональная спортивная площадка - хоккейный корт | Необеспеченность города простейшими спортивными сооружениями | Увеличение спортивных площадей, занятости детей, профилактика детской преступности, пропаганда здорового образа жизни. | 4,8 1,55 3,25 | 0,5 0,25 0,25 | 4,3 1,3 3,0 |  |  |  | 2011 2011 2011 |  | За счет средств обл. бюджета были приобретены и установлены две минирампы (элементы скейтпарка) на сумму 940 тыс. руб., многофункциональная площадка с искусственным покрытием – 744,6 тыс. руб. (будет установлена в июне-июле 2012г.) |
| ИТОГО физическая культура и спорт: |  |  | 221,2 70,3 | 88,8 1,0 | 52,9 29,3 | 79,5 40,0 |  |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. –1,7 млн.руб. (о.б.) |
| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  |
| 1. Реализация программы «Молодым семьям - доступное жилье» | Низкий процент обеспечения жильем молодых граждан | Обеспечение жильем молодых семей г.Зимы, увеличение рождаемости, укрепление института семьи. | 16,25 4,05 | 10,9 2,7 | 5,35 1,35 |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО | 2011г. : 1. Участникам программы 2005года (29семей) компенсирована процентная ставка по кредиту на приобретение жилья (273,0 тыс. руб, о.б., 547,0 тыс. руб. м.б.). 2. Участникам программы 2010года (7 семей) предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья ( 1044,0 тыс. руб. ф.б.; 1032,0 тыс. руб. о.б.; 996,0 тыс. руб. м.б.). 3.Участникам программы 2011года ( 3 семьи) предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья (1302,4 тыс. руб. ф.б.; 597,6 тыс. руб. о.б.; 300,0 тыс. руб. м.б.) 4. Предоставлена дополнительная субсидия (4 семьям) при рождении ребенка (354,0тыс. руб. о.б.). |
| ИТОГО молодежная политика: |  |  | 16,25 4,05 | 10,9 2,7 | 5,35 1,35 |  |  |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. – 6,4 млн.руб. ( 2,3 - ф.б., 2,3– о.б., 1,8м. б-т).) |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ |  |
| 1. Строительство жилых домов малоэтажной застройки за мкр. «Ангарский» (включая строительство инженерных коммуникаций) | В рамках ПНЦ «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» переселение жителей г.Зима в более комфортное жилье. | Улучшение жилищных условий жителей города | 121,5 22,5 | 9,0 - |  |  | 112,5 22,5 |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО Индивидуальные застройщики | Мероприятие в 2011 году не выполнялось. Фирма «Винсент», которой на праве собственности принадлежит земельный участок, не осваивает строительную площадку. |
| 2. Улучшение жилищных условий населения города путем строительства жилья по областной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019» | Аварийного состояние муниципального жилищного фонда пос. ЛДК, в результате неоднократного затопления паводковыми водами. | Переселение граждан из зоны затопления. | 164,5 4,5 | 26,4 0,4 | 138,1 4,1 |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО | В декабре 2011 году сдан в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом (общей площадью 3,5 тыс.м2) по ул. Коммунистическая, 16. Общий объем финансирования строительства составил в 2011 году 46098,7 тыс. руб. , в т.ч.: - по обл. программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на период до 2019года» - 37217,04 тыс. руб.; - по обл. программе Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области на 2010-2014гг» - 6460,96 тыс. руб.; - местный бюджет на завершение строительства в качестве софинансирования областных программ – 2420,7 тыс. руб. |
| 3. Индивидуальное жилищное строительство (0,2 тыс. кв. м. в год,) | Высокий физический износ жилого фонда. Переселение жителей г.Зима в более комфортное жилье. | Улучшение жилищных условий жителей города | 33,0 6,6 |  |  |  | 33,0 6,6 |  | 2011-2015 2011 | Индивидуальные застройщики | В 2011 году сдано в эксплуатацию 23 индивидуальных жилых дома, общей площадью 2,37 тыс.м2 . Инвестиции в индивидуальное жилищное строительство составили в 2011 г. 18623 тыс. руб. |
| ИТОГО строительство жилья: |  |  | 319,0 33,6 | 35,4 0,4 | 138,1 4,1 |  | 145,5 29,1 |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. 64,7 млн. руб.( 43,7- о.б., 2,4 м.б., 18,6 соб. ср.) |
| ВСЕГО социальная сфера: |  | Организация 44 новых раб. мест. Сохранение 26 раб. мест. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней на 0,5 млн. руб. | 1837,73 190,48 | 561,1 19,39 | 934,81 57,77 | 176,22 83,72 | 165,6 29,6 |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. 87,6 млн. руб.( 5,34 ф.б., 57,72- о.б., 5,25 м.б., 19,3 соб. ср.) |
| 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением поселков: - Нижний поселок ЛДК (Устройство пирса в р-не ул. Красной звезды и Лесопильной); | Недостаточное противопожарное водоснабжение в жилом секторе | Снижение экономического ущерба и гибели людей от пожаров | 5,78 0,25 | 5,78 0,25 |  |  |  |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО | Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования. |
| ИТОГО обеспечение безопасности населения: |  |  | 45,88 1,05 | 45,88 1,05 |  |  |  |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. - 0 |
| ВСЕГО: |  | Организация 67 новых раб. мест. Сохранение 873 раб. места. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней на 12,65 млн. руб. в год. | 3834,27 540,92 | 852,68 64,32 | 1481,71 148,55 | 599,22 124,92 | 464,56 149,43 | 436,1 53,7 | 2011-2015 2011 |  | 2011г. 163,91 млн. руб.( 16,04 ф.б., 68,52 о.б., 19,45 м.б., 56,9 соб. ср., 3,0 заемн. ср.) |