# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2011 - 2015 гг. (за 2011-2012 гг.)

| Мероприятие | Основание включения в план | Ожидаемый эффект | Источники финансирования (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Исполнение 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | местн б-т | обл. б-т | фед. б-т. | соб. ср-ва | заем. ср-ва |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА |  |
| ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |
| ИП Тимошкин |  |
| 1. Освоение производства клееных конструкций (бруса): - увеличение объемов производства до проектной мощности | Необходимость установки недостающего оборудования в цехе по переработке древесины, подключения электрооборудования, вентиляционной системы, обкатки производственной линии | Организация 20 новых рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 19,3млн.руб. в год. Освоение производства бруса до 10 т.м3 в год | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  | 2011 | ИП Тимошкин | 2011год Фактически в 2011г ИП Тимошкиным освоено собственных средств по монтажу оборудования в цехе по переработке древесины 1500 тыс. руб. Мероприятие полностью не выполнено в связи с недостатком финансовых средств. 2012год Проводилась обкатка, запуск оборудования. Выявлено необходимость до укомплектации линии для производства бруса. |
| ИП Стародубцев |
| 1. Создание цеха по переработке древесных отходов в топливные брикеты | На территории города осуществляют деятельность свыше 30 мелких хозяйствующих субъектов, у которых в процессе деятельности образуются древесные отходы, не находящие полного дальнейшего применения | Организация 25 новых рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 0,3 млн.руб. в год. | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 2012 | ИП Стародубцев | 2012 год Проект инвестором не реализуется (признан невыгодным). |
| ООО «Лесодеревоперерабатывающий комбинат» |  |
| 1. Модернизация технологического процесса производства сухих строганных пиломатериалов и клееных изделий путем обновления действующего оборудования | Обновление и замена устаревшего оборудования в цехе | Сохранение рабочих мест и улучшение условий труда для 118 чел. Увеличение производительности труда. Увеличение объема производства с 25 т.м3 до проектной мощности 38 т.м3 Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 7,1 млн.руб. в год. | 30,0 6,0 6,0 |  |  |  | 15,0 3,0 3,0 | 15,0 3,0 3,0 | 2011-2015 2011 2012 | ООО «Лесодеревоперерабатывающий комбинат» | 2011год ООО «Зиминский ЛДК» в 2011 году для производства сухих строганных пиломатериалов приобрело за счет собственных средств оборудования на сумму 4 290,0 тыс.руб.: Насосы для сушильных машин – 2 936,0 тыс.руб. Вентиляторы для устранения пыли – 498,0 тыс.руб. Заточный станок – 203,0 тыс.руб. Рубительная машина - 653,0 тыс.руб. 2012 год ООО «Зиминский ЛДК в 2012 году проведена модернизация технологического процесса производства сухих строганных пиломатериалов и клееных изделий путем обновления действующего оборудования. Приобретены и введены в эксплуатацию: Полуавтоматическая линия сращивания сухих строганных пиломатериалов по длине Линия оптимизации и торцевания сухих строганных пиломатериалов Многопильный станок Реброво-горбыльный станок Для оптимизации процессов сушки пиломатериалов приобретено 4 котла на древесных отхода |
| ООО «Компания «Байкал-Форест» |
| 1. Строительство завода по производству древесно-стружечных плит | Создание нового производства глубокой переработки древесины (производство древесно-стружечных плит проектной мощностью 100,0 тыс. м. куб.в год | Увеличение объема выпуска промышленной продукции. | 600,0 100,0 250,0 |  |  |  | 180,0 50,0 65,0 | 420,0 50,0 185,0 | 2011-2013 2011 2012 | ООО «Компания «Байкал-Форест» | 2011год Строительство завода по производству древесно - стружечных плит осуществляет ООО ПК «МДФ». Для развития предприятия в 2011- 2012г.г. израсходовано 10913 тыс.руб. (собственные средства предприятия ) для приобретения основных средств и прочих материалов (здания РМЗ, краны, трансформаторы, шлифовальные станки, транспортные средства, дороги, ж.б. площадки и др.). 2012 год Не выполнено. |
| ИТОГО лесная, деревообрабатывающая промышленность: |  | Организация 45 новых рабочих мест. Сохранение рабочих мест и улучшение условий труда для 118 чел. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней 26,7млн. руб. в год. | 642,8 108,8 266,0 |  |  |  | 207,8 55,8 78,0 | 435, 0 53,0 188,0 | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. – 16,7 млн.руб. (собс.ср.) 2012 год |
| ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |
| ОАО «Зиминский хлебозавод» |  |
| 1. Капитальный ремонт кровли хлебного цеха (450 кв.м.) | Полный износ многослойного покрытия, отсутствие гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя, разрушение бетонных перекрытий | Замена старой мягкой кровли на новое покрытие из профлиста. Снижения затрат по ремонту кровли – 20,0 тыс. руб. в год | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 2011 | ОАО «Зиминский хлебозавод» | 2011 год Частично произведен текущий ремонт кровли (200 кв.м.) на сумму 140,6 тыс.руб. |
| 2. Капитальный ремонт дорожного покрытия территории предприятия | Несоответствие территории завода требованиям санитарных норм (для безопасного перемещения транспорта) | Замена старого покрытия пришедшего в негодность. Соблюдение СанПиН | 0,65 |  |  |  | 0,65 |  | 2011 | ОАО «Зиминский хлебозавод | 2011 год Произведен ремонт дорожного покрытия ( 1000 кв.м.) на сумму 574,5 тыс.руб. |
| 3. Капитальный ремонт административного корпуса | Изношенность конструктивных элементов здания | Комплексное восстановление изношенных конструктивных элементов здания | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | 2011 | ОАО «Зиминский хлебозавод | 2011 год Произведен текущий ремонт административного корпуса на сумму 100,0 тыс.руб. |
| 4. Строительство автомобильного гаража и холодного склада | Недостаточное количество мест стоянки автомобилей в гараже. Аварийное состояние склада запчастей. | Повышение уровня эксплуатации транспорта Эффект от снижения затрат на прогрев двигателя в зимний период - 26,0 тыс. руб. в год | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  | 2011 | ОАО «Зиминский хлебозавод | 2011 год Не выполнено в связи с недостатком финансовых средств |
| 5. Приобретение автотранспорта - автомобиль «Газель» (пассажирская) - автобус (пассажирский) - автомобиль «Газель» (для перевозки хлеба) | Замена устаревшего (выработавшего свой ресурс) автотранспорта | Обновление автопарка при полной амортизации автомобиля | 1,63 0,48 0,6 |  |  |  | 1,63 0,48 0,6 |  | 2011-2013 2011 2012 | ОАО «Зиминский хлебозавод | 2011 год Приобретены: - Автомашина для перевозки хлеба (ГАЗ 172413) – 504,2 тыс.руб. - Пассажирский автобус (ПАЗ 32050) – 160,0 тыс.руб. 2012 год - Приобретена автомашина (Газель пассажирская)-490,3 тыс.руб. |
| 6. Приобретение оборудования - тестоотсадочной машины - тестомесильной машины | Замена физически и морально устаревшего оборудования | Обновление оборудования взамен пришедшего в негодность | 0,88 0,28 0,2 |  |  |  | 0,88 0,28 0,2 |  | 2012-2013 2012 2012 | ОАО «Зиминский хлебозавод | 2011 год Приобретены современная экономичная по расходу электроэнергии печь ПВТ-1Дм с расстоечным шкафом ШР-2СТ для выпечки хлебобулочных изделий на сумму.444,8 тыс. руб. 2012 год Приобретены: - тестомесильная машина А2-ХТЗБ на сумму 101,7 тыс.руб. - хлебопекарная печь ПХП-6 на сумму 50 тыс.руб. |
| 7. Проектирование и строительство торговых павильонов: - ул. Проминского | Замена физически и морально устаревших торговых киосков |  | 5,0 2,5 |  |  |  | 5,0 2,5 |  | 2012-2013 2012 | ОАО «Зиминский хлебозавод | 2011 год 2012 год Не выполнено в связи с отсутствием свободных денежных средств. |
| ООО «Ручеек» |  |
| 1. Освоение производства функциональных напитков | Расширение ассортимента, укрепление имиджа марки «Ручеек» | Сохранение 2 рабочих мест. | 0,5 0,1 0,1 |  |  |  |  | 0,5 0,1 0,1 | 2011-2015 2011 2012 | ООО «Ручеек» | Предприятие прекратило производственную деятельность и осуществляет только торговую деятельность. |
| ИТОГО пищевая промышленность: |  | Сохранение 2 рабочих мест. Снижение затрат хоз. субъектов- 0,046 млн. руб. | 12,06 4,63 3,68 |  |  |  | 11,56 4,53 3,58 | 0,5 0,1 0,1 | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. – 1,9 млн. руб. (собс.ср.) 2012г. – 0,642 млн.руб. (собств.ср-ва) |
| ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ |  |
| ООО «Лавр» |  |
| 1. Освоение производства корпусной мебели с вклеиванием декоративной кожи на фасаде | Освоение нового вида производства корпусной мебели | Создание 3 новых рабочих мест Увеличение налоговых платежей на 0,3 млн.руб. | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 2011 | ООО «Лавр» | 2011год Предприятием в 2011 за счет заемных средств (3,0 млн.руб.) приобретен станок с числовым программным управлением по нанесению рисунка под кожу. Освоить производство корпусной мебели с вклеиванием декоративной кожи на фасаде планируется в 2012г. 2012 год Приобретен станок по вклеиванию кожи на сумму 1500 тыс.руб. (собств.ср-ва). Создано одно рабочее место. Увеличение объемов производства на 300 тыс.руб. |
| ВСЕГО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: |  | Организация 48 нов.раб. мест, Сохранение 120 раб. мест. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней –27,0 млн. руб. Снижение затрат хоз. субъектов - 0,046 млн. руб. | 655,46 114,03 269.68 |  |  |  | 219,36 60,33 81,58 | 436,1 53,7 188,1 | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. – 21,6 млн. руб. (18,6 собс.ср., 3,0 заем. ср-ва) 2012г. 2,1 (соб. ср-ва) |
| 2. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС И СВЯЗЬ |  |
| ТРАНСПОРТ |  |
| ВСЖД – филиал ОАО «РЖД» |  |
| 1. Строительство эксплуатационного предприятия первой группы с домом отдыха локомотивных бригад | Продолжение строительства, начатого в 2008 году | Сохранение рабочих мест с улучшением условий труда для 729 работников Увеличение объемов перевозок Улучшение условий труда | 25,3 |  |  |  | 25,3 |  | 2011 | ВСЖД | 2011г. Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (перенесено ориентировочно на 2013 г.) |
| 2. Строительство складского помещения на материальном складе станции Зима | Продолжение строительства, начатого в 2008 году | Исключение затрат на капремонт -0,7 млн. руб. в год Снижение времени простоя вагонов и контейнеров под грузовыми операциями- 0,3 млн. руб. в год. Ускорение оборачиваемости ТМЦ позволит ускорить оборачиваемость оборотных средств и снизить их размер на 0,5 млн.руб. в год. | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 2011 | ВСЖД | 2011г. На строительство складского помещение в 2011 году затрачено 15019,0 тыс.руб.( соб. средства ВСЖД ) |
| ИТОГО транспорт: |  | Сохранение 729 раб. мест. Увеличение объёма грузоперевозок Улучшение условий труда Обновление основных фондов ж.д. узла. | 40,3 |  |  |  | 40,3 |  | 2011 |  | 2011г. – 15 ,0 млн. руб.. (собс.ср.) |
| РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ |  |
| 1. Ямочный ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием | Обеспечение технического состояния городских автодорог | Улучшение благоустройства территории города, повышение безопасности дорожного движения. | 12,3 2,1 2,3 | 12,3 2,1 2,3 |  |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный сервис | 2011г. В 2011году проведен ямочный ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием по улицам: Клименко, Меринова, Октябрьская, Ленина, Бограда, 5-ой Армии, Калинина, Мира, Гагарина, Подаюрова, Тургенева, Бограда - ЖБИ, путепровод - Краснопартизанская, Ангарская, Лазо, Садовая, Куйбышева, Московский тракт, Краснопартизанская, АЗС-30 – мост р.Ухтуйка, , мост р. Ухтуйка - налоговая инспекция. Общая площадь ямочного ремонта составила 937,5 кв.м. Объем финансирования из средств местного бюджета - 749,50 тыс.руб. Установлены искусственные неровности по ул. Садовая (в районе школ №№5, 26), по ул. 5-ой Армии (у автобусной остановки «Пищекомбинат») на сумму 150 тыс. руб. из средств местного бюджета. 2012г. В 2012 году проведен ямочный ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием по улицам: Клименко, Меринова, Октябрьская, Ленина, Бограда, 5-ой армии, Калинина, Мира, Гагарина, Подаюрова, Тургенева, Краснопартизанская, Ангарская, Лазо, Садовая, Куйбышева, Московский тракт и на участках дорог: Бограда - бывший завод ЖБИ, путепровод – Краснопартизанская, Налоговая служба – дорожный знак «Конец населенного пункта». Общая площадь дорог, где выполнен ямочный ремонт – 1240 кв.м., на сумму 1200 тыс.руб. (местн. бюдж.) |
| 2. Сплошное асфальтирование дорог |  |  | 94,85 21,85 16,2 |  | 94,85 21,85 16,2 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный сервис | 2011г. Не проводилось в связи с отсутствием финансирования 2012г. В 2012 году произведено сплошного асфальтирования дорог по ул. Тургенева. Протяженностью 208 м., на сумму 2209,1 тыс.руб. (обл.бюдж. – 2187,01 тыс.руб., местн.бюдж. – 22,09 тыс.руб.) |
| 3. Отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью |  |  | 28,8 0,5 5,3 | 0,5 0,5 - | 28,3 - 5,3 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный сервис | 2011г. Не проводилось в связи с отсутствием финансирования 2012г. Не проводилось в связи с отсутствием финансирования |
| 4. Нарезка кюветов |  | Обеспечение отвода талых и дождевых вод | 5,8 1,3 |  | 5,8 1,3 |  |  |  | 2012-2015 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный сервис | 2012г. Не проводилось в связи с отсутствием финансирования |  | Обеспечение отвода талых и дождевых вод | 5,8 1,3 1,4 1,5 1,6 |  | 5,8 1,3 1,4 1,5 1,6 |  |  |  | 2012-2015 2012 2013 2014 2015 | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный сервис |
| ИТОГО ремонт и содержание дорог: |  | Улучшение благоустройства территории города | 141,75 24,45 25,1 | 12,8 2,6 2,3 | 128,95 21,85 22,8 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. – 0,9 млн.руб. (м.б.) 2012г. –3,409 млн.руб. Обл. бюдж. – 2,187млн руб. Мест.бюдж – 1,222 млн.руб. |
| ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС И СВЯЗЬ: |  | Сохранение 729 раб. мест. Увеличение объёма грузоперевозок Улучшение условий труда работников ж.д. транспорта. ж.д. узла Улучшение благоустройства территории города | 182,05 64,75 25,1 | 12,8 2,6 2,3 | 128,95 21,85 22,8 |  | 40,3 40,3 |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011 г. – 15,9 млн. .руб. (15 ,0 собс.ср., 0,9 м.б.) 2012г. –3,409 млн.руб. Обл. бюдж. – 2,187млн руб. Мест.бюдж – 1,222 млн.руб. |
| 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 1. Перевод потребителей бытового газа (жители мкр. Ангарский) на электроснабжение | Прекращение (в связи с окончанием срока эксплуатации газораспределительных сетей) газоснабжения мкр. Ангарский со стороны ОАО «Иркутскоблгаз» | Обеспечение надежного электроснабжения жителей мкр. «Ангарский» для целей пищеприготовления и других бытовых нужд | 25,5 | 1,2 | - | 8,8 | 15,5 |  | 2011 | Администрация ЗГМО Филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго «Саянские электрические сети» | 2011г. В рамках Федерального закона №185-ФЗ по областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Иркутской области» в 2011г. были выполнены работы по переводу систем газоснабжения на электроснабжение: проведено энергетическое обследование, выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 18 многоквартирных домов м-на «Ангарский». Сумма выполненных работ составила 13606 тыс. руб. , в т.ч. - 9454 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (фед. б-т); - 3472 тыс. руб. – средства местного бюджета; - 680 тыс. руб. – средства собственников помещений в многоквартирных домах. |
| ИТОГО электроснабжение: |  |  | 25,5 | 1,2 | - | 8,8 | 15,5 |  | 2011 |  | 2011 г. 13,6 млн. руб. , (в т.ч. 9,4– ф.б.; 3,5 - м. б.; 0,7 – соб.ср.) |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 1. Совершенствование системы теплоснабжения восточной и западной части города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗГМО ООО «Энергия» ООО «Зиматеплоэнерго» | 2011г. Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования 2012г. Достигнута договоренность с Правительством Иркутской области , ОАО «Иркутскэекрго» о реализации проекта перевод а теплоснабжения западной части города на единый централизованный источник – Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» (строительство тепломагистрали на западную часть города). ОАО «Иркутскэнерго» выделено 20,0 млн. руб. на проектирование строительства тепломагистрали. Проект вошел в качестве предложений от Иркутской области в Государственную Программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025года. |
| 1.1. Строительство теплотрассы от коллектора насосной станции до ТК-1, ТК-2 Д-500 мм | Перекладка ветхих сетей, теплоизоляции. | Обеспечение надежного теплоснабжение города. | 66,8 33,4 33,4 |  | 66,8 33,4 33,4 |  |  |  | 2011-2012 2011 2012 |  |  |
| 2. Капитальный ремонт тепловых сетей Восточной стороны | Амортизационный износ трубопроводов теплотрасс. | Надежное теплоснабжение потребителей | 109,6 16,3 18,7 | 62,6 9,3 10,7 | 47,0 7,0 8,0 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Энергия» | 2011г. Произведен капитальный ремонт теплосетей по улицам: - Трактовая – 1589,9 т.руб.(обл. б-т) - Бугровая – 1145,6 т.руб. (обл.б-т) - ремонт т/сети к МБДОУ № 4 – 208,0 т.руб. (местн. б-т). 2012г. Капитальный ремонт тепловых сетей Восточной стороны на сумму 1920,8 тыс.руб. (обл.бюдж. – 1881,6 тыс.руб., мест.бюдж. – 39,2 тыс.руб.) От КНС опора №67 до опоры № 182, протяженностью 867,6 м. |
| 3.Капитальный ремонт тепловых сетей Западной стороны |  |  | 59,0 8,7 10,1 |  | 56,7 8,4 9,7 |  | 2,3 0,3 0,4 |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Зиматеплоэнерго» | 2011г. Выполнены работы по: - замене теплотрассы по ул. Октябрьская, протяженностью –180 м. (80 тыс.руб. – мест.б-т). - ремонту теплотрассы от котельной № 3 до жилого дома № 19 , протяженностью 180 м. (1180,3 тыс. руб. – обл.. б - т). 2012г. Капитальный ремонт тепловых сетей западной стороны на сумму 1846,9 тыс.руб. (обл.бюдж. – 1529,2 тыс.руб., мест.бюдж. – 31,2 тыс.руб., ср-ва пред-тия – 286,5 тыс.руб.) Произведена замена теплотрассы от здания котельной №9 по ул. Революцонной №80 до жилого дома №9 ул. Жукова, протяженностью 780 м. Выполнен ремонт теплотрассы: - от котельной №1 от здания полиции до школы №10.; - База ул. Космонавтов; - от котельной №4 пер. Школьный; - от котельной №3 м-он Ангарский; - от котельной №8. |
| 4. Капитальный ремонт теплоисточников: котельные №№1, 3, 4, 7, 8, 9, 13 | Восстановительный капитальный ремонт изношенного тепломеханического оборудования и зданий котельных | Надежное теплоснабжение потребителей | 128,9 19,1 22,0 | 62,0 9,2 10,6 | 66,9 9,9 11,4 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Зиматеплоэнерго» | 2011г. Выполнены работы по капитальному ремонту теплоисточников: котельные №№1, 3, 4, 7, 8, 9, 13 на сумму 9411 тыс. руб. (в т. ч. 6000 - обл. б-т, 3411 тыс. руб. – мест. б-т). 2012г. Произведен капитальный ремонт теплоисточников на сумму 9014,3 тыс.руб. (обл.бюдж.- 4368,7 тыс.руб., мест.бюдж. – 1520,3 тыс.руб., ср-ва пред-тия – 3125,2 тыс.руб.). За счет средств областного и местного бюджетов выполнены работы : - Котельная №1 ул. Клименко 35а, ремонт котлов 7-11. - Замена конвективного пучка котла в котельной №3 м-он Ангарский 24. - Ремонт котла № 1 в котельной №3 м-он Ангарский - Ремонт аккумуляторного бака в котельной №3 м-он Ангарский. - Ремонт котла №12 в котельной № 1 ул. Клименко. - Приобретение котла КВм-1,33, Демонтаж, монтаж котла КВм-1,33. в котельной №9. За счет средств ООО «Зиматеплоэнерго» выполнены след. работы: В котельной №1: капремонт ШЗУ, ремонт цоколя, сетевых и подпиточных насосов, ремонт обмуровки котлов. В котельной №3 : ремонт подпиточного и питательного насосов, дымососа, ремонт котлов №1,2. Котельная №4: ремонт сетевых насосов, ремонт котлов №3, 4, 5, ремонт ШЗУ. Котельная №7: ремонт оборудования котельной. Котельная №8: ремонт задвижек. Котельная №9: ремонт обмуровки котла №1, оборудования, топливоподачи. Котельная №13: ремонт оборудования котельной. |
| 5. Ремонт тепловой изоляции магистрального трубопровода в пос ЛДК (с учетом предложений студенческого сообщества по применению теплоизоляционного покрытия RE-THERM ) | Износ тепловой изоляции | Надежное теплоснабжение потребителей | 0,94 | 0,94 |  |  |  |  | 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Энергия» | 2011г. Реализация мероприятия произведена в 2011году. Объем выполненных работ составил 846,5 т.руб.(обл. б-т). |
| 6. Установка частотного электропривода в котельной №1 | Внедрение энергоресурсосберегающих технологий | Снижение объема электропотребления | 0,97 | 0,97 |  |  |  |  | 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Зиматеплоэнерго» | 2011г. Не выполнено в связи с отсутствием финансирования 2012г. Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 7. Восстановление теплоизоляции на магистральных трубопроводах в западной части города (с учетом предложений студенческого сообщества по применению теплоизоляционного покрытия RE-THERM ) | Износ тепловой изоляции | Надежное теплоснабжение потребителей | 8,3 1,5 2,8 | 8,3 1,5 2,8 |  |  |  |  | 2011-2013 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Зиматеплоэнерго» | 2011г. Выполнены работы теплоизоляции на магистральных трубопроводах в западной части города на сумму 3000 тыс. руб (мест.б-т). 2012г. Восстановление теплоизоляции трубопроводов на сумму 2066 тыс.руб. (местн.бюдж.)на участках теплосети : - от ул. Новая 66 до компенсатора К-3; ул. Курзенкова; - от ул. Коммунистическая 44 до магазина «Новый»; - от котельной №1 ул. Клименко 35а до ул. Коммунистическая 34 и до ул. Подаюрова 16. |
| 8. Замена парового котла КЕ-10/14С в котельной №3 | Замена физически изношенного оборудования | Надежное теплоснабжение потребителей | 13,74 | 6,87 | 6,87 |  |  |  | 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Зиматеплоэнерго» | 2011г. Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. 2012г. Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| ИТОГО теплоснабжение: |  | Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | 399,05 93,71 87,94 | 141,68 27,84 25,04 | 255,07 65,57 62,5 |  | 2,3 0,3 0,4 |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011 г. 17,5 млн. руб. , (в т.ч. 10,8 – о.б., , 6,7 м. б.) 2012г. 14,848 млн.руб. (Обл.бюдж. – 7,78 млн.руб., местн.бюдж. – 3,66 млн.руб., ср-ва предпр. – 3,41 млн.руб.) |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 1. Перекладка ветхих сетей водопровода | Износ водопроводных сетей | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | 42,3 0,5 8,4 | 0,5 0,5 - | 41,8 - 8,4 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Водоснабжение» | 2011г. В 2011г. ООО «Водоснабжение» за счет собственных средств выполнены работы по перекладке ветхих сетей водопровода по следующим улицам города: - ул. Борцов Революции , Парижской Коммуны– 576,0 т.руб.; - от КНС ул. Донская до ж.д. №38 ул. Лазо – 226,0 тыс. руб.; - ул. Куйбышева, (ж.д. 1-7), ул.2-ая Восточная – 316 тыс. руб.; - Кирзавод - ЦРБ - 122 тыс. руб.; - Котельная №4 – ЦАЛД -197 тыс. руб.; - замена ввода к ж.д. №12,14 мкр. Ангарский – 137 тыс. руб.; - пер Подъездной (на РЭС), ул. Ломоносова, пер Подъездной – Котельная №7 – 225 тыс. руб.; - ул. Луговая – 264 тыс. руб.; - ул. Чехова – 23 тыс. руб.. Всего выполнено работ на 2086 тыс. руб. 2012г. Всего выполнено работ на 5632,5 тыс. руб. За счет средств местного бюджета заменено ветхих сетей водопровода на сумму 3048 тыс.руб., по улицам: Октябрьская, Ленина, Российская, Зеленый луг, Клименко, Коммунистическая. За счет средств ООО «Водоснабжение» выполнены работы по замену водопроводной сети и водопроводной сети из теплотрассы и др. работы на сумму 2584,5 тыс.руб., по улицам: Лазо, Бугровая, Тургенева, Подаюрова, Бурлова, Трактовая, Садовая, Коммунистическая, Луговая, Краснопартизанская, Чехова. |
| 3. Прокладка водопровода по ул. Революционная (от ул. Сидельникова до ул. Бограда) | Отсутствие централизованного водоснабжения |  | 6,3 3,15 | 6,3 3,15 5 |  |  |  |  | 2012-2013 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Водоснабжение» | 2012г. Не выполнено из-за отсутствия финансирования. |
| 4. Берегоукрепление водозабора | Размыв берега острова, на котором расположен муниципальный водозабор |  | 21,5 1,5 5,0 | 1,5 1,5 | 20,0 5,0 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Водоснабжение» | 2011г. Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования. 2012г. Произведена отсыпка на сумму 384 тыс.руб. (ср-ва ООО «Водоснабжение»). За счет средств частного инвестора (ООО Водоканал-сервис) ведутся работы по проектированию берегоукрепления. Наличие проекта позволит включить реализацию проекта в государственную или областную целевую программу. |
| ИТОГО водоснабжение: |  | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | 73,0 2,0 16,55 | 11,2 2,0 3,15 | 61,8 - 13,4 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. – 2,1 млн.руб. ( собс.ср.) 2012г. – 6,016 млн.руб. (мест.бюдж. – 3,048 млн.руб., ср-ва предп. – 2,968млн.ру.) |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |
| 1. Ремонт канализационных колодцев | Осуществление плановых капитальных ремонтов. | Обеспечение коммунальных услуг по канализованию стоков. | 5,9 1,0 1,1 | 5,9 1,0 1,1 |  |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Водоотведение» | 2011г. В 2011г. ООО «Водоотведение» за счет собственных средств году произведен капитальный ремонт 14 канализационных колодцев на сумму 406,0 тыс.руб. 2012г. Не выполнено из-за отсутствия финансирования. |
| 2. Замена ветхих канализационных сетей | Амортизационный износ сооружений канализации | Обеспечение коммунальных услуг по канализованию стоков. | 10,3 1,5 1,8 |  |  |  | 10,3 1,5 1,8 |  | 2011-2015 2011 2012 | ООО «Водоотведение» | 2011г. Не выполнено в связи с отсутствием финансирования 2012г. Замена ветхих канализационных сетей на сумму 115 тыс.руб.(ср-ва препр.) |
| 3 Строительство очистных сооружений биологической очистки, производительностью 6000 м3 в сутки (за исключением проектирования) | Замена аварийных очистных сооружений в соответствии с требованиями Водного Кодекса по очистке сточных вод. | Безаварийная работа очистных сооружений, качественная очистка стоков. | 275,6 92,6 | 13,9 4,9 | 37,7 12,7 | 224,0 75,0 |  |  | 2012-2014 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Стоки» | 2012г. ПСД по строительству очистных сооружений находится на экспертизе, планируется к получению в 3 квартале 2013г. В настоящее время разработан титульный список на стороительство объекта, сформирована бюджетная заявка на 2014-2016г Проект вошел в качестве предложений от Иркутской области в Государственную Программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025года. |
| 4. Замена канализационного коллектора от пер. Нагорный | Замена аварийного коллектора | Обеспечение коммунальных услуг по канализованию стоков | 2,5 2,5 | 2,5 2,5 |  |  |  |  | 2011 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Водоотведение» | 2011г. ООО «Тайшетстское РСУ» за счет средств местного бюджета произведена замена канализационного коллектора на участке от переулка Нагорный в сторону очистных сооружений. Объем выполненных работ составил 2488 тыс. руб. |
| 5. Прокладка канализационного коллектора по ул. Трактовая | Замена морально и физически изношенного коллектора | Обеспечение коммунальных услуг по канализованию стоков | 2,1 2,1 | 2,1 2,1 |  |  |  |  | 2012 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Водоотведение» | 2012г. Не выполнено из-за отсутствия финансирования. |
| ИТОГО водоотведение: |  | Обеспечение коммунальных услуг по канализованию стоков | 301,4 5,0 97,6 | 29,4 3,5 8,1 | 37,7 - 12,7 | 224,0 - 75,0 | 10,3 1,5 1,8 |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. – 2,9 млн.руб. (2,5 м.б., 0,4 собс.ср.) 2012г. 0,115 млн.руб. (ср-ва предпр.) |
| СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ |
| 1. Капитальный ремонт жилых домов восточной части города | Капитальный ремонт изношенных конструктивных элементов жилых зданий. | Обеспечение сохранности жилого фонда. | 131,9 22,5 24,3 | 14,6 2,5 2,7 |  | 110,8 18,9 20,4 | 6,5 1,1 1,2 |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО ООО «УК«Восточная» | 2011г. По областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Иркутской области» в 2011 году на территории г.Зима выполнены работы по переводу систем газоснабжения на электроснабжение и выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 18 многоквартирных домов м-на «Ангарский», проведено энергетическое обследование 18 многоквартирных домов (см. раздел электроснабжение). Кроме того, проведен капитальный ремонт крыши дома № 10 м-н «Ангарский». Объем выполненных работ составил 1930,2 тыс. руб. в т.ч. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (федеральный бюджет) – 1341,2 тыс. руб., средства местного бюджета –492,5 тыс. руб., средств собственников помещений 96,5тыс. руб. 2012г. ООО УК «Восточная» выполнен ремонт фасада и кровли по ул. Кольцевая, 9 на сумму 147 тыс.руб. |
| 2. Капитальный ремонт жилых домов западной части города | Капитальный ремонт изношенных конструктивных элементов жилых зданий. | Обеспечение сохранности жилого фонда. | 94,5 16,1 | 10,4 1,8 |  | 79,4 13,5 | 4,7 0,8 |  | 2011-2015 2011 | Администрация ЗГМО ООО «Атол» |  |
| ИТОГО содержание жилья: |  | Обеспечение сохранности жилого фонда | 226,4 38,6 41,7 | 25,0 4,3 4,6 |  | 190,2 32,4 35,0 | 11,2 1,9 2,1 |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. –1.9 млн. руб. (1,3 ф. б., 0,5 м. б., 0,1 соб.ср.) 2012г. – 0,147 млн.руб. (ср-ва предпр) |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ |
| 1. Приобретение коммунальной техники - бульдозер Б10М0111-1Е – экскаватор ЕК-18-20 - бульдозер Б10М. 0111-1Е | Отсутствие специализированной коммунальной техники. Высокий процент износа мусороуборочной техники. | Обновление автопарка, повышение качества коммунальных услуг | 20,2 2,0 2,8 3,4 | 7,82 0,6 0,84 2,38 | 12,38 1,4 1,96 1,02 |  |  |  | 2011-2013 2011 2011 2012 | Администрация ЗГМО | 2011г ООО « Коммунальный транспорт в. за счет собственных средств был приобретен а/м ЗИЛ 130 (б/у) и новый бункер для вывоза мусора. На базе приобретенного имущества смонтирован мусоровоз. Объем затрат составил – 600 тыс. руб. 2012г. Приобретен фронтальный погрузчик для работ по уборке города на сумму 2117,5 тыс.руб. (обл.бюдж.) |
| ИТОГО приобретение коммунальной техники: |  | Обновление автопарка, повышение качества коммунальных услуг | 20,2 4,8 3,4 | 7,82 1,44 2,38 | 12,38 3,36 1,02 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. –0,6 млн. руб. ( соб.ср-ва) 2012г. – 2,117 млн.руб. (обл.бюдж.) |
| ВСЕГО ЖКХ: |  |  | 1045,55 169,61 247,19 | 216,3 40,28 43,27 | 366,95 68,93 89,62 | 423,0 41,2 110,0 | 39,3 19,2 4,3 |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. –38,6 млн. руб. ( 10,7 ф.б., 10,8 о.б., 13,2 м.б., 3,9 соб.ср-ва) 2012г. – 23,25 млн.руб. (обл.бюдж – 7,78 млн.руб., местн. бюдж. -8,83 млн.руб., ср-ва пред. – 6,64млн.руб.) |
| 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА |  |
| 1.Осушение территории города локальными методами | Интенсивное заболачивание и обводнение территории города | Защита города от подтопления грунтовыми водами, улучшение экологической ситуации, создание качественной городской среды. | 14,0 1,0 10,0 | 5,0 1,0 1,0 | 9,0 - 9,0 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО Администрация Иркутской области | 2011 г. За счет местного бюджета (109,3 тыс.руб.) выполнены следующие работы по отводу поверхностных вод с территории жилых кварталов: -восстановлен кювет по ул.Революционная (от ул.Клименко до ул.Октябрьская); - восстановлена водопропускная труба по ул.Лермонтова. 2012г. Осушение территории по ул. Ленина, 62. Площадка под строительство бассейна. На сумму – 1493,16 тыс.руб. (Обл.бюдж. – 1227,5 тыс.руб. Местн.бюдж. – 265,66 тыс.руб) |
| 2. Обустройство действующего полигона размещения и переработки бытовых отходов (строительство здания стационарного поста, устройство шлагбаума) | Приведение состояния полигона ТБО в соответствие с требованиями действующего законодательства. | Упорядочение системы вывоза ТБО | 0,6 0,3 | 0,6 0,3 |  |  |  |  | 2012-2013 2012 | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный транспорт» | 2011 г. На действующем полигоне размещения и переработки бытовых отходов ООО «Коммунальный транспорт» за счет собственных средств выполнены работы по строительству здания стационарного поста. на сумму 100,0 тыс.руб. 2012г. Не выполнено из-за отсутствия финансирования. |
| 3. Строительство нового полигона для размещения и переработки бытовых отходов | Полное использование резерва старого полигона | Создание экологически безопасных условий хранения отходов, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, сохранение здоровья людей. | 45,0 3,0 | 3,0 1,5 | 42,0 1,5 |  |  |  | 2012-2015 2012 (ПСД)) | Администрация ЗГМО ООО «Коммунальный транспорт» | 2012г Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Готовятся обоснования для формирования бюджетной заявки для вхождения данного проекта в Государственную Программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025года . |
| ИТОГО благоустройство территории города: |  |  | 67,6 1,0 13,3 | 16,6 1,0 2,8 | 51,0 - 10,5 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. –0,2 млн.руб. ( 0,1 м.б., 0,1 соб. ср-ва) 2012г – 1,493 млн.руб. (обл.бюдж. – 1,227 млн.руб. местн.бюдж. – 0,266 млн.руб.) |
| 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |
| 1. Строительство детской поликлиники на 250 пос. в смену и дневной стационар на 10 коек | Имеющаяся в городе детская поликлиника расположена в приспособленном помещении, не отвечает требованиям Сан ПиНа. | Улучшение условий оказания услуг здравоохранения детскому населению города. | 182,3 6,5 | 17,6 - | 147,1 6,5 |  | 17,6 (бюджет ЗРМО) |  | 2012-2015 2012 (ПСД) | Администрация ЗГМО МУЗ «ЗГБ» | 2012г. Не выполнено. Проблема для города остается актуальной, однако в связи с переходом здравоохранения на областной уровень решение данного вопроса находится в ведении субъекта РФ. |
| 2. Ремонт фасадов подразделений МУЗ «ЗГБ» | Необходимость приведения в порядок внешнего вида зданий МУЗ «ЗГБ» | Улучшение эстетического вида зданий МУЗ «ЗГБ». | 6,0 1,5 | 6,0 1,5 |  |  |  |  | 2012-2015 2012 | Администрация ЗГМО МУЗ «ЗГБ» | 2012г. Не выполнено из-за отсутствия финансирования. |
| 3. Осуществление капитального и текущего ремонта подразделений МУЗ «Зиминская городская больница» в рамках Федеральной и областной программ «Модернизация учреждений здравоохранения » в т.ч. - инфекционное отделение - женская консультация - родильное отделение - гинекологическое отделение - городская поликлиника - детское отделение (кап. ремонт) - хирургическое отделение (кап. ремонт) - филиал детской поликлиники - детская поликлиника -кожно-венерологическое отделение) - детская поликлиника (кап. ремонт) - городская поликлиника (кап. ремонт) -кожно-венерологическое отделение | Высокая степень износа зданий и сооружений Не соответствие состояния помещений требованиям СанПина | Улучшение материально – технической базы МУЗ «Зиминская городская больница» за счет капитальных и текущих ремонтов имеющихся объектов. Соблюдение санитарных правил и норм. | 37,19 5,73 11,96 0,3 0,31 0,26 0,26 0,5 4,1 8,4 0,26 0,5 2,8 | 20,76 0,41 0,85 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,3 0,6 0,02 0,03 0,2 |  | 16,43 5,32 11,11 0,28 0,29 0,24 0,24 0,47 3,8 7,8 0,24 0,47 2,6 |  |  | 2011-2015 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 | Администрация ЗГМО МУЗ «ЗГБ» | 2011 г. Выполнен текущий ремонт в следующих отделениях МУЗ «ЗГБ»: - кожно-венерологическом отделении на сумму 150,0 т.руб. - клинико – диагностической лаборатории на сумму 105,0 т.руб. - бактериологическом отделении на сумму 35,0 т.руб. - родильном отделении на сумму 100,0 т.руб. - гинекологическом отделении на сумму 80,0 т.руб. - инфекционном отделении на сумму 200,0 т.руб. - отделении скорой помощи на сумму 85,0 т.руб. - амбулатории кожно-венер.отделение на сумму 90,0 т.руб. Общий объем выполненных работ составил 845 тыс. руб., в т.ч. 150 т.р. –ср-ва местного бюджета, 695 тыс. руб. – соб. ср-ва учреждения. Решен вопрос включения в областную программу «Модернизация здравоохранения в Иркутской области» капитального ремонта хирургического отделения на сумму 8,8 млн. руб. на 2012 год. 2012г. Капитальный ремонт хирургического отделения на сумму 7880 тыс.руб. (фед. б. – 7340 тыс.руб., местный б. – 440 тыс.руб. собств с-ва – 100 тыс.руб.) Капитальный ремонт детского отделения на сумму 5900 тыс.руб. (фед.б. – 5600 тыс.руб., собств.ср-ва – 300 тыс.руб.) |

| 4. Оснащение материально-технической базы МУЗ «ЗГБ» медицинским оборудованием до соответствующих его уровню стандартов в рамках Федеральной и областной программ «Модернизация учреждений здравоохранения » | Недостаточное оснащение МУЗ «Зиминская городская больница» современным медицинским оборудованием, транспортом, твердым инвентарем | Качественное эффективное оказание медицинской помощи посредством внедрения новейших медицинских технологий, обеспечение раннего выявления заболеваний, современный уровень диагностики, улучшение эпидемиологической ситуации, предупреждение внутрибольничного заражения, внедрение современных методов стерилизации и дезинфекции, замена изношенного автотранспорта. | 98,18 38,4 41,6 | 22,38 2,0 2,2 |  | 75,8 36,4 39,4 |  |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011 г. В рамках областной программы «Модернизация здравоохранения в Иркутской области» приобретено оборудование на сумму 3325,3 т.руб..( в т.ч. 2976,3 тыс. руб. фед. б-т, 349 тыс. руб. – мест.б-т,) - колонофиброскоп – 349,0 т.руб. - билирубинометр – 48,1 т.руб. - аппарат УЗИ – 1726,3 т.руб. - электрокардиограф – 45,5 т.руб. - холтер ЭКГ – 290,2 т.руб. - аппаратура для СМАД – 150,2 т.руб. - аппарат рентгеновский – 716,0 т.руб. 2012г. В рамках программы «Модернизация учреждений здравоохранения», ПНП «Здоровье», Мероприятий , направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в МБУЗ «ЗГБ» за счет средств федерального бюджета в 2012г. поступило оборудование на 16,38 млн. руб:: - монитор прикроватный «ВSM-2351К»; - стойка эндовидеохирургическая ; - аппарат ИВЛ для новорожденных детей; - инкубатор интенсивной терапии с комплектом расходных материалов; - комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС; - аппарат для дизинфекции «Нокоспрей» ; - анализатор газов и электролитов; - аппарат фототерапии для новорожденных; -аппарат ЭХВЧ-80-02; -гистероскоп; -экстрактор вакуумный; - МАК 02-Ч, ноутбук, принтер; - осветитель налобный LNH-400 - аспиратор-отсасыватель электрический хирургический «Армед» -монитор пациента с принадлежностями; - рентгеновская передвижная хирургическая установка, аппарат рентгенодиагностический хирургический передвижной; - набор инструментов хирургический для обработки костной ткани - стол операционный общехирургический с комплектом приспособлений для ортопедии ; - аппарат наркознодыхательный;. - аппарат искусственной вентиляции легких; - 3 автомобиля скорой помощи класса В на базе ГАЗ 32221 (в комплекте: дефибриллятор-монитор, аппарат ИВЛ, редуктор – ингалятор кислородный, аппарат наркозный, отсасыватель, глюкометр, пульсоксиметр, носилки складные, укладка врача, набор реанимационный, розетка пневматическая, тележка каталка, набор акушерский). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Информатизация городской системы здравоохранения (приобретение оборудования, переподготовка кадров) в рамках Федеральной и областной программ «Модернизация учреждений здравоохранения » | Недостаточный уровень информатизации МУЗ «Зиминская городская больница» | Совершенствование системы управления муниципальным здравоохранением на основе автоматизации процесса информационного взаимодействия между учреждениями и организациями системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования, министерством здравоохранения Иркутской области путем: - включение МУЗ «Зиминская городская больница» в единую информационную систему, базу данных первичной информации; -создания систем автоматизации деловых процедур с переходом на безбумажный электронный документооборот. | 6,03 2,1 2,43 | 1,82 0,15 0,17 |  | 4,21 1,95 2,26 |  |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011 г. Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования. 2012г. В рамках ДЦП «Модернизация здравоохранения Иркутской области на 2011-2012гг» за счет средств федерального бюджета проведена информатизация городской системы здравоохранения 1050 тыс.руб. Установлена локальная сеть в городской поликлинике, детской поликлинике, стоматологической поликлинике, в административном корпусе и стационаре МБУЗ «ЗГБ».. |
| ИТОГО здравоохранение: |  | Экономия бюджетных средств– 0,09 млн. руб. в год | 337,5 46,23 63,99 | 75,16 2,56 4,72 | 148,3 - 6,5 | 96,44 43,67 52,77 | 17,6 - - |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. – 4,2 млн. руб. ( 3,0 ф.б., 0,5 м.б., 0,7 соб. ср.) 2012г. – 31,21 млн.руб. (30,37 млн.руб. фед.бюдж, 0,44 млн.руб. местн.бюдж, 0,4 млн.руб. собств.ср-ва.) |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| 1. Строительство загородного оздоровительного лагеря | Существующий ДОЛ «Тихоокеанец» находится в ветхом состоянии. Год постройки – 1949. Жилые корпуса и вспомогательные постройки в щитовом исполнении. Процент износа –100%. Согласно предписаниям службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дальнейшая эксплуатация лагеря в настоящем состоянии невозможна. | Создание условий летнего отдыха детей и оздоровления детей, отвечающих требованиям Сан ПиНа. . | 36,9 5,0 | 8,9 - | 28,0 5,0 |  |  |  | 2012 - 2015 2012 (ПСД) | Администрация ЗГМО Управление образования | 2012г. Не выполнено из-за отсутствия финансирования. |
| 2. Капитальный ремонт МОУ СОШ №1 | Аварийное состояние учебных помещений МОУ СОШ №1, прекращение эксплуатации спортзала | Создание комфортных и безопасных условий для обучения детей и работы педагогического и обслуживающего персонала (число учащихся – 426 чел., число педагогов и обслуживающего персонала – 65 чел.) | 48,0 3,5 44,5 | 3,5 3,5 - | 44,5 - 44,5 |  |  |  | 2011-2012 2011 2012 | Администрация ЗГМО Управление образования | 2012г. Определен подрядчик проектирования Готовится проектно-сметная документация. |
| 3. Капитальный ремонт МОУ СОШ №10 | Аварийное состояние учебных помещений МОУ СОШ №10. Отсутствие в школе актового зала и несоответствие имеющегося пищеблока требованиям Сан ПиН. | Создание комфортных и безопасных условий для обучения детей и работы педагогического и обслуживающего персонала (число учащихся – 503 чел. число педагогов и обслуживающего персонала – 66 чел.) | 48,0 3,5 | 3,5 3,5 | 44,5 - |  |  |  | 2012-2013 2012 | Администрация ЗГМО Управление образования | 2012г. Готовятся документы на проектирование |
| 4. Капитальный ремонт МДДУ «Детский сад №212» г.Зимы в рамках областной государственной целевой программы «Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014гг» |  | Организация 44 новых рабочих мест Сохранение 26 раб. мест. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней 0,5 млн. руб. в год. | 28,7 | 5,7 | 23,0 |  |  |  | 2011 | Администрация ЗГМО Управление образования | 2011г. С 2010 года здание МДОУ «Детский сад № 212», принятое в муниципальную собственность от ОАО «РЖД» находится на капитальном ремонте. Ремонт объекта осуществляется в рамках реализации целевой областной программы "Сохранение и развитие системы дошкольного образования Иркутской области" Всего с начала ремонта выполнено работ на 26,1млн. руб., в т.ч. - 2010 год - 15,6 млн. руб. ( 14,9 о.б., 0,7 м.б.) выполнены энергосберегающие мероприятия - утепление стен и чердачного перекрытия, замена оконного и дверного заполнения, смена изношенной кровли. - 2011год - 10,5 млн.руб.( 10,0 о.б., 0,5 м.б.) проведены работы по внутренней отделке здания. 2012г. Закончен капитальный ремонт. Объект сдан в эксплуатацию после капремонта в декабре 2012 г. Объем инвестиций 2012г. составил - 10,8 млн. руб. ( 10,2 обл. б-т, 0,6 – местн. б-т). Общий объем инвестиций по данному объекту за 3 года составил 36,9 млн. руб. |
| 5.Обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях образования (в соответствии с муниципальной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы г.Зима на 2010-2013гг») | Отсутствие или неисправность в учреждениях образования систем АПС, оповещения людей при пожаре. | Повышение противопожарной безопасности образовательных учреждений | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  | 2012 | Администрация ЗГМО Управление образования | 2012 г. Установлены автоматические пожарные сигнализации в следующих учреждениях образования: ДЮСШ, ЗДДТ, Управление образования, Детский сад № 56 . Всего на сумму 600 тыс.руб. (местный бюджет) |
| ИТОГО образование: |  | Организация 44 новых рабочих мест Сохранение 26 раб. мест. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней 0,5 млн. руб. в год | 920,2 32,2 53,6 | 330,2 9,2 4.,1 | 590,0 23,0 49,5 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. –10,5 млн.руб.( 10,0 о.б., 0,5 м.б.) 2012г -.11,4 млн. руб. ( 10,2 о.б., 1,2 м.б.) |
| КУЛЬТУРА |
| 1. Строительство городского парка отдыха (на базе Парка Победы) | Отсутствие учреждений организованного отдыха населения города. | Организация культурного досуга населения города. | 12,0 2,0 2,5 | 9,5 1,5 2,0 |  |  | 2,5 (ср-ва населения) 0,5 0,5 |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | 2011г. реализация мероприятия не проводилась по причине не сдачи ограждения Парка подрядчиком ООО "Строительная компания "Периметр" в установленном порядке. 2012г Не выполнено. |
| 2. Комплектование книжных фондов | Недостаточное комплектование и старение имеющегося книжного фонда. | Сохранение и обеспечение устойчивого развития библиотечной сети. Организация книжных фондов с учетом изменения читательских потребностей и запросов. | 1,18 0,20 0,23 | 0,74 0,13 0,15 | 0,16 0,02 0,03 | 0,28 0,05 0,05 |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | 2011г. Приобретено 524 экз. книг (объем финансирования – 109 тыс. руб., в т.ч. 39,0 – ф.б.,20,0 - о.б., 50,0 – м.б.). 2012г. Выписано 85 наименований периодики, 25 наименований газет, 60 журналов. Приобретено 378 экз. книг Объем финансирования составил 210 тыс.руб. (140 тыс.руб. мест.бюдж., 20 тыс.руб. обл. бюдж., 50 тыс.руб. фед. бюдж.) |
| 3. Капитальный ремонт здания Детской библиотеки | Высокая степень износа здания | Улучшение материально-технической базы объектов культуры | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  | 2012 | Администрация ЗГМО Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | 2012г. Не проводился. Принято решение по переводу Детской библиотеки в помещение Центральной библиотеки. |
| 4. Капитальный ремонт системы отопления МОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа» | Аварийное состояние системы отопления | Создание комфортных и безопасных условий для детей и педагогического персонала (число учащихся 120 чел. обслуживающий персонал – 30 чел.) | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  | 2011 | Администрация ЗГМО Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | 2011г. Не выполнено в связи с отсутствием финансирования 2012 г. Произведен капитальный ремонт системы отопления.(полная замена системы отопления). На сумму 550 тыс.руб. (мест.бюдж.) |
| 5. Строительство ограждения территории МОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа» | Исполнение требований СанПиН для получения лицензии на образовательную деятельность | Создание безопасных условий для обучения детей | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | 2012 | Администрация ЗГМО Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | 2012г. За счет средств местного бюджета (300 тыс.руб.)установлено ограждение по всему периметру территории музыкальной школы. |
| 6. Обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях культуры в соответствии с муниципальной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы г.Зимы на 2010-2013гг.) | Отсутствие в учреждениях культуры систем АПС, оповещения людей при пожаре. | Повышение противопожарной безопасности учреждений культуры | 2,1 0,8 0,7 | 2,1 0,8 0,7 |  |  |  |  | 2011-2013 2011 2012 | Администрация ЗГМО Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | 2011г. Не выполнено в связи с отсутствием финансирования 2012г. Установлена АПС в библиотеках-филиалах №№ 3,5., административном корпусе, МАУК «Кинодосуговый центр «Россия». Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений в учреждениях: МБУК «Городской дом культуры «Горизонт», МБОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа, МБУК «Централизованная библиотечная система». Объем финансирования составил - 400 тыс.руб. (200 тыс.руб. мест.бюдж., 200 тыс.руб. собств.ср-ва.) |
| ИТОГО культура |  |  | 23,58 4,1 6,13 | 20,64 3,53 5,55 | 0,16 0,02 0,03 | 0,28 0,05 0,05 | 2,5 0,5 0,5 |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. 0 ,1 млн.руб.( 0,04 – ф.б.,0,02 - о.б., 0,05 – м.б.). 2012г. 1,46 млн.руб. ( 1,19 мест.бюдж., 0,02 обл.бюдж., 0,05 фед.бюдж., 0 2 собств.ср-ва.) |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  |
| 1. Строительство стадиона «Локомотив» | Переданный в муниципальную собственность стадион «Локомотив» находится в аварийном состоянии, непригодном для эксплуатации. | Увеличение спортивных площадей, занятости детей, профилактика детской преступности, пропаганда здорового образа жизни. | 104,1 63,6 | 41,0 0,5 | 23,6 23,6 | 39,5 39,5 |  |  | 2012-2015 2012 | Администрация ЗГМО | 2012г. Принято решение о строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом на месте стадиона «Локомотив». Объявлен аукцион на проектирование. Определен подрядчик на проектирование. |
| 2. Строительство плавательного бассейна | Необходимость включения в образовательный процесс для подрастающего поколения плавания в целях их полноценного развития. Отсутствие таковых объектов в городе. | Увеличение спортивных площадей, занятости детей, профилактика детской преступности, пропаганда здорового образа жизни. | 102,8 65,5 0,5 | 37,8 0,5 0,5 | 25,0 25,0 | 40,0 40,0 |  |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. Прорабатывался вопрос привязки в г.Зима Тулунского проекта плавательного бассейна (как проекта повторного применения). 2012г. Подготовлена площадка под строительство бассейна. Осуществлялось проектирование «привязки» проекта повторного применения. |
| 3. Размещение на территории муниципального образования простейших спортивных сооружений - многофункциональная спортивная площадка - хоккейный корт | Необеспеченность города простейшими спортивными сооружениями | Увеличение спортивных площадей, занятости детей, профилактика детской преступности, пропаганда здорового образа жизни. | 4,8 1,55 3,25 | 0,5 0,25 0,25 | 4,3 1,3 3,0 |  |  |  | 2011 2011 2011 |  | 2011г. За счет средств обл. бюджета были приобретены и установлены две минирампы (элементы скейтпарка) на сумму 940 тыс. руб., многофункциональная площадка с искусственным покрытием – 744,6 тыс. руб. 2012 г. Установлена многофункциональная спортивная площадка на ул. Щерса. Объем финансирования – 497,0тыс. руб., в т.ч. (обл. б-т – 449 тыс.руб. местн. б-т – 48 тыс.руб.) |
| 4. Капитальный ремонт зала тяжелой атлетики | Высокая степень износа здания | Создание комфортных и безопасных условий для занятия физической культурой и спортом | 5,5 1,0 | 5,5 1,0 |  |  |  |  | 2012-2015 2012 | Администрация ЗГМО Управление образования | 2012г. Произведен капитальный ремонт зала тяжелой атлетики на сумму 465тыс.руб. (мест..бюдж. – 150 тыс.руб., привл. ср-ва – 315 тыс.руб.) |
| 5. Капитальный ремонт детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ) | Высокая степень износа здания | Создание комфортных и безопасных условий для детей и педагогического персонала | 4,0 1,0 | 4,0 1,0 |  |  |  |  | 2012-2015 2012 | Администрация ЗГМО Управление образования | 2012г. Произведен текущий ремонт кровли здания детско-юношеской спортивной школы и косметический ремонт зала кикбоксинга на сумму 98,3 тыс.руб. (мест..бюдж. – 60,3 тыс.руб., привлеченные ср-ва – 38 тыс.руб.) |
| ИТОГО физическая культура и спорт: |  |  | 221,2 70,3 66,1 | 88,8 1,0 3,0 | 52,9 29,3 23,6 | 79,5 40,0 39,5 |  |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. –1,7 млн.руб. (о.б.) 2012г. – 1,06 млн.руб. (обл. бюдж. – 0,449 млн.руб., мест. бюдж. – 0,258 млн.руб., привлеченные ср-ва – 0,353 млн.руб.) |
| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  |
| 1. Реализация программы «Молодым семьям - доступное жилье» | Низкий процент обеспечения жильем молодых граждан | Обеспечение жильем молодых семей г.Зимы, увеличение рождаемости, укрепление института семьи. | 16,25 4,05 3,5 | 10,9 2,7 2,4 | 5,35 1,35 1,1 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО | 2011г. : 1. Участникам программы 2005года (29семей) компенсирована процентная ставка по кредиту на приобретение жилья (273,0 тыс. руб, о.б., 547,0 тыс. руб. м.б.). 2. Участникам программы 2010года (7 семей) предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья ( 1044,0 тыс. руб. ф.б.; 1032,0 тыс. руб. о.б.; 996,0 тыс. руб. м.б.). 3.Участникам программы 2011года ( 3 семьи) предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья (1302,4 тыс. руб. ф.б.; 597,6 тыс. руб. о.б.; 300,0 тыс. руб. м.б.) 4. Предоставлена дополнительная субсидия (4 семьям) при рождении ребенка (354,0тыс. руб. о.б.). 2012г. 1. Участникам программы 2005года (29семей) компенсирована процентная ставка по кредиту на приобретение жилья (212,7 тыс. руб, о.б., 425,5 тыс. руб. м.б.). 2. Участникам программы 2011года (4 семеьи) предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья ( 352,8 тыс. руб. ф.б.; 1159,2 тыс. руб. о.б.; 504,0 тыс. руб. м.б.). 3.Участникам программы 2012года ( 6 семей) предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья (756,0тыс. руб. ф.б.; 1490,4 тыс. руб. о.б.; 749,8,тыс. руб. м.б.) 4. Предоставлена дополнительная субсидия (7семьям) при рождении ребенка (694,2,тыс. руб. о.б.). |
| ИТОГО молодежная политика: |  |  | 16,25 4,05 3,5 | 10,9 2,7 2,4 | 5,35 1,35 1,1 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. – 6,4 млн.руб. ( 2,3 - ф.б., 2,3– о.б., 1,8 м. б-т).) 2012г. – 6,35 млн.руб. (1,1 – ф.б., 3,55 – обл.б., 1,7 – мест.б.) |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ |  |
| 1. Строительство жилых домов малоэтажной застройки за мкр. «Ангарский» (включая строительство инженерных коммуникаций) | В рамках ПНЦ «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» переселение жителей г.Зима в более комфортное жилье. | Улучшение жилищных условий жителей города | 121,5 22,5 22,5 | 9,0 - - |  |  | 112,5 22,5 22,5 |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО Индивидуальные застройщики | 2011г. Мероприятие в 2011 году не выполнялось. Фирма «Винсент», которой на праве собственности принадлежит земельный участок, не осваивает строительную площадку. 2012г. Не выполнено. |
| 2. Улучшение жилищных условий населения города путем строительства жилья по областной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019» | Аварийного состояние муниципального жилищного фонда пос. ЛДК, в результате неоднократного затопления паводковыми водами. | Переселение граждан из зоны затопления. | 164,5 4,5 40,0 | 26,4 0,4 2,0 | 138,1 4,1 38,0 |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО | 2011г. В декабре 2011 году сдан в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом (общей площадью 3,5 тыс.м2) по ул. Коммунистическая, 16. Общий объем финансирования строительства составил в 2011 году 46098,7 тыс. руб. , в т.ч.: - по обл. программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на период до 2019года» - 37217,04 тыс. руб.; - по обл. программе Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области на 2010-2014гг» - 6460,96 тыс. руб.; - местный бюджет на завершение строительства в качестве софинансирования областных программ – 2420,7 тыс. руб. 2012г. Сдан в эксплуатацию 30-ти квартирный жилой дом (общей площадью 1,0 тыс.м2.) . Объем финансирования -26,675 млн.руб. (Фед.бюдж.-6,341 млн.руб., обл.бюдж.-18,618 млн.руб., мест.бюдж.-1,716 млн.руб). Финансирование проходило в рамках: 1. Реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 г.» (Обл.бюдж. – 14,894 млн.руб., местн.бюдж. – 1,716 млн.руб.) 2. В рамках Закона Иркутской области № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» (федер.бюдж – 3,724 млн.руб., обл.бюдж. – 6,341 млн.руб.) |
| 3. Индивидуальное жилищное строительство (0,2 тыс. кв. м. в год,) | Высокий физический износ жилого фонда. Переселение жителей г.Зима в более комфортное жилье. | Улучшение жилищных условий жителей города | 33,0 6,6 6,6 |  |  |  | 33,0 6,6 6,6 |  | 2011-2015 2011 2012 | Индивидуальные застройщики | 2011г. В 2011 году сдано в эксплуатацию 23 индивидуальных жилых дома, общей площадью 2,37 тыс.м2 . Инвестиции в индивидуальное жилищное строительство составили в 2011 г. 18623 тыс. руб. 2012г. В 2012 году сдано в эксплуатацию 1,12 тыс. м2. Инвестиции в индивидуальное жилищное строительство составили в 2012 году 6,41 млн.руб. |
| ИТОГО строительство жилья: |  | Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней 0,3 млн. руб. в год | 319,0 33,6 | 35,4 0,4 | 138,1 4,1 |  | 145,5 29,1 |  | 2011-2015 2011 |  | 2011г. 64,7 млн. руб.( 43,7- о.б., 2,4 м.б., 18,6 соб. ср.) 2012г. – 33,085 млн.руб. (фед.бюдж. – 6,341 млн.руб., обл.бюдж. – 18,618 млн.руб. местн.бюдж. – 1,716 млн.руб., индивид. ср-ва – 6,41 млн.руб.) |
| ВСЕГО социальная сфера: |  | Организация 44 новых рабочих мест Сохранение 26 раб. мест. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней 0,5 млн. руб. в год Экономия бюджетных средств– 0,09 млн. руб. в год | 1837,73 190,48 262,42 | 561,1 19,39 21,77 | 934,81 57,77 118,73 | 176,22 83,72 92,32 | 165,6 29,6 29,6 |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. 87,6 млн. руб.( 5,34 ф.б., 57,72- о.б., 5,25 м.б., 19,3 соб. ср.) 2012г. 84,56 млн. руб. (37,86 ф.б., 32,84 о.б., 6,5 м.б., 7,01 соб.ср-ва, 0,35 привл. ср-ва) |
| 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением поселков: - Нижний поселок ЛДК (Устройство пирса в р-не ул. Красной звезды и Лесопильной); - Зима-2 (Устройство 2-х пирсов: ул. 1-я Набережная - район Муринского моста, и в районе Мясокомбината) | Недостаточное противопожарное водоснабжение в жилом секторе | Снижение экономического ущерба и гибели людей от пожаров | 5,78 0,25 0,53 | 5,78 0,25 0,53 |  |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 | Администрация ЗГМО | 2011г. Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования. 2012г. Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования |
| ИТОГО обеспечение безопасности населения: |  |  | 45,88 1,05 1,23 | 45,88 1,05 1,23 |  |  |  |  | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. – 0 2012г. - 0 |
| ВСЕГО: |  | Организация 92 новых раб. мест. Сохранение 875 раб. места. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней к 2013г. на 27,8 млн. руб. в год. Экономия бюджетных средств 0,09 млн. руб. | 3834,27 540,92 818,92 | 852,68 64,32 71,37 | 1481,71 148,55 241,65 | 599,22 124,92 202,32 | 464,56 149,43 115,48 | 436,1 53,7 188,1 | 2011-2015 2011 2012 |  | 2011г. 163,91 млн. руб.( 16,04 ф.б., 68,52 о.б., 19,45 м.б., 56,9 соб. ср., 3,0 заемн. ср.) 2012г. – 114,66 млн.руб. (37,86 ф.б., 46,14 о.б., 14,7м.б., 15,61 соб. ср-ва, 0,35 привл. ср-ва) |