**30.04.2021 №344**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы на территории Зиминского городского муниципального образования на 2023 - 2025 годы**

 В соответствии с частью 5 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, Законом Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области", письмом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 25.03.2021 № 2401/2021, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы на территории Зиминского городского муниципального образования на 2023 - 2025 годы (далее - краткосрочный план).
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования обеспечить:

2.1. направление краткосрочного плана в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в срок не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления;

* 1. размещение краткосрочного плана в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в течение 15 календарных дней со дня опубликования настоящего постановления.
1. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам ЖКХ.

Мэр Зиминского городского

муниципального образования

А.Н. Коновалов

 Утвержден

постановлением администрации

 Зиминского городского

 муниципального образования

 от 30.04.2021 № 344

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы на территории Зиминского городского муниципального образования на 2023 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД [<\*>](#P4782) | Стоимость капитального ремонта [<\*\*>](#P4782) | Начальный срок проведения капитального ремонта [<\*\*\*>](#P4783) | Плановая дата завершения работ [<\*\*\*\*>](#P4784) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | мкр. Ангарский, д.12 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в МКД | - | 2023 | 31.12.2023 |
| 2. | мкр. Ангарский, д.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в МКД | - | 2023 | 31.12.2023 |
| 3. | мкр. Ангарский, д.5 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в МКД | - | 2023 | 31.12.2023 |
| 4. | мкр. Ангарский, д.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в МКД | - | 2023 | 31.12.2023 |
| 5. | мкр. Ангарский, д.10а | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замену окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя;Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки;Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД | - | 2023 | 31.12.2023 |
| 6. | ул. Проминского, д.11 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий (далее - Ремонт крыши);Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки;Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД | - | 2023 | 31.12.2023 |
| 7. | ул. Ангарская, д.1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения;Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения;Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения;Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения;Ремонт крыши;Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД | - | 2024 | 31.12.2023 |
| 8. | мкр. Ангарский, д.16 | Ремонт крыши; Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки;Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД |  - | 2024 | 31.12.2024 |
| 9. | мкр. Ангарский, д.2 | Ремонт крыши; Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки;Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД |  - | 2024 | 31.12.2024 |
| 10. | мкр. Ангарский, д.12 | Ремонт крыши; Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки;Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД | - | 2024 | 31.12.2024 |
| 11. | мкр. Ангарский, д.5 | Ремонт крыши; Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки;Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД |  | 2025 | 31.12.2025 |
| 12. | мкр. Ангарский, д.6 | Ремонт крыши; Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки;Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД | - | 2025 | 31.12.2025 |

Примечание:

<\*> - информация в отношении МКД, будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

<\*\*> - стоимость капитального ремонта актуализируется после его проведения;

<\*\*\*> - начальный срок проведения капитального будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

<\*\*\*\*> - плановая дата завершения работ будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

Мэр Зиминского городского

муниципального образования А.Н. Коновалов