ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации городской целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в г. Зиме на 2007-2010 годы» за 2009год

Решением городской Думы от 28.09.2006 № 280 была утверждена городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в г. Зиме на 2007-2010 годы». В этой программе предусматривается развитие видов спорта (организация и проведение мероприятий и соревнований на территории города, участие в выездных соревнованиях) и строительство и реконструкция спортивных сооружений.

Всего предусмотрено программой на 2009 г. 174,490 млн. руб., но в связи с дефицитом бюджета, лимиты доведены в объёме 0,475 млн. руб. Фактически израсходовано 0,468 млн. руб.

Таблица №1

Запланированное и фактическое финансирование программы:

| Наименование мероприятий, строек (объектов) | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | в том числе в 2009 |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по городской целевой программе | Всего | 212,078 | 174,490 | 0,4678 |
|  | Федер. бюджет | 99,500 | 79,500 |  |
|  | Областной бюджет. | 43,901 | 42,201 |  |
|  | Местный бюджет | 56,701 | 40,813 | 0,4678 |
|  | др. источники (ЖД) | 11,976 | 11,976 |  |
| Раздел 1 . Развитие видов спорта |
| Всего расходов по разделу "Развитие видов спорта" | Местный бюджет. | 6,631 | 1,915 | 0,4678 |
| в т.ч. по мероприятиям |
| 1.1.Приобретение спортивной формы и инвентаря | Местный бюджет | 1,500 | 0,500 | 0,2375 |
| 1.2.Организация и проведение спортивных мероприятий и участия в выездных соревнованиях | Местный бюджет | 4,100 | 1,1256 | 0,2275 |
| 1.3.Оорганизация и проведение соревнований УСЦ РОСТО (ДОСААФ) | Местный бюджет | 0,119 | 0,0338 |  |
| 1.4. Организация и проведение спортивных мероприятий спортивного клуба «Байкал» и участия в выездных соревнованиях | Местный бюджет | 0,155 | 0,0476 |  |
| 1.5.Организация и проведение мероприятий по месту жительства ТОЦ города | Местный бюджет | 0,330 | 0,0507 |  |
| 1.6.Организация и проведение мероприятий общества слепых и слабовидящих | Местный бюджет | 0,060 | 0,015 |  |
| 1.7.Организация и проведение спортивных общегородских мероприятий среди школьников | Местный бюджет | 0,367 | 0,1425 | 0,0028 |
| Раздел 2. Строительство и реконструкция спортивных объектов |
| 2.0. Всего расходов по разделу "Строительство и реконструкция спортивных объектов" | Всего | 205,447 | 172,575 |  |
|  | Федер. бюджет | 99,500 | 79,500 |  |
|  | областной бюджет. | 43,901 | 42,201 |  |
|  | Местный бюджет | 50,070 | 38,898 |  |
|  | др. источники (ЖД) | 11,976 | 11,976 |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| 2.1Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию всех спортивных объектов | Местный бюджет | 10,000 | 9,528 |  |
| 2.2.Стадион «Локомотив» г. Зима | Всего | 77,567 | 77,567 |  |
|  | Федеральный бюджет | 39,500 | 39,500 |  |
|  | Областной бюджет | 23,591 | 23,591 |  |
|  | Местный бюджет | 2,500 | 2,500 |  |
|  | др. источники (ЖД) | 11,976 | 11,976 |  |
| 2.3. Ремонт зала тяжелой атлетики (спорткомплекс «Локомотив») | Всего | 2,800 | 2,800 |  |
|  | местный бюджет | 2,800 | 2,800 |  |
| 2.4. Реконструкция столовой ПУ – 6 в зал бокса | Всего | 5,000 | 3,000 |  |
|  | местный бюджет | 5,000 | 3,000 |  |
| Быстровозводимые спортивные объекты в образовательных учреждениях (ФЦП "Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы") |
| 2.5. Плавательный бассейн 25*11м в г.Зима по ул. Григорьева 12-Б | Всего | 80,620 | 77,22 |  |
|  | Федер. бюджет. | 40,00 | 40,00 |  |
|  | Областной бюджет | 20,31 | 18,61 |  |
|  | Местный бюджет | 20,31 | 18,61 |  |
| 2.6.Строительство стадиона-площадки при МОУ СОШ №1 | Всего | 2,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 2,0 |  |  |
| Быстровозводимые спортивные центры по месту жительства (ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы") |
| 2.7. Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Зима, ФСК "Локомотив" (ФОК) | Всего | 27,46 | 2,46 |  |
|  | Федер. бюджет. | 20,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 7,46 | 2,46 |  |

В течение года было проведено 224 соревнования городских, региональных и областных из 245 запланированных.

Часть мероприятий программы проводилось без финансирования или с использованием внебюджетных денежных средств, часть мероприятий не проводилась (в т.ч. по разделу 2 «Строительство и реконструкция спортивных объектов») в связи с дефицитом денежных средств в местном бюджете.

Таблица №2

### Анализ статистических наблюдений:

| № | Наименование | Годы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 | Всего спортивных сооружений | 32 | 32 | 32 | 32 | В собственности ЗГМО значатся 9 спортивных площадок, на которые отсутствует техническая документация, обслуживаемые Управляющими компаниями. |
| 2 | Штатные физкультурные работники | 58 | 58 | 61 | 58 | МДОУ, МОУ СОШ, МОУ МОД «ДЮСШ», МОУ ДО «ЗДДТ» |
| 3 | Численность занимающихся в спортивных секциях и группах | 2299 | 3013 | 3024 | 2082 | Резкое сокращение численности занимающихся связано с: 1) закрытием (прекращением финансирование министерством физкультуры, спорта и молодёжной политики Иркутской области) ОГУ ДЮСК «Байкал» - на нашей территории при МОУ СОШ работало 11 педагогов-организаторов, с охватом занятости более 1000 человек; 2) сокращением ставок дополнительного образования в связи с сокращением количества классов комплектов в образовательных учреждениях города. |
| 4 | Численность постоянного населения муницип. образования | 34,1 | 34,1 | 34,0 | 34,1 |  |
| 5 | % занимающихся ФК и спортом к общему населению муниципального обр-я | 6,7 | 8,7 | 8,9 | 6,1 |  |

Таблица №3

## Лучшие результаты за 2009 год:

| № | Соревнования | Дата | Результаты | Ответственный, тренер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первенство Иркутской области по боксу, г.Ангарск | 5-8.01.2009г | I-место, Ожигов Константин | Ю.В. Нетёсов |
| 2 | Первенство Иркутской области по лёгкой атлетике, г.Иркутск | 9-19.01.2009г | I место – Кирьян Михаил, II место – Лисичный Сергей | И.А. Видрих |
| 3 | Чемпионат Иркутской области по ушу-саньда, г.Саянск | 16-18.01.2009г | I место – Блохина Алёна, II место – Блохин Игорь, Намок Лазарь, Кашкин Сергей | С.Г. Антонов |
| 4 | Открытое личное первенство Иркутской области по тяжёлой атлетике, г.Ангарск | 18-20.01.2009г | I место – Верещагин Александр | Э.А. Бахвалов |
| 5 | Первенство Сибирского Федерального округа по тяжёлой атлетике, г.Ангарск | 18-20.01.2009г | I место – Верещагин Александр III – место – Ковтун Руслан, Иванова Юлия | Э.А. Бахвалов П.Г. Блинов Э.А. Бахвалов |
| 6 | Лично-командное первенство Иркутской области по лёгкой атлетике | 26-27.01.2009г | I место – Баранова Арина, II место – Егорова Виктория | И.А. Видрих |
| 7 | Первенство Иркутской области по шахматам, г.Иркутск | 21-22.01.2009г | I место – Рожков Дмитрий, (стал трёхкратным чемпионом области) | Т.Н. Осипова |
| 8 | Областные соревнования по лёгкой атлетике, г.Тулун | 11-12.04.2009г | I место – Кирьян Михаил, Баранова Арина | И.А. Видрих |
| 9 | Спартакиада Сибирского Федерального округа среди учащихся по тяжёлой атлетике, г.Бердск | 18-21.04.2009г | III место – Одиноков Александр | П.Г. Блинов |
| 10 | Открытый Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике памяти Ю.П. Иванова, г. Красноярск | 05-09.05.2009г | I место – Дмитриев Никита (выполнил норматив Мастера спорта России) | П.Г. Блинов |
| 11 | Областные соревнования по лёгкой атлетике, г.Иркутск | 14-15.05.2009г | I место – Кирьян Михаил, II место – Мухамедзянов Павел | И.А. Видрих |
| 12 | Чемпионат Иркутской области по лёгкоатлетическому кроссу посвящённый Дню Иркутской области, г.Иркутск | 26.09.2009г | I место – Мухамедзянов Павел, II – Кирьян Михаил, Баранова Арина | И.А. Видрих |
| 13 | Областной турнир по минифутболу, посвящённый памяти В.Екония, г.Зима | 03-04.10.2009г | II место | Н.А. Граховский |
| 14 | Традиционный областной турнир по кикбоксингу и сань-шоу «Сибирский дракон», г.Ангарск | 23-25.10.2009г | II место – Самсоненко Татьяна, II место – Мальков Роман, II место – Блохина Алёна | С.Г. Антонов |
| 15 | Первенство Иркутской области по боксу, г.Братск | 25-27.12.2009г | I место – Глуханюк Александр, I место - Жилбызов Нурсултан | Ю.В. Нетёсов |

# Ведущий специалист

по физкультуре, спорту							И.В. Решетникова

3 26 62