Информация

Управления образования администрации ЗГМО

о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году

Подготовка образовательных учреждений к новому 2011 - 2012 учебному году начата с мая 2011 года.

В летний период во всех общеобразовательных учреждениях проводится текущий ремонт кабинетов, рекреаций, вестибюлей, приемка школ назначена на 16-17 августа 2011 года.

В рамках выполнения муниципальной программы «Здоровье и образование», вхождения «COШ № 1,9,26» в областную программу по совершенствованию питания (поступления оборудования на пищеблоки на 900 000 руб.), в летний период 2011 года проводится капитальный ремонт пищеблока «СОШ №1» (по состоянию на 01.08.2011 г. в рамках программы оплачено 62774 руб. ООО «Энергосервис», 77000 руб. - ИИ Сигитова).

В июне 2011 года проведен текущий ремонт МДОУ № 4. на капитальном ремонте находятся МДОУ № 10,171, 212 (на поступившие из областного бюджета средства, в МДОУ № 212 выполнены наружные работы).

По выполнению планов - заданий ситуация такова:

-	МДОУ № 4: по состоянию на 01.08.2013 года из трех пунктов плана - задания не выполнен ни один ввиду отсутствия финансирования (строительство веранд - 40 000 руб. замена оконных блоков - 30 000 руб., ремонт цоколя - 58 000 руб.).

Помимо плана задания для лицензирования медицинского кабинета приобретены медицинский шкаф, жалюзи, медицинский столик, проведена покраска, побелка групп, приемных, спален, туалетных комнат, на участках установлены качели, закуплена спецодежда для повара пищеблока. Затрачено 62 020 руб., из них 35 020 - средства местного бюджета, 27 000 руб. - внебюджетные средства.

В июне месяце проведен текущий ремонт помещений, необходимо заменить окна на пищеблоке, приобрести электропечь (необходимо 106 270 руб.).

-	МДОУ № 7: из запланированных 9 мероприятий выполнено 6 (67%выполнения), приобретены посуда, стиральная - машина автомат для прачечной, столы и стулья детские, стеллажи для посуды на пищеблок, заменены светильники в средней группе, затрачено 27454 руб. из местного бюджета, 40954 руб. (внебюджетные средства).

Ввиду недостаточного финансирования не заменены кровати в средней группе, не приобретено оборудование для мед. кабинета, не проведен капитальный ремонт пищеблока (для справки: срок действия лицензии МДОУ №7 истек в 2005 году, самая главная проблема - пищеблок).

Помимо плана - задания на 94762 руб. (внебюджетные средства) приобретены материалы для проведения текущего ремонта помещений, приобретена мебель в группы, спецодежда для персонала, на 16960 руб. закуплены моющие средства, медикаменты и дезрастворы.

Текущий ремонт детского сада будет проведен в августе 2011 года.

-	МДОУ №10; из 4-х пунктов плана - задания выполнены 4 (100 % выполнения), приобретены протирочная машина, столы детские, набор мебели для развивающей среды  подготовительную группу на 62936 руб. (местный бюджет), двойная раковина в цех готовой продукции, линолеум в группу №3, стулья детские на 56410 руб. (внебюджетные средства).

В июле месяце специалисты Инфовидео провели замену силового оборудования на пищеблоке, начата замена электропроводки на 1-м этаже (оплачено 99617 руб. из средств местного бюджета), собственными силами проведен текущий ремонт помещений.	МДОУ №11: из 8 пунктов плана - задания выполнено 5 (62% выполнения), проведена замена двух  окон,  приобретена электроплита на пищеблок,  мебель, столы детские, стулья детские на 252 600 руб. (35 000 руб. - местный бюджет, 217600 руб. - внебюджетные средства).

Необходимо по плану - заданию заменить линолеум в группе №4, шесть дверей приобрести светильники (требуется 97 500 руб.).

Помимо плана - задания на 155 950 руб. (внебюджетные средства) приобретены мебель детская, экран мультимедийный, стенды наглядной агитации, посуда.

Текущий ремонт детского сада будет проведен в августе - сентябре 2011 года, для проведения ремонта оплачен счет на 2080 руб.

-	МДОУ №15: из 6 пунктов плана - задания выполнено 3 (50 % выполнения), проведена замена игровых уголков, частично замена оконных блоков, замена детских кроватей на 277 652 руб., из них 75500 руб. - средства местного бюджета, 202152 руб. - внебюджетная средства.

По плану - заданию необходимо провести ремонт отопительной системы, замену осветительных установок, приобрести стеллажи для посуды (требуется 230 000 руб.). Осенью 2010 года в МДОУ был проведен капитальный ремонт кровли на 1378 603 руб. оплачено по состоянию на 01.08.2011  г. 200 000 руб. обработка крыши огнезащитным составом (задолженность 98333 руб.).

Помимо плана - задания были приобретены электропечь, оборудование для сенсорной комнаты, установлена входная группа на 252 850 руб. из них 38100 руб. - средства местного бюджета, 214750 руб. - внебюджетные средства.

Текущий ремонт детского сада №15 будет проведен в августе - сентябре 2011 года.

-МДОУ №16: из 6 пунктов плана - задания выполнено 3 (50% выполнения), приобретены глубокие тарелки в группы, стульчики в группы и кабинеты детского сада, заменены плафоны в прачечной (в сыром цехе) на 77 000 руб., из них 74 000 руб. - средства местного бюджета, 3 000 руб. - внебюджетные средства.

Необходимо приобрести постельное белье и полотенца, провести ремонт цоколя и отмосток, заменить оконные блоки в группах (требуется 635 000 руб.).

Помимо плана - задания заменено шесть оконных блоков, линолеум в трех группах, приобретена детская мебель, экологический уголок, холодильник в мед.кабинет, швейная машина на 480860 руб., из них 283590 - средства местного бюджета, 197270 -внебюджетные средства.

-МДОУ №56: из 8 пунктов плана - задания выполнено 6 (75% выполнения), приобретена сушилка для посуды, стол под весы, стеллажи для хранения посуды, стеллаж для уголка природы, шкаф для храпения игрушек, заменено покрытие песочниц на сумму 66700 руб., из них 157000 руб. - средства местного бюджета, 51000 руб. - внебюджетные средства.

Из-за отсутствия финансирования не заменен линолеум в помещениях детского сада, не изготовлены навесы перед входными дверями.

На косметический ремонт детский сад №56 будет закрыт в августе 2011 года.

Срок действия лицензии истек в 2005 году.

- МДОУ №171: из 8 пунктов плана - задания выполнено 8 (100 % выполнения), приобретены и установлены бактерицидные лампы в подготовительной группе и в прививочном кабинете, заменен линолеум в 3-х группах, обновлена кухонная и столовая посуда, приобретена холодильная витрина, вставлено 2 новых окна, проведен ремонт штакетного забора и основного деревянного забора на 241000 руб.. из них 10000 руб. - средства местного бюджета, 231 000 руб. - внебюджетные средства.

Помимо плана задания во время летнего ремонта проведен ремонт лестничных пролетов, капитальный ремонт отопительной системы, установлены дополнительные раковины, в кладовой, прачечной, приобретена детская мебель на 389 600 руб. из них 249000 средства местного бюджета (оплачено 100071 руб.). 140 600 руб. внебюджетные средства.

-«СОШ №1»: из 6 пунктов плана - задания выполнен 1 (16% выполнения), проведена ревизия освещения. Остальные мероприятия плана - задания запланированы на август месяц 2011 года.

Помимо плана задания приобретен системный блок для кабинета информатики, холодильник на пищеблок, аппаратура для кабинета музыки на 63 600 руб. из них 40 000 областной бюджет, 11600 руб. - средства местного бюджета, 12 000 руб. - внебюджетные средства.

В июле июне в школе проводится текущий ремонт кабинетов, рекреаций, капитальный ремонт пищеблока, в рамках муниципальной программы «Здоровье и образование» на установку новых окоп на пищеблоке, ремонт канализации, замену пли тки на полу и стенах планируется затратить 800 000 руб. (оплачено 139874 руб.). - «СОШ №5»: из 6 пунктом плана - задания выполнен 2 (33% выполнения), собственными силами проведен текущий ремонт кабинетов, оборудована сантехническая комната для обработки уборочного инвентаря.

Помимо плана- задания был приобретен процессор из средств субвенции на сумму 15000 руб.

- «СОШ №7»: из 21 пунктов плана - задания выполнено 15 (71. 4 % выполнения), приобретены 4 учебных доски, компьютер (кабине № 18), установлена бактерицидная лампа в прививочном кабинете, проведена побелка, покраска помещений, установлены 3 раковины на пищеблоке для создания условий соблюдения личной гигиены, приобретена кухонная посуда, заменены перегоревшие дроссели и лампы в учебных кабинетах, продолжены работы по восстановлению спортивного стадиона, приобретены 2 комплекта компактных бачков, проведена побелка большого спортивного зала, установлена раковина с фонтанчиком для питьевой воды на 1 этаже, сделаны отмостки с правой стороны здания школы, проведен ремонт пола и заменено линолеумное покрытие в 2-х кабинетах, затрачено 198 355 руб. из них из областного бюджета 52365 руб. из местного бюджета - 1 15 990 руб.. 30 000 руб. - внебюджетные средства.

Вне плана-задания выполнены следующие мероприятия: покупка оверлока и утюга в кабинет технологии, приобретение 2-х компьютеров в кабинет информатики, системного блока и источника бесперебойного питания в кабинет информатики, экрана настенного, акустической системы и мультимедийное) проектора в кабинет № 18. проведена заправка фреоном холодильной камеры, приобретены гены для электрокотла на пищеблоке, закуплен холодильник для молочной продукции, установлена раковина в цехе готовой продукции, проведен ремонт левого угла здания со стороны фасада, демонтаж старых светильников и замена сгоревших ламп в большом спортивном зале, проведена замена защитной сетки в большом спортивном зале, закуплено 10 сидений для унитазов, всего затрачено 186025 руб., из них 89962 руб.- средства областной субвенции. 77063 руб. - средства местного бюджета. 19 000 руб. - внебюджетные средства.

-«СОШ №8»: из 5 пунктов плана - задания выполнены 5 (100% выполнения), приобретены медикаменты, посуда на пищеблок, картофелечистка на пищеблок, оборудованы раковины для обработки яиц. Оборудована техническая комната для хранения и обработки уборочного инвентаря, проведен текущий ремонт кабинетов, всего затрачено 153575 руб., из них 137575 руб. - средства местного бюджета. 25 000 руб. областного бюджета. 16 000 руб. - внебюджетные средства.

Помимо плана - задания проведены работы по отсыпке спортивной площадки.

- «СОШ №9-»: из 7 пунктов плана - задания выполнено 7 (100% выполнения), проведен текущий ремонт кабинетов, рекреаций, ремонт входной группы, покраска окоп в рекреациях с наружной стороны, ревизия светильников, ремонт полов, замена линолеума в кабинете №215. замена оконных блоков в кабинете физики, приобретен

холодильник для хранения охлажденного мяса кур, затрачено 160 000 руб., из них 38 000 руб. - средства местного бюджета, 122 000 руб. - внебюджетные средства.

Помимо плана - задания приобретены классные доски, ноутбук, проектор, сканер, 2 принтера, музыкальный центр - на сумму 109181 руб. из областного бюджета, электроводонагреватель на сумму 1175 руб.  (средства местного бюджета). Общая сумма составила 110356 рублей.

-«СОШ №10»: из 21 пункта плана - задания выполнено 8 {38% выполнения), проведено озеленение пришкольного участка, приобретена посуда на пищеблок установлена раковина для мытья рук на пищеблоке, оборудована техническая комната столовой и склада для хранения овощей, проведен ремонт пола 3 этажа, приобретена мебель для методического кабинета и школьной библиотеки, всего затрачено 209 000 руб. из них 36000 руб. - средства местного бюджета, 173000 - внебюджетные средства.

Помимо плана задания приобретен холодильник на 20000 руб. - внебюджетные средства.

- «НОШ №11»: из 5 пунктов плана - задания выполнено 2 (40%выполнения), проведен  косметический ремонт, заменены светильники в спортивном зале, затрачено 14340 руб. - внебюджетные средства.

По плану - заданию необходимо провести ремонт канализационной системы, ремонт фасада школы, ремонт полов.

Помимо плана- задания приобретены электроплита и ноутбук на 72 000 руб., из них 52000 руб. - средства местного бюджета, 20000 руб. - внебюджетные средства.

Счет на приобретение гипсокартона на 23 457 руб. оплачен 29.07.2011 г., начнется реконструкция медицинского кабинета.

- «СОШ №26»: из 8 пунктов плана - задания выполнено 8 (100% выполнения), проведена замена рукосушителей в обеденном зале, установлены ванны на пищеблоке, заменен линолеум в трех кабинетах, установлены лампы - подсветки в семи кабинетах, дополнительные светильники в шести кабинетах, фонтанчики для организации питьевого режима в здании начальной школы, приобретено 30 стульев, проведен косметический ремонт помещений, затрачено 235 500 руб.. из них 61 000 руб. - средств местного бюджета, 113600 руб. - внебюджетные средства.

Помимо плана - задания установлены тепловые завесы в актовый зал (6 400 руб. - внебюджетные средства), приобретены компьютеры (99980 руб. - средства областной субвенции). - Зиминский лицей: из 4-х пунктов плана - задания выполнен 1 (25% выполнения), на 15000 руб.

Необходимо провести замену полового покрытия в кабинете физики, установку ламп для освещения досок в кабинетах, необходимо 152000 руб.

Проводится косметический ремонт кабинетов из средств добровольного родительского пожертвования.

Помимо плана - задания проведена реконструкция здания, выделено помещение для процедурного кабинета медпункта, сделан косметический ремонт на сумму, в процедурный кабинет приобретено оборудование, приобретено 7 новых компьютеров на 117500 руб. из них 20 000 руб. - средства местного бюджета, 97500 руб. - внебюджетные средства.

-«В(С)ОШ №2»: из 5 пунктов плана - задания выполнен 1 (20 % выполнения), проведена замена радиаторов отопительной системы в 2-х кабинетах на сумму 8 000 руб. из местного бюджета.

Помимо плана - задания проведен косметический ремонт отмостков здания на сумму 12 000 руб. из местного бюджета.

-«Зиминский дом детского творчества»: клуб «Романтик»: из 5 пунктов плана - задания выполнено 2 (40 % выполнения), приобретены электротехнические средства, моющие средства на 3 000 руб. (средства местного бюджета).

Клуб «Ровесник»: из 6 пунктов плана - задания выполнен 1 (16% выполнения), своими силами проведено устройство наружного освещения, материалы приобретены на 1 000 руб.

- «ДЮСШ»: из 5 пунктов плана - задания выполнено 2 (40 % выполнения), за счет внебюджетных средств проведен косметический ремонт спортивного зала (покраска окон, дверей, полов, стен, спортивного инвентаря), побелка цоколя, на 2039 руб. (средства местного бюджета) приобретен рабочий инвентарь (перчатки, швабры, спецодежда).

-МУК: из 2-х пунктов плана - задания выполнено 2 (100% выполнения), проведен капитальный ремонт проводки с заменой светильников в учебном кабинете на 30 000 руб. (средства местного бюджета), на 10000 руб. (внебюджетные средства) проведена побелка, покраска кабинетов.

Па выполнение мероприятий, запланированных в планах заданиях всех образовательных учреждений, затрачено 2270995 руб., из них:

| Средства | Всею средств по ОУ | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все ОУ | 2 270 995 | 1032474 | 132365 | 1106156 |
| МДОУ | 1184606 | 523890 | - | 660716 |
| СОШ | 10 30350 | 472545 | 132365 | 425440 |
| Доп. образование | 56039 | 36039 | - | 20000 |

На мероприятия вне планов заданий, в том числе проведенный ремонт учреждений, по состоянию на 01.08.2011 года затрачено 3357697 руб. из них:

| Средства | Всего средств по ОУ | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все ОУ | 3357697 руб | 853442 | 1299123 | 1205132 |
| МДОУ | 1560629 | 588897 | 0 | 971732 |
| СОИ! | 1797068 | ¦264545_ | 1299123 | 233400 |
| Дон. образование | 0 | 0 | 0 | 0 |

Всего по образовательным учреждениям затрачено 5 628 692 руб. (в течение года), распределение средств но основным мероприятиям представлено в таблице:

| Наименование мероприятия | Всею средств по ОУ |  | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДОУ | СОШ | МДОУ | СОШ | МДОУ | СОШ | МДОУ | СОШ |
| Приобретение оборудования на пищеблоки | 402 475 | 161830 | 240645 | 102700 | 144645 |  | 29500 | 591 Ч) | 66500 |
| Приобретение компьютерной техники | 494883 | 135250 | 359633 | 25000 | 20000 |  | 189661 | 110250 | 149,972 |
| Приобретение мебели | 600714 | 460214 | 140500 | 98930 | 0 | - | - | 361284 | 140500 |
| Замена освещения | 61000 + *зо ооо - МУК | 4000 | 57000 | 4000 | 17000 |  | 4500 | 0 | 35500 |
| Замена линолеума | 212650 | 107650 | 105000 | 80920 | 0 | - | 0 | 26730 | 105000 |
| Оснащение мед. Кабинетов | 44136 | 30636 | 13500 | 23636 | 0 | - | 0 | 7000 | 13500 |

*	56039 руб. - мероприятия, проведенные в учреждениях доп. образования.

*3756795 руб. - остальные мероприятия, проведенные в образовательных учреждениях.

В рамках муниципальной программы «Здоровье и образование» предоплата капитального ремонта пищеблоков (по состоянию на 01.08.2011) составляет 139 874 руб. из запланированных 800 000 руб.

В июне-июле 2011 года на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году, проведение ремонтных работ перечислено «COШ №1,7,9,10». «НОШ №11», лицею. МДОУ № 10, 11, 15, 171 832 612 руб.

Несмотря на проведенные мероприятия, остаются проблемы при приемке образовательных учреждений к новому учебному году:

•	оснащение образовательных учреждений ростовозрастной мебелью – необходимо 9310 050 руб.;

- оснащение пищеблоков образовательных учреждений технологическим и холодильным оборудованием - необходимо 4500 000 руб.;

- оснащение медкабинетов образовательных учреждений специальной медицинской мебелью - необходимо 4500 000 руб.;

- оснащение образовательных учреждений («COII1 № 5.7.9.26», лицей. «НОШ №11» компьютерной техникой - необходимо 1715159 руб.;

- приобретение машины с термобудкой - необходимо 900 000 руб.;

- выполнение работ по замене внутреннего освещения в школах и детских садах (замена светильников в кабинетах и коридорах) - необходимо 1 млн.036 тыс.200 руб.

- замена линолеумного покрытия в кабинетах школ, группах детских садов, коридорах образовательных учреждений - необходимо 1 млн. 610 тыс. руб.;

- ремонт кровли «СОШ №7» - 1 721 000 руб.;

- капитальный ремонт спортивного зала «СОШ №1» - 31 500 000. руб.;

- строительство пищеблока и актового зала «СОШ №10» - 40 000 000 руб.;

- капитальный ремонт зала тяжелой атлетики - 11 690 072 руб.

Для получения положительного заключения   Роспотребнадзора. Пожнадзора, получения

лицензии необходимо по МДОУ № 7 - строительство пищеблока, реконструкция мед.

кабинета, МДОУ № 56 - 665 930 руб., МУКа - 83 1910 руб.

Управлением образования в 2011 году проведена большая работа по обеспечению работников образовательных учреждений средствами индивидуальной защиты за счет средств Фонда социального страхования в счет начисленных и уплаченных сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (одежда   на сумму 56 тыс. руб.).

На сегодняшний день во всех общеобразовательных учреждениях и дошкольных учреждениях установлены автоматические пожарные сигнализации. В 2010-2011 учебном году установлены АПС в 5 дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ «Детский сад № 4,10,11,56,171»), учреждениях дополнительного образования (ДК «Романтик», «Ровесник») и зале тяжелой атлетики ДЮСШ. Всего проведено работ по установке ЛИС па сумму 995,8 тыс. рублей. Часть предписаний Пожнадзора не выполнены, в связи с дефицитом средств местного бюджета, а именно: не установлена ЛИС в здании Управления образования, оздоровительном лагере «Тихоокеанец» и главном корпусе здания ДЮСШ.

Руководствуясь приказом Министерства образования РФ № 779 «Об обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов системы Минобразования России» от 22.04.1997 г. в 2010-2011 учебном году обучено 15 работников образовательных учреждений, из них:

- руководители образовательных учреждений - 7:

- члены комиссий по охране труда и ответственные за охрану труда - 8:

Осуществляется постоянный учет и контроль прохождения обучения и проверки знаний по охране труда руководителей образовательных учреждений и работников, отвечающих за охрану груда в учреждении.

Кроме того, заместители руководителей по административно-хозяйственной работе проходят обучение и проверку знаний по электробезопасности с присвоением квалификационной группы допуска по электробезопасности, с выдачей удостоверения установленного образца.

Руководители образовательных учреждений и лица ответственные за пожарную безопасность в учреждении прошли обучение по пожарно-техническому минимуму. Па 2011 год запланировано обучить пожарно-техническому минимуму в учреждениях пожарно-технического профиля работников, выполняющих газоэлектросварочные и другие огневые работы.

В общеобразовательных учреждениях и  учреждениях доп. образования, МДОУ № 212 установлены кнопки тревожной сигнализации, на их обслуживание затрачено:

- школы -20 909 руб. (18 606 руб. - долг);

- МДОУ №212-3 763 руб.;

- учреждения доп. образования - 12 457 руб. (11244 руб. - долг). Охрана осуществляется сторожами, оплата:

•	школы -64 8221 руб. (74 149 руб. - долг);

- МДОУ №212- 8787 руб.;

- учреждения доп. образования - 17 460 руб. (20 052 руб. - долг).

Заместитель начальника Управления образования				О.О. Горошко