РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Д у м а

# Зиминского городского муниципального образования

### РЕШЕНИЕ

от 27.11.2014			г. Зима				№ 27

О реализации долгосрочной

целевой программы Иркутской

области «100 модельных домов

культуры Приангарью»

Заслушав и обсудив информацию Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО о реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных Домов культуры Приангарью», руководствуясь пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, статьей 66 Регламента Думы Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:

Принять информацию Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО о реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных Домов культуры Приангарью» к сведению (прилагается).

| Председатель Думы Зиминского городского муниципального образования |  | Мэр Зиминского городского муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| ________________Г.А. Полынцева |  | _____________В.В. Трубников |

| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 665390, г. Зима, ул. Ленина, 4 Тел.(факс) 8(39554) 3-17-56 E-mail: zimakultura@mail.ru ИНН/КПП 3806001326/380601001 ОГРН 1023800984371 12.11.2014 № 173 На № от _____________ |  | Председателю Думы Зиминского городского муниципального образования Г.А. Полынцевой |  |
| --- | --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

«Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО о реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области   «100 модельных домов культуры Приангарью»

на 2012-2014 годы»

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «100 модельных домов культуры «Приангарью»  (далее Программа) была утверждена Правительством Иркутской области в 2011 году.

Целью Программы является расширение доступа жителей Иркутской области к культурным и духовным ценностям путем модернизации домов
культуры муниципальных образований Иркутской области.

Для достижения цели Программы были сформулированы следующие задачи:

1) создание условий для улучшения имиджевой привлекательности  домов культуры муниципальных образований Иркутской области;

2) обеспечение доступности жителей Иркутской области к культурно-досуговым услугам через улучшение материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области.

Сроки реализации Программы: 2011 - 2014 годы.

На основании Соглашения между Министерством культуры и архивов Иркутской области и администрацией Зиминского городского муниципального образования от 27 августа 2012 года Муниципальное бюджетное (на тот момент) учреждение культуры «Горизонт» (далее ГДК «Горизонт»)  было включено в реализацию мероприятий Программы на 2012-2014 гг.

### Для решения задачи Программы по созданию условий для улучшения имиджевой привлекательности ГДК «Горизонт» были запланированы  работы по внутреннему и внешнему оформлению здания дома культуры  за счет средств местного бюджета  Зиминского городского муниципального образования в сумме 1000,0 тыс. рублей.

Для решения задачи по обеспечению доступности жителей  к культурно-досуговым услугам через улучшение материально-технической базы дома культуры были запланированы средства областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. руб.

В 2012 году были приобретены театральные кресла. Стоимость контракта составила 1501,08 тыс. рублей. Финансирование  осуществлено из средств областного бюджета 1000,0 тыс. рублей и из внебюджетных источников муниципального образования 501,08 тыс. руб.

В 2013 году  проведены ремонтные работы в зрительном зале – ремонт пола, сцены.  Из средств местного бюджета было выделено 500,0 тыс. руб.

Произведен монтаж театральных кресел.

В рамках реализации программных мероприятий из средств областного бюджета приобретено и смонтировано сценическое механооборудование на сумму 1000,0  тыс. руб.

Вне программных мероприятий - средства местного бюджета, спонсорская помощь, средства от оказания платных услуг, проект «Народные инициативы» в сумме 12375,0 тыс. руб. направлены на завершение ремонтно-строительных работ в зрительном зале, ремонты: кровли, туалетных комнат,  фасада, установку витража, проведение электромонтажных работ в зрительном зале, приобретение одежды сцены.

Общий объем финансовых средств освоенных в 2013 году составил 13875,0 тыс. руб.

В 2014 году в рамках программных мероприятий на средства областного и местного бюджетов в сумме 1100,0 тыс. руб. запланировано приобретение светового сценического оборудования и докупка кресел для зрительного зала. В настоящий момент объявлен аукцион.

Финансовые средства в сумме 150,0 тыс. рублей (местный бюджет) использованы для установки пластиковых окон в кабинетах Дома культуры.

По проекту «Народные инициативы» проведен аукцион на ремонт фойе 1 и 2 этажей, согласно дизайн-проекта. Стоимость контракта составила 3735,0 тыс. рублей. В настоящее время в Доме культуры идут ремонтные работы. Срок окончания – 21 ноября 2014 г.

В результате реализации программных мероприятий использования бюджетных и внебюджетных средств в Доме культуры «Горизонт» обновлена материально-техническая база, проведены работы по модернизации здания. Всего за 3 года реализации Программы из разных источников освоено 20361,0 тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом 2011 года:

- увеличился удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений  на  20%;

- возросло количество участников клубных формирований с 620 человек до  800 человек:

- сохранено количество клубных формирований -  19 единиц.

В обновленном Доме культуры  специалисты должны работать по-современному, а для этого надо постоянно повышать профессиональный уровень. Поэтому в помощь  специалистам модельных КДУ министерство культуры и архивов Иркутской области и Иркутский областной Дом народного творчества определили основные направления деятельности с кадрами. Состоялось обучение специалистов ГДК «Горизонт» по звуковому и световому оборудованию, методике работы с хореографическим коллективом, методике и практике работы с театром малых форм, по организации и проведению мероприятий «Веселое Новогодье».

В 2014 году в Государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы» включены МБУК «Культурно-информационный центр «Спутник» и МАУК «Кинодосуговый центр «Россия». Программа финансирования рассчитана на 2014-2016 годы. На сегодняшний день из областного бюджета получены  2000,0 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета составляет 1000,0 тыс. руб. На эти средства будут приобретены театральные кресла для КДЦ «Россия», мебель, оргтехника, звуковое и световое оборудование для КИЦ «Спутник».

| Начальник Управления культуры ЗГМО | В.М. Тосенко |
| --- | --- |

исп. Сукнёва О.П.

3 17 56