РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Д у м а

# Зиминского городского муниципального образования

### РЕШЕНИЕ

от 29.10.2015					  г. Зима					№ 111

О реализации долгосрочной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного движения

в Зиминском городском муниципальном

образовании" на 2013-2015 гг.

Рассмотрев информацию о реализации долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании" на 2013-2015 гг. за 9 месяцев 2015 года, руководствуясь статьёй 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

Принять информацию о реализации долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании" на 2013-2015 гг. за 9 месяцев 2015 года к сведению (прилагается).

| Председатель Думы Зиминского городского муниципального образования ___________________Г.А. Полынцева | И.о. мэра Зиминского городского муниципального образования _______________ А.Н. Коновалов |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании" на 2013-2015 гг. по состоянию на 1.10.2015 года

Постановлением администрации ЗГМО № 2322 от 19.12.2012 г. утверждена  долгосрочная целевая программы "Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании" на 2013-2015 гг. (далее Программа).

На выполнение мероприятий Программы в редакции постановления администрации ЗГМО от 10.10.2014г. № 1847 по программе 3806,4 на 2015 год бюджетом предусмотрено – 2570,4 тыс. руб.

На выполнение мероприятий Программы (в редакции постановления администрации ЗГМО от 26.08.2015г. № 1549) на 2015 год предусмотрено – 2245,6 тыс. руб.

За 9 месяцев 2015 г. освоено:

1. по разделу Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения - 31,9 тыс. руб. из 50 тыс. руб. запланированных.(денежные средства пошли на проведение конкурсов агитбригад "Светофорик", "Безопасное колесо", конкурсы рисунков, областной слет команд ЮИД)

2. по разделу Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе - 1821,6тыс. руб. из 2095,6 тыс. руб. запланированных. (приобретение ручной разметочной машины, приобретение материалов необходимых для приведения к новым национальным стандартам и устройство пяти новых пешеходных переходов (ЦРБ, мкр. Ангарский маг. на углу, ул. Клименко до ул. Тургенева, ул. Краснопартизанская на прекрестке с ул. Садовой, и в районе кафе Перекресток), Приобретение расходных материалов для нанесения дорожной разметки на дорогах города.

3. по разделу Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города - 69,4 тыс. руб. из 100 тыс. руб. (мероприятие по обслуживанию светофорного объекта).

И.о. начальника отдела по ЖКХ                                                                   Б.А. Скворцов