Приложение №1

к Программе «Развитие

дорожного хозяйства»

на 2016-2020 гг.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям | |
| план на 2017 г. | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг. | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 61,5 | 61,02 | -0,48 | -0,008 | повышение планируемых показателей удалось достигнуть за счет ремонта автомобильных дорог с гравийным покрытием по обращениям граждан | |
| 2. | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 190 | 141 | -49 | -25,6 | Снижение количеств ДТП на дорогах города удалось достичь за счет уменьшения доли автомобильных дорог не отвечающих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и повышения качества выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог | |
| 3. | Социальный риск | Число погибших/10 тыс. нас. | 1,3 | 0,32 | -0,98 | 75,4 | - | |
| 4. | Транспортный риск | Число погибших/10 тыс. транспорт. средств | 1,3 | 0,56 | -2,24 | -80 | - | |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2020 гг. | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 61,5 | 61,02 | -0,48 | -0,008 | | - |
| 1.2 | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 190 | 141 | -49 | -25,6 | | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2020 гг. | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 190 | 141 | -49 | -25,6 | - | |
| 2.2 | Социальный риск | Число погибших/10 тыс. нас. | 1,3 | 0,32 | -0,98 | 75,4 | - | |
| 2.3 | Транспортный риск | Число погибших/10 тыс. транспорт. средств | 2,8 | 0,56 | -2,24 | -80 | - | |

Приложение №2

к Программе «Развитие

дорожного хозяйства »

на 2016-2020 гг.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой   программы, основного мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2017год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин  отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2020 гг. | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Карла Маркса на участке от ул. Максима Горького до пожарного депо | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2017 | Областной бюджет с софинансированием из местного бюджета | 76649,3 | 41076,2 | Протяженность, м. | 1730 | 0 | Освоение средств в 2017 году не в полном объеме вызвано недобросовестным отношением подрядчика к исполнению взятых на себя обязательств выражающееся следующими обстоятельствами :  - отклонение от графика выполнения работ, выражающееся в том, что организация не своевременно приступила к выполнению работ, а также осуществляла работы низкими темпами;  - отсутствие на объекте достаточного количества рабочего персонала противоречащее проекту организации строительства;  - отсутствие на объекте линейных инженерно-технических работников;  - отсутствие на объекте механизмов и оборудования противоречащее проекту организации строительства;  - ведение работ с нарушением технологической последовательности, влекущее за собой постоянное исправление выполненных работ. |
| 2. | Содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2017 | Местный бюджет | 15785,9 | 15785,9 | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2017 | Местный бюджет | 399,4 | 399,4 |  |  |  |  |
| 4. | Уличное освещение | | |  | | | | | | |
| 4.1 | Ремонт уличного освещения | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2017 | Местный бюджет | 2788,6 | 2788,6 | - | - | - | - |
| 4.2 | Приобретение электрической энергии для уличного освещения города | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2017 | Местный бюджет | 5279,1 | 5279,1 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2020 гг. | | | | | | | | | | |  | **«Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2018 гг.** |
| 1 | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования администрации ЗГМО | 31.12.2017 | Местный бюджет | 154,6 | 154,6 | - | - | - | - |
| 2 | Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2017 | Местный бюджет | 468,0 | 468,0 | - | - | - | - |
| 3 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2017 | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |

Приложение №3

к Программе «Развитие

дорожного хозяйства»

на 2016-2020 гг.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных работ

Муниципальному казенному учреждению «Чистый город»

(наименование муниципального учреждения Зиминского городского муниципального образования)

в рамках муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства » на 2016-2020 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. | | | |
| план | факт | Отклонение | | план | факт | Отклонение | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1«Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2020 гг. | | | | | | | | | |
| 1. | содержание автомобильных дорог | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Программе "Развитие

дорожного хозяйства "

на 2016-2020 гг.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию за \_\_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг. | всего, в том числе: | 202510,7 | 66251,8 | 66251,8 |
| Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 50349,5 | 50349,5 |
| Управление образования администрации ЗГМО | - | 116, 4 | 116, 4 |
|  | МКУ «Чистый город» | - | 15 785,9 | 15 785,9 |
| Подпрограмма 1  «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2020 гг. | всего в том числе: |  | | |
| Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 49543,3 | 49543,3 |
|  | МКУ «Чистый город» | - | 15 785,9 | 15 785,9 |
| Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2020 гг. | всего в том числе: |  | | |
| Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 806,2 | 806,2 |
| Управление образования администрации ЗГМО | - | 116, 4 | 116, 4 |