

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского городского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зима № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2022 годы

В соответствии с пунктом 25 части 1  статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», государственной программой Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года №568-пп, в целях повышения уровня благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования, повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, руководствуясь протоколом заседания общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий Зиминского городского муниципального образования, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2022 годы от 23 марта 2018 года, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2022 годы (далее - Программа), утверждённую постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 12.12.2017 № 2183, следующие изменения:

1.1 Раздел «Прогнозные (справочные) «Объёмы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Общий прогнозный (справочный) объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составит 309536,22\_\_ тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 202866,767\_\_ тыс. рублей;

- областного бюджета – \_\_84780,142\_ тыс. рублей;

- местного бюджета – \_\_21889,311\_\_ тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2018 году – 37965,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 24532,197 тыс. рублей;

областного бюджета - 10252,262 тыс. рублей;

местного бюджета - 3180,761тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2019 году – 56430,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 36903,6 тыс. рублей;

областного бюджета - 15422,4 тыс. рублей;

местного бюджета - 4104,0тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2020 году – 58950,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 38592,0 тыс. рублей;

областного бюджета - 16128,0 тыс. рублей;

местного бюджета - 4230,0тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2021 году – 77345,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 50916,65 тыс. рублей;

областного бюджета - 21278,6 тыс. рублей;

местного бюджета - 5149,75тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2022 году – 78846,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 51922,32 тыс. рублей;

областного бюджета - 21698,88 тыс. рублей;

местного бюджета - 5224,8 тыс. рублей.»

1.2 Мероприятие 1 пункта «Формирование и реализация мероприятий по благоустройству раздела 2 Программы «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

***Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) ремонт дворовых проездов;*

*2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;*

*3) установка скамеек;*

*4) установка урн.*

***Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) оборудование детских игровых площадок;*

*2) оборудование спортивных площадок;*

*3) оборудование автомобильных парковок;*

*4) озеленение территории;*

*5) обустройство площадок для выгула домашних животных;*

*6) обустройство площадок для отдыха;*

*7) обустройство контейнерных площадок;*

*8) обустройство ограждений;*

*9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;*

*10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;*

*11) иные виды работ.*

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в таблице приложения № 1 к Программе.

Нормативная стоимость[[1]](#footnote-2) (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, ориентировочно составляет:

а) установка малых архитектурных форм:

- скамейки 10 780,00 рублей;

- урны 5 335,00 рублей;

б) ремонт асфальтового покрытия одного квадратного метра 1 500 рублей.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательно трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в следующих формах:

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе: подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

- представление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий установлена нормативным актом Иркутской области и определяется в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома. Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Перечень мероприятий, направленных на решение задач, вытекающих из обязательств, принятых Россией при ратификации в 2012 году Конвенции о правах инвалидов приведены в Приложении № 2 к Программе.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения и утверждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включённой в программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен приложением № 1 к Программе. Предельная стоимость мероприятий определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий, которые выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами. Обсуждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты решением общественной комиссии, что отражается в протоколе по результатам заседания общественной комиссии.»

1.3 Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторов) Программы» раздела «2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции»:

«Сведения о показателях (индикаторах) Программы.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. |  | Значения  Показателей |
| На 01.01.2018 год |
| 1 |  | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | ед./кв. м. |  | 26/32100 |
| 2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества/площади дворовых территорий | %/% |  | 17/13 |
| 3 |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности ЗГМО | % |  | 4,82 |
| 4 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  | 5 |
| 5 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  | 1,28 |
| 6 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % |  | 15,7 |
| 7 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. |  | 0,4» |

1.4 Раздел 7 Программы «Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

**«7. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Тыс. руб. Табл. 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации программы | Всего по программе | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Общий объём финансирования  В том числе: | 309536,22 | 37965,22 | 56430,0 | 58950,0 | 77345,0 | 78846,0 |
| Федеральный бюджет | 202866,767 | 24532,197 | 36903,6 | 38592,0 | 50916,65 | 51922,32 |
| Областной бюджет | 84780,142 | 10252,262 | 15422,4 | 16128,0 | 21278,6 | 21698,88 |
| Местный  бюджет | 21889,311 | 3180,761 | 4104,0 | 4230,0 | 5149,75 | 5224,8 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение Программы

Табл. 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объёмы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2022 года.  Благоустройстройство дворовых территорий | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования.  Отдел по ЖКХ, транспорту и связи администрации Зиминского городского муниципального образования | Всего в том числе: | 902 | 0503 | 73101L5551 | 244 | 230603,22 |
| Областной бюджет | 902 | 0503 | 73101L5551 | 244 | 62888,90 |
| Федеральный бюджет | 902 | 0503 | 73101L5551 | 244 | 150484,157 |
| Местный бюджет | 902 | 0503 | 73101L5551 | 244 | 11230,161 |
| Местный бюджет (ПСД) | 902 | 0503 | 7310100000 | 244 | 6000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2022 года.  Благоустройст-ройство общественных территорий | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования.  Отдел по ЖКХ, транспорту и связи администрации Зиминского городского муниципального образования | Всего в том числе: | 902 | 0503 | 73201L5551 | 244 | 78933,0 |
| Областной бюджет | 902 | 0503 | 73201L5551 | 244 | 21891,24 |
| Федеральный бюджет | 902 | 0503 | 73201L5551 | 244 | 52382,61 |
| Местный бюджет | 902 | 0503 | 73201L5551 | 244 | 3909,15 |
| Местный бюджет (ПСД) | 902 | 0503 | 7320100000 | 244 | 750,0» |

1.5 Таблицу 5 «Система программных мероприятий» раздела 9 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Система программных мероприятий

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | | По годам | Объем финансирования  тыс. руб. | | | в т.ч. планируемое привлечение из: | | | | | | |
| обл. бюджета\*  тыс. руб. | | мест. бюджета  тыс. руб. | | | федеральн. бюджета  тыс. руб. | |
| Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы** |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | | Всего | 309536,22 | | | 84780,142 | | 21889,311 | | | 202866,767 | |
| 2018 г. | 37965,22 | | | 10252,262 | | 3180,761 | | | 24532,197 | |
| 2019 г. | 56430,0 | | | 15422,4 | | 4104,0 | | | 36903,6 | |
| 2020 г. | 58950,0 | | | 16128,0 | | 4230,0 | | | 38592,0 | |
| 2021г. | 77345,0 | | | 21278,6 | | 5149,75 | | | 50916,65 | |
| 2022 г. | 78846,0 | | | 21698,88 | | 5224,8 | | | 51922,32 | |
| **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов: | Увеличение доли отремонтированных дворов многоквартирных жилых домов на территории города Зимы. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | | 2018 – 2022 г.г | 230603,22 | | | 62888,90 | | 17230,161 | | | 150484,157 | |
| В т.ч.на ПСД | 6000,0 | | | 0 | | 6000,0 | | | 0 | |
| 2018 г. | 26232,22 | | | 7009,216 | | 2451,611 | | | 16771,587 | |
| В т.ч. на ПСД | 1200,0 | | | 0 | | 1200,0 | | | 0 | |
| 2019 г. | 35940,0 | | | 9727,2 | | 2937,0 | | | 23275,8 | |
| В т.ч. на ПСД | 1200,0 | | | 0 | | 1200,0 | | | 0 | |
| 2020 г. | 32799,0 | | | 8820,0 | | 2775,0 | | | 21105,0 | |
| В т.ч. на ПСД | 1200,0 | | | 0 | | 1200,0 | | | 0 | |
| 2021 г. | 66937,0 | | | 18405,8 | | 4486,75 | | | 44042,45 | |
| В т.ч. на ПСД | 1200,0 | | | 0 | | 1200,0 | | | 0 | |
| 2022 г. | 68796,0 | | | 18926,88 | | 4579,8 | | | 45289,32 | |
| В т.ч.на ПСД | 1200,0 | | | 0 | | 1200,0 | | | 0 | |
| **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | Всего  т. руб | | | Област. бюджет т. руб | | Местн. бюджет т. руб | | | Федерал.  Бюджет  т. руб |
|  | Улучшение внешнего облика города Зимы, в том числе мест массового отдыха граждан. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2018-2022 годы | | | | 78933,0 | | 21891,24 | | | 4659,15 | | 52382,61 |
| В т.ч. затраты на ПСД | | | | 750,0 | | 0 | | | 750,0 | | 0 |
| Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования в соответствии с адресным перечнем территорий общего пользования: | 2018 г. | | | | 11733,0 | | 3243,04 | | | 729,35 | | 7760,61 |
| В т.ч. затраты на ПСД | | | | 150,0 | | 0 | | | 150,0 | | 0 |
| 2019 г. | | | | 20490,0 | | 5692,5 | | | 1167,0 | | 1327,8 |
| В т.ч. затраты на ПСД | | | | 150,0 | | 0 | | | 150,0 | | 0 |
| 2020 г. | | | | 26250,0 | | 7308,0 | | | 1455,0 | | 17487,0 |
| В т.ч. затраты на ПСД | | | | 150,0 | | 0 | | | 150,0 | | 0 |
| 2021 г. | | | | 10410,0 | | 32872,8 | | | 663,0 | | 6874,2 |
| В т.ч. затраты на ПСД | | | | 150,0 | | 0 | | | 150.0 | | 0 |
|  | 2022 г. | | | | 10050,0 | | 2772,2 | | | 644,8 | | 6633,0 |
| В т.ч. на ПСД | | | | 150,0 | | 0 | | | 150,0 | | 0 |

**Адресный перечень территорий, объектов,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

**Зиминское городское муниципальное образование**

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Прогнозная (справочная) оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. | | | Год реализации по программе | | | | | |
| Муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* |  | Населен-ный пункт | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |
| 1 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Ленина | 11 | 1900 | 129 | 4 887, 86 | | | 2018 | | | | | |
| 2 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 2 | 2 000 | 134 | 5 267. 070 | | | 2018 | | | | | |
| 3 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Каландарашвили | № 5 | 2300 | 145 | 5 896, 35 | | | 2018 | | | | | |
| 4 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 15 | 1500 | 40 | 3 210, 65 | | | 2018 | | | | | |
| 5 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Московский Тракт | № 43 | 2 000 | 141 | 5 770, 34 | | | 2018 | | | | | |
|  | Итого 2018 г. |  |  |  |  |  |  | 25 032,22. | | |  | | | | | |
| 6 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Клименко | № 37 | 2 500 | 100 | 2250,0 | | | | 2019 | | | | |
| 7 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Октябрьская | № 85 | 1 800 | 78 | 1620,0 | | | | 2019 | | | | |
| 8 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 25/1 | 1800 | 48 | 900,0 | | | | 2019 | | | | |
| 9 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Клименко, | № 35 | 2 500 | 127 | 2250,0 | | | | 2019 | | | | |
| 10 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 45А | 1 500 | 40 | 1 350,0 | | | | 2019 | | | | |
| 11 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Каландарашвили | № 4 | 1 500 | 143 | 1 350,0 | | | | 2019 | | | | |
| 12 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Каландаришвили | № 1 | 2500 | 121 | 2250,0 | | | | 2019 | | | | |
| 13 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 10 А | 2 500 | 101 | 2250,0 | | | | 2019 | | | | |
| 14 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Клименко | № 55 | 1 200 | 39 | 1080,0 | | | | | 2019 | | | |
| 15 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 6 | 2200 | 122 | 1980,0 | | | | | 2019 | | | |
| 16 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | 72 | 2 000 | 48 | 1800,0 | | | | | 2019 | | | |
| 17 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Ангарская | 1 | 1 000 | 44 | 900,0 | | | | | 2019 | | | |
| 18 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Садовая | 2 | 2 000 | 60 | 1800,0 | | | | | 2019 | | | |
| 19 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 19 | 2 000 | 122 | 1800,0 | | | | | 2019 | | | |
| 20 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Московский Тракт | № 41 | 3 500 | 91 | 3150,0 | | | | | 2019 | | | |
| 21 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 12 | 1 500 | 130 | 1 350,0 | | | | | 2019 | | | |
| 22 | Зиминское городское муниципальное  образование |  | Г. Зима | Ул. Каландарашвили | № 3 | 2 500 | 186 | 2250,0 | | | | | | 2019 | | |
| 23 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Ангарская | 1А | 1 500 | 16 | 1 350,0 | | | | | | 2019 | | |
| 24 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | 74 | 2 000 | 46 | 1800,0 | | | | | | 2019 | | |
| 25 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 31 Б | 1400 | 77 | 1260,0 | | | | | | 2019 | | |
|  | Итого 2019 г. |  |  |  |  |  |  | 34 740,0 | | | | | |  | | |
| 26 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 31 А | 1300 | 33 | 1170,0 | | | | | | 2020 | | |
| 27 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 36 | 1 100 | 110 | 990,0 | | | | | | 2020 | | |
| 28 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Интернациональная | № 70 | 2 500 | 210 | 2 250,0 | | | | | | 2020 | | |
| 29 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Каландаришвили | № 6 | 2 500 | 118 | 2 250,0 | | | | | | 2020 | | |
| 30 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 17 | 1 500 | 171 | 1 350,0 | | | | | | 2020 | | |
| 31 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Клименко | № 57 | 1 500 | 35 | 1 350,0 | | | | | | 2020 | | |
| 32 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | 38 | 2 000 | 53 | 1800,0 | | | | | | 2020 | | |
| 33 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 1 | 2 500 | 193 | 2 250,0 | | | | | | 2020 | | |
| 34 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 8 | 1 700 | 131 | 1530,0 | | | | | | 2020 | | |
| 35 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Московский Тракт | № 43а | 2 000 | 72 | 1800,0 | | | | | | 2020 | | |
| 36 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 47 | 2000 | 98 | 1800,0 | | | | | | 2020 | | |
| 37 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 38 | 2 300 | 84 | 2070,0 | | | | | | 2020 | | |
| 38 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Луговая | 9 | 2 000 | 24 | 1800,0 | | | | | | 2020 | | |
| 39 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Каландарашвили | № 8 | 2 500 | 136 | 2250,0 | | | | | | 2020 | | |
| 40 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Садовая | № 3 | 1500 | 60 | 1350 | | | | | | 2020 | | |
| 41 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | № 31 | 1500 | 36 | 1350 | | | | | | 2020 | | |
| 42 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | № 34А | 1500 | 26 | 1350 | | | | | | 2020 | | |
| 43 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Ленина | 76 | 1100 | 142 | 990 | | | | | | 2020 | | |
| 44 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Проминского | 11 | 2 000 | 100 | 1800,0 | | | | | | 2020 | | |
|  | Итого 2020 г. |  |  |  |  |  |  | 31500,0 | | | | | |  | | |
| 45 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 3 | 1 500 | 126 | 1 860,0 | | | | | | 2021 | | |
| 46 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 4 | 1 500 | 148 | 1 850,0 | | | | | | 2021 | | |
| 47 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 5 | 1 500 | 172 | 1 850,0 | | | | | | 2021 | | |
| 48 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 7 | 1 500 | 127 | 1 850,0 | | | | | | 2021 | | |
| 49 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 9 | 1 500 | 150 | 1 850,0 | | | | | | 2021 | | |
| 50 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 10 | 2 500 | 89 | 2750,0 | | | | | | 2021 | | |
| 51 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 11 | 2 500 | 129 | 2750,0 | | | | | | 2021 | | |
| 52 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 13 | 800 | 52 | 1220,0 | | | | | | 2021 | | |
| 53 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 14 | 1 500 | 27 | 1 850,0 | | | | | | 2021 | | |
| 54 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 16 | 1 200 | 55 | 1580,0 | | | | | | 2021 | | |
| 55 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 18 | 2 000 | 204 | 1800,0 | | | | | | 2021 | | |
| 56 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 20 | 1 500 | 66 | 1 350,0 | | | | | | 2021 | | |
| 57 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 42 | 1 500 | 131 | 1 850,0 | | | | | | 2021 | | |
| 58 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 43 | 1 500 | 35 | 1 850,0 | | | | | | 2021 | | |
| 59 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Коммунистическая | № 42 | 1 000 | 10 | 1400,0 | | | | | | 2021 | | |
| 60 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Коммунистическая | № 16 | 2000 | 152 | 2300 | | | | | | 2021 | | |
| 61 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Ленина | № 2 | 2 200 | 82 | 1480,0 | | | | | | | 2021 | |
| 62 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Клименко | № 8 | 700 | 29 | 1130,0 | | | | | | | 2021 | |
| 63 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Трактовая | 76 | 1 600 | 92 | 1940,0 | | | | | | | | 2021 |
| 64 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Трактовая | 57 | 2 500 | 125 | 2750,0 | | | | | | 2021 | | |
| 65 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Пос. Кирзавод | 13 | 1 700 | 102 | 1830,0 | | | | | | 2021 | | |
| 66 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | 27 | 1 500 | 56 | 1 850,0 | | | | | | 2021 | | |
| 67 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | 27 А | 1 500 | 58 | 1 850,0 | | | | | | 2021 | | |
| 68 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | 29 | 1 000 | 69 | 1400,0 | | | | | | 2021 | | |
| 69 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | 33 | 3000 | 91 | 2695,0 | | | | | | 2021 | | |
| 70 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | 35 | 2500 | 88 | 2750,0 | | | | | | 2021 | | |
| 71 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Луговая | 11 | 1 500 | 16 | 1 850,0 | | | | | 2021 | | | |
| 72 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Ангарская | 3 | 1 000 | 16 | 1400,0 | | | | | 2021 | | | |
| 73 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Ангарская | 5 | 1 500 | 16 | 1 850,0 | | | | | 2021 | | | |
| 74 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Ангарская | 6 | 1 500 | 89 | 1 850,0 | | | | | 2021 | | | |
| 75 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Московский Тракт | 2 | 1 500 | 90 | 1 850,0 | | | | | 2021 | | | |
| 76 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Лазо | 48 | 1 000 | 16 | 1400,0 | | | | | 2021 | | | |
| 77 | Зиминское городское муниципальное хобразование |  | Г. Зима | Орджоникидзе | 40 | 1 500 | 109 | 1 550,0 | | | | | 2021 | | | |
| 78 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Орджоникидзе | 47 А | 1 500 | 45 | 1 850,0 | | | | | 2021 | | | |
|  | Итого 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 65 735,0 | | | | | 17010 | | | |
| 79 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Орджоникидзе | 47 Б | 2 500 | 45 | 2281  ,0 | | | | 2022 | | | | |
| 80 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Орджоникидзе | 49 | 2 000 | 45 | 18500,0 | | | | 2022 | | | | |
| 81 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Трактовая | 55 | 1 500 | 75 | 1 400,0 | | | | 2022 | | | | |
| 82 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Щорса | 1 | 1500 | 57 | 1 400,0 | | | | 2022 | | | | |
| 83 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Садовая | 1 | 2 500 | 80 | 2300,0 | | | | 2022 | | | | |
| 84 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Садовая | 3 | 1 500 | 80 | 1400,0 | | | | 2022 | | | | |
| 85 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Григорьева | 22 | 1 000 | 60 | 950,0 | | | | 2022 | | | | |
| 86 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Щорса | 3 | 2 000 | 90 | 1800,0 | | | | 2022 | | | | |
| 87 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Садовая | 5 | 2 000 | 59 | 1850,0 | | | | | 2022 | | | |
| 88 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Краснопартизанская | 63 | 900 | 29 | 860,0 | | | | | 2022 | | | |
| 89 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Краснопартизанская | 65 | 800 | 28 | 860,0 | | | | | 2022 | | | |
| 90 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Красный Строитель | 39 | 2 000 | 90 | 1850,0 | | | | | 2022 | | | |
| 91 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Краснопар-тизанская | 38 | 2 000 | 69 | 1850,0 | | | | | 2022 | | | |
| 92 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Краснопар-тизанская | 40 | 2 000 | 64 | 1850,0 | | | | | 2022 | | | |
| 93 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Краснопар-тизанская | 42 | 2 000 | 52 | 1850,0 | | | | | 2022 | | | |
| 94 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Садовая | 24 | 1 500 | 73 | 1 400,0 | | | | | 2022 | | | |
| 95 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Садовая | 26 | 1 000 | 26 | 1400,0 | | | | | 2022 | | | |
| 96 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Орджоникидзе | 63 | 2 500 | 64 | 3056,0 | | | | | 2022 | | | |
| 97 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 79 | 2 000 | 64 | 1850,0 | | | | | 2022 | | | |
| 98 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 83 | 1500 | 52 | 1 400,0 | | | | | 2022 | | | |
| 99 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 85 | 1 500 | 24 | 1 400,0 | | | | | 2022 | | | |
| 100 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 77 | 1500 | 68 | 1 400,0 | | | | | 2022 | | | |
| 101 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 81 | 500 | 32 | 500,0 | | | | | 2022 | | | |
| 102 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 3 | 700 | 12 | 680,0 | | | | | 2022 | | | |
| 103 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 9 | 1 700 | 56 | 1580,0 | | | | | 2022 | | | |
| 104 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 11 | 2 000 | 56 | 1850,0 | | | | 2022 | | | | |
| 105 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. 2-я Восточная | 13 | 2 300 | 90 | 2120,0 | | | | 2022 | | | | |
| 106 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. 2-я Восточная | 15 | 2300 | 88 | 3 076,0 | | | | 2022 | | | | |
| 107 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 94 | 2 000 | 56 | 1850,0 | | | | 2022 | | | | |
| 108 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Ул. Кольцевая | 7 | 1 000 | 10 | 950,0 | | | | 2022 | | | | |
| 109 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | Мрн. Ангарский | 41 | 2 000 | 86 | 2606,0 | | | | 2022 | | | | |
| 110 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Проминского | 10А | 985 | 30 | 2606 | | | | 2022 | | | | |
| 111 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Проминского | 10Б | 985 | 30 | 936 | | | | 2022 | | | | |
| 112 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Проминского | 10 | 985 | 90 | 936 | | | 2022 | | | | | |
| 113 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Луговая | 2 | 1100 | 60 | 1040 | | | 2022 | | | | | |
| 114 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Луговая | 7 | 1120 | 17 | 1058 | | | 2022 | | | | | |
| 115 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Луговая | 3 | 500 | 21 | 500 | | | 2022 | | | | | |
| 116 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Луговая | 6 | 500 | 26 | 500 | | | 2022 | | | | | |
| 117 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Донская | 1 | 1450 | 60 | 1355 | | | 2022 | | | | | |
| 118 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Кольцевая | 9 | 1000 | 12 | 950 | | | 2022 | | | | | |
| 119 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Куйбышева | 7 | 600 | 15 | 590 | | | 2022 | | | | | |
| 120 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Куйбышева | 87 | 600 | 18 | 590 | | 2022 | | | | | | |
| 121 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Куйбышева | 96 | 2500 | 60 | 3056 | | 2022 | | | | | | |
| 122 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Трактовая | 27 | 1100 | 40 | 1040 | | 2022 | | | | | | |
| 123 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Лесопильная | 1А | 750 | 53 | 725 | | 2022 | | | | | | |
| 124 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Лазо | 24 | 2300 | 24 | 2120 | | 2022 | | | | | | |
| 125 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Лазо | 76 | 1250 | 12 | 1175 | | 2022 | | | | | | |
| 126 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Лазо | 40 | 300 | 7 | 320 | | 2022 | | | | | | |
| 127 | Зиминское городское муниципальное образование |  | Г. Зима | ул. Лазо | 42 | 500 | 12 | 500 | 2022 | | | | | | | |
|  | Итого 2022 г. | 67596,0 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего: | 224603,22 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № |  | Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах на территории Зиминского городского Муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | Общая площадь общественной территории, кв.м. | | | | Числен-ность населения, имеющего удобный пешеходный доступ  к основным площадкам территории, чел. | | | | |  | Прогнозируемая (справочная) оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. | | | | Год реализации по Программе | | | | Адрес общественной территории | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* |  | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | |  | населенный пункт | |  | Улица, площадь, сквер, иное | |  | | | номер дома (при наличии) |  | | | |  |  | | | |  |  | | | |  |  | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | 1 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование | |  | Г. Зима | |  | Площадь у КДЦ «Россия» | |  | | Ул. Ленина, 6А | |  | | | 2200,0 | |  | | | 10 000 | |  | | | 11583,0  **2018г.-11583,0** | | 2018 | | | | | | 2  3 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование | |  | Г. Зима  Г. Зима | Сквер по ул. Трактовой (от ул. Луговой до ул. Ангарской  Сквер «Я люблю тебя  г. Зима | | |  | | Ул. Трактовая  Ул. Ленина, 1 | | | | 3000,0  1000,0 | | | | |  | 3000,0  3 000 | | |  | | 9231,0  1800,0 | | | 2019  2019 | | | | | 4 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима | Сквер | | |  | | Мр-н Ангарский, 10 | | | | 7 300 | | | | | 10 000 | | | |  | 9309,0  **2019 г-20340,0** | | | | | 2019 | | | 5 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима | Ул. Садовая.  Парк Победы | | |  | | Ул. Садовая, 37 Б | | | | 27 500 | | | | | 8 000 | | | |  | 22500,0 | | | | | 2020 | | | 6 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима | Парковка у ГДК «Горизонт» | | |  | | Мр-н Ангарский, 17 Б | | | | 2 000 | | | | | 5 000 | | | |  | 3600,0  **2020г.-26100,0**. | | | | | 2020 | | | 7 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима | Сквер | | |  | | Пер. Коммунальный, 5А | | | | 1 200 | | | | | 5 000 | | | |  | 2160,0 | | | | | 2021 | | | 8 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима | Парковка у центрального рынка (со стороны ул. Подаюрова) | | |  | | Ул. Подаюрова | | | | | 2 000 | | | | 5 000 | | | |  | 3600,0 | | | | | 2021 | | | 9  10  11  12  13  14 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима  Г. Зима  Г. Зима  Г. Зима  Г. Зима  Г. Зима | Аллея Перова  Благоустройство территории у КИЦ «Спутник»  Благоустройство пешеходной зоны от путепровода до сквера Ямщика  Благоустройство территории у краеведческого музея  Благоустройство территории у дома-музея поэзии  Сквер по ул. Трактовой (от ул. Луговой до ул. Ангарской | | |  | | Аллея Перова  Ул. Новокшонова, 2  Ул. М. Горького  Ул. Ангарская, 6  Ул. Карла Маркса ,21  Ул. Трактовая | | | | | 2 500  500  1000  500  500  3000 | | | | 5 000  2000  2000  2000  1500  3000 | | | |  | 4500,0  **2021 г.-10260,0**  900  1800      900  900,0  5400  **2022 г.-9900,0**. | | | | | | 2021  2022  2022  2022  2022  2022 |   **Итого: 54 200 78183,0»** |

1.6 Раздел 10 Программы изложить в новой редакции:

**«10. Целевые показатели муниципальной Программы**

Данный раздел содержит перечень ожидаемых результатов муниципальной Программы в количественном измерении – целевых показателей муниципальной программы.

Планируемые целевые показатели муниципальной Программы Табл. 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | | | |
| 2018 | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. |
| 1 |  | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./кв. м. | 31/41800 | 51/83400 | | 70/116200 | | 104/170200 | | 153/240900 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий/площади дворовых территорий в общем количестве благоустроенных дворовых территорий/общей площади дворовых территорий | %/% | 20,3/17,4 | 33,3/34,6 | | 45,8/48,2 | | 68/70,7 | | 100/100 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3 |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей ЗГМО | % | 7,2 | 8,1 | | 10,5 | | 11,9 | | 15,6 |
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 6 | 9 | | 11 | | 14 | | 19 |
| 4 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 5 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 1,28 | 2,41 | 5,36 | | 6,18 | | 6,73 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 6 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 19,0 | 21,2 | 79,6 | | 91,8 | | 100 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 7 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 0,4 | 0,8 | 2,6 | | 1,72 | | 2,16» | |

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

И.о. мэра Зиминского городского

муниципального образования А.В. Гудов

Управляющий делами администрации

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Потёмкина

И.о. начальника управления правовой,

кадровой и организационной работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Тайшина

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Начальник управления экономической

и инвестиционной политики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Степанова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Начальник Управления по финансам

и налогам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Семерак

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Беляевский

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Кобелев С.А.

3-30-76

1. Нормативная стоимость подлежит уточнению по результатам общественных обсуждений настоящего проекта [↑](#footnote-ref-2)