Утвержден

решением Думы Зиминского городского

муниципального образования

от 27.04.2023 г. № 274

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

**СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

**(за 2022год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий и инвестиционных проектов | | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов,  через которые планируется финансирование мероприятия | Срок  реализации | Прогнозный объем финансирования,  млн. руб.: | | | | | | | | | | | | Мощность  (в  соответст.  ед. изм.) | | Экономический эффект  (создание  новых  рабочих  мест,  ед.) | | **ИСПОЛНЕНО** |
| Всего | | в том числе  по источникам: | | | | | | | | | |
| планируемые к получению из: | | | | | МБ | | Внеб.  ср-ва | | |
| ФБ | | ОБ | | |
| **Стратегическая цель - Повышение уровня и качества жизни населения Зиминского городского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ** | |  | **Всего:** | **13956,93** | | **3307,5** | | **7483,24** | | | **1179,04** | | **1987,15** | | |  | | **250** | | **ИТОГО за 2017-2022гг**  **Всего: 6215,27 млн.рублей,**  в т.ч:  - фед.б-т – 155,8 млн.руб.;  - обл.б-т –1871,80 млн. руб.;  - мест.б-т – 325,21 млн.руб.;  - внеб.ист. – 3862,46 млн.руб.  **2022 год**  **Всего: 2740,97 млн.рублей,**  в т.ч:  - фед.б-т – 25,70 млн.руб.;  - обл.б-т – 875,21 млн. руб.;  - мест.б-т – 108,03 млн.руб.;  - внеб.ист. – 1732,03 млн. руб. |
| **2017** | **196,51** | | **12,4** | | **131,05** | | | **25,56** | | **27,5** | | |  | | 0 | |
| **2018** | **244,95** | | **11,0** | | **158,94** | | | **46,46** | | **28,55** | | |  | | 12 | |
| **2019** | **218,66** | | **75,5** | | **90,75** | | | **30,81** | | **21,6** | | |  | | 10 | |
| **2020** | **614,03** | | **13,3** | | **219,1** | | | **41,63** | | **340,0** | | |  | | 0 | |
| **2021** | **2092,35** | | **16,18** | | **710,72** | | | **147,85** | | **1217,6** | | |  | | 12 | |
| **2022** | **2152,27** | | **430,48** | | **1458,72** | | | **212,37** | | **50,7** | | |  | | 0 | |
| **2023** | **1943,77** | | **517,08** | | **1214,62** | | | **172,97** | | **39,1** | | |  | | 58 | |
| **2024** | **1869,81** | | **460,08** | | **1223,72** | | | **146,91** | | **39,1** | | |  | | 90 | |
| **2025** | **1030,38** | | **446,58** | | **467,32** | | | **77,18** | | **39,3** | | |  | | 68 | |
| **2026-2030** | **3594,2** | | **1324,9** | | **1808,3** | | | **277,3** | | **183,7** | | |  | | 0 | |
| **Стратегическая задача 1**: **Обеспечение достойных условий жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 1.1. *Повышение доступности качественного образования, отдыха и оздоровления детей*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция летнего оздоровительного лагеря | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **46,1** | | **0** | | **30,7** | | | **13,5** | | **1,9** | | | Палаточный лагерь на 100 мест в смену.  Летний оздоровительный лагерь – на 200 мест в смену | | 2 | | **2022 год**  Приобретены за счет **местного** бюджета 2 армейские палатки, за счет **внебюджетных** средств - 3 термоса и ноутбук, глубинный насос, водопроводные трубы, 2 армейские палатки, прицепная тележка к мотоблоку и грузовая тележка для столовой.  Также за счёт средств местного бюджета отремонтировано и переоборудовано здание бывшего медпункта (не соответствующего нормам СанПиН) в медицинский пункт приёма детей и обеспечено всем необходимым (раковина с локтевым смесителем, кушетка медицинская, шкаф медицинский, весы, ростомер, шины, носилки медицинские, бесконтактный термометр и др.); проведена пожарная сигнализация (АСПС). Установлена костровая чаша.  Проведено дополнительное освещение по территории лагеря, выполнен монтаж системы видеонаблюдения, установка централизованного наблюдения за объектом и реагирования на тревожное сообщение. Произведён снос аварийного корпуса (на его месте оборудовано дополнительное футбольное поле).  В летний период 2022 согласно постановлению администрации ЗГМО от 01.04.2022 № 337 в ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" были проведены 3 оздоровительные смены по 14 дней (1 смена: 118 детей, 2 смена: 120 детей, 3 смена: 52 ребенка); всего оздоровилось 290 детей из г.г. Зимы, Саянска, Черемхово, Ангарска, Иркутска, п. Залари, Аларского и Зиминского районов.  **Объем финансирования составил 5,9 млн.руб. (местный б-т - 2,4 млн.руб.; внебюджетные ср-ва - 3,5 млн.руб.)** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 5,5 | | 0 | | 0 | | | 4,3 | | 1,2 | | |
| 2019 | 3,4 | | 0 | | 0 | | | 2,7 | | 0,7 | | |
| 2020 | 2,9 | | 0 | | 1,8 | | | 1,1 | | 0 | | |
| 2021 | 4,9 | | 0 | | 3,2 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2022 | 11,4 | | 0 | | 9,1 | | | 2,3 | | 0 | | |
| 2023 | 5,0 | | 0 | | 4,6 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2024 | 5,0 | | 0 | | 4,6 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2025 | 8,0 | | 0 | | 7,4 | | | 0,6 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 | | Государственная программа  Иркутской области «Развитие образования»  на 2014-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2021гг | **Всего:** | **126,6** | | **0** | | **120,4** | | | **6,2** | | **0** | | | 100  мест | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 26,5 | | 0 | | 25,2 | | | 1,3 | | 0 | | |
| 2018 | 69,2 | | 0 | | 65,8 | | | 3,4 | | 0 | | |
| 2019 | 30,9 | | 0 | | 29,4 | | | 1,5 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.3. | Строительство общеобразовательной школы на 352 учащихся | | Государственная региональная программа Иркутской области  «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 -2025гг.  Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»  на 2019-2024 гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2020-2024гг  . | **Всего:** | **662,2** | | **0** | | **609,3** | | | **52,9** | | 0 | | | 352  места | | - | | **2022 год**  Согласно дополнительным соглашениям к муниципальному контракту стоимость строительства объекта увеличена и составляет на 01.02.2022 года 958 034 487,00 руб. (881 391 657,00 руб. - областной бюджет, 76 642 830,00 руб. – местный бюджет).  Также на основании дополнительных соглашений с министерством строительства Иркутской области финансовые средства были увеличены, частично перераспределены по годам и **освоены в 2022 году в сумме 642 047 498,25 руб. (590 683 726,31 руб. - областной бюджет, 51 363 771,94 руб. - местный бюджет).**  Всего освоено за период 2020-2022: 887 818 711,86 руб. (816 793 183,91 - областной бюджет, 71 025 527,95 руб. - местный бюджет).  Остаток по контракту составляет 70 215 775,14 руб. (64 598 473,09 руб. - областной бюджет, 5 617 302,05 руб. - местный бюджет).  Согласно дополнительному соглашению от 01.02.2022 года, в целях увеличения финансирования по контракту, срок завершения строительства перенесен на 30.06.2023 года.  По данным на конец года готовность выполнения работ на объекте составила 83,7 % относительно стоимости выполненных работ. На объекте велись завершающие работы по покраске и облицовке стен, укладке паркета. Выполнены сварочные работы и устройство вентиляционной системы, окрашены перила и ограждения. Частично завезено оборудование на пищеблок, мебель в классы и спортивное оборудование.  Продолжаются работы по сбору и установке оборудования на пищеблок и мебели в классы. Выполняются пусконаладочные работы систем вентиляции и отопления. Выполняются работы по нанесению художественной росписи стен. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 32,6 | | 0 | | 30 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2021 | 54,3 | | 0 | | 50 | | | 4,3 | | 0 | | |
| 2022 | 575,3 | | 0 | | 529,3 | | | 46,0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.4. | Строительство детского сада на 140 мест (ул. Интернациональная , 66) | | **Всего:** | **201,0** | | **0** | | **179,4** | | | **21,6** | | **0** | | | 140 мест | | 45 | | **2022 год**  Определён земельный участок под строительство детского сада на 140 мест по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Интернациональная, 66. Из реестра экономически эффективных проектов повторного использования для строительства детского сада выбрана проектная документация "Детский сад на 140 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования Иркутского района". На основании открытого конкурса в электронной форме заключен контракт от 28.03.2022 №3381401297022000002 с АО «Сибирский проектный институт» на выполнение проектных и изыскательских работ и проведения государственной экспертизы с получением положительного заключения на строительство объекта "Детский сад на 140 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Интернациональная, 66" на сумму 5 600 000,00 руб. Срок исполнения по контракту: 26.12.2022.  По состоянию на 01.03.2023 сторонами не исполнены обязательства по контракту. Ведется работа по исполнению контракта. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 6,0 | | 0 | | 0 | | | 6,0 | | 0 | | |
| 2022 | 97,5 | | 0 | | 89,7 | | | 7,8 | | 0 | | |
| 2023 | 97,5 | | 0 | | 89,7 | | | 7,8 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.5. | Строительство общеобразовательной школы на 720 учебных мест | | **Всего:** | **1102,4** | | **0** | | **1001,4** | | | **101,0** | | **0** | | | 720 мест | | 90 | | **2022 год**  Финансирование не осуществлялось |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 14,0 | | 0 | | 0 | | | 14,0 | | 0 | | |
| 2023 | 544,2 | | 0 | | 500,7 | | | 43,5 | | 0 | | |
| 2024 | 544,2 | | 0 | | 500,7 | | | 43,5 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 240 мест (восточная часть города) | | **Всего:** | **360,0** | | **0** | | **322,0** | | | **38,0** | | 0 | | | 240 мест | | 60 | | **2022 год**  Финансирование не запланировано |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 10,0 | | 0 | | 0 | | | 10,0 | | 0 | | |
| 2024 | 175,0 | | 0 | | 161,0 | | | 14,0 | | 0 | | |
| 2025 | 175,0 | | 0 | | 161,0 | | | 14,0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.7. | Реконструкция  МБОУ СОШ №26 | | **Всего:** | **432,0** | | **0** | | **386,4** | | | **45,6** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  Для участия в федеральной программе по капитальному ремонту общеобразовательных организаций "Модернизация школьных систем образования" заключен контракт от 14.11.2022 с ООО "Скип", г. Санкт-Петербург, № 33806000927622000006 на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крылец, отмосток, замене оконных, уличных дверных блоков и входных групп, устройство пандуса для МГН в МБОУ "СОШ № 26".  Цена контракта составляет 178 678,44 руб. Срок выполнения работ по контракту: 10.03.2023.  Согласно дополнительному соглашению от 10.03.2023 изменен срок исполнения работ по контракту до 14.04.2023 по причине продления срока государственной экспертизы. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 12,0 | | 0 | | 0 | | | 12,0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 200,0 | | 0 | | 184,0 | | | 16,0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 220,0 | | 0 | | 202,4 | | | 17,6 | | 0 | | |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7 | | **Всего:** | **196,0** | | **0** | | **173,0** | | | **23,0** | | **0** | | | 50  мест | | - | | **2022 год**  Для участия в федеральной программе по капитальному ремонту общеобразовательных организаций "Модернизация школьных систем образования" заключен контракт от 14.11.2022 с ООО "Скип", г. Санкт-Петербург, № 3380600073122000006 на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крылец, отмосток, замене оконных, уличных дверных блоков и входных групп, устройство пандуса для МГН в МБОУ "СОШ № 7".  Цена контракта составляет 188 417,49 руб. Срок выполнения работ по контракту: 10.03.2023.  Согласно дополнительному соглашению от 10.03.2023 изменен срок исполнения работ по контракту до 14.04.2023 по причине продления срока государственной экспертизы. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 196,0 | | 0 | | 173,0 | | | 23,0 | | 0 | | |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 | | **Всего:** | **228,0** | | **0** | | **209,8** | | | **18,2** | | **0** | | | 100  мест | | - | | **2022 год**  Для участия в федеральной программе по капитальному ремонту общеобразовательных организаций "Модернизация школьных систем образования" заключен контракт от 14.11.2022 с ООО "Скип", г. Санкт-Петербург, № 3380600072422000006 на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крылец, отмосток, полов в спортивном зале, окраске фасада, замене оконных, уличных дверных блоков и входных групп, устройство пандуса для МГН, ремонта распашных ворот с калиткой в ограждении территории в МБОУ "СОШ № 8".  Цена контракта составляет 191 848,78 руб. Срок выполнения работ по контракту: 10.03.2023.  Согласно дополнительному соглашению от 10.03.2023 изменен срок исполнения работ по контракту до 14.04.2023 по причине продления срока государственной экспертизы. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 228,0 | | 0 | | 209,8 | | | 18,2 | | 0 | | |
| 1.1.10 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №9 | | **Всего:** | **211,2** | | **0** | | **186,9** | | | **24,3** | | **0** | | | 100  мест | | - | | **2022 год**  В 2022 году администрацией города прорабатывался вопрос проведения капитального ремонта здания "СОШ № 9". Для этого за счет средств муниципального бюджета в июле 2022 года согласно заключенному договору с ООО "Инновационные строительные материалы", г. Иркутск, на сумму 350 000,00 руб. выполнен расчет несущих элементов здания с обоснованием о пригодности дальнейшей эксплуатации здания школы № 9, а в октябре-ноябре 2022 г. по договору от 15.09.2022 №3/Ч/22 с ООО "Инновационные строительные материалы" на сумму 600 тыс.руб. проведено визуально-инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций здания средней общеобразовательной школы № 9 по адресу: г. Зима, ул. Новая, 68А.  Согласно заключению ООО "ИСМ" установлена категория технического состояния объекта - аварийное. Учитывая высокую стоимость и сложность выполнения мероприятий по сейсмоизоляции здания, а также объем затрат на приведение конструкций здания в работоспособное состояние, ООО "ИСМ" рекомендован вариант сноса (демонтажа) существующего здания "СОШ № 9" и строительства нового здания школы.  **Объем финансирования составил 0,95 млн.руб. за счет местного бюджета.** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 211,2 | | 0 | | 186,9 | | | 24,3 | | 0 | | |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт МБДОУ «Начальная школа - Детский сад №11» | | **Всего:** | **78,4** | | **0** | | **72,1** | | | **6,3** | | **0** | | | - | | - | | -**2022год**  Финансирование не осуществлялось. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 78,4 | | 0 | | 72,1 | | | 6,3 | | 0 | | |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт Дома детского творчества (ул. Клименко ,34) | | Муниципальная программа ЗГМО  «Развитие образования»  на 2016-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **61,8** | | 0 | | 0 | | | **61,8** | | 0 | | | - | | - | | **2022год**  В соответствии с постановлением администрации ЗГМО от 10.07.2019 №769 «О предоставлении инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества» МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» предоставлены инвестиции **из местного бюджета** в размере **5,04 млн. рублей** на осуществление закупки объектов недвижимого имущества по адресу: г. Зима, ул. Клименко, 34 для приобретения в собственность нового здания для Зиминского дома детского творчества. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 1,26 | | 0 | | 0 | | | 1,26 | | 0 | | |
| 2020 | 5,84 | | 0 | | 0 | | | 5,84 | | 0 | | |
| 2021- | 17,04 | | 0 | | 0 | | | 17,04 | | 0 | | |
| 2022 | 17,04 | | 0 | | 0 | | | 17,04 | | 0 | | |
| 2023 | 17,04 | | 0 | | 0 | | | 17,04 | | 0 | | |
| 2024 | 3,58 | | 0 | | 0 | | | 3,58 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.13 | Обеспечение молодых педагогов образовательных организаций служебным жильем | | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018г. №363 «Об утверждении Порядка предоставления  жилых помещений специализированного  жилищного фонда ЗГМО» | **Всего:** | **28,5** | | 0 | | 0 | | | **28,5** | | **0** | | | 22 квартиры | | - | | **2022 год**  За счет муниципального жилищного фонда предоставлены 2 квартиры:  - площадью 25,4 кв.м. музыкальному руководителю МДОУ "Детский сад № 15";  - площадью 31,5 кв.м. тренеру спортивной школы (Чижиковой Таисии). |
| 2017 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| 2018 | 1,5 | | 0 | | 0 | | | 1,5 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2022 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2023 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2024 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2025 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 13,0 | | 0 | | 0 | | | 13,0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.2. *Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-  ния» на 2014-2020гг. | **Всего:** | **6,8** | | **0** | | **6,8** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 6,8 | | 0 | | 6,8 | | | 0 | | **0** | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт инфекционного отделения ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (г.Зима,ул. Куйбышева,98) | | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024гг. | **Всего:** | **22,0** | | **0** | | **22,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  -  (отсутствие финансирования)  Проводился текущий выборочный ремонт |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 1,0 | | 0 | | 1,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 21,0 | | 0 | | 21,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт городской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  (г.Зима, мкр. Ангарский, 1А) | | **Всего:** | **22,0** | | **0** | | **22,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  Общая сметная стоимость капитального ремонта оставляет 52,8 млн. рублей., в 2022 году освоено **12,8 млн. рублей из федерального бюджета.** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 1,0 | | 0 | | 1,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 21,0 | | 0 | | 21,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт филиала детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  (г.Зима, ул. Куйбышева,98) | | **Всего:** | **11,0** | | **0** | | **11,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  Разработана проектно-сметная документация на сумму **15,5 млн.рублей, пройдена государственная экспертиза за счет внебюджетных средств (доходы от платных услуг).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 10,5 | | 0 | | 10,5 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.5. | Благоустройство (устройство) подъездных путей, площадки для парковки автотранспорта к городской поликлинике ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  мкр. Ангарский,1а | |  | **Всего:** | **7,0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **7,0** | | | 1200 м2 | | - | | **2022 год**  -  Мероприятия по благоустройству заложены в ПСД на капитальный ремонт поликлиники. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 7,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 7,0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.6. | Благоустройство (устройство) подъездных путей к отделениям ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  ул. Калинина,88 | |  | **Всего:** | **7,0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **7,0** | | | - | | - | | **2022 год**  В отчетном году благоустройство не планировалось |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 7,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 7,0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.7 | Устройство вертолетной площадки для организации круглосуточной экстренной помощи санитарной авиации | | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024гг | **Всего:** | **5,0** | | **0** | | **0** | | | **5,0** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  Проведена разработка Аэронавигационного паспорта посадочной площадки (АНП ПП) |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 5,0 | | 0 | | 0 | | | 5,0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.8 | Обеспечение молодых специалистов (врачей) ОГБУЗ «Зиминская городская больница» служебным жильем | | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018г. №363 «Об утверждении Порядка предоставления  жилых помещений специализированного  жилищного фонда ЗГМО» | **Всего:** | **4,46** | | 0 | | 0 | | | **4,46** | | 0 | | | 26 квартир | | - | | **2022 год**  За счет муниципального жилищного фонда предоставлены 2 квартиры:  - площадью 52,9 кв.м. врачу-травматологу ОГБУЗ «ЗГБ»;  - площадью 39,2 кв.м. врачу-хирургу ОГБУЗ «ЗГБ». |
| 2017 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| 2018 | 3,46 | | 0 | | 0 | | | 3,46 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.9 | Предоставление студентам медицинских ВУЗов дополнительных мер социальной поддержки (стипендий) | | Муниципальная программа ЗГМО  «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **2,14** | | **0** | | **0** | | | **2,14** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год.**  Заявление на получение стипендии от администрации ЗГМО носит добровольный характер, многие из студентов обучающихся по целевым договорам отказались предоставлять документы на получение стипендии. На данный момент таких договоров заключено 4. Студенты получают стипендию по результатам итоговой аттестации по окончанию семестра. На выплату стипендии из местного бюджета **направлено 0,09 млн.руб.**  ОГБУЗ "Зиминская городская больница выплачена стипендия **13 студентам в сумме 0,195 млн.рублей (внебюджетные средства, доход от предоставления платных услуг)** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0,26 | | 0 | | 0 | | | 0,26 | | 0 | | |
| 2021 | 0,26 | | 0 | | 0 | | | 0,26 | | 0 | | |
| 2022 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2023 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2024 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2025 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0,9 | | 0 | | 0 | | | 0,9 | | 0 | | |
| 1.2.10 | Предоставление выплаты подъемных средств молодым врачам при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | | **Всего:** | **2,3** | | **0** | | **0** | | | **2,3** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  Заявлений на предоставление единовременного денежного пособия в администрацию ЗГМО не поступало.  ОГБУЗ "Зиминская городская больница договоры с молодыми специалистами не заключались. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2021 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2022 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2023 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2024 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2025 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.3*. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,***  ***а также условий, обеспечивающих возможность подготовки спортсменов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса | | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **108,9** | | **57,7** | | **45,9** | | | **5,3** | | **-** | | | Пропускная способность - 90 чел/час. | | 10 | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 30,8 | | 0 | | 29,3 | | | 1,5 | | 0 | | |
| 2019 | 78,1 | | 57,7 | | 16,6 | | | 3,8 | | - | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.2 | Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса с  плавательным бассейном 25х8,5 по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина,62 | | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **179,4** | | **0** | | **165,1** | | | **14,3** | | **0** | | | Единовременная пропускная способность - 55 чел | | 13 | | **2022 год**  **-**  Мероприятие включено в Государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области».  Заключен контракт на полный цикл строительно-монтажных работ.  Реквизиты контракта: от 12.12.2022 № 3381401297022000012 (реестровый номер контракта: 33814012970 22 000012)  Реализация контракта в 2023-2024гг. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 59,7 | | 0 | | 55,0 | | | 4,7 | | 0 | | |
| 2022 | 59,8 | | 0 | | 55,0 | | | 4,8 | | 0 | | |
| 2023 | 59,9 | | 0, | | 55,1 | | | 4,8 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.3 | Строительство универсального спортивного зала по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. 5 Армии,64 (Новый адрес: г. Зима, ул. Новая, 68) | | **Всего:** | **134,4** | | **0** | | **127,7** | | | **6,7** | | **0** | | | Пропускная способность – 60 чел/час | | 8 | | **2022 год**  -  В связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном реализация данного мероприятия перенесена на более поздние сроки6  - 2024 год - оформление проектно-сметной документации;  - 2025 год - строительство |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 32,6 | | 0 | | 31,0 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2023 | 33,7 | | 0 | | 32,0 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2024 | 34,7 | | 0 | | 33,0 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2025 | 33,4 | | 0 | | 31,7 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.4 | Строительство хоккейных кортов в жилых районах города: | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **3,1** | | **0** | | **0** | | | **3,1** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  Новые хоккейные корты не строились. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 3,0 | | 0 | | 0 | | | 3,0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.5 | Капитальный ремонт: «Спорткомплекс» МАУ «Спортивная школа « Зиминского городского муниципального образования по адресу: г.Зима, ул. Григорьева,16 | | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **39,8** | | **0** | | **36,6** | | | **3,2** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  Произведен капитальный ремонт зала тяжелой атлетики.  **Общая сумма составила 60, 68 мн.руб.:**  **(обл.б-т - 55,82млн.оуб.; местный б-т - 4,86 млн.руб)** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 19,9 | | 0 | | 18,3 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2022 | 19,9 | | 0 | | 18,3 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.6 | Развитие  лыжной базы  МБУДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **2,85** | | **0** | | **0** | | | **2,85** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  Установлен спортивный комплекс для общей физической подготовки. Произведен ремонт помещения в корпусе 1 (установка окон, покраска потолков, стен, проведена электропроводка, сложена печь, отремонтировано напольное покрытие).  Построен навес для конюшни и сеновал.  Демонтирован старый дом. **За счет внебюджетных средств (0,01 млн.руб)**, собственными силами. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 1,9 | | 0 | | 0 | | | 1,9 | | 0 | | |
| 2019 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | 0 | | |
| 2020 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2021 | 0,6 | | 0 | | 0 | | | 0,6 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.7. | Капитальный ремонт спортивного зала мкр. Ангарский, 68 | | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **40,4** | | **0** | | **36,8** | | | **3,6** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  Планировалось организовать спортивный зал в здании бывшего банно-прачечного комбината.  В настоящее время объект включен в План приватизации муниципального имущества на 2023 год.- |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 40,0 | | 0 | | 36,8 | | | 3,2 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.8. | Капитальный ремонт здания МБУДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»  ул. Ленина 10а | | **Всего:** | **40,4** | | **0** | | **36,8** | | | **3,6** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  В связи с отсутствием финансирования работы не проводились. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 20,0 | | 0 | | 18,4 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2024 | 20,0 | | 0 | | 18,4 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.4*. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Строительство дома культуры в восточной части города | | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2019-2024гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **142,7** | | **0** | | **131,4** | | | **11,3** | | **0** | | | ДК на  150 посад. мест  Библ. на 15 тыс.том | | 12 | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 13,6 | | 0 | | 12,5 | | | 1,1 | | 0 | | |
| 2020 | 79,6 | | 0 | | 73,3 | | | 6,3 | | 0 | | |
| 2021 | 49,5 | | 0 | | 45,6 | | | 3,9 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.2 | Обустройство сквера у библиотеки семейного чтения (реализация проекта «Библиотечный дворик) | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **3,4** | | 0 | | **2,0** | | | **1,4** | | 0 | | | - | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 2,2 | | 0 | | 2,0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2018 | 1,2 | | 0 | | 0 | | | 1,2 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.3. | Ремонт МАУК ГДК «Горизонт» | | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2014-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **2,8** | | **0,6** | | **0,2** | | | **1,4** | | **0,6** | | | - | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 2,8 | | 0,6 | | 0,2 | | | 1,4 | | 0,6 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт МОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа» | | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2019-2024гг  Федеральная программа по восстановлению жилья, объектов связи социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области на 2020 год  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **16,4** | | **0** | | **16,4** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 16,4 | | 0 | | 16,4 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.5 | Капитальный ремонт МАУК «Кинодосуговый центр «Россия» | | **Всего:** | **6,9** | | **0** | | **6,9** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 6,9 | | 0 | | 6,9 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.6. | Капитальный ремонт МБУК «Историко-краеведческий музей» | | **Всего:** | **21,1** | | **0** | | **21,1** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 21,1 | | 0 | | 21,1 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.7 | Капитальный ремонт Библиотеки семейного чтения МБУК «Централизованная библиотечная система» | | **Всего:** | **4,7** | | **0** | | **4,7** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 4,7 | | 0 | | 4,7 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.8 | Реставрация памятника архитектуры Дома Бутовича (ул. Ленина,10) | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **31,6** | | **0** | | **0** | | | **31,6** | | **0** | | | - | | - | | **2022 год**  Подготовлена проектно-сметная документация на реставрацию объекта.  Получено положительное заключение экспертизы.  Стоимость реконструкции объекта составляет 144 млн. рублей |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 3,6 | | 0 | | 0 | | | 3,6 | | 0 | | |
| 2022 | 4,0 | | 0 | | 0 | | | 4,0 | | 0 | | |
| 2023 | 4,0 | | 0 | | 0 | | | 4,0 | | 0 | | |
| 2024 | 5,0 | | 0 | | 0 | | | 5,0 | | 0 | | |
| 2025 | 6,0 | | 0 | | 0 | | | 6,0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 9,0 | | 0 | | 0 | | | 9,0 | | 0 | | |
| 1.4.9. | Обустройство мемориального объекта, увековечивающего память о погибших в годы Великой Отечественной войны (ул. Калинина,57) | | **Всего:** | **2,0** | | **0** | | **2,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 2,0 | | 0 | | 2,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.5*. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи. Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи | | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **5,75** | | **0,1** | | **0,4** | | | **5,25** | | **0** | | | - | | - | | Работа осуществлялась в рамках подпрограммы «Молодежь города Зимы» на 2016-2021 гг., на 2020-2024гг. муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика»  **2022 год**  **Финансирование составило 0,3 млн. рублей (местный бюджет).**  Количество участников мероприятий - 3432 человека.  Значимые результаты:  Участие команды КВН «Веселая десяточка» в областной школьной лиге «КВН на Ангаре»;  Конкурс «Молодой человек года – 2022»;  Ко Дню молодежи проведен открытый диалог мэра г. Зимы с молодежью, в рамках которого за вклад в реализацию молодежной награждены и премированы 20 зиминцев;  С целью поддержки одаренной молодежи по итогам конкурсного отбора 20 ребятам в течение года выплачивалась стипендия. Ежегодно обновляется Доска почета «Молодежь города Зимы – будущее страны», на которой размещаются лица лучших представителей молодежи в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта и добровольчества.  В качестве поощрения за успехи в учебе, творчестве и общественной деятельности 2 человека были направлены МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан». |
| 2017 | 0,4 | | 0 | | 0,1 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2018 | 0,5 | | 0 | | 0,25 | | | 0,25 | | 0 | | |
| 2019 | 0,45 | | 0,1 | | 0,05 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2020 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2021 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2024 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2025 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 2,0 | | 0 | | 0 | | | 2,0 | | 0 | | |
| 1.5.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, допризывную подготовку молодежи г.Зимы | | **Всего:** | **5,3** | | **0** | | **0** | | | **5,3** | | **0** | | | - | | - | | Работа по данному направлению осуществляется в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2016-2021 гг., на 2020-2024гг. муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика»  **2022 год**  **Финансирование составило 0,3 млн. рублей (местный бюджет).**  Количество участников мероприятий - 3338 человек.  Развивается и пополняется Местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (в составе порядка 130 чел.);  Торжественное вручение паспортов (5 раз в год);  Городская военно-спортивная игра «Зарница» (ежегодно принимают участие все школы города);  Обучение юнармейцев строевой подготовке для участия в Параде Победы;  Городское мероприятие «День призывника» (2 раза в год);  Премия мэра «За успехи в патриотическом воспитании» (4 чел.);  День памяти, посвященный 33-ей годовщине вывода ограниченного контингента войск из Афганистана;  Мероприятие, посвященное 28-ой годовщине со дня ввода войск в Чеченскую Республику;  Всероссийские акции «Блокадный хлеб», «Письмо солдату», "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк"  Акция "Сад памяти"  Акция "Зима-сила" (рисунок эмблемы отряда зиминских мобилизованных) |
| 2017 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2018 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2019 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2020 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2021 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2024 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2025 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 2,0 | | 0 | | 0 | | | 2,0 | | 0 | | |
| 1.5.3 | Организация и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | | **Всего:** | **2,7** | | **0** | | **0** | | | **2,7** | | **0** | | | - | | - | | Работа по данному направлению осуществляется в рамках подпрограммы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2016-2021 гг., на 2020-2024гг. муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика»  **2022 год**  **Финансирование составило 0,1 млн. рублей (местный бюджет).**  Количество проведенных мероприятий - 146.  Количество участников мероприятий - 5204 человек.  Значимые результаты:  - с целью координации деятельности всех субъектов профилактики в городе ведет работу антинаркотическая комиссия;  - ежегодно по мере необходимости приобретаются иммунохроматографические тесты для выявления несовершеннолетних наркопотребителей;  - изготовлено с целью распространения более 4,5 тыс.экземпляров методических материалов по вопросам противодействия распространению наркомании;  - организован и проведен комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи;  - ведет деятельность антинаркотическое волонтерское движение молодежи «Интерактив»;  - при участии регионального специалиста ОГКУ «Центр профилактики наркомании», добровольцев АВДМ «Интерактив» реализовывались добровольческие проекты по организации досуга несовершеннолетних, вовлечению их в творческую, спортивную деятельность. |
| 2017 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2018 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2019 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | 0 | | |
| 2020 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2021 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2022 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2023 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2024 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2025 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.6*. Повышение эффективности системы социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению города*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Организация и проведение мероприятий по защите прав несовершеннолетних и профилактике социального сиротства | |  | **Всего:** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | - | | - | | С целью профилактики социального сиротства на территории города организована работа по реализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, утвержденного комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области 30.12.2015г.  Ежегодно субъектами системы профилактики проводится комплекс мероприятий в целях организации досуговой деятельности несовершеннолетних учетной категории, мероприятия, в целях повышения их правовой грамотности.  **2022 год**  Проведено 68 заседаний КДНиЗП (в т. ч. 42 выездных), 62 заседания проведены с участием представителя Зиминской межрайонной прокуратуры. Всего в течение отчетного периода на заседаниях КДН и ЗП рассмотрено 43 вопроса по организации и проведению профилактической работы, некоторые из них рассматриваются ежеквартально, с целью анализа ситуации.  По итогам заседаний принято 30 постановлений КДН и ЗП, которые содержат поручения для исполнения и направлены в адрес учреждений субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственных за их исполнение.  На рассмотрение КДН и ЗП в 2022 году поступило административных протоколов всего – 376 из них:  - 313 на родителей;  - 63 на несовершеннолетних;  - 303 по КоАП РФ;  - 73 в отношении родителей за нарушение закона Иркутской области «о комендантском часе.  За отчетный период КДН и ЗП вынесено постановлений о назначении административного наказания – 353, из них на родителей – 298, на несовершеннолетних – 55.  Все протоколы рассмотрены с участием правонарушителей.  в адрес КДН и ЗП поступило 93 профилактических материала (88 - на несовершеннолетних, 5 - на родителей (законных представителей)).  Зафиксировано 49 самовольных уходов из семей  По состоянию на 01.01.2023 года на учете в Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении состоит:  - 26 подростков;  - 91 семья, в которых проживает 224 ребенка.  В ходе проведения профилактической работы снято с учета:  - несовершеннолетних – 35, из них в связи с исправлением – 11;  - семей – 22, из них в связи с исправлением – 7.  В течение 2022 года членами КДН и ЗП выявлено и поставлено на учет в Банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении:  - несовершеннолетних – 26;  - семей – 47.  В целях выявления семей, находящихся в социально опасном положении, а также обследования жилищно-бытовых условий семей учетной категории, в 2022 году организованы и проведены межведомственные профилактические акции:  - «Сохрани ребенку жизнь»;  - «Каждого ребенка за парту»;  - «Новогодний патруль». 237 детей в возрасте от 0 до 18 лет получили сладкие новогодние подарки.  В 32 жилых помещениях семей, находящихся в социально опасном положении, установлены пожарные извещатели, которые приобретены за счет средств муниципального бюджета.  61 ребенок помещен в в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (медицинские учреждения).  Субъектами системы профилактики организована работа по реализации деятельности службы примирения «Согласие», направленная на урегулирование взаимоотношений между гражданами.  Всего на консультацию к психологу направлено 132 законных представителей и несовершеннолетних из 56 семей, из которых обратились за получением психологической помощи:  На территории г.Зимы организована работа по реализации законов Иркутской области «О комендантском часе», актуализированы перечень мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения законных представителей. Вышеуказанные перечни мест утверждены решением Думы Зиминского городского муниципального образования.  В рамках реализации данных законов КДН и ЗП в течение года проведено 47 рейдов, выявлено 73 подростка, 73 родителя (законных представителя) которых привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 3 Закона Иркутской области от 08.06.2010 № 38-оз «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».  Особое внимание уделяется вовлечению несовершеннолетних учетной категории в дополнительную занятость и досуговую деятельность.  Так, в 2022 году администрацией ЗГМО было организовано 98 временных рабочих мест в ремонтных бригадах школ, на оплату труда подростков **из средств местного бюджета израсходовано 0,9 млн рублей.**  Утвержден и выполнен план мероприятий досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. В план включены мероприятия отдела по физической культуре и спорту, отдела по молодежной политике, Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания. Всего за год было проведено 39 мероприятий, которые посетили 349 подростка, находящихся в социально опасном положении. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 1.6.2 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, преодолению социальной разобщенности в обществе | | Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения»  на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **4,99** | | 0 | | 0 | | | **4,99** | | | 0 | | - | | - | | **2022 год**  После капитального ремонта введен в эксплуатацию Зал тяжелой атлетики, в котором предусмотрена возможность посещения мероприятий маломобильными группами населения.  В рамках преодоления социальной разобщенности в обществе для детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории г.Зимы был организован и проведен зональный этап областного фестиваля «Байкальская звезда». Финалистка фестиваля получила подарок от мэра г.Зимы. |
| 2017 | 0,06 | | 0 | | 0 | | | 0,06 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0,03 | | 0 | | 0 | | | 0,03 | | | 0 | |
| 2021 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | | 0 | |
| 2022 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2023 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2024 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2025 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 1.7*. Обеспечение комплексных мер по профилактике чрезвычайных ситуаций и обеспечению охраны общественного порядка*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 2026-2030 | |
| 1.7.1 | Приведение повседневного органа управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации ЗГМО (ЕДДС ЗГМО) в соответствие установленным действующим законодательством РФ требованиям | | Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» на 2020-2024гг | **Всего:** | **34,7** | | **0** | | **1,6** | | | **33,1** | | | **0** | | - | | - | | **2022 год**  Обеспечение стабильного функционирования единой дежурно-диспетчерской службы ЗГМО и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" . Фактические расходы составили **6,3 млн.рублей** (местный бюджет).  **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 1,6 | | 0 | | 0 | | | 1,6 | | | 0 | |
| 2018 | 1,7 | | 0 | | 0 | | | 1,7 | | | 0 | |
| 2019 | 1,6 | | 0 | | 1,6 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 2,3 | | 0 | | 0 | | | 2,3 | | | 0 | |
| 2021 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2022 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2023 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2024 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2025 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 15,0 | | 0 | | 0 | | | 15,0 | | | 0 | |
| 1.7.2 | Принятие комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | | **Всего:** | **0,5** | | **0** | | **0** | | | **0,5** | | | **0** | | - | | - | | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015г. №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий)» администрацией ЗГМО выполнены следующие мероприятия:  **2022 год**  Организована работа антитеррористической комиссии.  За счет средств **местного бюджета (0,5 млн. руб.)** проведены мероприятия по технической укрепленности, антитеррористической защищенности объектов образования, культуры. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | | 0 | |
| 2021 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2022 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2023 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2024 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2025 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 1.8*. Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, признанного непригодным для проживания | | Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан проживающих на территории Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»  Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024гг.  Муниципальная  программа ЗГМО  «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025гг | **Всего:** | **3262,8** | | **3105,6** | | **136,0** | | | **21,2** | | | **0** | | **61,7**  **тыс.кв.м** | | - | | **2022 год**  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы в 2022 году производилось путем выплат возмещения за жилые помещения, приобретения жилья на вторичном рынке, а также были заключены муниципальные контракты: 1 МК на приобретение жилых помещений, которые будут созданы в будущем на 3080,8 кв.м и 2 МК на строительство многоквартирных домов общей площадью – 7414 кв.м. На вторичном рынке приобретено 86 квартир, общая площадь приобретенного жилья составила 4,3тыс. кв. м, выплачены возмещения за 5 квартир, площадью 223 кв.м.  **Объем финансирования составил 397,82 млн. руб., в т.ч. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 388,6 млн. руб., обл. бюджет – 7,1 млн. рублей,/ средства местного бюджета – 2,12 млн. руб.** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | 436,4 | | 413,6 | | 21,0 | | | 1,8 | | | 0 | | 8,7 | |
| 2023 | 524,2 | | 500,2 | | 22,0 | | | 2,0 | | | 0 | | 10,0 | |
| 2024 | 463,7 | | 443,0 | | 19,0 | | | 1,7 | | | 0 | | 8,5 | |
| 2025 | 463,5 | | 442,8 | | 19,0 | | | 1,7 | | | 0 | | 8,5 | |
| 2026-2030 | 1375,0 | | 1306,0 | | 55,0 | | | 14,0 | | | 0 | | 26,0 | |
| 1.8.2 | Реализация подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» | | Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»  Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы  Муниципальная  программа ЗГМО  «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2021гг  Муниципальная  программа ЗГМО  «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025гг | **Всего** | **350,4** | | **45,4** | | **59,2** | | | **37,4** | | | **208,4** | | **217**  **семей** | | - | | В рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» реализуется механизм муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в городе Зиме.  Основной формой поддержки является предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, первоначальный взнос по ипотечному кредитованию. Погашение долга и процентов по ранее оформленному кредиту на приобретение жилья..  **2022 год**  В 2022 году подпрограмма успешно прошла областной конкурсный отбор муниципальных программ по обеспечению жильём молодых семей. В результате 13 молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья (далее – свидетельства).  Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, определяется исходя из следующих нормативов:  **-** размера общей площади жилого помещения в соответствии с нормой для семей разной численности;  **-** норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения, установленной по городу Зиме на 2022 год (вторичного жилья – 38 148 рублей, строительства (реконструкции) жилья – 80 910 рублей).  Всего в 2022 году молодым семьям перечислено **– 11,1 млн рублей**.  Из них:  **-** за счет средств федерального бюджета **– 2,2 млн рублей**;  **-** за счет средств областного бюджета **– 6,1 млн рублей**;  **-** за счет средств местного бюджета **– 2,8 млн. рублей**.  Следует отметить то, что молодые семьи в соответствии с требованиями подпрограммы, приобретая жилье, вкладывают собственные, кредитные или заемные средства, средства материнского капитала. В 2022 году сумма привлеченных средств составила **27 810 208,62 рублей**, в т.ч. собственные средства – **2 869 374,30 рубля**, кредитные – **23 891 778,52 рублей**, средства материнского капитала – **1 049 055,80 рублей**.  Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей, на основе целевых индикаторов подпрограммы, позволяет сделать вывод о достижении запланированных результатов. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия по подпрограмме с 2005 года – 247, за период действия подпрограммы в новой редакции с 2020 по 2022 год – 49 семей.  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограммы и количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2022 году – 13 (план – 16).  Количество выданных свидетельств ежегодно определяется исходя из размера бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из областного и федерального бюджетов.  В настоящее время в списке претендентов на получение социальной выплаты числится 61 молодая семья. |
| 2017 | 9,8 | | 1,8 | | 1,6 | | | 2,7 | | | 3,7 | | 10 | |
| 2018 | 12,0 | | 1,4 | | 1,3 | | | 2,5 | | | 6,8 | | 8 | |
| 2019 | 28,8 | | 3,3 | | 4,5 | | | 2,6 | | | 18,4 | | 19 | |
| 2020 | 29,8 | | 1,1 | | 8,6 | | | 2,6 | | | 17,5 | | 20 | |
| 2021 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2022 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2023 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2024 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2025 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2026-2030 | 135,0 | | 18,9 | | 21,6 | | | 13,5 | | | 81,0 | | 80,0 | |
| **Тактическая цель 1.9*. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального***  ***хозяйства городского округа, формирование комфортной, эстетической и функциональной привлекательности городской среды*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части города Зимы | | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 – 2020гг.  Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»  на 2019 – 2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2016 – 2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2020- 2024гг | **Всего:** | **875,9** | | **0** | | | **806,1** | | **69,8** | | | **0** | | - | | - | | **2022 год**  В настоящее время в Зиминском городском муниципальном образовании реализуется мероприятие «Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима» 1-ый этап «Реконструкция теплосети от точки подключения к сетям Ново-Зиминской ТЭЦ до ЦТП1 с устройством ЦТП1» силами подрядной организации ООО «ГРАДИСС» (ИНН 7802720359) на основании муниципального контракта от 23.05.2022 г. № 3381401297022000003 (далее – Контракт). Заказчик реконструкции – ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика». Цена Контракта составляет **553,7 млн. рублей**.  Осенью 2022 года на основании запроса подрядчика о необходимости увеличения цены Контракта из-за роста цен на стройресурсы был произведен пересчет сметной стоимости мероприятия, прошедший проверку достоверности определения (положительное заключение повторной государственной экспертизы № 38-1-1-2-077775-2022 от 07.11.2022 г.), по результатам которой новая сметная стоимость мероприятия составляет 971 668,91 тыс.рублей. Новая сметная стоимость больше цены Контракта на 417 960,79 тыс.руб. или на 75,48%.  **Объем финансирования 147,9 млн.руб.: областной б-т - 136,1 млн.руб.; местный б-т - 11.8 млн.руб.** |
| 2017 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 16,5 | | 0 | | | 15,5 | | 1,0 | | | 0 | |
| 2020 | 5,0 | | 0 | | | 4,6 | | 0,4 | | | 0 | |
| 2021 | 483,7 | | 0 | | | 445,0 | | 38,7 | | | 0 | |
| 2022 | 322,1 | | 0 | | | 296,3 | | 25,8 | | | 0 | |
| 2023 | 48,6 | | 0 | | | 44,7 | | 3,9 | | | 0 | |
| 2024 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.9.2 | Осуществление мероприятий по организации теплоснабжения | | **Всего:** | **130,5** | | **0** | | | **60,95** | | **28,1** | | | **41,45** | | - | | - | | **2022 год**  Капитальный ремонт тепловой сети от ТК- 4-25 до ТК-4-25е ул. Садовая, 5;  - Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4-25 (ул. Садовая) до МБОУ СОШ № 26 (ул. Трактовая, 2);  - Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-31 (ул. Московский тракт);  - Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1-30 (ул. Бугровая, 33) до ТК-1-37 (ул. Бугровая, 37).  - текущая подготовка котельно-вспомогательного оборудования котельной №1 (профилактические работы: ревизия запорной арматуры, поверка контрольно-измерительных приборов);  - ремонт котельно-вспомогательного оборудования котельной №3 (капитальный ремонт конвективного пучка котла № 1,2, капитальный ремонт сетевого насоса № 1, капитальный ремонт дробилки ДО-1, замена рабочего колеса на дымососе, текущий ремонт бака-аккумулятора);  - ремонт котельно-вспомогательного оборудования котельной № 4 (капитальный ремонт дымососа ДН-8-1500, текущий ремонт бункера топливоподачи);  - текущая подготовка котельно-вспомогательного оборудования котельной № 7 (профилактические работы: ревизия запорной арматуры, поверка контрольно-измерительных приборов);  - ремонт котельно-вспомогательного оборудования котельной № 9 (капитальный ремонт дымососа ДН-10-1500, текущий ремонт системы топливоподачи);  - текущая подготовка котельно-вспомогательного оборудования котельной № 12 (профилактические работы: ревизия запорной арматуры, поверка контрольно-измерительных приборов);  - текущий ремонт тепловой сети по ул. Курзенкова.  - текущий ремонт (замена изоляции) тепловой сети ул. Клименко (территория котельной № 1) ;  - текущий ремонт (замена изоляции) тепловой сети ул. Федорова (от котельной № 4);  - текущий ремонт (замена изоляции) тепловой сети ул. Романца;  - текущий ремонт (замена изоляции) тепловой сети ул. Октябрьская.  **Объем финансирования 34,4 млн.руб.: местный б-т - 0,8 млн.руб.; средства предприятий – 33,6 млн.руб.** |
| 2017 | 4,95 | | 0 | | | 2,45 | | 0,3 | | | 2,2 | |
| 2018 | 7,95 | | 0 | | | 1,6 | | 0,7 | | | 5,65 | |
| 2019 | 5,8 | | 0 | | | 5,2 | | 0,6 | | | 0 | |
| 2020 | 16,4 | | 0 | | | 6,7 | | 2,1 | | | 7,6 | |
| 2021 | 12,5 | | 0 | | | 6,5 | | 3,0 | | | 3,0 | |
| 2022 | 12,5 | | 0 | | | 6,5 | | 3,0 | | | 3,0 | |
| 2023 | 8,8 | | 0 | | | 4,0 | | 2,3 | | | 2,5 | |
| 2024 | 8,8 | | 0 | | | 4,0 | | 2,3 | | | 2,5 | |
| 2025 | 8,8 | | 0 | | | 4,0 | | 2,3 | | | 2,5 | |
| 2026-2030 | 44,0 | | 0 | | | 20,0 | | 11,5 | | | 12,5 | |
| 1.9.3 | Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной для МКД пос. Кирзавод,13 | | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 – 2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2016 – 2021гг | **Всего:** | **4,8** | | 0 | | | **4,7** | | **0,1** | | | 0 | | - | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 3,5 | | 0 | | | 3,4 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2018 | 1,3 | | 0 | | | 1,3 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.4 | Осуществление мероприятий по организации водоснабжения | | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 – 2020гг  Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»  на 2019 – 2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2016 – 2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2020- 2024гг | **Всего:** | **164,8** | | **0** | | | **6,3** | | **39,3** | | | **119,2** | | - | | - | | **2022 год**  -- ревизия задвижек - 25 ед.;  - промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды на водозаборе, водопроводной сети, ревизия запорной арматуры;  - капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Кольцевая (от ВК ул. Куйбышева до ВК перекресток ул.Кольцевая/Чехова);  - реконструкция участка водопроводной сети по ул. Герцена от ул.К. Маркса до пер. Подъездной;  - реконструкция участка водопроводной сети от ул. Революционная по ул. Зеленый луг до МКД 6 микрокрайона Ангарский  - замена ввода ул. Чехова, 1;  - замена ввода ул. Григорьева, 16;  - замена ввода ул. Кирзавод, 13.  **Объем финансирования составил 11,2млн. руб. (мест. бюджет – 1,2 млн. руб., ср-ва предприятий – 10,0 млн. руб. ).** |
| 2017 | 1,9 | | 0 | | | 1,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2018 | 5,2 | | 0 | | | 3,1 | | 0,1 | | | 2,0 | |
| 2019 | 2,2 | | 0 | | | 0 | | 1,3 | | | 0,9 | |
| 2020 | 3,0 | | 0 | | | 1,5 | | 0,2 | | | 1,3 | |
| 2021 | 25,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 15,0 | |
| 2022 | 14,5 | | 0 | | | 0 | | 4,5 | | | 10,0 | |
| 2023 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,0 | |
| 2024 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,0 | |
| 2025 | 20,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 10,0 | |
| 2026-2030 | 73,0 | | 0 | | | 0 | | 13,0 | | | 60,0 | |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.5 | Осуществление мероприятий по организации водоотведения | | Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство  на 2020 – 2024гг | **Всего:** | **35,0** | | **0** | | | **0** | | **35,0** | | | **0** | | - | | - | | **2022 год**  *В сфере водоотведения ООО «Сток-Сервис» выполнил следующие мероприятия:*  - ревизия арматуры на городских канализационных очистных сооружениях;  - очистка грабельной на КНС Маяковского, ЛДК, Донская, Клименко, II-Строитель, Садовая;  - капитальный ремонт КНС ул. Клименко, 22А;  - капитальный ремонт КНС, ул. Садовая, 22Б.  **Объем финансирования составил 5,0 млн. руб. (ср-ва предприятий).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | 5,0 | | 0 | | | 0 | | 5,0 | | | 0 | |
| 2022 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 0 | |
| 2023 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 0 | |
| 2024 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Содержание жилья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.6 | Капитальный ремонт жилищного фонда | | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 год | **Всего:** | **114,3** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **114,3** | | **115,74**  **тыс. кв.м.** | | - | | **2022 год**  Отремонтировано 22 МКД (площадью 76170,0 кв.м.  **Плановые дома (этап 2020-2022) :**  1. Коммунистическая, 42 (теплоснабжение. водоотведение) - 100%;  2. Каландарашвили, 1 (фасад. отмостка) - 100%;  3. Куйбышева, 7а (фасад, водоотводящая система кровли) - 100%;  4. Лазо, 27 (фасад, ГВС, ХВС, ВО, ТС) - 100%.  **Дома по передвижке (этап 2023-2025):**  1. Ангарская, 1 (кровля) - 100%;  2. м/р Ангарский, 3 (ГВС, ХВС , кровля 100%);  3. Ленина, 11 (ХВС, ТС, кровля 100%);  4. Ленина, 2 (кровля, фасад, отмостка 100%);  5. Клименко, 55 (кровля, ВО 100%);  6.Клименко, 57 (фасад, отмостка 100%);  7. Каландарашвили, 4 (кровля, фасад 100%);  8.Каландарашвили, 6 (кровля, фасад 100%);  9.Краснопартизанская, 38 (ТС 100%, кровля 100%);  10.Лазо, 31 (кровля, отмостка, фасад 100%).  11.м/р Ангарский, 4 (ГВС, ХВС , кровля 100%, **отмостка в летний период**);  12. м/р Ангарский, 12 (кровля - 100%, фасад - замена окон 100%, **отмостка в летний период**);  13. м/р Ангарский, 10 (ГВС, ХВС, ТС, ВО, фасад 100%, **отмостка в летний период времени**);  14. м/р Ангарский, 19 (**ГВС, ХВС - в работе стояки**, кровля 100%);  15. Лазо, 38 (кровля 100%, отмостка 100%, фасад);  16.Каландарашвили, 8 (отмостка, кровля 100%,фасад).  17.Садовая, 2 (отмостка 100%, кровля 100%);  18.Орджоникидзе, 62 (отмостка 100%, кровля 100%).  **Объем выполненных работ - 192,5 млн. руб.** (**привлеченные ср-ва Фонда кап.ремонта).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2018 | 9,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 9,6 | | 2,84 | |
| 2019 | 1,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 1,6 | | 2,1 | |
| 2020 | 13,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 13,6 | | 14,6 | |
| 2021 | 13,4 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 13,4 | | 14,4 | |
| 2022 | 14,5 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 14,5 | | 15,6 | |
| 2023 | 10,4 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,4 | | 11,2 | |
| 2024 | 10,4 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,4 | | 11,2 | |
| 2025 | 10,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,6 | | 11,4 | |
| 2026-2030 | 30,2 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 30,2 | | 32,4 | |
| ***Формирование современной городской среды*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.7 | Благоустройство общественных территорий  городского округа | | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2024гг. | **Всего:** | **57,1** | | **39,5** | | | **10,6** | | **7,0** | | | **0** | | 15 общественных территорий  5,94 га | | - | | **2022 год**  В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг. произведено  благоустройства общественной территории по ул. Щорса, 2  **Объем инвестиций составил 5,9 млн. рублей (фед. б.т – 4,5 млн. рублей, обл. б-т – 1,2 млн. рублей, местный б-т – 0,2 млн. рублей).** |
| 2017 | 6,9 | | 3,5 | | | 1,7 | | 1,7 | | | 0 | |
| 2018 | 5,7 | | 3,4 | | | 1,4 | | 0,9 | | | 0 | |
| 2019 | 8,3 | | 6,3 | | | 1,4 | | 0,6 | | | 0 | |
| 2020 | 7,0 | | 4,9 | | | 1,3 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2021 | 8,5 | | 6,2 | | | 1,5 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2022 | 6,9 | | 5,0 | | | 1,1 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2023 | 6,9 | | 5,0 | | | 1,1 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2024 | 6,9 | | 5,2 | | | 1,1 | | 0,6 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.9.8 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г.  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2024гг. | **Всего:** | **89,7** | | **58,6** | | | **16,0** | | **15,1** | | | **0** | | 133  дворо-  вых террито-  рии | | - | | **2022 год**  В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг. произведено благоустройство дворовой территории по адресу ул. Лазо, 27, 29  **Объем инвестиций составил 7,94 млн. рублей (фед. б-т – 6,2 млн. рублей, обл. б-т – 1,6 млн. рублей, местный б-т – 0,14 млн. рублей).** |
| 2017 | 11,2 | | 7,1 | | | 3,4 | | 0,7 | | | 0 | |
| 2018 | 10,1 | | 5,6 | | | 2,3 | | 2,2 | | | 0 | |
| 2019 | 11,6 | | 8,1 | | | 1,8 | | 1,7 | | | 0 | |
| 2020 | 11,1 | | 7,3 | | | 1,7 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2021 | 9,7 | | 6,2 | | | 1,4 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2022 | 12,0 | | 8,1 | | | 1,8 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2023 | 12,0 | | 8,1 | | | 1,8 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2024 | 12,0 | | 8,1 | | | 1,8 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 1.10*. Улучшение экологической обстановки и обеспечение населения города чистой питьевой водой*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | - | | - |
| 1.10.1 | Реконструкция (модернизация) очистных сооружений | | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»  на 2014 - 2020гг  Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»  на 2019 - 2024гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО»  на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **409,54** | | | **0** | | **397,69** | | **11,85** | | | **0** | | - | | - | | **2022 год**  **-** |
| 2017 | 0,1 | | | 0 | | 0 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2018 | 6,34 | | | 0 | | 5,69 | | 0,65 | | | 0 | |
| 2019 | 3,1 | | | 0 | | 0 | | 3,1 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 400,0 | | | 0 | | 392,0 | | 8,0 | | | 0 | |
| 1.10.2 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый куст) | | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО» на 2016-2021гг | **Всего:** | **65,1** | | | **0** | | **61,5** | | **3,6** | | | **0** | | 485м. | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 51,0 | | | 0 | | 48,8 | | 2.2 | | | 0 | |
| 2018 | 14,1 | | | 0 | | 12,7 | | 1,4 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Стратегическая задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 2.1. *Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в сфере труда и занятости*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях ЗГМО | | Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» на 2020-2024гг | **Всего:** | **12,7** | | | **0** | | **9,7** | | **3,0** | | | **0** | | **-** | | - | Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы ЗГМО «Охрана труда» на 2016-2021гг.  **2022 год**  1. Организованы и проведены конкурсы:  - "Лучшая организация работы по охране труда в ЗГМО" по итогам 2021 года (приняли участие 13 организации);  - "Лучший кабинет (уголок) по охране труда ЗГМО" по итогам 2021 года (приняли участие 10 организаций);  - "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства в ЗГМО " по итогам 2021 года (приняли участие 8 организаций).  2. Организовано и проведено 4 заседания городской МВК по охране труда (рассмотрено 13 вопросов, вынесено 10 решений).  3. Осуществлялось информационное содействие безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике ЗГМО и пропаганда вопросов охраны труда (размещено 15 публикаций на официальном сайте администрации города).  4. Совместно с учебным центром ЧОУ ДПО "Байкальский центр образования" организованы и проведены два обучающих семинара по охране труда для руководителей и специалистов организаций города. Обучение прошли 102 человека (45 руководителей организаций и 87 специалистов).  5. Проводилась работа по заключению коллективных договоров (22ед), уведомительной регистрации коллективных договоров, оказанию консультационной и методической поддержки по разработке раздела "Охрана труда". | |
| 2017 | 1,0 | | | 0 | | 0,6 | | 0,4 | | | 0 | |
| 2018 | 0,9 | | | 0 | | 0,6 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2019 | 0,8 | | | 0 | | 0,7 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2020 | 1,1 | | | 0 | | 0,8 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2021 | 0,8 | | | 0 | | 0,7 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2022 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2023 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2024 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2025 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 4,5 | | | 0 | | 3,5 | | 1,0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.2. *Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры***  ***экономики города и обеспечения стабильно высокого уровня занятости*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства | | Муниципальная программа ЗГМО «Экономическое развитие» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы»» на 2020-2024гг | **Всего:** | **3,6** | | | **0** | | **0** | | **3,6** | | | **0** | | **-** | | - | | **2022 год**  Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства не предоставлялись. |
| 2017 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2019 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2022 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2023 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2024 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2025 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 1,5 | | | 0 | | 0 | | 1,5 | | | 0 | |
| 2.2.2 | Строительство цеха по переработке мясопродукции | |  | **Всего:** | **12,7** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **12,7** | | Проектная  3тн в сутки  ( ожид. факт. 1 тн в сутки) | | 10 | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 10,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 10,0 | |
| 2018 | 2,7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2,7 | |
| 2019 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.3. *Повышение инвестиционного климата ЗГМО*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на формирование в ЗГМО благоприятного инвестиционного климата | |  | **Всего:** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | - | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Тактическая цель 2.4. *Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Ремонт автомобильных дорог | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | | **92,0** | | **0** | | | **0** | | **92,0** | | | **0** | | **-** | - | | Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог осуществляется МКУ «Чистый город»  **2022 год**  - ремонт дороги мкр. Молодежный в районе 1,2,3,4,5,6,7 квартал протяженностью 3840 м;  - ремонт дороги ул.Ломоносова участок от ул.5-й Армии до ул.Труда протяженностью 200 м;  - ямочный ремонт ул.Калинина протяженностью 400 м;  - ремонт дороги пер.Школьный от ул.Калинина до 1-й Набережной протяженностью 300 м;  - ремонт ул.Жукова от ул.Луначарского до ул.Бограда протяженностью 150м;  - ремонт ул. Бурлова от ул. Новокшонова до ул.Чкалова протяженностью 150 м;  - ремонт ул. Сидельникова от пер.Революционного до пер.Березовского протяженностью 300 м;  - ремонт ул. Гершеевича от ул.Березовского до ул. Меринова протяженностью 600 м;  - ямочный ремонт ул.Борцов Революции протяженностью 300 м;  - ямочный ремонт ул.Садовая от ул.2-й Строитель до КЭЗ протяженностью 300 м;  - ремонт дороги пер.Подъездной от ул. 5-й Армии до ул.Лермонтова протяженностью 300 м;  - ремонт ул.Солнечная отул. Мира до ул.Фестивальная протяженностью 350 м;  - ремонт дороги ул. Краснопартизанская от ул. Бугровая до ул. Путейская протяженностью 150 м;  - ремонт дороги пер.Лесной от ул. Меринова до ул.Степная протяженностью 250 м;  - ремонт дороги ул.Интернациональная от ул.Смирнова до ул. Подаюрова протяженностью 300 м;  - ремонт дороги ул.Западная от ул.Степная до ул. Меринова протяженность 300 м;  - ремонт дороги ул.Луговая от ул.Трактовая 150 м;  - ремонт дороги ул. Алексеенко от ул. Краснопартизанская до ул.Энгельс протяженностью 300 м;  - ремонт дороги ул.Гайдара от пер.Подъездной до ул.Серова протяженностью 150 м;  - ремонт дороги 50 лет Победы от ул.Луначарского протяженностью 150 м;  - ремонт дороги ул.Орджоникидзе от ул.Доминика Синицкого протяженностью 150 м;  - ямочный ремонт дороги мкр. Молодежный от ул./Ленина до ул.Тургенева протяженностью 300 м;  - ремонт дороги ул.Куйбышева от ул.Садовая до ул. Проминского 300 м;  - ремонт дороги ул.Январских Событий от ул.Олега Кошевого 150 м;  - ремонт дороги ул.Депутатская от ул.Фестивальная до ул.Целинная протяженностью 150 м;  - ремонт дороги мкр. Ангарский от ул.К.Маркса протяженностью 150 м;  - ремонт дороги ул.Шолохова от ул. Ветеранов войны до ул. Пролетаского протяженностью 150 м;  - ремонт дороги ул.Ярославского от ул.Островского протяженностью 150 м;  - ремонт дороги п.Сплотка протяженностью 150 м;  - ремонт дороги ул.Бобровникова от ул.Олега Кошевого протяженностью 250 м;  - ремонт дороги ул.Донская протяженностью 100 м;  - ремонт дороги ул.Мира от ул.5-й Армии до ул.Коминтерна протяженностью 500 м;  - ремонт дороги пер.Белоберезовский протяженностью 150 м;  - ремонт дороги ул.Трактовя от ул.Ангарская до ул.Бурлова протяженностью 150 м;  - ремонт дороги ул.Революционная протяженностью 300 м;  - ямочный ремонт ул.Коминтерна от ул.Серова до ул.Мира протяженностью 300 м;  - ямочный ремонт ул.Октябрьская от ул.Трифонова до моста протяженностью 300 м;  - ямочный ремонт ул.Комсомольская протяженностью 50 м;  - ремонт дороги пер.Пионерский от ул.Урицкого до ул.Калинина протяженностью 150 м;  - ремонт ул.Колхозная протяженностью 100 м;  - ремонт дороги ул.Деповская протяженностью 100 м;  Общая протяженность отремонтированных дорог с гравийным покрытием в 2022 году составляет 13040 метров. (в 2021 – 4400 м, в 2020 – 2600 м. в 2019 году -3850м., 2018 г. – 1650 м., 2017 год.- 3250).  **Объем финансирования – 6,3 млн. руб. (ср-ва мест. б-та).** |
| 2017 | | 8,2 | | 0 | | | 0 | | 8,2 | | | 0 | |
| 2018 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2019 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2020 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2021 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2022 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2023 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2024 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2025 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 33,4 | | 0 | | | 0 | | 33,4 | | | 0 | |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог: | | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020гг.  Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | | **832,7** | | **0** | | | **778,8** | | **53,9** | | | **0** | | **19,0км** | - | | **2022 год**  *С опережением графика завершен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Подаюрова.* участок от ул.Бограда до ул.Гагарина  Протяженность дороги составляет 0,67 км. Выполнены работы по переустройству сетей связи, обустройству линий уличного освещения, формирования основания, укладки асфальтобетона на проезжую часть и тротуары, нанесению дорожной разметки обустройству системы водоотвода, произведена установка дорожных знаков и ограждений.  Подрядчиком выступило Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное Эксплуатационное Предприятие №153».  **Объем освоения средств составил 66,96 млн. руб. (в т.ч. обл. б- т – 61,6 млн. руб., мест. б-т – 5,36 млн. руб).** |
| 2017 | | 43,1 | | 0 | | | 40,1 | | 3,0 | | | 0 | | - |
| 2018 | | 28,6 | | 0 | | | 26,6 | | 2,0 | | | 0 | | 1,7 |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | - |
| 2020 | | 41,0 | | 0 | | | 37,7 | | 3,3 | | | 0 | | - |
| 2021 | | 85,0 | | 0 | | | 78,2 | | 6,8 | | | 0 | | 2,5 |
| 2022 | | 55,0 | | 0 | | | 50,6 | | 4,4 | | | 0 | | 0,4 |
| 2023 | | 60,0 | | 0 | | | 55,2 | | 4,8 | | | 0 | | 0,4 |
| 2024 | | 60,0 | | 0 | | | 55,2 | | 4,8 | | | 0 | | 2,4 |
| 2025 | | 60,0 | | 0 | | | 55,2 | | 4,8 | | | 0 | |  |
| 2026-2030 | | 400,0 | | 0 | | | 380,0 | | 20,0 | | | - | | 11,6 |
| 2.4.3 | Капитальный ремонт путепровода (4 категории) | | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства  на 2020-2024гг. | **Всего:** | | **1065,0** | | **0** | | | **966,0** | | **99,0** | | | **0** | | 1 км | - | | **2022год**  -  Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | | 15,0 | | 0 | | | 0 | | 15,0 | | | 0 | |
| 2022 | | 350,0 | | 0 | | | 322,0 | | 28,0 | | | 0 | |
| 2023 | | 350,0 | | 0 | | | 322,0 | | 28,0 | | | 0 | |
| 2024 | | 350,0 | | 0 | | | 322,0 | | 28,0 | | | 0 | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.4.4 | Строительство дороги к жилому поселку «Молодежный» | | **Всего:** | | **100,0** | | **0** | | | **92,0** | | **8,0** | | | **0** | | - | - | | - |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 100,0 | | 0 | | | 92,0 | | 8,0 | | | 0 | |
| 2.4.5 | Реконструкция моста ул. Садовая | | **Всего:** | | **95,0** | | **0** | | | **87,4** | | **7,6** | | | **0** | | - |  | | - |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2022 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2023 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2024 | | 95,0 | | 0 | | | 87,4 | | 7,6 | | | 0 | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.4.6. | Ремонт уличного освещения | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024гг | **Всего:** | | **50,0** | | **0** | | | **1,5** | | **48,5** | | | **0** | |  | - | | **2022 год**  1. Произведена замена светильников по ул. Клименко на современные светодиодные в количестве 84 штук ( участок от ул.Трифонова до Путепровода);  2. Произведена замена светильников Аллеи Перова на современные светодиодные в количестве 13 штук;  3. Произведена замена светильников по ул. Григорьева на современные светодиодные в количестве 2 штук;  4. ул.Садовая вблизи МБОУ СОШ №26 в количестве 1 штуки  5. По ул.Тимирязева установлено 4 безучетных светильников (участок от ул.Целинная до ул.Мира).  6. Братская протока установлено 4 безучетных светильников;  7. Январских событий, от моста до ул.. Серова, ул.Полевая, ул.Энгельса, ул.Максима Горького, ул.Луначарского, пер. Школьный, ул. Алексеенко, пер. Белоберезовский в общем по улицам города установлено 62 безучетных светильника.  Так за 2022 год обустроено 2000 метров новых линий освещения, установлено 17 новых светильников, 100 заменено на современные светодиодные. Важно отметить что с 2017 года протяженность обслуживаемых линий уличного освещения увеличилась на 7 км, добавилось 183 новых световых точки при этом заменены на новые светодиодные светильники 461 световых точек.  **Общая стоимость работ составила 1,2 млн. рублей из местного бюджета** |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 8,0 | | 0 | | | 0 | | 8,0 | | | 0 | |
| 2019 | | 3,5 | | 0 | | | 1,5 | | 2,0 | | | 0 | |
| 2020 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2021 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2022 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2023 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2024 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2025 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 17,5 | | 0 | | | 0 | | 17,5 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.5. *Повышение уровня доступности и качества транспортных услуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Реконструкция станции Зима Восточно-Сибирской железной дороги | | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» | **Всего:** | | **1474,6** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **1474,6** | | Увеличение пропускной способности и перерабатывающей способности станции в условиях растущих размеров перевозок | - | | В соответствии с данными ВСЖД Филиал ОАО «РЖД» фактический  объем инвестиций на реализацию инвестиционного проекта «Развитие станции Зима Восточно-Сибирской железной дороги» составляет:  **2022год**  **1083,124** |
| 2017 | | 11,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 11,6 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 300,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 300,0 | |
| 2021 | | 1163,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 1163,0 | |
| 2022 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2023 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2024 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Стратегическая задача 3: Повышение эффективности муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 3.1. *Совершенствование муниципального управления*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реализация мер по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | |  | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | - | | В части повышения ***доступности предоставления государственных услуг***: администрацией города передано в безвозмездное пользование ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» нежилое помещение общей площадью 164,8 кв.м. для размещения многофункционального центра в г.Зиме.  В части **повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг**:  приняты меры по совершенствованию административных процедур предоставления муниципальных услуг, направленных на сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, исключение административных барьеров при их предоставлении. Постановлением администрации ЗГМО от 01.08.2018г №1042 утверждены:  - Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) ЗГМО;  - Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг ЗГМО;  - Порядок организации и проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации ЗГМО.  Постановлением администрации ЗГМО от 15.11.2018г. №1552 утверждена Методика проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг ЗГМО.    **2022 год**  В соответствии с постановлением администрации ЗГМО от 11.07.2019г. №770 «О проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» в течение календарного года ежегодно проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. Результаты мониторинга свидетельствуют о достижении высокого уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг на территории Зиминского городского муниципального образования. Более 70% граждан, получавших оцениваемую ими услугу ранее, отмечают повышение качества предоставления услуг. Средний коэффициент удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в ЗГМО составляет 4,12 (по пятибалльной шкале оценок).  С целью достижения показателя "Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде" проведены мероприятия по подключению администрации ЗГМО к Порталу государственных сервисов, что позволяет получать и производить обработку заявлений на предоставление муниципальных услуг, поступивших с Единого портала государственных и муниципальных услуг. В настоящее время целевой показатель по Зиминскому городскому муниципальному образованию составляет 59,3%. |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 3.2. Повышение качества управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на своевременное и полное поступление доходов бюджета ЗГМО, повышение качества бюджетного планирования | | Программа по оптимизации расходов бюджета ЗГМО на 2017-2019гг. | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | - | | **2017-2022гг**  ***своевременное и полное поступление доходов:***  - осуществлялось взаимодействие с Межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области по взысканию задолженности по имущественным налогам работников бюджетных учреждений;  - осуществлялось взаимодействие с министерством труда и занятости Иркутской области, министерством имущественных отношений Иркутской области по погашению задолженности по НДФЛ, страховых взносов, имущественных налогов муниципальных автономных и бюджетных учреждений;  - проводились мероприятия по вовлечению в налоговый оборот земельных участков, на которых расположены оформленные в собственность объекты недвижимого имущества;  - проводились заседания Межведомственной рабочей группы по повышению доходов консолидированного бюджета Зиминского городского муниципального образования, на которых, в том числе, заслушивались налогоплательщики, имеющие задолженность по налоговым платежам в бюджет.    ***повышение качества бюджетного планирования***  Проведены мероприятия по:  - переходу к среднесрочному (трехлетнему) планированию;  - осуществлению программно-целевого метода планирования бюджета;  - систематическому снижению дефицита бюджета;  - проведению оптимизации штатной численности работников бюджетных учреждений;  - осуществлению мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, выявления причин ее возникновения, принятия мер к ликвидации задолженности;  - организации и осуществлению в пределах компетенции муниципального финансового контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  - снижению уровня муниципального долга, совершенствованию долговой политики;  - повышению гибкости расходов, выявлению резервов и перераспределению ресурсов в пользу приоритетных направлений;  - инвентаризации расходных обязательств в целях возможности отмены (приостановления) неэффективных расходов;  - обеспечению открытости и прозрачности бюджета города, размещению на официальном сайте доступной информации, в т.ч. в виде презентаций к проекту и исполнению бюджета города;  - осуществлению ежедневной работы по наполнению государственной интегрированной информационной системы управления финансами «Электронный бюджет». |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 3.3. Повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью ЗГМО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Реализация мер по совершенствованию системы учета муниципальной собственности, проведению оценки и обеспечению имущественных интересов ЗГМО, улучшению землеустройства и землепользования | |  | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | - | | 1. В целях совершенствования системы учета, эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, ежегодно проводится:  -техническая инвентаризация муниципального имущества, постановка его на государственный кадастровый учет, государственная регистрация права собственности ЗГМО, оценка муниципального имущества с целью дальнейшей передачи в аренду, приватизации муниципального имущества;  - формирование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, оценка земельных участков с целью объявления аукционов по продаже права аренды.  Общая стоимость указанных работ составила:  **в 2022г.- 1,0 млн. рублей (местный бюджет)** |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 3.4. Обеспечение развития институтов гражданского общества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | | Реализация мер по обеспечению поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО , консолидации инициативных граждан и общественных активистов, созданию благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности |  | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | - | | ***Обеспечение поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО,*** ***консолидации инициативных граждан и общественных активистов***   1. Решением Думы ЗГМО от 23.11.2017г № 311 создан Общественный совет Зиминского городского муниципального образования. Состав Совета утвержден постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.03.2018 №265.   Общественный совет ЗГМО наделен полномочиями осуществления общественного контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.  Состав совета - 12 членов, представляющих различные общественные организации: ветераны (пенсионеры) войны и труда, молодежный парламент, ДОСААФ, православный приход, Совет женщин, «Союз пенсионеров России».  В составе Совета образованы 3 комиссии:  - по экономическому развитию и развитию предпринимательства;  - по социальному развитию, обеспечению безопасности и правопорядку;  - по ЖКХ, строительству, природопользованию и экологии.    **2022 г**  В течение года состоялось 4 пленарных заседания Общественного совета. На заседаниях членами Общественного света рассматривались следующие вопросы:  - Об обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений на территории Зиминского городского муниципального образования в 2021 г.  - Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории Зиминского городского муниципального образования.  - О работе управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных домов, в.т.ч. о мерах по энергосбережению.  - О реализации подпрограммы муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Зиминского городского муниципального образования Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2021-2025 годы.  - Об информационной безопасности дошкольника как условия позитивной социализации.  - О реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Обеспечение населения города доступным жильем на 2020-2025 годы в 2021 году».  - Об организации работы по развитию физической культуры и спорта на территории ЗГМО в 2021 году.  - О мероприятиях по сохранению творческого наследия Е.А. Евтушенко: к 90-летию со дня рождения.  - О льготном лекарственном обеспечении жителей города Зимы.  - О мерах социальной поддержки, оказываемых администрацией Зиминского городского муниципального образования студентам (ординаторам), обучающимся по целевым направлениям от ОГБУЗ «Зиминская городская больница» и выпускникам медицинских ВУЗов при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница».  - О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» 2018-2024 годы.  - О состоянии экономики и мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в период пандемии новой коронавирусной инфекции.  - О воспитании гражданской идентичности обучающихся в процессе реализации социально значимого проекта (из опыта работы МБОУ «СОШ № 26»).  - О проводимой профилактической работе с семьями, находящимися в социально опасном положении.  - Об улучшении транспортного обслуживания населения г. Зимы.  - О ходе реализации программы «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2020 – 2024 годы.  Члены Общественного совета в режиме ВКС приняли участие в круглом столе, проводимом Общественной палатой Российской Федерации, на тему: «Региональные общественные советы: проблемы и перспективы», а также в опросе Общественных палат (советов) муниципальных образований Иркутской области на тему: «Проблемы реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции. Меры и решения, необходимые для повышения эффективности участия субъектов общественного контроля и НКО в рассматриваемой деятельности».  В течение года в Общественный совет поступило 12 обращений граждан, которые рассматривались на заседаниях комиссий, а также направлялись в городскую администрацию для рассмотрения по существу поставленных вопросов. Участие в заседаниях Совета мэра города дало дополнительную возможность для оперативного решения насущных проблем горожан.  По итогам рассмотрения вопросов, при деятельном участии членов Общественного совета в их решении получены положительные результаты:  - стабилизировалась работа ООО «Бас-Сервис» по транспортному обслуживанию населения города Зимы;  - улучшилась оперативность обслуживания жителей управляющими компаниями, в т.ч. при помощи гаджетов;  - усилена разъяснительная работа с населением о телефонном мошенничестве;  - проведено празднование 90-летия Е.А. Евтушенко на высоком уровне.  \*\*\*  **2.** Участие муниципального образования в реализации проекта «Народные инициативы» в рамках которого реализованы следующие мероприятия:  **2022 год**  - Благоустройство общественной территории мкр. Ангарский  **Объем финансирования составил 16,3 млн.руб (областной б-т - 15.0 млн.руб.; местный б-т - 1.3млн.руб.)**    **3.**Осуществление поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» муниципальной программы ЗГМО «Социальная поддержка населения» В рамках подпрограммы в 2017-2022гг. семи общественным организациям оказывалась:  - *имущественная поддержка* в виде предоставления нежилых помещений;  - *информационная поддержка* – в виде размещения в СМИ тематических публикаций и сюжетов о деятельности общественных организаций;  - *финансовая поддержка* - в виде субсидий на компенсацию части затрат на содержание СОНКО и реализацию их общественно значимых проектов.  Реализовано 7 общественно значимых проектов, направленных на реализацию мероприятий по духовному, нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, созданию условий для культурно-досуговой деятельности, интеграции инвалидов в общество, профилактике наркомании и других социално-негативных явлений.  Объемы финансовой поддержки составили:  **2022г. - 0,798 млн.руб.**  ***Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности***  Поддержка и создание благоприятных условий для развития добровольчества осуществляется в рамках муниципальной программы «Молодежная политика» на 2016-2021гг., муниципальной программы «Молодежная политика» на 2020 - 2024гг.  **2022 год**  Продолжает работать волонтерский центр, включающий различные направления волонтерской деятельности: гражданско-патриотическое, спортивное, творческо-досуговое, социальное, эковолонтерство, зооволонтерство. Помощь волонтеров в рамках текущей обстановки становится все более востребованной. Сейчас в основном это помощь семьям мобилизованных военнослужащих.  Волонтеры приняли участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».  По итогам городских экологических игр «Кубок чистоты» собрано и передано на переработку 8 тонн макулатуры и пластика.  **Результаты деятельности волонтеров:**  Акция «Георгиевская ленточка»;  Акции с "Днём защитника Отечества" и "8 марта";  Мероприятие для несовершеннолетних учётной категории на базе лагеря "Тихоокеанец";  Акция "Предъявите ваши....знания", посвящённая Дню государственного флага РФ;  Акция "Триколор";  Акция "Летний лагерь - территория здоровья";  Региональный образовательный тур "Добро на Байкале";  «Уроки добра» (вовлечение обучающихся школ города в работу добровольческих объединений города);  Областной слёт добровольцев Иркутского регионального волонтерского центра (1 чел.);  Региональный конкурс "Добролидер" (победитель Николай Моложавый);  Расчистка мест захоронений солдат в рамках проведения памятных мероприятий, посвященных годовщине вывода ограниченного контингента войск из Афганистана и годовщине со дня ввода войск в Чеченскую Республику для наведения конституционного порядка;  Международный молодежный форум «Байкал» (1 чел.);  Акция помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям #МЫВМЕСТЕ и #ЗиминцыСвоихНеБросают. |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |

Первый заместитель мэра городского округа А.В. Гудов