05.05.2025Г. №466
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2020-2027 ГГ.


В целях бюджетного планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского округа Иркутской области, администрация Зиминского городского округа Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2027 гг., утвержденную постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 31.10.2019 № 1118, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Зиминского городского муниципального образования от 27.03.2025 № 301 «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2027 гг.».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Сибирский город» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского округа Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам  жилищно-коммунального хозяйства.



И.о.мэра Зиминского городского округа                                                                     А.В Гудов






                                                                                        Приложение к постановлению                                                                                        администрации Зиминского
городского округа Иркутской области
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Муниципальная программа
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Зима 2019 год

1. Паспорт муниципальной Программы Зиминского городского муниципального образования 

	Наименование муниципальной Программы 
	«Развитие дорожного хозяйства» (далее Программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной Программы 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования (далее ЗГМО)

	Соисполнители муниципальной Программы 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО

	Участники муниципальной Программы 
	МКУ «Чистый город»
Комитет по образованию администрации ЗГМО
ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»

	Цель муниципальной Программы 
	Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства

	Задачи муниципальной Программы 
	1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО.

	Сроки реализации муниципальной Программы 
	2020 - 2027 гг.

	Целевые показатели муниципальной Программы 
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям транспортно - эксплуатационных показателей.
2. Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО.
3. Социальный риск.

	Подпрограммы муниципальной Программы 
	1. «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2020- 2027 гг.
2. «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2020 – 2027 гг.


	Объемы и источники финансирования муниципальной Программы 
		Финансирование Программы предусматривается за счет 
средств областного и местного бюджета.
	

	Сроки исполнения
	Общий объем финансирования (тыс. руб.)
	                     В том числе
	

	
	
	Областной бюджет 
	Местный бюджет
	Внебюдж.
источники
	

	Всего
	881939,00
	535907,80
	345452,35
	578,85
	

	2020 год
	79689,80
	45230,00
	34459,80
	0,00
	

	2021год
	138930,60
	98855,70
	40074,90
	0,00
	

	2022 год
	125848,14
	81559,27
	44288,87
	0,00
	

	2023 год
	141776,81
	90785,35
	50762,61
	228,85
	

	2024 год
	88754,50
	35117,72
	53636,78
	0,00
	

	2025 год
	157319,20
	87106,51
	69862,69
	350,00
	

	2026 год
	70870,74
	33968,68
	36902,06
	0,00
	

	2027 год
	78749,21
	63284,57
	15464,64
	0
	

	Объем расходов на выполнение мероприятий Программы 
ежегодно уточняются.
	




	Ожидаемые результаты  реализации муниципальной Программы 
	1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2027 г. до 54,0%, по сравнению с 2018 г. – 58,58%.
2. Снижение количества ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, из-за сопутствующих дорожных условий к 2027 г. до 108 ед. в год, по сравнению с 2018 г. - 128 ед. в год.
3. Сокращение социального риска к 2027 г. до 0,33 по сравнению с 2018 г. – 0,66.

	Система управления и контроля муниципальной Программы
	Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров).
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО.
Контроль выполнения Программы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам ЖКХ.



2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.
В ЗГМО 214 автомобильных дорог, общая  протяженность которых составляет 185,376  км.
На 1 января 2019 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 108,19 км или 58,58 %.
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог общего пользования превышали темпы восстановления и развития. Следует отметить, что большинство автомобильных дорог общего пользования рассчитаны на проезд транспорта с осевыми нагрузками до 6 тонн, часть дорог, на которых были проведены работы по ремонту, рассчитаны на осевую нагрузку до 10 тонн.
Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).
Развитие автомобильных дорог общего пользования является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.
Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2013 году дорожного фонда ЗГМО, аккумулирующего целевые средства, направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования, позволяющего обеспечить дорожное хозяйство ЗГМО надежным источником финансирования.
Решение задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, обеспечивается Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО, определенным ответственным исполнителем мероприятий Программы.
Проблема с аварийностью на автомобильном транспорте неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной и культурой вождения, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Таблица 1
	Год
	Количество зарегистрированных ДТП
	Из них:

	
	
	С телесным повреждением
	Количество погибших
	Количество раненых

	2015
	141
	14
	2
	14

	2016
	124
	21
	0
	21

	2017
	141
	17
	2
	23

	2018
	128
	25
	2
	25



За последние 4 года наблюдаются колебания количества ДТП в диапазоне 124-141 ед., при незначительных изменениям количества раненых.
По данным представленным ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» местами концентрации ДТП в 2017 году являются ул. Краснопартизанская от ул. Садовой до Путепровода; Путепровод.
Анализ возникновения ДТП за последние 3 года выявил следующие основные причины и условия:
- нарушение ПДД пешеходами;
- выезд на полосу встречного движения;
- нарушение проезда перекрестка;
- несоответствие скорости;
- движение по обочине.
По видам ДТП за последние 3 года распределяются:
· Наезд на пешехода;
· Столкновение;
· Опрокидывание;
· Наезд на препятствие.
В связи с проводимыми мероприятиями по увеличению доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, ожидается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования. 
Для снижения аварийности на автомобильных дорогах на территории Зиминского городского муниципального образования осуществляется замена устаревших светильников на современные энергоэффективные светильники со светодиодными элементами.
В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб, населения и органов местного самоуправления.
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Вопрос ремонта и состояния муниципальных автомобильных дорог является одной из основных проблем ЗГМО на протяжении последних десятилетий. Основная причина - стремительный рост числа машин и нехватка денежных средств на проведение ремонтных работ.
Фактически работы не проводились в среднем более 20 лет, что привело к сохранению значительной доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей до 58,58 %, а также сохранению достаточного высокого уровня аварийности до 128 ДТП в год.
На сегодняшний день значительная часть автомобильных дорог отстает от требований, предъявляемых возросшей интенсивностью движения и составом транспортного потока. По-прежнему остаются актуальными следующие проблемы: 
- Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог вследствие несоблюдения межремонтных сроков; 


- Недостаточное финансовое обеспечение расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.
Недофинансирование работ по ремонту приводит к сокращению срока службы дорог, увеличению потребности в затратах на их содержание и ремонт.
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни.
В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год назвал одной из актуальных задач развития страны -  внедрение Программ повышения безопасности на дорогах России.
Сравнительный анализ аварийности 2018 года с 2015 годом показывает снижение количества ДТП  на 10 %.
Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:
1) постоянно возрастающая мобильность населения;
2) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.
Таким образом, необходимость разработки и реализации целевой Программы обусловлена причиной социально-экономической остроты в обществе.
Применение программно-целевого подхода для решения проблемы аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - дорожно-транспортная аварийность) в городе, позволит сохранить не только накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в ДТП в городе к 2026 году, гармонизации системы обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающей конституционную защиту прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, но и сформировать предпосылки выхода на еще более амбициозные стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма.

4. Цели и задачи муниципальной Программы
Основной целью Программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Сокращение ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО.
Выполнение задач обеспечит социально-экономические потребности населения и позволит существенно повысить уровень безопасности дорожного движения, снизить показатели аварийности и следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.
Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 8 лет с 2020 г. по 2027 годы.

5. Обоснование выделения подпрограмм
Для решения поставленных задач необходимо выполнение двух подпрограмм.
Структура муниципальной Программы включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования»;
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании».
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» включает следующие основные направления:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.
В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
2. Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО.
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» включает следующие основные направления:
1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе;
3. Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города.
В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
1. Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО;
2. Социальный риск (число погибших на 10 тыс. населения).
6. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной Программы изложены в таблице 2

Таблица 2
 тыс. руб.

	Сроки реализации
	Всего по программе
	В том числе

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники

	Общий объем финансирования
	881939,00
	0,0
	535907,80
	345452,35
	578,85

	2020 год
	79689,80
	0,00
	45230,00
	34459,80
	0,00

	2021 год
	138930,60
	0,00
	98855,70
	40074,90
	0,00

	2022 год
	125848,14
	0,00
	81559,27
	44288,87
	0,00

	2023 год
	141776,81
	0,00
	90785,35
	50762,61
	228,85

	2024 год
	88754,50
	0,00
	35117,72
	53636,78
	0,00

	2025 год
	157319,20
	0,00
	87106,51
	69862,69
	350,00

	2026 год
	70870,74
	0,00
	33968,68
	36902,06
	0,00

	2027 год
	78749,21
	0,00
	63284,57
	15464,64
	0



7. Перечень мероприятий муниципальной Программы
Перечень мероприятий муниципальной Программы изложены в таблице 3
Таблица 3 (тыс. руб.)

Система Программных мероприятий
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
	Результат
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Срок исполнения
	Объем финансирования
	в т.ч. планируемое привлечение из:

	
	
	
	
	
	
	обл.                бюджета*
	мест. Бюджета
	Внебюдж.источников

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
	«Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2027гг.
 
 
 
 
 
 
 
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям и снижение количества ДТП на автомобильных дорогах
 
 
 
 
 
 
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
 
 
 
 
 
 
 
	Всего
	881939,00
	535907,80
	345452,35
	578,85

	
	
	
	
	2020
	79689,80
	45230,00
	34459,80
	0,00

	
	
	
	
	2021
	138930,60
	98855,70
	40074,90
	0,00

	
	
	
	
	2022
	125848,14
	81559,27
	44288,87
	0,00

	
	
	
	
	2023
	141776,81
	90785,35
	50762,61
	228,85

	
	
	
	
	2024
	88754,50
	35117,72
	53636,78
	0,00

	
	
	
	
	2025
	157319,20
	87106,51
	69862,69
	350,00

	
	
	
	
	2026
	70870,74
	33968,68
	36902,06
	0,00

	
	
	
	
	2027
	78749,21
	63284,57
	15464,64
	0

	 
 
	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования»  
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
       
 
	Всего
	865046,96
	526588,09
	337880,02
	578,85

	
	
	
	
	2020
	78785,70
	45230,00
	33555,70
	0,00

	
	
	
	
	2021
	136630,90
	97177,20
	39453,70
	0,00

	
	
	
	
	2022
	124169,10
	81559,27
	42609,83
	0,00

	
	
	
	
	2023
	135287,41
	86399,15
	48659,41
	228,85

	
	
	
	
	2024
	86256,70
	33586,71
	52669,99
	0,00

	
	
	
	
	2025
	155209,20
	85382,51
	69476,69
	350,00

	
	
	
	
	2026
	70414,74
	33968,68
	36446,06
	0,00

	
	
	
	
	2027
	78293,21
	63284,57
	15008,64
	0

	1.
 
 
 
 
 
 
 
 
	Капитальный ремонт автомобильных дорог
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	324891,11
	288101,13
	36789,98
	0,00

	
	
	
	
	2020
	41804,30
	38000,00
	3804,30
	0,00

	
	
	
	
	2021
	109558,90
	95988,60
	13570,30
	0,00

	
	
	
	
	2022
	91250,30
	81559,27
	9691,03
	0,00

	
	
	
	
	2023
	80014,61
	70817,82
	9196,79
	0,00

	
	
	
	
	2024
	2063,00
	1635,44
	427,56
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	100,00
	50,00
	50,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	100,00
	50,00
	50,00
	0

	1.1.
 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Бограда на участке от ул. Меринова до моста через р. Галантуйка
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
 
	Всего
	150940,90
	138000,00
	12940,90
	0,00

	
	
	
	
	2020
	41304,30
	38000,00
	3304,30
	0,0

	
	
	
	
	2021
	76338,80
	70231,70
	6107,10
	

	
	
	
	
	2022
	32856,86
	29768,30
	3088,56
	0,0

	
	
	
	
	2023
	440,94
	0,00
	440,94
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
 
 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ангарская на участке от ул. Краснопартизанская  до Лазо
 
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	27996,70
	25756,90
	2239,80
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	27996,70
	25756,90
	2239,80
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Подаюрова на участке от ул. Бограда до ул. Гагарина
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	58192,17
	51790,97
	6401,20
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	58192,17
	51790,97
	6401,20
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
 
	Реконструкция моста через р.Тиман с участком автомобильной дороги по ул.Садовая ( от въезда во двор ул.Садовая,5 до перекрестка с ул.Краснопартизанской) в г.Зима Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.5.
 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Подаюрова на участке от ул.Клименко до ул.Бограда
 
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
 
	Всего
	78753,54
	72453,26
	6300,28
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	76975,89
	70817,82
	6158,07
	0,0

	
	
	
	
	2024
	1777,65
	1635,44
	142,21
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Тургенева на участке от ул. Клименко до Бограда
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.7.
 
 
 
 
 
 
 
 
	Реконструкция путепровода через  Ж/Д пути
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.8.
 
	Разработка проектно-сметной документации на  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог  и искусственных сооружений
 
	Наличие ПСД прошедшей положительное заключение гос. экспертизы 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
 
	Всего
	9007,80
	100,00
	8907,80
	0,00

	
	
	
	
	2020
	500,00
	0,00
	500,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	5223,40
	0,00
	5223,40
	0,0

	
	
	
	
	2022
	201,27
	0,00
	201,27
	0,0

	
	
	
	
	2023
	2597,78
	0,00
	2597,78
	0,0

	
	
	
	
	2024
	285,35
	0,00
	285,35
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	100,00
	50,00
	50,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	100,00
	50,00
	50,00
	0,0

	2.

	Содержание и ре-монт автомобильных дорог
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
 
	Всего
	540155,85
	238486,96
	301090,04
	578,85

	
	
	
	
	2020
	36981,40
	7230,00
	29751,40
	0,00

	
	
	
	
	2021
	27072,00
	1188,60
	25883,40
	0,00

	
	
	
	
	2022
	32918,80
	0,00
	32918,80
	0,00

	
	
	
	
	2023
	55272,80
	15581,33
	39462,62
	228,85

	
	
	
	
	2024
	84193,70
	31951,27
	52242,43
	0,00

	
	
	
	
	2025
	155209,20
	85382,51
	69476,69
	350,00

	
	
	
	
	2026
	70314,74
	33918,68
	36396,06
	0,00

	
	
	
	
	2027
	78193,21
	63234,57
	14958,64
	0

	2.1
	Ремонт автомобильных дорог
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	249392,30
	230068,36
	18745,09
	578,85

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	18188,91
	15581,33
	2378,73
	228,85

	
	
	
	
	2024
	34729,64
	31951,27
	2778,37
	0,0

	
	
	
	
	2025
	92008,78
	85382,51
	6276,27
	350,0

	
	
	
	
	2026
	36471,76
	33918,68
	2553,08
	0,00

	
	
	
	
	2027
	67993,21
	63234,57
	4758,64
	0,00

	2.1.1.
	Ремонт автомобильной дороги  ул. Проминского от ул.Лазо до мостика через р.Тиман  г.Зима Иркутской области
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	22240,43
	20681,60
	1558,83
	0,0

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	200,00
	184,00
	16,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	22040,43
	20497,60
	1542,83
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.2.
	Ремонт автомобильной дороги г. Зима, ул. Куйбышева от ул. Садовая до ул.Проминская  г.Зима Иркутской области
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	23075,46
	21451,93
	1623,53
	0,0

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	824,00
	758,08
	65,92
	0,0

	
	
	
	
	2025
	22251,46
	20693,85
	1557,61
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.3.
	Ремонт автомобильной дороги г. Зима, ул. Мира на участке от ул.5-Армии до ул.Коминтерна г.Зима Иркутской области
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	49350,22
	45895,70
	3454,52
	0,0

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	49350,22
	45895,70
	3454,52
	0,00

	2.1.4
	Ремонт автомобильной дороги ул. Луначарского  от  ул.Подаюрова до ул.Ленина  г.Зима Иркутской области
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	33705,64
	31009,19
	2696,45
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	33705,64
	31009,19
	2696,45
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.5
 
	Ремонт автомобильной дороги ул. Калинина на участке от ул.5-ой Армии до пер. Больничный  г.Зима Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	30941,29
	28775,35
	2165,94
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	4476,55
	4163,18
	313,37
	0,00

	
	
	
	
	2026
	26464,74
	24612,17
	1852,57
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.6
 
	Ремонт автомобильной дороги ул.Краснопартизанская участок от ул.Садовая до ул.Проминского  г.Зима Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.7
 
 
 
 
 
 
 
 
	Ремонт автомобильной дороги ул.Гагарина участок от ул.Ленина до ул.Тургенева  г.Зима Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	14483,57
	13469,69
	1013,88
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	4476,55
	4163,18
	313,37
	0,00

	
	
	
	
	2026
	10007,02
	9306,51
	700,51
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.8
 
	Ремонт автомобильной дороги от Переезда до Ухтуйского моста участок от ул.Московский тракт до ул.Минеева в г.Зима, Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	18642,99
	17338,87
	1304,12
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	18642,99
	17338,87
	1304,12
	0,00

	2.1.9
	Ремонт автомобильной дороги ул.Проминского участок от моста через р.Тиман до ул.Куйбышева  г.Зима Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	36413,79
	33864,70
	2549,09
	

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	36413,79
	33864,7
	2549,09
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.10
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Ленина( в районе площади ГДК "Горизонт")
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО             ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»
	Всего
	2816,68
	1990,00
	597,83
	228,85

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	2816,68
	1990,00
	597,83
	228,9

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.11
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Щорса (от ул.Лазо до ул.Григорьева)
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО             ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»
	Всего
	3287,12
	3024,15
	262,97
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	3287,12
	3024,15
	262,97
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.12
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Григорьева (от ул.Садовой до ул.Щорса)
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО             ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»
	Всего
	7495,69
	6896,04
	599,65
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	7495,69
	6896,04
	599,65
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.13
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Тургенева (от площади мкр.Ангарский до ул.Ленинградская)
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО             ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»
	Всего
	4589,42
	3671,14
	918,28
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	4589,42
	3671,14
	918,28
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.14
	Ремонт участка дороги по ул.Щорса от ул.Лазо до водонапорной башни (ул.Кирова,20А)
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО             ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»
	Всего
	2350,00
	2000,00
	0,00
	350,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	2350,00
	2000,00
	0,00
	350,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Содержание  автомобильных дорог
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	253075,75
	6700,00
	246375,75
	0,0

	
	
	
	
	2020
	32330,80
	6700,00
	25630,80
	0,00

	
	
	
	
	2021
	21273,70
	0,00
	21273,70
	0,00

	
	
	
	
	2022
	28152,60
	0,00
	28152,60
	0,00

	
	
	
	
	2023
	32728,19
	0,00
	32728,19
	0,0

	
	
	
	
	2024
	44797,06
	0,00
	44797,06
	0,0

	
	
	
	
	2025
	57950,42
	0,00
	57950,42
	0,0

	
	
	
	
	2026
	30742,98
	0,00
	30742,98
	0,0

	
	
	
	
	2027
	5100,00
	0,00
	5100,00
	0,0

	2.2.1
	Приобретение плавильно-заливочной установки в МКУ "Чистый город для осуществления  дорожной деятельности
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	МКУ "Чистый город"
	Всего
	3600,00
	3000,00
	600,00
	0,00

	
	
	
	
	2020
	3600,00
	3000,00
	600,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2.2
	Приобретение специализированной техники для осуществления полномочий по дорожной деятельности
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО 
	Всего
	5200,00
	3700,00
	1500,00
	0,00

	
	
	
	
	2020
	5200,00
	3700,00
	1500,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2.3








	 Прочие расходы в рамках содержания
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО 
	Всего
	244275,75
	0,00
	244275,75
	0,00

	
	
	
	
	2020
	23530,80
	0,00
	23530,80
	0,00

	
	
	
	
	2021
	21273,70
	0,00
	21273,70
	0,0

	
	
	
	
	2022
	28152,60
	0,00
	28152,60
	0,0

	
	
	
	
	2023
	32728,19
	0,00
	32728,19
	0,0

	
	
	
	
	2024
	44797,06
	0,00
	44797,06
	0,0

	
	
	
	
	2025
	57950,42
	0,00
	57950,42
	0,0

	
	
	
	
	2026
	30742,98
	0,00
	30742,98
	0,0

	
	
	
	
	2027
	5100,00
	0,00
	5100,00
	0,0

	2.3
	Уличное освещение
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям предъявляемым к освещению
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
	Всего
	37687,80
	1718,60
	35969,20
	0,00

	
	
	
	
	2020
	4650,60
	530,00
	4120,60
	0,0

	
	
	
	
	2021
	5798,30
	1188,60
	4609,70
	0,0

	
	
	
	
	2022
	4766,20
	0,00
	4766,20
	0,0

	
	
	
	
	2023
	4355,70
	0,00
	4355,70
	0,0

	
	
	
	
	2024
	4667,00
	0,00
	4667,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	5250,00
	0,00
	5250,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	3100,00
	0,00
	3100,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	5100,00
	0,00
	5100,00
	0,00

	2.3.1
	Обслуживание уличного освещения (в т.ч. приобретение расходных материалов, комплектующих, инструментов и оборудования)
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям предъявляемым к освещению
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО    МКУ "Чистый го-род"
	Всего
	13823,90
	1718,60
	12105,30
	0,00

	
	
	
	
	2020
	3030,00
	530,00
	2500,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	1565,00
	1188,60
	376,40
	0,0

	
	
	
	
	2022
	1176,80
	0,00
	1176,80
	0,0

	
	
	
	
	2023
	734,75
	0,00
	734,75
	0,0

	
	
	
	
	2024
	767,35
	0,00
	767,35
	0,0

	
	
	
	
	2025
	2500,00
	0,00
	2500,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	1550,00
	0,00
	1550,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	2500,00
	0,00
	2500,00
	0,0

	2.3.2
	Приобретение электрической энергии для уличного освещения города
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям предъявляемым к освещению
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	23863,90
	0,00
	23863,90
	0,00

	
	
	
	
	2020
	1620,60
	0,00
	1620,60
	0,0

	
	
	
	
	2021
	4233,30
	0,00
	4233,30
	0,0

	
	
	
	
	2022
	3589,40
	0,00
	3589,40
	0,0

	
	
	
	
	2023
	3620,95
	0,00
	3620,95
	0,0

	
	
	
	
	2024
	3899,65
	0,00
	3899,65
	0,0

	
	
	
	
	2025
	2750,00
	0,00
	2750,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	1550,00
	0,00
	1550,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	2600,00
	0,00
	2600,00
	0,0

	
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» 
 
	Повышение безопасности дорожного движения
 
	Комитет по образованию администрации ЗГМО  Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГО                   МКУ "Чистый город" 
	Всего
	16892,04
	9319,71
	7572,33
	0,00

	
	
	
	
	2020
	904,10
	0,00
	904,10
	0,0

	
	
	
	
	2021
	2299,70
	1678,50
	621,20
	0,0

	
	
	
	
	2022
	1679,04
	0,00
	1679,04
	0,0

	
	
	
	
	2023
	6489,40
	4386,20
	2103,20
	0,0

	
	
	
	
	2024
	2497,80
	1531,01
	966,79
	0,0

	
	
	
	
	2025
	2110,00
	1724,00
	386,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	456,00
	0,00
	456,00
	0

	
	
	
	
	


2027
	456,00
	0,00
	456,00
	0

	1
 
 
	Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
 
 
	Повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
 
	Комитет по образованию администрации ЗГМО
 
	Всего
	713,83
	0,00
	713,83
	0,00

	
	
	
	
	2020
	54,50
	0,00
	54,50
	0,0

	
	
	
	
	2021
	13,80
	0,00
	13,80
	0,0

	
	
	
	
	2022
	107,63
	0,00
	107,63
	0,0

	
	
	
	
	2023
	190,60
	0,00
	190,60
	0,0

	
	
	
	
	2024
	197,30
	0,00
	197,30
	0,0

	
	
	
	
	2025
	50,00
	0,00
	50,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	50,00
	0,00
	50,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	50,00
	0,00
	50,00
	0,0

	2


	Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города 
 
 
	Повышение безопасности дорожного движения
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
 
 
	Всего
	16178,21
	9319,71
	6858,50
	0,00

	
	
	
	
	2020
	849,60
	0,00
	849,60
	0,00

	
	
	
	
	2021
	2285,90
	1678,50
	607,40
	0,00

	
	
	
	
	2022
	1571,41
	0,00
	1571,41
	0,00

	
	
	
	
	2023
	6298,80
	4386,20
	1912,60
	0,00

	
	
	
	
	2024
	2300,50
	1531,01
	769,49
	0,00

	
	
	
	
	2025
	2060,00
	1724,00
	336,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	406,00
	0,00
	406,00
	0

	
	
	
	
	2027
	406,00
	0,00
	406,00
	0

	2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
	Обслуживание светофорного объекта на перекрестке ул. Бограда - ул. Ленина
 
 
 
 
 
 
 
 
	Бесперебойная работа оборудования светофорного объекта
 
 
 
 
 
 
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
 
 
 
 
 
 
 
	Всего
	1241,66
	0,00
	1241,66
	0,00

	
	
	
	
	2020
	170,00
	0,00
	170,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	321,40
	0,00
	321,40
	0,0

	
	
	
	
	2022
	102,04
	0,00
	102,04
	0,0

	
	
	
	
	2023
	255,39
	0,00
	255,39
	0,0

	
	
	
	
	2024
	92,83
	0,00
	92,83
	0,0

	
	
	
	
	2025
	100,00
	0,00
	100,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	100,00
	0,00
	100,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	100,00
	0,00
	100,00
	0,0

	2.2
 
 
	Приобретение материалов и  средств организации  дорожного движения в том числе  в целях модернизации нерегулируемых пешеходных переходов (дор. знаков, ИДН,  краски для нанесения дорожной разметки, светильников и комплектующих материалов и.т.п.)
 
	Повышение безопасности дорожного движения
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
 
	Всего
	6650,65
	1678,50
	4972,15
	0,00

	
	
	
	
	2020
	679,60
	0,00
	679,60
	0,0

	
	
	
	
	2021
	1964,50
	1678,50
	286,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	1469,37
	0,00
	1469,37
	0,0

	
	
	
	
	2023
	1275,81
	0,00
	1275,81
	0,0

	
	
	
	
	2024
	543,37
	0,00
	543,37
	0,0

	
	
	
	
	2025
	106,00
	0,00
	106,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	306,00
	0,00
	306,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	306,00
	0,00
	306,00
	0,0

	2.3
 
 
	Модернизация пешеходных переходов находящихся вблизи образовательных учреждений ( МБДОУ Детский сад № 212)
 
 
	Повышение безопасности дорожного движения
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
 
 
	Всего
	6850,00
	6306,01
	543,99
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	4767,60
	4386,20
	381,40
	0,0

	
	
	
	
	2024
	1664,30
	1531,01
	133,29
	0,0

	
	
	
	
	2025
	418,10
	388,80
	29,30
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.4
	Установка недостающих светофорных объектов на перекрестке ул.Бограда-ул.Подаюрова
	Повышение безопасности дорожного движения
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	1435,90
	1335,20
	100,70
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	1435,90
	1335,20
	100,70
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




8.Целевые показатели муниципальной Программы
Планируемые целевые показатели результативности муниципальной Программы изложены в таблице 4

 Таблица 4
Планируемые целевые показатели муниципальной Программы 
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя
	

	
	
	
	Отчетный 2018 год (факт)
	Текущий 2019 год (оценка)
	Плановый период
	

	
	
	
	
	
	2020 год (прогноз)
	2021 год (прогноз)
	2022 год (прогноз)
	2023 год (прогноз)
	2024 год (прогноз)
	2025 год
(прогноз)
	2026 год
(прогноз)
	2027 год
(прогноз)


	
	Муниципальная Программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2026 гг.

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	58,58
	58,1
	57,7
	56,5
	56,5
	55,0
	54,5
	54,5
	54,0
	

54,0

	2.
	Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО
	ед.
	128
	128
	115
	114
	113
	112
	111
	110
	110
	
108

	3.
	Социальный риск (число погибших/10 тыс. нас.)
	
	0,66
	0,66
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	1.
	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» 

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	58,58
	58,1
	57,7
	56,5
	56,5
	55,0
	54,5
	54,5
	

54,0
	

54,0

	1.2
	Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО
	ед.
	128
	128
	115
	114
	113
	112
	111
	110
	
110
	
108

	2.
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» 

	2.1
	Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО
	ед.
	128
	128
	115
	114
	113
	112
	111
	110
	
110
	
108

	2.2
	Социальный риск (число погибших/10 тыс. нас.)
	-
	0,66
	0,66
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	
0,33
	
0,33




9. Механизм реализации муниципальной Программы и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО – ответственный исполнитель Программы.
Контроль выполнения Программы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам ЖКХ
Ответственный исполнитель Программы:
- организует реализацию мероприятий Программы, координирует и контролирует действия участников Программы;
- запрашивает у участников Программы информацию о ходе реализации Программы;
- готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО и в управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО;
- разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;
- принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Программу;
- осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;
- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров, заключаемых в установленном порядке).


10. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
	Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формам представленным в приложениях № 1, №2, №3  к Программе «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2026 гг.




















Приложение №1
к Программе «Развитие 
дорожного хозяйства» 
на 2020-2026гг.


Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства» 
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на _____________
                              (отчетный период)

	                                   № п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на 20__ г.
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» 

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	
	
	
	
	

	2.
	Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО
	ед.
	
	
	
	
	

	3.
	Социальный риск (число погибших/10 тыс. нас.)
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования»  

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	
	
	
	
	

	1.2
	Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО
	ед.
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» 

	2.1
	Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО
	ед.
	
	
	
	
	

	2.2
	Социальный риск (число погибших/10 тыс. нас.)
	
	
	
	
	
	



Приложение №2
к Программе «Развитие 
дорожного хозяйства » 
на 2020-2026гг.
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства» 
(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на _____________
                                     (отчетный период)

	N  
 п/п
	Наименование  
подпрограммы  
муниципальной
  программы,   
ведомственной 
    целевой    
  программы,   
   основного   
 мероприятия,  
  мероприятия
	Ответственный  исполнитель
	Плановый  
   срок    
исполнения 
мероприятия
  (месяц,  
 квартал)
	Источник   
финансирования
	Объем     
финансирования,
предусмотренный
 на 20___ год, 
   тыс. руб.
	Профинансировано
  за отчетный   
    период,     
   тыс. руб.
	Наименование
 показателя 
   объема   
мероприятия,
  единица   
 измерения
	Плановое  
 значение  
показателя 
мероприятия
на 20__ год
	Фактическое
 значение  
показателя 
мероприятия
	Обоснование
  причин   
отклонения 
   (при    
 наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования»  

	1.
	

	1.1
	................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	

	2.1
	................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	

	4.
	
	

	4.1
	................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» 
	
	«Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2018 гг.

	1
	

	2
	



Приложение №3
к Программе "Развитие 
дорожного хозяйства " 
на 2020-2027гг.



Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства» 
(наименование муниципальной программы) 
по состоянию на ________________
                               (отчетный период)

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители
	Расходы местного бюджета,
тыс. рублей

	
	
	план на 1 января отчетного года
	план на 
отчетную
дату
	исполнение
на  отчетную 
дату

	«Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2026 гг.

	всего, в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 
«Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» 
	всего в том числе: 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 
«Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» 

	всего в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

















11.1. Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования»  на 2020-2027 гг.

1. Паспорт муниципальной Подпрограммы Зиминского городского муниципального образования.
	Наименование муниципальной Подпрограммы 
	«Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования».  (далее - Подпрограмма)

	Ответственный исполнитель Подпрограммы 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО.

	Участники Подпрограммы 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО.
МКУ «Чистый город».
ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика».

	Цель Подпрограммы 
	Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

	Задачи Подпрограммы 
	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

	Сроки реализации Подпрограммы 
	2020 - 2026 гг.

	Целевые показатели Подпрограммы 
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей.
2. Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, из-за сопутствующих дорожных условий.

	Объемы и источники финансирования Подпрограммы 
		Финансирование Программы предусматривается за счет 
средств  областного и местного бюджета.
	

	Сроки исполнения
	Общий объем финансирования (тыс. руб.)
	                     В том числе
	

	
	
	Областной бюджет 
	Местный бюджет
	Внебюдж.
источники
	

	Всего
	865046,96
	526588,09
	337880,02
	578,85
	

	2020 год
	78785,70
	45230,00
	33555,70
	0,00
	

	2021год
	136630,90
	97177,20
	39453,70
	0,00
	

	2022 год
	124169,10
	81559,27
	42609,83
	0,00
	

	2023 год
	135287,41
	86399,15
	48659,41
	228,85
	

	2024 год
	86256,70
	33586,71
	52669,99
	0,00
	

	2025 год
	155209,20
	85382,51
	69476,69
	350,00
	

	2026 год
	70414,74
	33968,68
	36446,06
	0,00
	

	2027 год
	78293,21
	63284,57
	15008,64
	0
	

	Объем расходов на выполнение мероприятий Программы 
ежегодно уточняются.
	




	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
	1.Снижение  доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2027 г. до 53,5%, по сравнению с 2018 г. – 58,58%.
2. Снижение количества ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, из-за сопутствующих дорожных условий к 2027 г. до 110 ед. в год,  по сравнению с 2018 г. - 128 ед. в год.


	Система  управления и контроля Подпрограммы 
	Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров).
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО.
Контроль выполнения подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам ЖКХ.



2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы.
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.
В ЗГМО 214 автомобильных дорог , общая  протяженность которых составляет 185,376 км.
На 1 января 2019 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 108,19 км или 58,58 %.
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог общего пользования превышали темпы восстановления и развития. Следует отметить, что большинство автомобильных дорог общего пользования рассчитаны на проезд транспорта с осевыми нагрузками до 6 тонн, часть дорог, на которых были проведены работы по ремонту, рассчитаны на осевую нагрузку до 10 тонн.
Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).
Развитие автомобильных дорог общего пользования является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.
Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2013 году дорожного фонда ЗГМО, аккумулирующего целевые средства, направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования, позволяющего обеспечить дорожное хозяйство ЗГМО надежным источником финансирования.
Решение задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО обеспечивается Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО, определенным ответственным исполнителем мероприятий Программы.
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Вопрос ремонта и состояния муниципальных автомобильных дорог является одной из основных проблем ЗГМО на протяжении последних десятилетий. Основная причина - стремительный рост числа машин и нехватка денежных средств на проведение ремонтных работ.
Фактически данные работы не проводились в среднем более 20 лет, что привело к сохранению значительной  доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей до 58,58 % , а также сохранению достаточного высокого уровня аварийности до 128 ДТП  в год.
На сегодняшний день  значительная часть автомобильных дорог  отстает от требований, предъявляемых возросшей интенсивностью движения и составом транспортного потока. По-прежнему остаются актуальными следующие проблемы: 
- Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог вследствие несоблюдения межремонтных сроков; 
- Недостаточное финансовое обеспечение расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.
Недофинансирование работ по ремонту приводит к сокращению срока службы дорог, увеличению потребности в затратах на их содержание и ремонт.
4. Цели и задачи Подпрограммы.
Основной целью Подпрограммы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнение цели обеспечит социально-экономические потребности населения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, соответствующих нормативным требованиям.
Решение задачи по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий позволит обеспечить повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечит устойчивое функционирование дорожной сети.
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, соответствующих нормативным требованиям, позволит повысить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог общего пользования, имеющих переходный тип дорожной одежды.
5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Сроки реализации и ресурсное обеспечение Подпрограммы изложены в таблице 1

 тыс. руб.
	Сроки реализации
	Всего по программе
	В том числе

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники

	Общий объем финансирования
	865046,96
	0,00
	526588,09
	337880,02
	578,85

	2020 год
	78785,70
	0,0
	45230,00
	33555,70
	0,00

	2021 год
	136630,90
	0,0
	97177,20
	39453,70
	0,00

	2022 год
	124169,10
	0,0
	81559,27
	42609,83
	0,00

	2023 год
	135287,41
	0,0
	86399,15
	48659,41
	228,85

	2024 год
	86256,70
	0,0
	33586,71
	52669,99
	0,00

	2025 год
	155209,20
	0,0
	85382,51
	69476,69
	350,00

	2026 год
	70414,74
	0,0
	33968,68
	36446,06
	0,00

	2027 год
	78293,21
	
	63284,57
	15008,64
	0



6. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Перечень мероприятий Подпрограммы изложены в таблице 2
тыс. руб.

	 
 
	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования»  
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО       
 
	Всего
	865046,96
	526588,09
	337880,02
	578,85

	
	
	
	
	2020
	78785,70
	45230,00
	33555,70
	0,00

	
	
	
	
	2021
	136630,90
	97177,20
	39453,70
	0,00

	
	
	
	
	2022
	124169,10
	81559,27
	42609,83
	0,00

	
	
	
	
	2023
	135287,41
	86399,15
	48659,41
	228,85

	
	
	
	
	2024
	86256,70
	33586,71
	52669,99
	0,00

	
	
	
	
	2025
	155209,20
	85382,51
	69476,69
	350,00

	
	
	
	
	2026
	70414,74
	33968,68
	36446,06
	0,00

	
	
	
	
	2027
	78293,21
	63284,57
	15008,64
	0

	1.
 
 
 
 
 
 
 
 
	Капитальный ремонт автомобильных дорог
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	324891,11
	288101,13
	36789,98
	0,00

	
	
	
	
	2020
	41804,30
	38000,00
	3804,30
	0,00

	
	
	
	
	2021
	109558,90
	95988,60
	13570,30
	0,00

	
	
	
	
	2022
	91250,30
	81559,27
	9691,03
	0,00

	
	
	
	
	2023
	80014,61
	70817,82
	9196,79
	0,00

	
	
	
	
	2024
	2063,00
	1635,44
	427,56
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	100,00
	50,00
	50,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	100,00
	50,00
	50,00
	0

	1.1.
 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Бограда на участке от ул. Меринова до моста через р. Галантуйка
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
 
	Всего
	150940,90
	138000,00
	12940,90
	0,00

	
	
	
	
	2020
	41304,30
	38000,00
	3304,30
	0,0

	
	
	
	
	2021
	76338,80
	70231,70
	6107,10
	

	
	
	
	
	2022
	32856,86
	29768,30
	3088,56
	0,0

	
	
	
	
	2023
	440,94
	0,00
	440,94
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.


	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ангарская на участке от ул. Краснопартизанская  до Лазо
 
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	27996,70
	25756,90
	2239,80
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	27996,70
	25756,90
	2239,80
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Подаюрова на участке от ул. Бограда до ул. Гагарина
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	58192,17
	51790,97
	6401,20
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	58192,17
	51790,97
	6401,20
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.

	Реконструкция моста через р.Тиман с участком автомобильной дороги по ул.Садовая ( от въезда во двор ул.Садовая,5 до перекрестка с ул.Краснопартизанской) в г.Зима Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.5.
 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Подаюрова на участке от ул.Клименко до ул.Бограда
 
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
 
	Всего
	78753,54
	72453,26
	6300,28
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	76975,89
	70817,82
	6158,07
	0,0

	
	
	
	
	2024
	1777,65
	1635,44
	142,21
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.

	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Тургенева на участке от ул. Клименко до Бограда
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	#ССЫЛКА!

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.7.








	Реконструкция путепровода через  Ж/Д пути
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.8.

	Разработка проектно-сметной документации на  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог  и искусственных сооружений
 
	Наличие ПСД прошедшей положительное заключение гос. экспертизы 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
 
	Всего
	9007,80
	100,00
	8907,80
	0,00

	
	
	
	
	2020
	500,00
	0,00
	500,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	5223,40
	0,00
	5223,40
	0,0

	
	
	
	
	2022
	201,27
	0,00
	201,27
	0,0

	
	
	
	
	2023
	2597,78
	0,00
	2597,78
	0,0

	
	
	
	
	2024
	285,35
	0,00
	285,35
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	100,00
	50,00
	50,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	100,00
	50,00
	50,00
	0,0

	2.

	Содержание и ремонт автомобильных дорог
 
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
 
	Всего
	540155,85
	238486,96
	301090,04
	578,85

	
	
	
	
	2020
	36981,40
	7230,00
	29751,40
	0,00

	
	
	
	
	2021
	27072,00
	1188,60
	25883,40
	0,00

	
	
	
	
	2022
	32918,80
	0,00
	32918,80
	0,00

	
	
	
	
	2023
	55272,80
	15581,33
	39462,62
	228,85

	
	
	
	
	2024
	84193,70
	31951,27
	52242,43
	0,00

	
	
	
	
	2025
	155209,20
	85382,51
	69476,69
	350,00

	
	
	
	
	2026
	70314,74
	33918,68
	36396,06
	0,00

	
	
	
	
	2027
	78193,21
	63234,57
	14958,64
	0

	2.1
	Ремонт автомобильных дорог
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	249392,30
	230068,36
	18745,09
	578,85

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	18188,91
	15581,33
	2378,73
	228,85

	
	
	
	
	2024
	34729,64
	31951,27
	2778,37
	0,0

	
	
	
	
	2025
	92008,78
	85382,51
	6276,27
	350,0

	
	
	
	
	2026
	36471,76
	33918,68
	2553,08
	0,00

	
	
	
	
	2027
	67993,21
	63234,57
	4758,64
	0,00

	2.1.1.
	Ремонт автомобильной дороги  ул. Проминского от ул.Лазо до мостика через р.Тиман  г.Зима Иркутской области
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	22240,43
	20681,60
	1558,83
	0,0

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	200,00
	184,00
	16,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	22040,43
	20497,60
	1542,83
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.2.
	Ремонт автомобильной дороги г. Зима, ул. Куйбышева от ул. Садовая до ул.Проминская  г.Зима Иркутской области
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	23075,46
	21451,93
	1623,53
	0,0

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	824,00
	758,08
	65,92
	0,0

	
	
	
	
	2025
	22251,46
	20693,85
	1557,61
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.3.
	Ремонт автомобильной дороги г. Зима, ул. Мира на участке от ул.5-Армии до ул.Коминтерна г.Зима Иркутской области
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	49350,22
	45895,70
	3454,52
	0,0

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	49350,22
	45895,70
	3454,52
	0,00

	2.1.4
	Ремонт автомобильной дороги ул. Луначарского  от  ул.Подаюрова до ул.Ленина  г.Зима Иркутской области
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	33705,64
	31009,19
	2696,45
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	33705,64
	31009,19
	2696,45
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.5
 
	Ремонт автомобильной дороги ул. Калинина на участке от ул.5-ой Армии до пер. Больничный  г.Зима Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	30941,29
	28775,35
	2165,94
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	4476,55
	4163,18
	313,37
	0,00

	
	
	
	
	2026
	26464,74
	24612,17
	1852,57
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.6

	Ремонт автомобильной дороги ул.Краснопартизанская участок от ул.Садовая до ул.Проминского  г.Зима Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.7
 
 
 
 
 
 
 
 
	Ремонт автомобильной дороги ул.Гагарина участок от ул.Ленина до ул.Тургенева  г.Зима Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	14483,57
	13469,69
	1013,88
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	4476,55
	4163,18
	313,37
	0,00

	
	
	
	
	2026
	10007,02
	9306,51
	700,51
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.8
 
	Ремонт автомобильной дороги от Переезда до Ухтуйского моста участок от ул.Московский тракт до ул.Минеева в г.Зима, Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	18642,99
	17338,87
	1304,12
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	18642,99
	17338,87
	1304,12
	0,00

	2.1.9
	Ремонт автомобильной дороги ул.Проминского участок от моста через р.Тиман до ул.Куйбышева  г.Зима Иркутской области
 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
	Всего
	36413,79
	33864,70
	2549,09
	

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	36413,79
	33864,7
	2549,09
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.10
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Ленина( в районе площади ГДК "Горизонт")
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО             ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»
	Всего
	2816,68
	1990,00
	597,83
	228,85

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	2816,68
	1990,00
	597,83
	228,9

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.11
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Щорса (от ул.Лазо до ул.Григорьева)
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО             ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»
	Всего
	3287,12
	3024,15
	262,97
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	3287,12
	3024,15
	262,97
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.12
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Григорьева (от ул.Садовой до ул.Щорса)
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО             ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»
	Всего
	7495,69
	6896,04
	599,65
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	7495,69
	6896,04
	599,65
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.13
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Тургенева (от площади мкр.Ангарский до ул.Ленинградская)
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО             ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»
	Всего
	4589,42
	3671,14
	918,28
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	4589,42
	3671,14
	918,28
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1.14
	Ремонт участка дороги по ул.Щорса от ул.Лазо до водонапорной башни (ул.Кирова,20А)
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО             ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика –застройщика»
	Всего
	2350,00
	2000,00
	0,00
	350,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	2350,00
	2000,00
	0,00
	350,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Содержание  автомобильных дорог
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	253075,75
	6700,00
	246375,75
	0,0

	
	
	
	
	2020
	32330,80
	6700,00
	25630,80
	0,00

	
	
	
	
	2021
	21273,70
	0,00
	21273,70
	0,00

	
	
	
	
	2022
	28152,60
	0,00
	28152,60
	0,00

	
	
	
	
	2023
	32728,19
	0,00
	32728,19
	0,0

	
	
	
	
	2024
	44797,06
	0,00
	44797,06
	0,0

	
	
	
	
	2025
	57950,42
	0,00
	57950,42
	0,0

	
	
	
	
	2026
	30742,98
	0,00
	30742,98
	0,0

	
	
	
	
	2027
	5100,00
	0,00
	5100,00
	0,0

	2.2.1
	Приобретение плавильно-заливочной установки в МКУ "Чистый город для осуществления  дорожной деятельности
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	МКУ "Чистый город"
	Всего
	3600,00
	3000,00
	600,00
	0,00

	
	
	
	
	2020
	3600,00
	3000,00
	600,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2.2
	Приобретение специализированной техники для осуществления полномочий по дорожной деятельности
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО 
	Всего
	5200,00
	3700,00
	1500,00
	0,00

	
	
	
	
	2020
	5200,00
	3700,00
	1500,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2.3
	Прочие расходы в рамках содержания
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО 
	Всего
	244275,75
	0,00
	244275,75
	0,00

	
	
	
	
	2020
	23530,80
	0,00
	23530,80
	0,00

	
	
	
	
	2021
	21273,70
	0,00
	21273,70
	0,0

	
	
	
	
	2022
	28152,60
	0,00
	28152,60
	0,0

	
	
	
	
	2023
	32728,19
	0,00
	32728,19
	0,0

	
	
	
	
	2024
	44797,06
	0,00
	44797,06
	0,0

	
	
	
	
	2025
	57950,42
	0,00
	57950,42
	0,0

	
	
	
	
	2026
	30742,98
	0,00
	30742,98
	0,0

	
	
	
	
	2027
	5100,00
	0,00
	5100,00
	0,0

	2.3
	Уличное освещение
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям предъявляемым к освещению
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
	Всего
	37687,80
	1718,60
	35969,20
	0,00

	
	
	
	
	2020
	4650,60
	530,00
	4120,60
	0,0

	
	
	
	
	2021
	5798,30
	1188,60
	4609,70
	0,0

	
	
	
	
	2022
	4766,20
	0,00
	4766,20
	0,0

	
	
	
	
	2023
	4355,70
	0,00
	4355,70
	0,0

	
	
	
	
	2024
	4667,00
	0,00
	4667,00
	0,0

	
	
	
	
	2025
	5250,00
	0,00
	5250,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	3100,00
	0,00
	3100,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	5100,00
	0,00
	5100,00
	0,00

	2.3.1
	Обслуживание уличного освещения (в т.ч. приобретение расходных материалов, комплектующих, инструментов и оборудования)
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям предъявляемым к освещению
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО    МКУ "Чистый го-род"
	Всего
	13823,90
	1718,60
	12105,30
	0,00

	
	
	
	
	2020
	3030,00
	530,00
	2500,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	1565,00
	1188,60
	376,40
	0,0

	
	
	
	
	2022
	1176,80
	0,00
	1176,80
	0,0

	
	
	
	
	2023
	734,75
	0,00
	734,75
	0,0

	
	
	
	
	2024
	767,35
	0,00
	767,35
	0,0

	
	
	
	
	2025
	2500,00
	0,00
	2500,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	1550,00
	0,00
	1550,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	2500,00
	0,00
	2500,00
	0,0

	2.3.2
	Приобретение электрической энергии для уличного освещения города
	Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям предъявляемым к освещению
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
	Всего
	23863,90
	0,00
	23863,90
	0,00

	
	
	
	
	2020
	1620,60
	0,00
	1620,60
	0,0

	
	
	
	
	2021
	4233,30
	0,00
	4233,30
	0,0

	
	
	
	
	2022
	3589,40
	0,00
	3589,40
	0,0

	
	
	
	
	2023
	3620,95
	0,00
	3620,95
	0,0

	
	
	
	
	2024
	3899,65
	0,00
	3899,65
	0,0

	
	
	
	
	2025
	2750,00
	0,00
	2750,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	1550,00
	0,00
	1550,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	2600,00
	0,00
	2600,00
	0,0


 





7. Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы 
Планируемые целевые показатели результативности Подпрограммы изложены в таблице 3

Планируемые целевые показатели муниципальной Подпрограммы 

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя

	
	
	
	Отчетный 2018 год (факт)
	Текущий 2019 год (оценка)
	Плановый период

	
	
	
	
	
	2020 год (прогноз)
	2021 год (прогноз)
	2022 год (прогноз)
	2023 год (прогноз)
	2024 год (прогноз)
	2025 год
(прогноз)
	2026 год
(прогноз)
	2027 год
(прогноз)

	1.
	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» 
	

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	58,58
	58,1
	57,7
	56,5
	56,5
	55,0
	54,5
	54,5
	54,0
	

54,0

	1.2
	Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО
	ед.
	128
	128
	115
	114
	113
	112
	111
	110
	110
	
108




8. Механизм реализации Подпрограммы  и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО – ответственный исполнитель Подпрограммы.
Контроль выполнения Подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам ЖКХ.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
- организует реализацию мероприятий Подпрограммы, координирует и контролирует действия соисполнителей;
- запрашивает у соисполнителей информацию о ходе реализации Подпрограммы;
- готовит отчеты о реализации Подпрограммы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО и в управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО;
- разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Подпрограммы;
- принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Подпрограмму;
- осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Подпрограммы;
- несет ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) и муниципального задания, заключаемых в установленном порядке.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по формам представленным в приложениях № 1, №2, №3, к Программе «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2026 гг. 




















11.2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2020 – 2027 гг.

1. Паспорт муниципальной Подпрограммы Зиминского городского муниципального образования 
	Наименование муниципальной Подпрограммы 
	Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании (далее - Подпрограмма).

	Ответственный исполнитель Подпрограммы 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО.

	Участники Подпрограммы 
	Комитет по образованию администрации ЗГМО.

	Цель Подпрограммы 
	Сокращение ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах Зиминского городского муниципального образования.

	Задачи Подпрограммы 
	1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе.
3. Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города.

	Сроки реализации Подпрограммы 
	2020 - 2027 гг.

	Целевые показатели Подпрограммы 
	1. Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, из-за сопутствующих дорожных условий.
2. Социальный риск.

	Объемы и источники финансирования Подпрограммы 
		Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.

	Сроки исполнения
	Общий объем финансирования (тыс. руб.)
	Областной бюджет(тыс. руб.)
	Местный бюджет (тыс. руб.)

	всего
	16892,04
	9319,71
	7572,33

	2020
	904,10
	0,00
	904,10

	2021
	2299,70
	1678,50
	621,20

	2022
	1679,04
	0,00
	1679,04

	2023
	6489,40
	4386,20
	2103,20

	2024
	2497,80
	1531,01
	966,79

	2025
	2110,00
	1724,00
	386,00

	2026
	456,00
	0,00
	456,00

	2027
	456,00
	0,00
	456,00

	
	Объем расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются.




	Ожидаемые  результаты  реализации Подпрограммы 
	1. Снижение количества ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, из-за сопутствующих дорожных условий к 2027 г. до 110 ед. в год,  по сравнению с 2018 г. - 128 ед. в год.
2. Сокращение социального риска к 2027 г. до 0,33 по сравнению с 2018 г. – 0,66.

	Система  управления и контроля Подпрограммы
	Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров).
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО.
Контроль выполнения подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам ЖКХ.



2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 
Проблема с аварийностью на автомобильном транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной и культурой вождения, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Таблица 1
	Год
	Количество зарегистрированных ДТП
	Из них:

	
	
	С телесным повреждением
	Количество погибших
	Количество раненых

	2015
	141
	14
	2
	14

	2016
	124
	21
	0
	21

	2017
	141
	17
	2
	23

	2018
	128
	25
	2
	25



За последние 4 года наблюдаются колебания количества ДТП в диапазоне 124-141 ед., при незначительных изменениям количества раненых.
По данным представленным ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» местами концентрации ДТП в 2017 году являются ул. Краснопартизанская от ул. Садовой до Путепровода; Путепровод.
Анализ возникновения ДТП за последние 3 года выявил следующие основные причины и условия:
- нарушение ПДД пешеходами;
- выезд на полосу встречного движения;
- нарушение проезда перекрестка;
- несоответствие скорости;
- движение по обочине.
По видам ДТП за последние 3 года распределяются:
· Наезд на пешехода;
· Столкновение;
· Опрокидывание;
· Наезд на препятствие.
В связи с проводимыми мероприятиями по увеличению доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, ожидается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования. 
Для снижения аварийности на автомобильных дорогах на территории Зиминского городского муниципального образования осуществляется замена устаревших светильников на современные энергоэффективные светильники со светодиодными элементами.
В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб, населения и органов местного самоуправления.
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Проблема: Высокая степень аварийности.
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
	Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни.
	В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.
	Внедрение Программ повышения безопасности на дорогах России, Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год назвал одной из актуальных задач развития страны.
	Сравнительный анализ аварийности 2018 года с 2015 годом показывает количества ДТП, которое  снизилось на 10 %.
Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:
1) постоянно возрастающая мобильность населения;
2) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.
Таким образом, необходимость разработки и реализации целевой подпрограммы обусловлена причиной социально-экономической остроты в обществе.
Применение программно-целевого подхода для решения проблемы аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - дорожно-транспортная аварийность) в городе позволит сохранить не только накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в ДТП в городе к 2026 году, гармонизации системы обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающей конституционную защиту прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, но и сформировать предпосылки выхода на еще более амбициозные стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма.
4. Цели и задачи Подпрограммы 
Основной целью Подпрограммы является сокращение ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах  ЗГМО. Выполнение цели позволит существенно повысить уровень безопасности дорожного движения, снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.
Условиями достижения цели Подпрограммы является решение следующих задач:
1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе.
3. Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города.
5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в течение 6 лет с 2020 г. по 2026 г.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы  изложены в таблице 2.

Таблица 2
 (тыс. руб.)
	Сроки реализации
	Всего по программе
	В том числе

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники

	Общий объем финансирования
	16892,04
	0
	9319,71
	7572,33
	0

	2020 год
	904,10
	0
	0,00
	904,10
	0

	2021 год
	2299,70
	0
	1678,50
	621,20
	0

	2022 год
	1679,04
	0
	0,00
	1679,04
	0

	2023 год
	6489,40
	0
	4386,20
	2103,20
	0

	2024 год
	2497,80
	0
	1531,01
	966,79
	0

	2025 год
	2110,00
	0
	1724,00
	386,00
	0

	2026 год
	456,00
	0
	0,00
	456,00
	0

	2027 год
	456,00
	0
	0,00
	456,00
	0



6. Перечень мероприятий Подпрограммы 
[bookmark: _GoBack] Перечень мероприятий Подпрограммы изложены в таблице 3
Таблица 3
 (в тыс. руб.)
	
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» 
 
	Повышение безопасности дорожного движения
 
	Комитет по образованию администрации ЗГМО  Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                   МКУ "Чистый город"     
 
	Всего
	16892,04
	9319,71
	7572,33
	0,00

	
	
	
	
	2020
	904,10
	0,00
	904,10
	0,0

	
	
	
	
	2021
	2299,70
	1678,50
	621,20
	0,0

	
	
	
	
	2022
	1679,04
	0,00
	1679,04
	0,0

	
	
	
	
	2023
	6489,40
	4386,20
	2103,20
	0,0

	
	
	
	
	2024
	2497,80
	1531,01
	966,79
	0,0

	
	
	
	
	2025
	2110,00
	1724,00
	386,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	456,00
	0,00
	456,00
	0

	
	
	
	
	2027
	456,00
	0,00
	456,00
	0

	1

	Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
 
 
	Повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
 
	Комитет по образованию администрации ЗГМО
 
	Всего
	713,83
	0,00
	713,83
	0,00

	
	
	
	
	2020
	54,50
	0,00
	54,50
	0,0

	
	
	
	
	2021
	13,80
	0,00
	13,80
	0,0

	
	
	
	
	2022
	107,63
	0,00
	107,63
	0,0

	
	
	
	
	2023
	190,60
	0,00
	190,60
	0,0

	
	
	
	
	2024
	197,30
	0,00
	197,30
	0,0

	
	
	
	
	2025
	50,00
	0,00
	50,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	50,00
	0,00
	50,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	50,00
	0,00
	50,00
	0,0

	2
 
 
	Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города 
 
 
	Повышение безопасности дорожного движения
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
 
 
	Всего
	16178,21
	9319,71
	6858,50
	0,00

	
	
	
	
	2020
	849,60
	0,00
	849,60
	0,00

	
	
	
	
	2021
	2285,90
	1678,50
	607,40
	0,00

	
	
	
	
	2022
	1571,41
	0,00
	1571,41
	0,00

	
	
	
	
	2023
	6298,80
	4386,20
	1912,60
	0,00

	
	
	
	
	2024
	2300,50
	1531,01
	769,49
	0,00

	
	
	
	
	2025
	2060,00
	1724,00
	336,00
	0,00

	
	
	
	
	2026
	406,00
	0,00
	406,00
	0

	
	
	
	
	2027
	406,00
	0,00
	406,00
	0

	2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
	Обслуживание светофорного объекта на перекрестке ул. Бограда - ул. Ленина
 
 
 
 
 
 
 
 
	Бесперебойная работа оборудования светофорного объекта
 
 
 
 
 
 
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО
 
 
 
 
 
 
 
 
	Всего
	1241,66
	0,00
	1241,66
	0,00

	
	
	
	
	2020
	170,00
	0,00
	170,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	321,40
	0,00
	321,40
	0,0

	
	
	
	
	2022
	102,04
	0,00
	102,04
	0,0

	
	
	
	
	2023
	255,39
	0,00
	255,39
	0,0

	
	
	
	
	2024
	92,83
	0,00
	92,83
	0,0

	
	
	
	
	2025
	100,00
	0,00
	100,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	100,00
	0,00
	100,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	100,00
	0,00
	100,00
	0,0

	2.2


	Приобретение материалов и  средств организации  дорожного движения в том числе  в целях модернизации нерегулируемых пешеходных переходов (дор. знаков, ИДН,  краски для нанесения дорожной разметки, светильников и комплектующих материалов и.т.п.)
 
	Повышение безопасности дорожного движения
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
 
	Всего
	6650,65
	1678,50
	4972,15
	0,00

	
	
	
	
	2020
	679,60
	0,00
	679,60
	0,0

	
	
	
	
	2021
	1964,50
	1678,50
	286,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	1469,37
	0,00
	1469,37
	0,0

	
	
	
	
	2023
	1275,81
	0,00
	1275,81
	0,0

	
	
	
	
	2024
	543,37
	0,00
	543,37
	0,0

	
	
	
	
	2025
	106,00
	0,00
	106,00
	0,0

	
	
	
	
	2026
	306,00
	0,00
	306,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	306,00
	0,00
	306,00
	0,0

	2.3
 
 
	Модернизация пешеходных переходов находящихся вблизи образовательных учреждений ( МБДОУ ДС № 212)
 
 
	Повышение безопасности дорожного движения
 
 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
 
 
	Всего
	6850,00
	6306,01
	543,99
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2023
	4767,60
	4386,20
	381,40
	0,0

	
	
	
	
	2024
	1664,30
	1531,01
	133,29
	0,0

	
	
	
	
	2025
	418,10
	388,80
	29,30
	0,0

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.4
	Установка недостающих светофорных объектов на перекрестке ул.Бограда-ул.Подаюрова
	Повышение безопасности дорожного движения
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО                                                                  МКУ "Чистый город"
	Всего
	1435,90
	1335,20
	100,70
	0,00

	
	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2025
	1435,90
	1335,20
	100,70
	0,00

	
	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




7. Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы
Планируемые целевые показатели результативности Подпрограммы  изложены в таблице 3
Планируемые целевые показатели муниципальной Подпрограммы 


	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя

	
	
	
	Отчетный 2018 год (факт)
	Текущий 2019 год (оценка)
	Плановый период

	
	
	
	
	
	2020 год (прогноз)
	2021 год (прогноз)
	2022 год (прогноз)
	2023 год (прогноз)
	2024 год (прогноз)
	2025 год
(прогноз)
	2026 год
(прогноз
	2027 год
(прогноз

	2.
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» 

	2.1
	Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО
	ед.
	128
	128
	115
	114
	113
	112
	111
	110
	110
	108

	2.2
	Социальный риск (число погибших/10 тыс. нас.)
	-
	0,66
	0,66
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33




8. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО – ответственный исполнитель Подпрограммы.
Контроль выполнения Подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам ЖКХ.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
- организует реализацию мероприятий Подпрограммы, координирует и контролирует действия соисполнителей;
- запрашивает у соисполнителей информацию о ходе реализации Подпрограммы;
- готовит отчеты о реализации Подпрограммы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО и в управление экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО;
- разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Подпрограммы;
- принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Подпрограмму;
- осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Подпрограммы;
- несет ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) и муниципального задания, заключаемых в установленном порядке.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по формам представленным в приложениях № 1, №2, №3 к Программе «Развитие дорожного хозяйства » на 2020-2026 гг.».


