ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Выполнение работ по благоустройствутерритории, прилегающей к Центру патриотического воспитания города Зимы «Родина» муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» Зиминского городского округа (ул. Краснопартизанская, 149) |  |  |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Благоустройство территорий, в том числе дворовых территорий |  |  |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 23.11.2023 №308 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года» Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 23.11.2023 №1054 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года» |  |  |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): | X |  |  |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек <1> | 1. Никонова Полина Сергеевна 2. Кольниченко Алина Алексеевна 3. Кольниченко Никита Сергеевич 4. Долбня Оксана Анатольевна 5. Шпак Иван Андреевич 6. Фролова Влада Алексеевна 7. Матвеенко Константин Валерьевич 8. Шевлякова Дарья Николаевна 9. Никонова Елена Викторовна 10. Гореликова Ирина Владимировна |  |  |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  |  |  |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  |  |  |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта |  |  |  |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | В настоящий период территория, прилегающая к Центру патриотического воспитания города Зимы «Родина», находится в неудовлетворительном состоянии. Асфальтовое покрытие разрушено, деформировано. В связи с чем данная территория никаким образом не используется. Вместе с тем, в целях развития в городе спортивной инфраструктуры, патриотического воспитания молодого поколения муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Зиминского городского округа очень нуждается в оборудовании военно-спортивной площадки, а именно в : - обустройстве плаца (сооружения в виде выровненной и покрытой асфальтом площадки) для строевой подготовки; - обустройстве площадки для военно-патриотических занятий и военно-спортивных игр; - установкена ней малых архитектурных форм (скамейки, урны). Обустройство указанной в инициативном проекте территории позволит проводить военно-спортивные игры, занятия с молодежью и другими заинтересованными категориями граждан по строевой подготовке, построения и другие мероприятия. |  |  |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Создание условий для проведения занятий и соревнований по военно-прикладным видам спорта. Увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Воспитание гармоничной личности с активной гражданской позицией, подготовка к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации. |  |  |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | 1. Земляные работы –62 100 2. Устройство оснований – 430 100 3. Установка бортовых камней –1 052 900 4. Укладка асфальтобетонной смеси – 604 900 5. Установка малых архитектурных форм – 150 000 Итого: 2 300 000 |  |  |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 300 000 |  |  |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | До 30 декабря 2026 года |  |  |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | X |  |  |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п/п | Имущественная форма | Да/нет |
|  |  | 1 | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) | да |
|  |  | 2 | предоставление специальной и специализированной техники | да |
|  |  | 3 | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря | да |
|  |  | 4 | предоставление материалов (расходных материалов) | да |
|  |  | 5 | другие формы (расшифровать) | нет |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п/п | Наименование видов деятельности (работ) | Количество граждан, человек |
|  |  | 1 | Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта | 20 |
|  |  | 2 | Уборка мусора на территории в процессе и после реализации инициативного проекта | 20 |
|  |  | ИТОГО |  | 40 |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | X |  |  |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | Зиминское городское муниципальное образование (постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 18.07.2025 № 770) |  |  |
| 11.2 | населенный пункт | г. Зима |  |  |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | г. Зима, ул. Краснопартизанская, 149 |  |  |
| 12 | Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта |  |  |  |
| 13 | Количество благополучателей - всего (человек) | 19 564 |  |  |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода, собрания или конференции граждан |  |  |
|  |  | по результатам опроса граждан и (или) подписным листам |  | 105 |
|  |  | Всего: |  | 105 |
| 15 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п/п | Вид поддержки | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) |
|  |  | 1. | публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы) | Газета «Сибирский город» №30/794 от 23.07.2025 |
|  |  | 2. | размещение в сети "Интернет" (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.) | Сайт администрации Зиминского городского округа https://www.zimadm.ru/p/6c03aafbdfac454a80f24cc25d74fa0c |
|  |  | 3. | размещение в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм" и др.) | "ВКонтакте"https://m.vk.com/wall-211338118_1339?from=group «Телеграм» https://t.me/zima_er/483 «Одноклассники» https://ok.ru/group/56886190669841/topic/158051405808913?utm_campaign=web_share |
|  |  | 4. | размещение на информационных стендах (адрес и фотографии) |  |
|  |  | 5. | другие виды (расшифровать) |  |
| 16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 89041543222 |  |  |
|  |  | E-mail:polina.nikonova.2000@bk.ru |  |  |

<1> В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.

| Инициаторы инициативного проекта |  |  |  |  | Никонова Полина Сергеевна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  | Кольниченко Алина Алексеевна |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  | Кольниченко Никита Сергеевич |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  | Долбня Оксана Анатольевна |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  | Шпак Иван Андреевич |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  | Фролова Влада Алексеевна |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Шевлякова Дарья Николаевна |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Никонова Елена Викторовна |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Гореликова Ирина Владимировна |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) Матвеенко Константин Валерьевич |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |