Утверждена

постановлением администрации

Зиминского городского округа

от 11.11.2025 г. № 1222

Муниципальная программа Зиминского городского округа Иркутской области«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2026-2030 годы

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Основанием для разработки муниципальной программы«Обеспечение населения города доступным жильем»(далее – муниципальная программа) являются следующие нормативные правовые акты:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Жилищный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

7. Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 № 1008-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье».

8. Постановление Правительства Иркутской области от 19 сентября 2025 № 763-пп «Об утверждении региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах».

9.Устав Зиминского городского округа Иркутской области, принятый решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 26 мая 2005 года № 108.

10. Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 14 февраля 2025 года № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зиминского городского округа Иркутской области».

Приоритеты муниципальной программы «Обеспечение населения города доступным жильем» включают следующие направления:

- своевременное выявление и признание жилого фонда аварийным;

- формирование актуального реестра аварийного жилья на территории города;

- реализация мероприятий, направленных на снижение площади аварийного жилого фонда на территории города(строительство нового жилья, взамен признанного непригодным для проживания, приобретение жилых помещений на вторичном рынке, выплата возмещений за изымаемое жилое помещение).

Целью настоящеймуниципальной программы является:

-обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах, комфортным и доступным жильем, создание безопасных и благоприятных условий для проживания.

Цель муниципальной программы направлена на достижение:

- национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целевого показателя, характеризующего достижение национальной цели «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»;

- цели государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710«Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году, обновления к 2030 году жилищного фонда на 20 процентов по сравнению с 2019 годом, повышения доступности жилья на первичном рынке, а также сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

- цели региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2025 года № 763-пп, «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Иркутской области».

Муниципальная программа также является инструментом достижения тактической цели приоритета 2 «Создание комфортного  пространства для жизни» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года, утвержденной решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23 ноября 2023 года № 308: «Повышение доступности  жилья для населения ЗГМО, увеличение объема строительства жилья, отвечающего  современным  требованиям  обеспечения  инфраструктурой, обеспечение  безопасных и комфортных условий  проживания, повышение комфортности  городской среды».

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Зиминского городского округа (далее - ЗГО). В настоящее время дефицит жилых помещений в ЗГО усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийном жилищном фонде практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.Одним из ключевых направлений развития ЗГО является повышение качества жизни населения. Переселение граждан из аварийного жилья – важное направление государственной жилищной политики в России.

В настоящее время на территории ЗГО осуществляется формирование и ведение реестров аварийного жилищного фонда, ведется контроль за соблюдением прав граждан при переселении, в том числе в части предоставления равноценного жилья, либо выплаты денежной компенсации. Кроме того, осуществляется использование информационных платформ для учета и мониторинга состояния аварийного жилищного фонда, что обеспечивает открытость и актуальность данных.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Зиминского городского муниципального образования был признан аварийным и включен в Реестр аварийного жилищного фонда Иркутской области 101 многоквартирный дом общей площадью 35,70 тыс. кв. м., в которых проживает 1689 человек. За период действия муниципальной программы «Обеспечение населения города доступным жильем» (подпрограмма 2) «Переселение граждан, проживающих на территории Зиминского городского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда») на 2020-2025 годы расселеноаварийное жилье площадью 11,9 тыс. кв. м, 594 человека, из них получили квартиры, купленные на вторичном рынке –175 семей, площадью 8,71 тыс. кв. м, в новостройке (МКД ул. Красноярская, д.2) – 62 семьи, площадью 3,10 тыс. кв. м, выплачены возмещения 17 семьям, расселяемая площадь составила 0,79 тыс. кв. м.

Решение жилищной проблемы в городе не заканчивается только переселением граждан из аварийного жилого дома в другие жилые помещения. Аварийный жилищный фонд необходимо заменить новым. В этом плане на государственном уровне в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 № 185-ФЗ продолжается реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Так в 2024 году введен в эксплуатацию и заселен 1 новый многоквартирный дом на 62 квартиры, строительство еще 8 многоквартирных домов продолжается.

По данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде" по состоянию на 1 января 2025 года общая площадь жилых помещений ЗГО составила707,6 тыс.м². На начало 2025 года 150 домов общей площадью 56,12тыс. кв.м - признаны аварийными, в том числе 2 многоквартирных дома серии 1-335, имеющих дефицит сейсмостойкости и признанных аварийными и подлежащими сносу (демонтажу) после 1 января 2017 года– 8,5 тыс.кв.м.

В 2026-2030 годах планируется начать расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, под расселение попадает 34 многоквартирных дома общей площадью 20,05 тыс. кв. м, в которых проживает 1201 человек.

Глава 3. Задачи муниципального управленияи способы их эффективного решения

Основными задачами муниципальной программы являются:

- Обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах, комфортным и доступным жильем;

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Для эффективного решения поставленных муниципальной программой задач используются следующие механизмы:

1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету на выполнение мероприятий в рамках реализации программы между министерством строительства Иркутской области и администрацией ЗГО.

2. Заключение муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также заключение соглашений с собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда  о предоставлении выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Снос аварийного жилищного фондав году, следующем за годом расселения многоквартирного дома.

Очередность расселения аварийного жилищного фонда на территории ЗГО определяется исходя из даты признания многоквартирных домов аварийными.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

Глава 1. Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГО |
| --- | --- |
| Соисполнители | - |
| Участники | 1. Управление по финансам администрации ЗГО; 2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГО (далее – Комитет ЖКХ, транспорта и связи); 3. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО(далее – КИОАиГ); 4. ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» (далее – ЗГМКУ «ДЕЗЗ»). |
| Период реализации | 2026-2030 годы |
| Цель | Обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах, комфортным и доступным жильем, создание безопасных и благоприятных условий для проживания. |
| Финансовое обеспечение | 2026 год –1 013 850, 04тыс. руб.; 2027 год –500,00 тыс. руб.; 2028 год –500,00 тыс. руб.; 2029 год –500,00 тыс. руб.; 2030 год –500,00 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Иркутской области | 1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Россий-ской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. 3. РРегиональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2025 года № 763-пп. |

Глава 2. Показатели муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Уро-веньпоказате-ля | Признак возрас-тания/убывания | Ед. изм. | Базо-вое значе-ние | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Связь с показателями национальных целей | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах, комфортным и доступным жильем, создание безопасных и благоприятных условий для проживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах, комфортным и доступным жильем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля расселенного аварийного жилищного фонда от имеющегося аварийного жилищного фонда ЗГО (нарастающим итогом с 2021 годас начала расселения аварийного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 | МП | Возрастание | % | 20,8 | 40,6 | 63,6 | 76,1 | 88,6 | 100 | Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2025 года № 763-пп | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | На бумажном носителе |
| 2 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | МП | Дискретный | кв. м | 4,26 | 11,2 | 12,9 | 7 | 7 | 6,3 |  |  | На бумажном носителе |
| 3 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | МП | Дискретный | чел. | 171 | 559 | 538 | 315 | 310 | 287 |  |  |  |
| Задача № 2 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь снесенного аварийного жилищного фонда | МП | Дискретный | кв. м | 1,6 | 12,0 | 14,0 | 7,2 | 7,1 | 6,3 | Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2025 года № 763-пп | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | На бумажном носителе |

Показатели муниципальной программы:

1. Доля расселенного аварийного жилищного фонда от имеющегося аварийного жилищного фонда ЗГО в соответствии с Программой, определяется по формуле (1):

S= S (рас)S (общ) ×100%,                                                                                          (1)

где,

S(рас) – площадь расселенныхаварийного жилищного фонда в ЗГО за время действия муниципальной программы «Обеспечение населения города доступным жильем»;

S(общ) – площадь аварийного жилищного фонда в ЗГО, подлежащего расселению в соответствии Реестром аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, утвержденным постановлением администрации ЗГО от 17.03.2020 №.208.

Источник данных - Комитет ЖКХ, транспорта и связи.

- Площадь расселенного аварийного жилищного фонда.

Источник данных –КИОАиГ.

- Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

Источник данных – КИОАиГ.

- Площадь снесенного аварийного жилищного фонда.

Источник информации – КИОАиГ.

3. Структурамуниципальнойпрограммы«Обеспечение населения города доступным жильем»

Таблица 3

| №п/п | Задачи (мероприятия) структурногоэлемента | Ответственныйзареализацию структурного элемента | Краткоеописаниеожидаемыхэффектовот реализациизадачиструктурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проектнаячасть |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах, комфортным и доступным жильем. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта Иркутской области «Жилье», региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2025 года № 763-пп |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность | КИОАиГ | Реализация мероприятий, направленных на снижение площади аварийного жилого фонда на территории города: - приобретение жилых помещений на вторичном рынке, - выплата возмещений за изымаемое жилое помещение, - приобретение жилья у застройщика во вновь построенных объектах капитального строительства. | - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; -площадь расселенного аварийного жилищного фонда |
| 1.2. | Проектирование и строительство новых многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ЗГМКУ «ДЕЗЗ» | Обновление жилищного фонда на территории ЗГО | - площадь расселенного аварийного жилищного фонда; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Задача № 1 Обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах комфортным и доступным жильем. |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта Иркутской области «Жилье», региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2025 года № 763-пп |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на получение актуальных данных о техническом состоянии жилищного фонда, признание их аварийными и подлежащими сносу и выполнении мероприятий по переселениюграждан на территории города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи | 1) Своевременное выявление и признание жилого фонда аварийным; 2) Формирование актуального реестра аварийного жилья на территории города; 3) Реализация мероприятий, направленных на снижение площади аварийного жилого фонда на территории города (включение в региональные программы переселения аварийного жилищного фонда). | - площадь расселенного аварийного жилищного фонда; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| 1.2. | Реализация мероприятий, направленных на получение актуальных данных о жилых помещениях | КИОАиГ | 1) Актуальные данные о жилых помещениях аварийного жилищного фонда, 2) Актуальный реестр собственников и нанимателей, проживающих в аварийном жилищном фонде. | - площадь расселенного аварийного жилищного фонда; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| 1.3. | Реализация мероприятий направленных на сохранениенедостроенных объектовкапитального строительства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ЗГМКУ «ДЕЗЗ» | Охранные мероприятия и мероприятия направленные на поддержание конструктивных элементов, инженерных сетей объектов капитального строительства в рабочем техническом состоянии . | - площадь расселенного аварийного жилищного фонда; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| Задача № 2 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |
| 2.1. | Ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными | КИОАи Г | Сокращение аварийного жилищного фонда на территории ЗГО | - доля расселенного аварийного жилищного фонда от имеющегося аварийного жилищного фонда ЗГО; - площадь снесенного аварийного жилищного фонда |

4.Финансовоеобеспечениереализациимуниципальнойпрограммы

Таблица 4

| п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Муниципальная программа Зиминского городского округа Иркутской области «Обеспечение населения города доступным жильем» | Комитет ЖКХ, транспорта и связи, КИОАиГ, ЗГМКУ «ДЕЗЗ» | Всего | 1 013 850,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | ФБ | 477 773,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 489 379,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 46 697,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектнаячасть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта Иркутской области «Жилье», региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2025 года № 763-пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего по задаче 1 | КИОАиГ, ЗГМКУ «ДЕЗЗ» | Всего | 1 001 409,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 477 773,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 489 379,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 34 256,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность | КИОАиГ | Всего | 1 001 409,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 477 773,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 489 379,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 34 256,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проектирование и строительство новых многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ЗГМКУ «ДЕЗЗ» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего по задаче 1 | Комитет ЖКХ, транспорта и связи,КИОАиГ, ЗГМКУ «ДЕЗЗ» | Всего | 12 440,10 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 12 440,10 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на получение актуальных данных о техническом состоянии жилищного фонда, признание их аварийными и подлежащими сносу и выполнении мероприятий по переселению граждан на территории города | Комитет ЖКХ транспорта и связи | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реализация мероприятий, направленных на получение актуальных данных о жилых помещениях | КИОАиГ | Всего | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Реализация мероприятий направленных на сохранение недостроенных объектов капитального строительства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ЗГМКУ «ДЕЗЗ» | Всего | 11 940,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 11 940,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ликвидацияаварийных многоквартирных домов, признанных аварийными | КИОАиГ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иныеисточники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи

администрации Зиминского городского округа											 Н.И. Пыжьянов

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы Зиминского городского округа Иркутской области

«Обеспечение населения города доступным жильем»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты документа | Разработчик документа | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратегические приоритеты | Постановление администрации Зиминского городского округа | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2026-2030 годы. |  | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского округа |  |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации Зиминского городского округа | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2026-2030 годы. |  | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского округа |  |