Приложение к постановлению администрации Зиминского городского округа

от _30.01.2026__ № _111__

«Утверждена

постановлением администрации

Зиминского   городского  округа

от 31.07.2025    №  822

Муниципальная программа Зиминского городского округа Иркутской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории     Зиминского городского округа»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Основанием для разработки муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского округа» (далее – муниципальная программа) являются:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

4. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 1473 «Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

7. Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных пунктов постановлений Правительства Иркутской области».

8. Устав Зиминского городского округа Иркутской области, принят решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 26 мая 2005 года № 108.

9. Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 14 февраля 2025 года № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зиминского городского округа Иркутской области».

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского городского округа.

Цель муниципальной программы направлена на достижение:

- национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целевых показателей, характеризующих достижение национальной цели «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве»;

- целей комплексной государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 1473, направленных на обеспечение достижения приоритетов и целей государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

а) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

б) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

в) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

г) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

д) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

- цели государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп, направленной на достижение тактической цели «Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Муниципальная программа также является инструментом достижения тактической цели приоритета 2 «Создание комфортного  пространства для жизни» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года, утвержденной решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23 ноября 2023 года № 308: «Повышение качества предоставляемых  жилищно-коммунальных услуг, модернизация  и развитие жилищно-коммунального комплекса».

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, который регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, обязывает обеспечить снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими тепловой энергии, электрической энергии, угля в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Руководствуясь требованиями к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289, учреждения сферы культуры, образования и спорта Зиминского городского округа определили  целевые уровни снижения потребления ресурсов. Для достижения целевых уровней определены мероприятия по энергоэффективности, предусмотренные муниципальной программой.

В настоящее время объекты бюджетной сферы города оснащены приборами учёта:

- тепловой энергии на 90%;

- холодной воды на 83%;

-электрической энергии на 100%.

Фактический удельный годовой расход потребления муниципальными учреждениями (административные здания) электрической энергии за 2024 год 51,86 кВт*ч на 1кв.метр площади имеет потенциал снижения потребления электроэнергии 32,6%.

Выполнение комплекса мероприятий муниципальными учреждениями, имеющими обособленные здания (помещения), в рамках муниципальной программы позволит снизить расходы на оплату коммунальных услуг посредством экономичного потребления энергетических ресурсов и уменьшения потерь энергоресурсов.

Глава 3. Задачи муниципального управления

и способы их эффективного решения

Задачами муниципального управления являются:

1. Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности.

2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Зиминского городского округа при потреблении энергетических ресурсов и воды.

3. Мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов, воды муниципальными учреждениями Зиминского городского округа.

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предполагается осуществлять путем выполнения взаимосвязанных мероприятий в течение всего периода реализации муниципальной программы.

Выполнение всех поставленных задач будет способствовать обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности объектов инженерной инфраструктуры муниципальных учреждений Зиминского городского округа.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

Глава 1. Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского округа Иркутской области |
| --- | --- |
| Соисполнители | - |
| Участники муниципальной программы | 1.Администрация Зиминского городского округа Иркутской области (далее – администрация ЗГО); 2. Зиминское городское муниципальное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика – застройщика» (далее – ЗГМКУ «ДЕЗЗ»); 3. Зиминское городское муниципальное казенное учреждение «Служба ремонта объектов социальной сферы» (далее – ЗГМКУ «Служба ремонта»); 4. Зиминское городское муниципальное казенное учрежде-ние «Чистый город» (далее – ЗГМКУ «Чистый город»); 5. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского округа Иркутской области (далее – КИОАиГ); 6. Комитет по образованию администрации Зиминского городского округа Иркутской области (далее – Комитет по образованию); 7. Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Зиминского городского округа Иркутской области (далее – Управление культуры); 8. Муниципальное автономное учреждение ДО «Спортивная школа Зиминского городского округа Иркутской области» (далее – Спортивная школа ЗГО); 9. Муниципальное бюджетное учреждение «Автопарк администрации г. Зимы» (далее - МБУ «Автопарк администрации г.Зимы»); 10. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения населения по делам ГО и ЧС» (далее – МКУ «Центр ГО и ЧС». |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| Цель муниципальной прграммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского городского округа |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2026 - 20,0 тыс.руб.; 2027- 20,0 тыс.руб.; 2028- 20,0 тыс.руб.; 2029 - 7 132,5 тыс.руб.; 2030 - 7 162,5 тыс.руб. Всего на период 2026-2030 гг. – 14 355,0 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Иркутской области | 1. Национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 год № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |
|  | 2. Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 1473 |
|  | 3. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп |

Глава 2. Показатели муниципальной программы

Показатели муниципальной программы, отражающие потребление энергетических ресурсов и воды, определяются следующим образом:

1. Количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения определяется как сумма всех поставленных на учет объектов недвижимого имущества.

Источник данных - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, КИОАиГ.

2. Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 квадратный метр площади рассчитывается по формуле (1):

, (Гкал/кв. м)                                                                                (1),

где:

ТЭt ОиВ – потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в календарном году t, Гкал;

St- среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения в календарном году t, м2.

Источники данных – администрация ЗГО; ЗГМКУ «ДЕЗЗ»; ЗГМКУ «Служба ремонта»; ЗГМКУ «Чистый город»;  КИОАиГ; Комитет по образованию;  Управление культуры; Спортивная школа ЗГО;  МБУ «Автопарк администрации г.Зимы»; МКУ «Центр ГО и ЧС».

3. Удельная величина потребления электрической энергии на 1 квадратный метр площади рассчитывается по формуле (2):

, (кВт·ч/кв. м)                                                                                      (2),

где:

ЭЭ t - потребление электрической энергии в календарном году t, кВт*час;

St - среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения в календарном году t, м2.

Источники данных – администрация ЗГО; ЗГМКУ «ДЕЗЗ»; ЗГМКУ «Служба ремонта»; ЗГМКУ «Чистый город»;  КИОАиГ; Комитет по образованию;  Управление культуры; Спортивная школа ЗГО;  МБУ «Автопарк администрации г.Зимы»; МКУ «Центр ГО и ЧС».

4. Удельная величина потребления горячей воды на 1 человека рассчитывается по формуле (3):

, (куб. м/чел)                                                                                     (3),

где:

ГВСt - потребление горячей воды в календарном году t, м3;

Пt - фактическая численность пользователей (работников и посетителей) здания в среднем за сутки в течение календарного года t, чел.

Источники данных – администрация ЗГО; ЗГМКУ «ДЕЗЗ»; ЗГМКУ «Служба ремонта»; ЗГМКУ «Чистый город»;  КИОАиГ; Комитет по образованию;  Управление культуры; Спортивная школа ЗГО;  МБУ «Автопарк администрации г.Зимы»; МКУ «Центр ГО и ЧС».

5. Удельная величина потребления холодной воды на 1 человека рассчитывается по формуле (4):

, (куб. м/чел)                                                                                       (4),

где:

ХВt - потребление горячей воды в календарном году t, м3;

Пt - фактическая численность пользователей (работников и посетителей) здания в среднем за сутки в течение календарного года t, чел.

Источники данных – администрация ЗГО; ЗГМКУ «ДЕЗЗ»; ЗГМКУ «Служба ремонта»; ЗГМКУ «Чистый город»;  КИОАиГ; Комитет по образованию;  Управление

культуры; Спортивная школа ЗГО;  МБУ «Автопарк администрации г.Зимы»; МКУ «Центр ГО и ЧС».

В качестве исходной информации для определения динамики снижения потребления ресурсов применяются данные показателей базового 2024 года декларации потреблении энергетических ресурсов, составленной в соответствии Порядком предоставления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 28 октября 2019 года № 707.

6. Количество установленных автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования определяется как сумма всех установленных автоматизированных систем учета с учетом базового года на отчетный период.

Источники данных –Комитет по образованию, Спортивная школа ЗГО, Управление культуры.

Показатели муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Ед. изм | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Связь с показателями национальных целей | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1. Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения | МП | возрастание | ед. | 71 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | - | На бумажном носителе |
| Задача № 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Зиминского городского округа при потреблении энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 квадратный метр площади | МП | убывание | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в | Целевой уровень экономии удельного годового расхода тепловой энергии на 3-х летний период - 2,8% | На бумажном носителе |

| № п/п |  | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Ед. изм |  | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Связь с показателями национальных целей | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 3 |  | Удельная величина потребления электрической энергии на 1 квадратный метр площади | МП | убывание | кВт/ч на 1 кв. метр общей площади |  | 51,86 | 51,24 | 50,61 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» | Целевой уровень экономии удельного годового расхода электрической энергии на 3-х летний период – 3,6% | На бумажном носителе |
| 4 | Удельная величина потребления горячей воды на 1 человека |  | МП | убывание |  | куб. м/чел | 0,130 | 0,129 | 0,128 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |  |  | На бумажном носителе |
| 5 | Удельная величина потребления холодной воды на 1 человека |  | МП | убывание |  | куб. м/чел | 0,373 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  | - | На бумажном носителе |
| Задача № 3. Мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов, воды муниципальными учреждениями Зиминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество установленных автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования |  | МП | возрастающий |  | ед. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | - | На бумажном носителе |

Глава 3. Структура муниципальной программы

Таблица 3

| № п/п | Задачи (мероприятия) структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года от № 177-рзп |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 1 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения | КИОАиГ | Повышение эффективности эксплуатации и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры | Количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Зиминского городского округа при потреблении энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на повышение энергосбережения в муниципальных учреждениях города | Управление культуры; Комитет по образованию; Спортивная школа ЗГО | Снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет выполнения мероприятий по переоборудованию учреждений | 1.Потребление тепловой энергии на 1 квадратный метр площади; 2. Потребление электрической энергии на 1 квадратный метр площади; 3. Потребление горячей воды на 1 человека; 4. Потребление холодной воды на 1 человека. |
| Задача 3. Мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов, воды муниципальными учреждениями Зиминского городского округа |  |  |  |  |
| 3 | Организация автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов | Комитет по образованию | Контроль за объёмами потребления энергоресурсов | Количество установленных автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования |

Глава 4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета (с учетом бюджетов всех уровней) на текущий финансовый год и плановый период. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем на основании предоставленных данных участников муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица 4

| № п/п | Наименование программы, структурного элемента программы (мероприятие) | Ответственный исполнитель, участники | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ВСЕГО: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Зиминского городского округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского округа» | Управление культуры; Комитет по образованию; КИОАиГ | Всего: | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 7132,5 | 7162,5 | 14355,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5842,0 | 5888,0 | 11730,0 |
|  |  |  | МБ | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 1290,5 | 1274,5 | 2625,0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения | КИОАиГ | Всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Зиминского городского округа при потреблении энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры Зиминского городского округа | Управление культуры | Всего: | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 52,5 | 12,5 | 95,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 52,5 | 12,5 | 95,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Поверка прибора учета тепловой энергии и приборов визуального контроля, горячей, холодной воды, тепло и электроэнергии | Управление культуры Управление культуры | Всего: | 10,0 | 0,0 |  | 10,0 | 52,5 | 12,5 | 85,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 10,0 | 0,0 |  | 10,0 | 52,5 | 12,5 | 85,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Установка приборов учета тепловой энергии МБУК «ИКМ» |  | Всего: | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Замена радиаторов (8 ед.) МАУК «ГДК Горизонт» |  | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению в учреждениях образования Зиминского городского округа | Комитет по образованию | Всего: | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 7080,0 | 7150,0 | 14260,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5842,0 | 5888,0 | 11730,0 |
|  |  |  | МБ | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 1238,0 | 1262,0 | 2530,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы; | Комитет по образованию | Всего: | 10,0 | 0,0 |  | 10,0 | 480,0 | 490,0 | 990,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 10,0 | 0,0 |  | 10,0 | 480,0 | 490,0 | 990,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Замена окон в деревянных переплётах на окна из профиля ПВХ |  | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 6350,0 | 6400,0 | 12750,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5842,0 | 5888,0 | 11730,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 508,0 | 512,0 | 1020,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Ремонт и промывка системы отопления |  | Всего: | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 | 250,0 | 260,0 | 520,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 10,0 |  | 0,0 | 250,0 | 260,0 | 520,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи

администрации Зиминского городского округа											Н.И. Пыжьянов».