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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

	№ п/п
	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	Благоустройство  мемориала «Памятник погибшим в годы ВОВ работникам ЛДК»  на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	Благоустройство территорий, в том числе дворовых территорий.

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	Решение Думы Зиминского городского  муниципального образования  от 23.11.2023г. № 308  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Зиминского городского  муниципального образования  на период до 2036г»;

Постановление  администрации  Зиминского городского муниципального  образования от 23.11.2023 №1054 «Об утверждении Плана  мероприятий  по реализации стратегии  социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования до 2036г»

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	[bookmark: P255]4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек[footnoteRef:2] [2: В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.] 

	1. Евстафьева Татьяна Николаевна
2. Васильев Александр Михайлович
3. Кенгерли Людмила Михайловна
4. Воронецкая Оксана Алексеевна
5. Харламова Вера Владимировна
6. Сучкова Валентина Владимировна
7. Фатеева Татьяна Гурьяновна
8. Борисова Татьяна Николавна
9. Бабинович Ольга Николаевна
10. Масарновская Вероника Валерьевна


	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	

	[bookmark: P264]4.4
	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта
	

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	На территории средней общеобразовательной школы № 8 находится объект культурно-исторического наследия — Обелиск в память о работниках лесопильно-деревообрабатывающего комбината (ЛДК) и выпускниках школы № 8, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал был открыт в 1965 году, а перенесен в 2005 году на территорию школы накануне 60-летия Победы. 
Территория, прилегающая к мемориалу, находится в неудовлетворительном состоянии.  Асфальтовое покрытие сильно изношено, имеет многочисленные разломы, трещины через которые проросла трава.
Благоустройство мемориала является нашим вкладом в сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовку к празднованию значимых дат истории Отечества.

	6
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	Реализация  проекта  позволит   улучшить   экологическое, эстетическое, функциональное и санитарное  состояние  территории, прилегающей к мемориалу, повысит  уровень комфортности городской среды одного из районов города.

	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях)
	1. Земляные работы – 65 000
 2. Устройство оснований –  160 000
 3. Установка бортовых камней – 500 000
4. Укладка асфальтобетонной смеси – 1 480 000
5. Установка малых архитектурных форм (скамьи, урны) – 35 000 

Итого: 2 240 000


	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	240 000

	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	До 30 декабря 2027г

	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
	№ п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	да

	
	
	2
	[bookmark: _GoBack]предоставление специальной и специализированной техники (грузовик, самосвал, трактор, мини-погрузчик, экскаватор и другой вид специальной техники)
	да

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	да

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	да

	
	
	5
	другие формы (расшифровать)
	нет

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	№ п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1
	Уборка мусора на территории в процессе и после реализации инициативного проекта
	16

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	
	
	ИТОГО
	16

	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	Зиминский городской округ Иркутской области
(постановление администрации  Зиминского городского округа Иркутской области от 19.06.2026г. № 624)

	11.2
	населенный пункт
	г. Зима

	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	38:35:010129:11

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 8»


	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	29681

	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	по итогам схода или собрания граждан
	131

	
	
	по результатам опроса граждан и (или) иных способов выявления мнения населения
	

	
	
	Всего:
	131

	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	№ п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	Газета «Сибирский  город»
№27/843 
от  07.07.2026

	
	
	2.
	размещение в сети «Интернет» (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	Сайт администрации Зиминского городского округа
https://www.zimadm.ru/page/28f35f1f8d8f45d0adb850f49eaa5183

	
	
	3.
	размещение в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и др., многофункциональном сервисе обмена информацией (МАХ) 
	"ВКонтакте"
https://vk.ru/wall354153050_10623
https://vk.ru/wall-210101376_13564
«Одноклассники»
https://ok.ru/andrey.konovalov.zima/statuses/158047777407874
https://ok.ru/group/70000002204620/topic/159491437220044
«МАХ»
https://max.ru/id3806009117_gos/AZ-nLx2ub1Y

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии)
	

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон: 89025123044

	
	
	E-mail: evct1977@mail.ru




	нициаторы инициативного проекта
	
	
	
	
	
	Евстафьева Татьяна Николаевна

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	Васильев Александр Михайлович

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	Кенгерли Людмила Михайловна

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	Воронецкая Оксана Алексеевна

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	Харламова Вера Владимировна

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	Сучкова Валентина Владимировна

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	Фатеева Татьяна Гурьяновна

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	Борисова Татьяна Николавна

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	Бабинович Ольга Николаевна

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	Масарновская Вероника Валерьевна

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)




