|  | Приложение к постановлению администрации Зиминского городского округа Иркутской области от 07.11.2025 № 1214 «Утверждена постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.03.2019 № 344 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Зиминского городского округа Иркутской области

«Формирование современной городской среды Зиминского городского округа Иркутской области»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты муниципальной программы Зиминского городского округа Иркутской области «Формирование современной городской среды Зиминского городского округа Иркутской области» (далее – муниципальная программа) отвечают требованиям государственной политики Иркутской области в сфере благоустройства в долгосрочной перспективе и сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года.

Основанием для разработки муниципальной программы являются следующие законодательные акты, нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты:

- указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

- федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» от 20 марта 2025 № 33-ФЗ;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»;

- постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»;

- стратегия социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 г., утвержденная решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23 ноября 2023 года №308 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 г.»;

- постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 14 февраля 2025 года № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зиминского городского округа Иркутской области»;

- Устав Зиминского городского округа Иркутской области, принятый решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 26 мая 2005 года № 108.

Формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями является одним из основных направлений реализации государственной политики.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Зиминского городского округа Иркутской области.

Цель муниципальной программы направлена на достижение:

- национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целевого показателя, характеризующего достижение национальной цели «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»;

- цели государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»;

- цели государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп, «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» и показателя «Качество городской среды».

Муниципальная программа также является инструментом достижения тактической цели приоритета 2 «Создание комфортного пространства для жизни» Стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года, утвержденной решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23.11.2023 N 308: «Повышение доступности жилья для населения ЗГМО, увеличение объема строительства жилья, отвечающего современным требованиям обеспечения инфраструктурой, обеспечение  безопасных и комфортных условий  проживания, повышение комфортности  городской среды».

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Территория Зиминского городского округа в существующих границах составляет 5 203,2 Га. Застроенная территория занимает 2 538,6 Га. Площадь жилой зоны, формируемой малоэтажной и среднеэтажной застройкой с учреждениями образования и участками садоводств, составляет 1 344,0 Га территории застройки. Большая часть жилой зоны, 1 059,9 га, сформирована малоэтажными жилыми домами, большая часть которых представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. На многоквартирный малоэтажный жилищный фонд (до 4 эт.) приходится 36,4 Га.

Среднеэтажный жилищный фонд (5-8 эт.) составляет 56,9 Га, зона смешенной жилой и общественно-деловой застройки – 0,2 Га всех жилых зон городского округа. 227,0 Га жилой зоны приходится на территорию, предназначенную для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества. Площадь жилой зоны в расчете на одного жителя составляет 445,0 м2.

По состоянию на 01.01.2018 г., на территории Зиминского городского округа Иркутской области располагалось 203 многоквартирных домов, из них 60 домов являются аварийными. Из 143 территорий многоквартирных домов, в состоянии, отвечающем требованиям доступности находятся 30 многоквартирных дома. Таким образом, общее количество территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству составляет – 113.

В существующем жилищном фонде на территории Зиминского городского округа дворовые территории и территории общего пользования не отвечают в полной мере современным требованиям горожан. Из-за недостаточного финансирования не в полном объеме производилось благоустройство прилегающих территорий к многоквартирным жилым домам. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов зависит и качество жизни населения.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутридомовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на большинстве придомовых территорий имеет высокий физический износ.

По состоянию на 01.01.2025 года общее количество благоустроенных дворовых территорий (в рамках муниципальной программы) – 19, что составляет 16,81 %, от общего числа дворовых территорий подлежащих благоустройству.

В рамках муниципальной программы за период 2018-2025 год выполнены работы по благоустройству 6 общественных территорий, а именно выполнены работы по благоустройству:

- площадь у КДЦ «Россия» (1,2 этап, 2018,2019 год);

- сквер по ул. Трактовой (от ул. Луговой ДО ул. Ангарской) (2020 год);

- благоустройство пешеходной зоны от путепровода до сквера Ямщика (2021 год);

- сквер на ул. Щорса, 2 (2022 год);

- сквер мкр. Ангарский, 10Б (2023 год);

- парк Победы, ул. Садовая, 37Б (2024 год).

Так же в 2023 году, администрация Зиминского городского округа стала победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря гранту победителя удалось реализовать проект «Центральный городской кольцевой бульвар «Тёплая Зима».

Общее количество благоустроенных общественных территорий на за период 2018-2024 составляет -34 территории.

В целях повышения удовлетворенности населения города Зимы уровнем комфортной городской среды необходимо провести работы по благоустройству территорий Зиминского городского округа, включая: дворовые территории, общественные территории.

Сведения о показателях сферы благоустройства Зиминского городского округа приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.изм | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество дворовых территорий | ед. | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | Ед. | 23,07 | 26,57 | 29,37 | 31,46 | 32,86 | 33,56 | 34,26 | 34,96 |
| 3 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий | %. | 20,6 | 23,9 | 26,42 | 29,18 | 30,24 | 31,23 | 32,19 | 32,94 |
| 4 | Общее количество общественных территорий | Ед. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 58 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий |  | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 22 | 31 | 44 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий | % | 16,83 | 19,46 | 23,80 | 30,87 | 35,48 | 68,21 | 79,73 | 91,38 |

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятия спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечить устройство пандусов, установить скамейки, занизить высоту бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с проезжей частью и выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда маломобильных групп населения, установить пандусы на придомовых и общественных территориях.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Дворовая территория – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ) включает:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн;

5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ) включает:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) озеленение территорий;

4) обустройство площадок для выгула домашних животных;

5) обустройство площадок для отдыха;

6) обустройство контейнерных площадок;

7) обустройство ограждений;

8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

9) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

10) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень работ, обязательным является:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории. Порядок и формы трудового участия установлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ, обязательным является:

- финансовое участие заинтересованных лиц;

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года №106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается администрацией ЗГО в муниципальной программе. При этом софинансирование видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, собственниками помещений в таком многоквартирном доме, устанавливается в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения указанных видов работ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы установлен в Приложении № 2 к Программе.

Выполнение работ из дополнительного перечня работ без выполнения работ из минимального перечня работ не допускается.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, составляет:

а) установка малых архитектурных форм:

- скамейки 10 780,00 рублей;

- урны 5 750,00 рублей;

б) ремонт асфальтового покрытия одного квадратного метра 8 500 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106 администрация ЗГО имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Зиминского городского округа;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в установленные сроки. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

После принятия межведомственной комиссией соответствующего решения Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского округа Иркутской области при очередной корректировке муниципальной программы вносит в нее необходимые изменения.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета Иркутской области, реализуются с учетом:

- проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

- предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

- обеспечения в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведения общественных обсуждений и определения территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

- проведения голосования по отбору общественных территорий;

- завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

- осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды, утвержденной постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 09 октября 2017 года № 1801 «О создании общественной комиссии», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- обязательного установления минимального 4-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

- заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий;

- заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий на выполнение работ, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведения комитетом имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена)

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по сроку и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства города.

Все вышеуказанные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, создают условия комплексного решения проблем в создании условий для здоровой и комфортной жизни человека по месту проживания, обеспечения формирования единого облика муниципального образования, повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Зимы.

Адресный перечень дворовых территорий формируется на основании постановления администрации Зиминского городского мунципального образования от 23 марта 2017 года № 433 «Об утверждении Порядков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, граждан и организаций о включении в муниципальную программу дворовых территорий и общественных территорий».

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом обеспечения физической доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, приведён в таблице 2.

Таблица 2.

| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома |  |  |  |  | Общая площадь дворовой территории кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Иркутской области/городско й округ Иркутской области |  | Населенный пункт | Улица | Номер дома, домов, образующих дворовую территори ю |  |  |
| 2018 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Ленина | 11 | 1884 | 111 |
| 2 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | микрорайон Ангарский | 2 | 3966 | 134 |
| 3 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Каландарашвили | 5 | 2294 | 135 |
| 2019 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | микрорайон Ангарский | 15 | 2192 | 40 |
| 5 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Московский тракт | 43 | 2556 | 111 |
| 6 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Московский тракт | 43а | 2556 | 53 |
| 7 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Октябрьская | 85 | 3145 | 78 |
| 8 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Бугровая | 25/1 | 2510 | 69 |
| 2020 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Клименко | 37 | 4094 | 100 |
| 10 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Клименко | 35 | 3994 | 127 |
| 11 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Каландарашвили | 4 | 3590 | 143 |
| 12 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Каландарашвили | 1 | 1800 | 212 |
| 2021 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | микрорайон Ангарский | 10А | 3781 | 101 |
| 14 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | микрорайон Ангарский | 6 | 2579 | 122 |
| 15 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Лазо | 72 | 1465 | 48 |
| 2022 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Лазо | 29 | 3743 | 121 |
| 17 | Зиминское городское муниципальное образование |  | г. Зима | улица Лазо | 27 | 3385 | 129 |
| 2023 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Садовая | 2 | 3884 | 60 |
| 2024 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 10 | 3762 | 89 |
| 2025 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 12 | 2964 | 130 |
| 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Московский тракт | 41 | 2771 | 91 |
| 22 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 19 | 3185 | 122 |
| 23 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | Микрорайон Ангарский | 1 | 6756 | 44 |
| 24 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Каландарашвили | 3 | 1500 | 186 |
| 25 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Ангарская | 1А | 2200 | 16 |
| 26 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Лазо | 74 | 1395 | 46 |
| 27 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Бугровая | 31 Б | 1028 | 77 |
| 28 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Бугровая | 31 А | 963 | 33 |
| 29 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Бугровая | 36 | 1956 | 902 |
| 30 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Интернациональная | 70 | 7440 | 128 |
| 31 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Каландарашвили | 6 | 3112 | 118 |
| 32 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Клименко | 57 | 2863 | 74 |
| 33 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Лазо | 38 | 5600 | 53 |
| 34 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Ангарская | 1 | 2 200 | 193 |
| 35 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 8 | 3382 | 131 |
| 36 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Бугровая | 47 | 3437 | 92 |
| 37 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Бугровая | 38 | 3175 | 84 |
| 38 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Луговая | 9 | 2000 | 24 |
| 39 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Каландарашвили | 8 | 6595 | 204 |
| 40 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Садовая | 3 | 5624 | 60 |
| 41 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Лазо | 31 | 3560 | 36 |
| 42 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Лазо | 34А | 2130 | 26 |
| 43 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Ленина | 76 | 3479 | 142 |
| 44 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Проминского | 11 | 1971 | 100 |
| 45 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 3 | 3196 | 126 |
| 46 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 4 | 3527 | 148 |
| 47 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 5 | 3304 | 172 |
| 48 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 7 | 3490 | 127 |
| 49 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 9 | 2696 | 150 |
| 50 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 11 | 2665 | 129 |
| 51 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 13 | 1399 | 52 |
| 52 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 14 | 2396 | 27 |
| 53 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 16 | 1789 | 55 |
| 54 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 20 | 1920 | 66 |
| 55 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 42А | 2000 | 131 |
| 56 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 43 | 2000 | 35 |
| 57 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Коммунистическая | 42 | 730 | 10 |
| 58 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Коммунистическая | 16 | 7645 | 90 |
| 59 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Ленина | 2 | 3272 | 82 |
| 60 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Клименко | 8 | 2045 | 29 |
| 61 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Трактовая | 57 | 4187 | 125 |
| 62 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | пос. Кирзавод | 13 | 1601 | 102 |
| 63 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Лазо | 27 А | 3065 | 58 |
| 64 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Лазо | 33 | 6420 | 91 |
| 65 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Лазо | 35 | 5496 | 88 |
| 66 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Луговая | 11 | 1700 | 16 |
| 67 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Ангарская | 6 | 5510 | 89 |
| 68 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Московский тракт | 2 | 2103 | 90 |
| 69 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Лазо | 48 | 1600 | 16 |
| 70 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 40 | 2288 | 109 |
| 71 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 47 А | 1474 | 45 |
| 72 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 47 Б | 1480 | 45 |
| 73 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 49 | 1364 | 45 |
| 74 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Трактовая | 55 | 2300 | 75 |
| 75 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Щорса | 1 | 3119 | 57 |
| 76 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Садовая | 1 | 5878 | 80 |
| 77 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 45А | 3364 | 40 |
| 78 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Григорьева | 22 | 2658 | 60 |
| 79 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Щорса | 3 | 3997 | 90 |
| 80 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Садовая | 5 | 2998 | 59 |
| 81 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Краснопартизанская | 63 | 2010 | 29 |
| 82 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Краснопартизанская | 65 | 1960 | 28 |
| 83 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Красный строитель | 39 | 4250 | 90 |
| 84 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Краснопартизанская | 38 | 2508 | 69 |
| 85 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Краснопартизанская | 40 | 3530 | 64 |
| 86 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Краснопартизанская | 42 | 3360 | 52 |
| 87 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Садовая | 24 | 2058 | 73 |
| 88 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Садовая | 26 | 1656 | 26 |
| 89 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Куйбышева | 79 | 1400 | 64 |
| 90 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Куйбышева | 83 | 757 | 52 |
| 91 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Куйбышева | 85 | 768 | 24 |
| 92 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Куйбышева | 77 | 1404 | 68 |
| 93 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Куйбышева | 81 | 768 | 32 |
| 94 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Куйбышева | 3 | 1614 | 12 |
| 95 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Куйбышева | 11 | 3438 | 56 |
| 96 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица 2-я Восточная | 13 | 3536 | 90 |
| 97 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица 2-я Восточная | 15 | 4289 | 88 |
| 98 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица. Куйбышева | 94 | 2722 | 56 |
| 99 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Кольцевая | 7 | 807 | 10 |
| 100 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 41 | 6295 | 129 |
| 101 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Проминского | 10А | 555 | 30 |
| 102 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Проминского | 10Б | 475 | 30 |
| 103 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Проминского | 10 | 2037 | 90 |
| 104 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Луговая | 2 | 3500 | 60 |
| 105 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Донская | 1 | 4600 | 60 |
| 106 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Куйбышева | 87 | 801 | 18 |
| 107 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Куйбышева | 96 | 2280 | 60 |
| 108 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Трактовая | 27 | 1029 | 40 |
| 109 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Лазо | 24 | 3890 | 24 |
| 110 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 62 | 1664 | 12 |
| 111 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Клименко | 55 | 1877 | 39 |
| 112 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Трактовая | 76 | 1 600 | 92 |
| 113 |  | Зиминское городское муниципальное образование | г. Зима | улица Луговая | 6 | 645 | 26 |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, формируется на основании постановления администрации Зиминского городского мунципального образования от 23 марта 2017 года № 433 «Об утверждении Порядков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, граждан и организаций о включении в муниципальную программу дворовых территорий и общественных территорий». Отбор общественных территорий осуществляется на основании результатов рейтингового голосования.

Адресный перечень общественных территорий по благоустройству и дальнейшему восстановлению благоустройства, приведён в таблице 3.

Таблица 3.

| № | Адрес общественной территории |  |  |  |  | Общая площадь обществе иной территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области |  | Населенный пункт | Улица, площадь, сквер, иное | Номер дома (при наличии) |  |  |
| 2018 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зиминский городской округ |  | г. Зима | Площадь у КДЦ «Россия» (первый этап) | улица Ленина, 6А | 2700 | 10 000 |
| 2019 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зиминский городской округ |  | г. Зима | Площадь у КДЦ «Россия» (второй этап) | улица Ленина, 6А | 2700 | 10 000 |
| 2020 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зиминский городской округ |  | г. Зима | Сквер по ул. Трактовой (от ул. Луговой ДО ул. Ангарской) | улица Трактовая | 4300 | 3000 |
| 2021 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зиминский городской округ |  | г. Зима | благоустройство пешеходной зоны от путепровода до сквера Ямщика | улица Максима Горького | 9 156 | 2000 |
| 5 | Зиминский городской округ |  | г. Зима | благоустройство пешеходной зоны от путепровода до сквера Ямщика (2 этап) | улица Максима Горького | 3500 | 2000 |
| 2022 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зиминский городской округ |  | г. Зима | Сквер на ул. Щорса, 2 | ул. Щорса, 2 | 2000 | 2000 |
| 2023 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Сквер | микрорайон Ангарский, 10Б | 8400 | 10000 |
| 7 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Реализация проекта победителя VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Центральный городской кольцевой бульвар «Тёплая Зима» | Центральный городской кольцевой бульвар «Тёплая Зима» | 19210 | 30 000 |
| 2024 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Благоустройство парка Победы | улица Садовая, 37Б | 27500 | 8000 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Парковка у ГДК «Горизонт» | микрорайон Ангарский, 17Б | 1200 | 5000 |
| 10 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Обустройство пешеходной зоны по ул. Орджоникидзе от дома № 47А до дома по ул. Садовая № 26А | ул. Орджоникидзе от дома № 47А до дома по ул. Садовая № 26А | 2000 | 2000 |
| 11 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Устройство пешеходной дорожки от дома № 1 ул. Каландарашвили вдоль территории МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11» | от дома № 1 ул. Каландарашвили вдоль территории МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11» | 1700 | 1800 |
| 12 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Устройство пешеходной дорожки по ул. Гагарина от ул. Карла Маркса вдоль территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | ул. Гагарина от ул. Карла Маркса вдоль территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | 2000 | 1500 |
| 13 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Устройство пешеходной дорожки по ул. Клименко на участке от ул. Меринова до ул. Степная | ул. Клименко на участке от ул. Меринова до ул. Степная | 2000 | 2000 |
| 14 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Благоустройство территории сквера Первостроителей в мкр. Ангарский (между МКДОУ «Детский сад № 15» и МКД № 5) | мкр. Ангарский (между МКДОУ «Детский сад № 15» и МКД № 5) | 3000 | 4500 |
| 15 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленина на участке от ул. Октябрьская до ул. 5 Армии | по ул. Ленина на участке от ул. Октябрьская до ул. 5 Армии | 2500 | 4000 |
| 16 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленина на участке от ул. Октябрьская до ул. Гершевича | ул. Октябрьская до ул. Гершевича | 2500 | 4000 |
| 17 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Устройство пешеходной дорожки по ул. Мира на участке от ул. Бакинских комиссаров до ул. 5 Армии | ул. Мира на участке от ул. Бакинских комиссаров до ул. 5 Армии | 2000 | 2000 |
| 18 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Устройство парковочной стоянки на территории, прилегающей к ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (ул. Калинина, 88) | Территория, прилегающая к ул. Калинина, 88 | 1000 | 2500 |
| 19 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Устройство пешеходной дорожки по ул. Калинина на участке от ул. Мира до ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (ул. Калинина, 88) | ул. Калинина на участке от ул. Мира до ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | 2000 | 2500 |
| 20 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Устройство пешеходной дорожки по ул. Краснопартизанская на участке от дома № 153 до ул. Ангарская | ул. Краснопартизанская на участке от дома № 153 до ул. Ангарская | 2000 | 3000 |
| 21 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Благоустройство территории, прилегающей к магазину «Бристоль» (ул. Куйбышева, 9) | территория, прилегающей к магазину «Бристоль» (ул. Куйбышева, 9) | 800 | 2500 |
| 2026-2030 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Зиминский городской округ | г. Зима | Парковка прилегающая к кладбищу «Новое» | Ул. Краснопартизанская, 183А | 2000 | 5000 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Зиминского городского мунципального образования, утвержденных решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 25 августа 2022 года № 229, приведён в таблице 4.

Таблица 4

| № | Адрес объектов недвижимого имущества и земельных участков | Год реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иркутская область, город Зима, ул. Ангарская, 7 | 2030 |
| 2 | Иркутская область, город Зима, ул. Ленина, 18 | 2030 |

На дворовые и общественные территории, вошедшие в муниципальную программу, разрабатываются дизайн-проекты, которые, в свою очередь, обсуждаются и согласовываются с заинтересованными лицами в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий Зиминского городского округа Иркутской области, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах, приведенным в приложении № 1 к муниципальной программе.

Формирование качественной городской среды, обеспечивающей комфорт повседневной городской жизни для различных слоев населения, включает в себя взаимодействие с организациями и физическими лицами по вопросу реализации мероприятий по благоустройству, не требующих специального финансирования из местного бюджета, и по вопросу благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), а также индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения.

В целях решения данного вопроса по необходимости будут заключаться соглашения:

а) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании);

б) с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на комфортное проживание жителей города Зимы, создаст гармоничный архитектурный облик города.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Цель муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Зиминского городского округа Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

1. Основные положения

Таблица 5.

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского округа Иркутской области |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - |
| Участники муниципальной программы | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского округа Иркутской области Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского округа Иркутской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2018-2030 годы |
| Цель | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Зиминского городского округа Иркутской области |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2018 год – 15835,80 тыс. рублей; 2019 год – 19869,30 тыс. рублей; 2020 год – 16233,00 тыс. рублей; 2021 год – 22520,20 тыс. рублей; 2022 год – 15075,40 тыс. рублей; 2023 год – 109713,00 тыс. рублей; 2024 год – 42 435,81 тыс. рублей; 2025 год – 11005,2 тыс. рублей; 2026 год – 11005,2 тыс. рублей; 2027 год – 11005,2 тыс. рублей; 2028 год – 11005,2 тыс. рублей; 2029 год – 11005,2 тыс. рублей; 2030 год – 11005,2 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Иркутской области | 1. Национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. 3. Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп. |  |

2. Показатели муниципальной программы

Таблица 6.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Зиминского городского округа Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | МП | Возрастание | % | 18 | 23,07 | 26,57 | 29,37 | 31,46 | 32,86 | 33,56 | 34,26 | 34,96 | 35,66 | 36,36 | 37,06 | 95 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | На бумажном носителе |
| 2 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий | МП | Возрастание | % | 16,9 | 20,6 | 23,9 | 26,42 | 29,18 | 30,24 | 31,23 | 32,19 | 32,94 | 34,68 | 35,58 | 36,38 | 95 | 100 |  |  |  | На бумажном носителе |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | Возрастание | Ед. | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 22 | 31 | 44 | 45 | 46 | 48 | 52 | 58 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | На бумажном носителе |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий | МП | Возрастание | % | 15,3 | 16,83 | 19,46 | 23,80 | 30,87 | 35,48 | 68,21 | 79,73 | 91,38 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 |  |  |  |  |

Значения показателей рассчитываются следующим образом:

1)Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий

- D% = А × 100% / Вобщ, где:

- D% – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- А – общее количество благоустроенных дворовых территорий;

- Вобщ – общее количество дворовых территорий.

Источник данных – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО.

2) Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий

- B% = А × 100% / Вобщ, где:

- B% – доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий;

- А – общая площадь благоустроенных дворовых территорий;

- Вобщ – общая площадь дворовых территорий.

Источник данных – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО.

3) Количество благоустроенных общественных территорий;

Источник данных – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО.

4) Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий

- B% = С × 100% / Вобщ, где:

- B% – доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий;

- С – общая площадь благоустроенных общественных территорий;

- Вобщ – общая площадь общественных территорий.

3. Структура муниципальной программы

Таблица 7.

| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО | Создание благоприятных условий, повышение комфортности проживания населения города, обеспечение более эффективной эксплуатации жилых домов, улучшение условий для отдыха и занятия спортом, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, установка пандусов, установка скамеек со спинками, занижение высоты бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с проезжей частью и выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда маломобильных групп населения, вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства дворовых территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий |
| Мероприятия, направленные на реализацию ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализация проектов инициативного бюджетирования, направленных на благоустройство дворовых территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО | Улучшение условий жизни граждан, формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; улучшение общего социально-экономического состояния муниципального образования, вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО | Повышение комфортности общественных территорий, улучшение окружающей среды, повышение безопасности нахождения на общественных пространствах, установка пандусов на общественных территориях и дополнительных поручней на существующих пандусах и парковочных местах для инвалидов | Количество благоустроенных общественных территорий Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных |
| Мероприятия, направленные на реализацию ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация проектов инициативного бюджетирования, направленных на благоустройство общественных территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, улучшение общего социально-экономического состояния муниципального образования, вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства территорий | Количество благоустроенных общественных территорий Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных |
| Мероприятия, направленные на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях Иркутской области - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |  |
| 2.3. | Реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО | Реализация проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг, вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |

4. Финансовое обеспечение программы

Таблица 8.

| № п/п | Задачи (мероприятия) структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. руб., в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского округа Иркутской области | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского округа Иркутской области | Всего | 15835,8 | 19869,3 | 16233,0 | 22520,2 | 15075,4 | 109713,0 | 42435,81 | 11005,2 | 11005,2 | 11005,2 | 11005,2 | 11005,2 | 11005,2 |
|  |  |  | ФБ | 9076,20 | 14386,93 | 12291,9 | 15081,8 | 10727,1 | 100504,4 | 11652,2 | 10415,71 | 10415,71 | 10415,71 | 10415,71 | 10415,71 | 10415,71 |
|  |  |  | ОБ | 3573,0 | 3153,12 | 2913,6 | 4520,3 | 2734,7 | 2710,4 | 3258,3 | 548,20 | 548,20 | 548,20 | 548,20 | 548,20 | 548,20 |
|  |  |  | МБ | 3186,60 | 2329,25 | 1027,5 | 2918,1 | 1613,6 | 6498,2 | 3284,9 | 41,29 | 41,29 | 41,29 | 41,29 | 41,29 | 41,29 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24240,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе: |  | Всего | 10098,2 | 11572,08 | 9230,0 | 9372,8 | 7902,0 | 3661,5 | 4748,0 | 5557,85 | 5557,85 | 5557,85 | 5557,85 | 5557,85 | 5557,85 |
|  |  |  | ФБ | 5638,3 | 8091,09 | 7296,3 | 6134,3 | 6187,6 | 2742,4 | 3507,0 | 5260,15 | 5260,15 | 5260,15 | 5260,15 | 5260,15 | 5260,15 |
|  |  |  | ОБ | 2219,6 | 1773,29 | 1729,5 | 1838,6 | 1577,4 | 707,6 | 980,7 | 276,85 | 276,85 | 276,85 | 276,85 | 276,85 | 276,85 |
|  |  |  | МБ | 2240,3 | 1707,7 | 204,2 | 1399,9 | 137,0 | 211,5 | 260,3 | 20,85 | 20,85 | 20,85 | 20,85 | 20,85 | 20,85 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского округа Иркутской области | Всего | 5737,60 | 8297,22 | 7003,00 | 13147,40 | 7173,40 | 16051,50 | 11328,82 | 5447,35 | 5447,35 | 5447,35 | 5447,35 | 5447,35 | 5447,35 |
|  |  |  | ФБ | 3437,90 | 6295,84 | 4995,60 | 8947,50 | 4539,50 | 7762,00 | 8145,20 | 5155,56 | 5155,56 | 5155,56 | 5155,56 | 5155,56 | 5155,56 |
|  |  |  | ОБ | 1353,40 | 1379,83 | 1184,10 | 2681,70 | 1157,30 | 2002,80 | 2277,60 | 271,35 | 271,35 | 271,35 | 271,35 | 271,35 | 271,35 |
|  |  |  | МБ | 946,30 | 621,55 | 823,30 | 1518,20 | 1476,60 | 6286,70 | 906,02 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского округа Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 26358,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2118,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24240,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета (с учетом бюджетов всех уровней) на текущий финансовый год и плановый период. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем.

.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Зиминского городского округа Иркутской области»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий Зиминского городского округа Иркутской области, подлежащих благоустройству

1. Общие положения

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественными территориями понимаются территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.

Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Зиминского городского округа, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Зиминского городского округа, а также совместно (далее - разработчик).

2.3. Предложения по разработке дизайн-проектов дворовых территорий выносятся заинтересованными лицами либо организациями, обеспечивающими содержание (эксплуатацию) жилых домов, а предложения по разработке дизайн-проектов общественных территорий вносятся администрацией Зиминского городского округа (далее – разработчик).

Разработка дизайн-проектов дворовых территорий осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденных протоколами общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, в отношении которых разрабатываются дизайн-проекты

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Зиминского городского округа Иркутской области, а также на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2. Срок обсуждений дизайн-проекта – не менее 14 календарных дней с момента размещения дизайн-проекта на официальном сайте.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации Зиминского городского округа Иркутской области.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского округа Иркутской области.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

| № п/п | Эскиз товара (изделия) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  | Парковый (уличный) диван без боковин высота не менее 800мм, не более 1000 мм длина не менее 1900мм, не более 2100 мм ширина не менее 500мм, не более 600мм |
| 2. |  | Урна металлическая, состоящая из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. На дне ведра должны быть отверстия для стока дождевой воды. Высота не менее 600мм, не более 700 мм V не менее 40литров, не более 60 литров |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Зиминского городского округа

Иркутской области»

Порядок

## аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых

## на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского округа Иркутской области»

## Раздел I
Общие положения о предоставлении субсидии

## 1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского округа Иркутской области» (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

## 2. Настоящий Порядок разработан для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского округа Иркутской области» (далее - муниципальная программа).

3. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и обеспечивающие финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

4. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) оборудование детских площадок;

б) оборудование спортивных площадок;

в) озеленение территорий;

г) обустройство площадок для выгула домашних животных;

д) обустройство площадок для отдыха;

е) обустройство контейнерных площадок;

ж) обустройство ограждений;

з) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

и) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

к) иные виды работ.

## 5. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

## 6. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и устанавливается администрацией Зиминского городского округа Иркутской области в муниципальной программе. При этом софинансирование видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, собственниками помещений в таком многоквартирном доме, устанавливается в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения указанных видов работ.

## Раздел II

## Порядок и формы трудового и (или) финансового участия

#### заинтересованных лиц

## 7. Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды», путем выбора формы и доли такого участия.

## 8. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц: финансовое и (или) трудовое.

9. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- субботники;

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- установка уличной мебели;

- зачистка от ржавчины и (или) окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб;

- уборка территории;

- охрана объекта, материала, инструментов;

- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая);

## - предоставление строительных материалов, техники и тому подобное.

## 10. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет представителя заинтересованных лиц, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

## 11. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ благоустройства принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству.

## 12. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определятся как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий, входящий в дополнительный перечень работ, и составляет не менее 20 процентов стоимости выполнения указанных видов работ.

## 13. Решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, и оформляется соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение № 1).

14. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрацией Зиминского городского округа Иркутской области на официальном сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

15. Допускается финансовое и (или) трудовое участие коммерческих и некоммерческих организаций.

#### Раздел III

#### Условия аккумулирования и расходования средств

#### 16. Аккумулирование (сбор) средств заинтересованных лиц, предназначенных на софинансирование мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского округа Иркутской области», обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья (далее – организации) в объеме не менее чем 20 процентов от общего объема средств, необходимых на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ.

#### 17. Организации осуществляют контроль за полным и своевременным внесением денежных средств каждым собственником помещения в многоквартирном жилом доме.

#### 18. Собранные в полном объеме денежные средства заинтересованных лиц, перечисляются на лицевой счет Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского округа Иркутской области (далее – Комитет) для учета операций со средствами поступающими во временное распоряжение, открытый в финансовом управлении администрации Зиминского городского округа Иркутской области.

#### 19. Перечисление средств заинтересованных лиц осуществляется организациями до срока начала работ по благоустройству дворовой территории.

#### 20. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается Организациями путем предоставления в Комитет копий платежных поручений о перечислении средств.

#### 21. Учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств осуществляется обособленно в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

#### 22. Комитет ежемесячно в срок до 10 числа следующего за отчетным месяцем одновременно направляет в адрес общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского округа Иркутской области», информацию о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и обеспечивает размещение ее на официальном сайте администрации Зиминского городского округа Иркутской области образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

#### 23. Денежные средства заинтересованных лиц носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

#### 24. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с целевым назначением и в соответствии с условиями соглашений на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Раздел IV
Контроль за использованием аккумулированных

средств заинтересованных лиц

#### 25. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

#### 26. В случае изменения сметной стоимости работ, размер финансового участия заинтересованных лиц меняется в соответствии с размерами долевого софинансирования, установленными пунктом 12. настоящего Порядка.

27. Комитет обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

#### - возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

# Приложение № 1

## К Порядку аккумулирования и расходования средств

## заинтересованных лиц, направляемых на выполнение

## дополнительного перечня работ по благоустройству

## дворовых территорий в рамках муниципальной

## программы «Формирование современной городской

## среды Зиминского городского

## округа Иркутской области»

Решение

собственников здания

г. Зима                                                                                                  «___» ___________ 20__ года

Собственники здания,  находящегося по адресу: _______________________________

_________________________________________________________________________

приняли решение:

1. Обратиться в администрацию Зиминского городского округа Иркутской области с  решением о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ благоустройства в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского округа Иркутской области» на 2018-2030 годы.

2. В качестве перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории предлагается определить:

| Наименование работы | Количество |
| --- | --- |
| Оборудование детской площадки | единиц |
| Оборудование спортивной площадки | единиц |
| Озеленение территории | кв. м |
| Обустройство площадок для выгула домашних животных | кв. м - единиц |
| Обустройство площадки для отдыха | кв. м - единиц |
| Обустройство контейнерной площадки | кв. м - единиц |
| Обустройство ограждений | кв. м - погонные метры |
| Устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод | кв. м - п. м |
| Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков | кв. м |
| Иные виды работ |  |

3. Принять при выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, трудовое участие в одном субботнике.

4. Принять финансовое участие при выполнении видов работ, включенных в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории. Внести денежные средства в размере ______ % от стоимости включенных в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории.

5. Представителем, уполномоченным на представление заявления о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Зиминского городского округа Иркутской области» на 2018 – 2030 годы, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточного, и их приемке определить _________________________________________________________________________

Ф.И.О.