12.11.2020 № 930

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об  опубликовании  проекта  постановления  администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении  изменений в План мероприятий по реализации  стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от  07.03.2018 №263»  и назначении даты проведения публичных слушаний по проекту постановления администрации Зиминского городского муниципального образования  «О внесении изменений в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от  07.03.2018 №263»

В целях обсуждения проекта постановления администрации Зиминского городского муниципального образования  «О внесении изменений в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.03.2018 №263», руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», пунктом 31 Порядка  разработки  и корректировки стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 27.01.2016 № 78, статьями 22, 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Опубликовать настоящее постановление и проект постановления администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.03.2018 №263» в общественно-политическом  еженедельнике г. Зимы и Зиминского района  «Новая Приокская правда» (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта постановления администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.03.2018 №263» на 11.00 часов местного времени 23 ноября 2020 года.

3. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал администрации Зиминского городского муниципального образования, расположенный по адресу: Иркутская область,  город Зима, улица Ленина, дом 5.

4. Для обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документа стратегического планирования разместить проект постановления администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.03.2018 №263» на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admzima.ru).

5. Установить, что прием письменных предложений и замечаний жителей Зиминского городского муниципального образования по проекту постановления администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.03.2018 №263» осуществляется до 22 ноября 2020 года в управлении экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, кабинет 205.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского городского

муниципального образования

А.Н. Коновалов

Приложение

к постановлению администрации  ЗГМО

от 12.11.2020 №930

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __________                   Зима                          №  _______

О внесении  изменений в План мероприятий по реализации  стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от  07.03.2018 №263

В связи  с уточнением  прогноза  социально-экономического развития  Зиминского городского муниципального образования  на среднесрочный период  2021-2023 гг., руководствуясь разделом 5 Порядка  разработки  и корректировки стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 27.01.2016 № 78, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от  07.03.2018 №263, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г.Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и  разместить   на официальном сайте администрации Зиминского  городского   муниципального  образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования  в порядке и сроки, установленные  Федеральным  законом  Российской Федерации  от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании  в Российской Федерации», организовать  регистрацию  настоящего постановления в федеральном  государственном  реестре документов стратегического планирования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского городского

муниципального образования							А.Н. Коновалов

Приложение

к   постановлению  администрации ЗГМО

от _____________ № _________

УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации ЗГМО

от  07.03.2018г  №263

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

| № п/п |  | Наименование мероприятий и инвестиционных проектов | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия |  | Срок реализации |  |  | Прогнозный объем финансирования, млн. руб.: |  |  |  |  |  | Мощность (в соответст. ед. изм.) |  | Экономический эффект (создание новых рабочих мест, ед.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемые к получению из: |  | МБ |  | Внеб. ср-ва |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - Повышение уровня и качества жизни населения Зиминского городского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ |  |  |  | Всего: |  | 13956,93 | 3307,5 | 7483,24 | 1179,04 |  | 1987,15 |  |  | 250 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 196,51 | 12,4 | 131,05 | 25,56 |  | 27,5 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 244,95 | 11,0 | 158,94 | 46,46 |  | 28,55 |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 218,66 | 75,5 | 90,75 | 30,81 |  | 21,6 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 614,03 | 13,3 | 219,1 | 41,63 |  | 340,0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2092,35 | 16,18 | 710,72 | 147,85 |  | 1217,6 |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2152,27 | 430,48 | 1458,72 | 212,37 |  | 50,7 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 1943,77 | 517,08 | 1214,62 | 172,97 |  | 39,1 |  |  | 58 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 1869,81 | 460,08 | 1223,72 | 146,91 |  | 39,1 |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 1030,38 | 446,58 | 467,32 | 77,18 |  | 39,3 |  |  | 68 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 3594,2 | 1324,9 | 1808,3 | 277,3 |  | 183,7 |  |  | 0 |  |
| Стратегическая задача 1: Обеспечение достойных условий жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая цель 1.1. Повышение доступности качественного образования, отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Реконструкция летнего оздоровительного лагеря |  | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» на 2016-2021гг Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» на 2020-2024гг |  | Всего: | 46,1 |  | 0 | 30,7 | 13,5 |  | 1,9 | Палаточный лагерь на 100 мест в смену. Летний оздоровительный лагерь – на 200 мест в смену |  | 2 | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 5,5 |  | 0 | 0 | 4,3 |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 3,4 |  | 0 | 0 | 2,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2,9 |  | 0 | 1,8 | 1,1 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 4,9 |  | 0 | 3,2 | 1,7 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 11,4 |  | 0 | 9,1 | 2,3 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 5,0 |  | 0 | 4,6 | 0,4 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 5,0 |  | 0 | 4,6 | 0,4 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 8,0 |  | 0 | 7,4 | 0,6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» на 2016-2021гг |  | Всего: | 126,6 |  | 0 | 120,4 | 6,2 |  | 0 | 100 мест |  | - | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 26,5 |  | 0 | 25,2 | 1,3 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 69,2 |  | 0 | 65,8 | 3,4 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 30,9 |  | 0 | 29,4 | 1,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Строительство общеобразовательной школы на 352 учащихся |  | Государственная региональная программа Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 -2025гг. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» на 2020-2024гг . |  | Всего: | 662,2 |  | 0 | 609,3 | 52,9 |  | 0 | 352 места |  | - | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 32,6 |  | 0 | 30 | 2,6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 54,3 |  | 0 | 50 | 4,3 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 575,3 |  | 0 | 529,3 | 46,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Строительство детского сада на 140 мест (ул. Интернациональная , 66) |  |  |  | Всего: | 201,0 |  | 0 | 179,4 | 21,6 |  | 0 | 140 мест |  | 45 | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 6,0 |  | 0 | 0 | 6,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 97,5 |  | 0 | 89,7 | 7,8 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 97,5 |  | 0 | 89,7 | 7,8 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Строительство общеобразовательной школы на 720 учебных мест |  |  |  | Всего: | 1102,4 |  | 0 | 1001,4 | 101,0 |  | 0 | 720 мест |  | 90 | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 14,0 |  | 0 | 0 | 14,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 544,2 |  | 0 | 500,7 | 43,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 544,2 |  | 0 | 500,7 | 43,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Строительство детского сада на 240 мест (восточная часть города) |  |  |  | Всего: | 360,0 |  | 0 | 322,0 | 38,0 |  | 0 | 240 мест |  | 60 | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 10,0 |  | 0 | 0 | 10,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 175,0 |  | 0 | 161,0 | 14,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 175,0 |  | 0 | 161,0 | 14,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | Реконструкция МБОУ СОШ №26 |  |  |  | Всего: | 432,0 |  | 0 | 386,4 | 45,6 |  | 0 | - |  | - | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 12,0 |  | 0 | 0 | 12,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 200,0 |  | 0 | 184,0 | 16,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 220,0 |  | 0 | 202,4 | 17,6 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7 |  |  |  | Всего: | 196,0 |  | 0 | 173,0 | 23,0 |  | 0 | 50 мест |  | - | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 196,0 |  | 0 | 173,0 | 23,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 |  |  |  | Всего: | 228,0 |  | 0 | 209,8 | 18,2 |  | 0 | 100 мест |  | - | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 228,0 |  | 0 | 209,8 | 18,2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №9 |  |  |  | Всего: | 211,2 |  | 0 | 186,9 | 24,3 |  | 0 | 100 мест |  | - | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 211,2 |  | 0 | 186,9 | 24,3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | Капитальный ремонт МБДОУ «Начальная школа - Детский сад №11» |  |  |  | Всего: | 78,4 |  | 0 | 72,1 | 6,3 |  | 0 | - |  | - | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 78,4 |  | 0 | 72,1 | 6,3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  | Капитальный ремонт Дома детского творчества (ул. Клименко ,34) |  | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» на 2016-2020гг Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» на 2020-2024гг |  | Всего: | 61,8 |  | 0 | 0 | 61,8 |  | 0 | - |  | - | Комитет по образованию администрации ЗГМО ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 1,26 |  | 0 | 0 | 1,26 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5,84 |  | 0 | 0 | 5,84 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021- | 17,04 |  | 0 | 0 | 17,04 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 17,04 |  | 0 | 0 | 17,04 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 17,04 |  | 0 | 0 | 17,04 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 3,58 |  | 0 | 0 | 3,58 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  | Обеспечение молодых педагогов образовательных организаций служебным жильем |  | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018г. №363 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда ЗГМО» |  | Всего: | 28,5 |  | 0 | 0 | 28,5 |  | 0 | 22 квартиры |  | - | Комитет по образованию администрации ЗГМО Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 1,0 |  | 0 | 0 | 1,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 1,5 |  | 0 | 0 | 1,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2,6 |  | 0 | 0 | 2,6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2,6 |  | 0 | 0 | 2,6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2,6 |  | 0 | 0 | 2,6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2,6 |  | 0 | 0 | 2,6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2,6 |  | 0 | 0 | 2,6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 13,0 |  | 0 | 0 | 13,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 1.2. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране- ния» на 2014-2020гг. |  | Всего: |  | 6,8 | 0 | 6,8 | 0 |  | 0 | - |  | - | ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 6,8 | 0 | 6,8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт инфекционного отделения ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (г.Зима,ул. Куйбышева,98) |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024гг. |  | Всего: |  | 22,0 | 0 | 22,0 | 0 |  | 0 | - |  | - | ОГБУЗ «Зиминская городская больница |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 21,0 | 0 | 21,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт городской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (г.Зима, мкр. Ангарский, 1А) |  |  |  |  | Всего: |  | 22,0 | 0 | 22,0 | 0 |  | 0 | - |  | - | ОГБУЗ «Зиминская городская больница |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 21,0 | 0 | 21,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт филиала детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (г.Зима, ул. Куйбышева,98) |  |  |  |  | Всего: |  | 11,0 | 0 | 11,0 | 0 |  | 0 | - |  | - | ОГБУЗ «Зиминская городская больница |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 10,5 | 0 | 10,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Благоустройство (устройство) подъездных путей, площадки для парковки автотранспорта к городской поликлинике ОГБУЗ «Зиминская городская больница» Мкр. Ангарский,1а |  |  |  |  | Всего: |  | 7,0 | 0 | 0 | 0 |  | 7,0 | 1200 м2 |  | - | ОГБУЗ «Зиминская городская больница» Администрация ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 7,0 | 0 | 0 | 0 |  | 7,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Благоустройство (устройство) подъездных путей к отделениям ОГБУЗ «Зиминская городская больница» Ул. Калинина,88 |  |  |  |  | Всего: |  | 7,0 | 0 | 0 | 0 |  | 7,0 | - |  | - | ОГБУЗ «Зиминская городская больница» Администрация ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 7,0 | 0 | 0 | 0 |  | 7,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Устройство вертолетной площадки для организации круглосуточной экстренной помощи санитарной авиации |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024гг |  | Всего: |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |  | 0 | - |  | - | ОГБУЗ «Зиминская городская больница» Администрация ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Обеспечение молодых специалистов (врачей) ОГБУЗ «Зиминская городская больница» служебным жильем |  |  | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018г. №363 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда ЗГМО» |  | Всего: |  | 4,46 | 0 | 0 | 4,46 |  | 0 | 26 квартир |  | - | Администрация ЗГМО ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 3,46 | 0 | 0 | 3,46 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Предоставление студентам медицинских ВУЗов дополнительных мер социальной поддержки (стипендий) |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы» на 2020-2024гг |  | Всего: |  | 2,14 | 0 | 0 | 2,14 |  | 0 | - |  | - | Администрация ЗГМО ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Предоставление выплаты подъемных средств молодым врачам при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |  |  |  |  | Всего: |  | 2,3 | 0 | 0 | 2,3 |  | 0 | - |  | - | Администрация ЗГМО ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 1.3. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, а также условий, обеспечивающих возможность подготовки спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2021гг. |  | Всего: |  | 108,9 | 57,7 | 45,9 |  | 5,3 | - | Пропускная способность - 90 чел/час. |  | 10 | Отдел по физической культуре и спорту комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 30,8 | 0 | 29,3 |  | 1,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 78,1 | 57,7 | 16,6 |  | 3,8 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса с плавательным бассейном25х8,5 по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина,62 |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024гг. |  | Всего: |  | 179,4 | 0 | 165,1 |  | 14,3 | 0 | Единовременная пропускная способность - 55 чел |  | 13 | Отдел по физической культуре и спорту комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 59,7 | 0 | 55,0 |  | 4,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 59,8 | 0 | 55,0 |  | 4,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 59,9 | 0, | 55,1 |  | 4,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Строительство универсального спортивного зала по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. 5 Армии,64 |  |  |  |  | Всего: |  | 134,4 | 0 | 127,7 |  | 6,7 | 0 | Пропускная способность – 60 чел/час |  | 8 | Отдел по физической культуре и спорту комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 32,6 | 0 | 31,0 |  | 1,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 33,7 | 0 | 32,0 |  | 1,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 34,7 | 0 | 33,0 |  | 1,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 33,4 | 0 | 31,7 |  | 1,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Строительство хоккейных кортов в жилых районах города: |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2021гг. |  | Всего: |  | 3,1 | 0 | 0 |  | 3,1 | 0 | - |  | - | Отдел по физической культуре и спорту комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,1 | 0 | 0 |  | 0,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 3,0 | 0 | 0 |  | 3,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Капитальный ремонт: «Спорткомплекс» МАУ «Спортивная школа « Зиминского городского муниципального образования по адресу: г.Зима, ул. Григорьева,16 |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024гг. |  | Всего: |  | 39,8 | 0 | 36,6 |  | 3,2 | 0 | - |  | - | Отдел по физической культуре и спорту комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 19,9 | 0 | 18,3 |  | 1,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 19,9 | 0 | 18,3 |  | 1,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Развитие лыжной базы МБУДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2021гг. |  | Всего: |  | 2,85 | 0 | 0 |  | 2,85 | 0 | - |  | - | Отдел по физической культуре и спорту комитета по физической культуре, спорту и молодежной администрации ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1,9 | 0 | 0 |  | 1,9 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,05 | 0 | 0 |  | 0,05 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,6 | 0 | 0 |  | 0,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Капитальный ремонт спортивного зала мкр. Ангарский, 68 |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024гг |  | Всего: |  | 40,4 | 0 | 36,8 |  | 3,6 | 0 | - |  | - | Отдел по физической культуре и спорту комитета по физической культуре, спорту и молодежной администрации ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 40,0 | 0 | 36,8 |  | 3,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Капитальный ремонт здания МБУДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» ул. Ленина 10а |  |  |  |  | Всего: |  | 40,4 | 0 | 36,8 |  | 3,6 | 0 | - |  | - | Отдел по физической культуре и спорту комитета по физической культуре, спорту и молодежной администрации ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 20,0 | 0 | 18,4 |  | 1,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 20,0 | 0 | 18,4 |  | 1,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 1.4. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство дома культуры в восточной части города |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024гг Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры» на 2016-2021гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры» на 2020-2024гг. |  | Всего: |  | 142,7 | 0 | 131,4 |  | 11,3 | 0 | ДК на 150 посад. мест Библ. на 15 тыс.том |  | 12 | Управление по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 13,6 | 0 | 12,5 |  | 1,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 79,6 | 0 | 73,3 |  | 6,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 49,5 | 0 | 45,6 |  | 3,9 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Обустройство сквера у библиотеки семейного чтения (реализация проекта «Библиотечный дворик) |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры» на 2016-2021гг. |  | Всего: |  | 3,4 | 0 | 2,0 |  | 1,4 | 0 | - |  | - | Управление по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2,2 | 0 | 2,0 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1,2 | 0 | 0 |  | 1,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Ремонт МАУК ГДК «Горизонт» |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020гг Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры» на 2016-2021гг. |  | Всего: |  | 2,8 | 0,6 | 0,2 |  | 1,4 | 0,6 | - |  | - | Управление по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию ЗГМО ЗГ МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2,8 | 0,6 | 0,2 |  | 1,4 | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт МОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа» |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024гг Федеральная программа по восстановлению жилья, объектов связи социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области на 2020 год Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры» на 2020-2024гг. |  | Всего: |  | 16,4 | 0 | 16,4 |  | 0 | 0 | - |  | - | Управление по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 16,4 | 0 | 16,4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Капитальный ремонт МАУК «Кинодосуговый центр «Россия» |  |  |  |  | Всего: |  | 6,9 | 0 | 6,9 |  | 0 | 0 | - |  | - | Управление по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 6,9 | 0 | 6,9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Капитальный ремонт МБУК «Историко-краеведческий музей» |  |  |  |  | Всего: |  | 21,1 | 0 | 21,1 |  | 0 | 0 | - |  | - | Управление по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 21,1 | 0 | 21,1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Капитальный ремонт Библиотеки семейного чтения МБУК «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | Всего: |  | 4,7 | 0 | 4,7 |  | 0 | 0 | - |  | - | Управление по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 4,7 | 0 | 4,7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Реставрация памятника архитектуры Дома Бутовича (ул. Ленина,10) |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры» на 2020-2024гг. |  | Всего: |  | 31,6 | 0 | 0 |  | 31,6 | 0 | - |  | - | Управление по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 3,6 | 0 | 0 |  | 3,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 4,0 | 0 | 0 |  | 4,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 4,0 | 0 | 0 |  | 4,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 5,0 | 0 | 0 |  | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 6,0 | 0 | 0 |  | 6,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 9,0 | 0 | 0 |  | 9,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.9. | Обустройство мемориального объекта, увековечивающего память о погибших в годы Великой Отечественной войны (ул. Калинина,57) |  |  |  |  | Всего: |  | 2,0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 0 | - |  | - | Управление по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2,0 | 0 | 2,0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 1.5. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи. Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика» на 2016-2021гг. Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика» на 2020-2024гг |  | Всего: |  | 5,75 | 0,1 | 0,4 |  | 5,25 | 0 | - |  | - | Отдел по молодежной политике комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,4 | 0 | 0,1 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,5 | 0 | 0,25 |  | 0,25 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,45 | 0,1 | 0,05 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 2,0 | 0 | 0 |  | 2,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, допризывную подготовку молодежи г.Зимы |  |  |  |  | Всего: |  | 5,3 | 0 | 0 |  | 5,3 | 0 | - |  | - | Отдел по молодежной политике комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 2,0 | 0 | 0 |  | 2,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Организация и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  | Всего: |  | 2,7 | 0 | 0 |  | 2,7 | 0 | - |  | - | Отдел по молодежной политике комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,2 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,2 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,1 | 0 | 0 |  | 0,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,2 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,2 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,2 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,2 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0,2 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,2 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 1,0 | 0 | 0 |  | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 1.6. Повышение эффективности системы социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Организация и проведение мероприятий по защите прав несовершеннолетних и профилактике социального сиротства |  |  |  |  | Всего: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |  | - | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, преодолению социальной разобщенности в обществе |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения» на 2016-2021гг Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг |  | Всего: |  | 4,99 | 0 | 0 |  | 4,99 | 0 | - |  | - | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,06 | 0 | 0 |  | 0,06 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,03 | 0 | 0 |  | 0,03 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 0,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 0,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 0,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 0,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 2,5 | 0 | 0 |  | 2,5 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 1.7. Обеспечение комплексных мер по профилактике чрезвычайных ситуаций и обеспечению охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  |
| 1.7.1 | Приведение повседневного органа управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации ЗГМО (ЕДДС ЗГМО) в соответствие установленным действующим законодательством РФ требованиям |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» на 2016-2021гг Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» на 2020-2024гг |  | Всего: |  | 34,7 | 0 | 1,6 |  | 33,1 | 0 | - |  | - | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО МКУ «ЕДДС ЗГМО» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 1,6 | 0 | 0 |  | 1,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1,7 | 0 | 0 |  | 1,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 1,6 | 0 | 1,6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2,3 | 0 | 0 |  | 2,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2,5 | 0 | 0 |  | 2,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2,5 | 0 | 0 |  | 2,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2,5 | 0 | 0 |  | 2,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2,5 | 0 | 0 |  | 2,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2,5 | 0 | 0 |  | 2,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 15,0 | 0 | 0 |  | 15,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Принятие комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |  |  |  |  | Всего: |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 0,5 | 0 | - |  | - | Отдел ГО, ЧСи ОПБ администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,1 | 0 | 0 |  | 0,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,05 | 0 | 0 |  | 0,05 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,05 | 0 | 0 |  | 0,05 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,05 | 0 | 0 |  | 0,05 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0,05 | 0 | 0 |  | 0,05 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,1 | 0 | 0 |  | 0,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0,1 | 0 | 0 |  | 0,1 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 1.8. Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, признанного непригодным для проживания |  |  | Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан проживающих на территории Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024гг. Муниципальная программа ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025гг |  | Всего: |  | 3262,8 | 3105,6 | 136,0 |  | 21,2 | 0 | 61,7 тыс.кв.м |  | - | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 436,4 | 413,6 | 21,0 |  | 1,8 | 0 | 8,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 524,2 | 500,2 | 22,0 |  | 2,0 | 0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 463,7 | 443,0 | 19,0 |  | 1,7 | 0 | 8,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 463,5 | 442,8 | 19,0 |  | 1,7 | 0 | 8,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 1375,0 | 1306,0 | 55,0 |  | 14,0 | 0 | 26,0 |  |  |  |
| 1.8.2 | Реализация подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» |  |  | Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы Муниципальная программа ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2021гг Муниципальная программа ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025гг |  | Всего |  | 350,4 | 45,4 | 59,2 |  | 37,4 | 208,4 | 217 семей |  | - | Отдел по молодежной политике комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 9,8 | 1,8 | 1,6 |  | 2,7 | 3,7 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 12,0 | 1,4 | 1,3 |  | 2,5 | 6,8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 28,8 | 3,3 | 4,5 |  | 2,6 | 18,4 | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 29,8 | 1,1 | 8,6 |  | 2,6 | 17,5 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 27,0 | 3,78 | 4,32 |  | 2,7 | 16,2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 27,0 | 3,78 | 4,32 |  | 2,7 | 16,2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 27,0 | 3,78 | 4,32 |  | 2,7 | 16,2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 27,0 | 3,78 | 4,32 |  | 2,7 | 16,2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 27,0 | 3,78 | 4,32 |  | 2,7 | 16,2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 135,0 | 18,9 | 21,6 |  | 13,5 | 81,0 | 80,0 |  |  |  |
| Тактическая цель 1.9. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа, формирование комфортной, эстетической и функциональной привлекательности городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части города Зимы |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020гг. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024гг. Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2016 - 2021гг Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2020- 2024гг |  | Всего: |  | 875,9 | 0 | 806,1 |  | 69,8 | 0 | - |  | - | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 16,5 | 0 | 15,5 |  | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 5,0 | 0 | 4,6 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 483,7 | 0 | 445,0 |  | 38,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 322,1 | 0 | 296,3 |  | 25,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 48,6 | 0 | 44,7 |  | 3,9 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Осуществление мероприятий по организации теплоснабжения |  |  |  |  | Всего: |  | 130,5 | 0 | 60,95 |  | 28,1 | 41,45 | - |  | - | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 4,95 | 0 | 2,45 |  | 0,3 | 2,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 7,95 | 0 | 1,6 |  | 0,7 | 5,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 5,8 | 0 | 5,2 |  | 0,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 16,4 | 0 | 6,7 |  | 2,1 | 7,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 12,5 | 0 | 6,5 |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 12,5 | 0 | 6,5 |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 8,8 | 0 | 4,0 |  | 2,3 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 8,8 | 0 | 4,0 |  | 2,3 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 8,8 | 0 | 4,0 |  | 2,3 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 44,0 | 0 | 20,0 |  | 11,5 | 12,5 |  |  |  |  |
| 1.9.3 | Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной для МКД пос. Кирзавод,13 |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020гг Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2016 - 2021гг |  | Всего: |  | 4,8 | 0 | 4,7 |  | 0,1 | 0 | - |  | - | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 3,5 | 0 | 3,4 |  | 0,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1,3 | 0 | 1,3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4 | Осуществление мероприятий по организации водоснабжения |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020гг Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024гг. Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2016 - 2021гг Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2020- 2024гг |  | Всего: |  | 164,8 | 0 | 6,3 |  | 39,3 | 119,2 | - |  | - | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 1,9 | 0 | 1,7 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 5,2 | 0 | 3,1 |  | 0,1 | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2,2 | 0 | 0 |  | 1,3 | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 3,0 | 0 | 1,5 |  | 0,2 | 1,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 25,0 | 0 | 0 |  | 10,0 | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 14,5 | 0 | 0 |  | 4,5 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 10,0 | 0 | 0 |  | 0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 10,0 | 0 | 0 |  | 0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 20,0 | 0 | 0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 73,0 | 0 | 0 |  | 13,0 | 60,0 |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.5 | Осуществление мероприятий по организации водоотведения |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство на 2020 - 2024гг |  | Всего: |  | 35,0 | 0 | 0 |  | 35,0 | 0 | - |  | - | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 5,0 | 0 | 0 |  | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 10,0 | 0 | 0 |  | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 10,0 | 0 | 0 |  | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 10,0 | 0 | 0 |  | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Содержание жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.6 | Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 год |  | Всего: |  | 114,3 | 0 | 0 |  | 0 | 114,3 | 115,74 тыс. кв.м. | - |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 9,6 | 0 | 0 |  | 0 | 9,6 | 2,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 1,6 | 0 | 0 |  | 0 | 1,6 | 2,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 13,6 | 0 | 0 |  | 0 | 13,6 | 14,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 13,4 | 0 | 0 |  | 0 | 13,4 | 14,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 14,5 | 0 | 0 |  | 0 | 14,5 | 15,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 10,4 | 0 | 0 |  | 0 | 10,4 | 11,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 10,4 | 0 | 0 |  | 0 | 10,4 | 11,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 10,6 | 0 | 0 |  | 0 | 10,6 | 11,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 30,2 | 0 | 0 |  | 0 | 30,2 | 32,4 |  |  |  |
| Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.7 | Благоустройство общественных территорий городского округа |  |  | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2024гг. |  | Всего: |  | 57,1 | 39,5 | 10,6 |  | 7,0 | 0 | 15 общественных территорий 5,94 га | - |  | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 6,9 | 3,5 | 1,7 |  | 1,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 5,7 | 3,4 | 1,4 |  | 0,9 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 8,3 | 6,3 | 1,4 |  | 0,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 7,0 | 4,9 | 1,3 |  | 0,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 8,5 | 6,2 | 1,5 |  | 0,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 6,9 | 5,0 | 1,1 |  | 0,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 6,9 | 5,0 | 1,1 |  | 0,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 6,9 | 5,2 | 1,1 |  | 0,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.9.8 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг. Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г. Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2024гг. |  | Всего: |  | 89,7 | 58,6 | 16,0 |  | 15,1 | 0 | 133 дворо- вых террито- рии | - |  | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 11,2 | 7,1 | 3,4 |  | 0,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 10,1 | 5,6 | 2,3 |  | 2,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 11,6 | 8,1 | 1,8 |  | 1,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 11,1 | 7,3 | 1,7 |  | 2,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 9,7 | 6,2 | 1,4 |  | 2,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 12,0 | 8,1 | 1,8 |  | 2,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 12,0 | 8,1 | 1,8 |  | 2,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 12,0 | 8,1 | 1,8 |  | 2,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 1.10. Улучшение экологической обстановки и обеспечение населения города чистой питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 1.10.1 | Реконструкция (модернизация) очистных сооружений |  |  | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020гг Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024гг Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО» на 2016-2021гг Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО» на 2020-2024гг |  | Всего: |  | 409,54 | 0 | 397,69 |  | 11,85 | 0 | - | - |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,1 | 0 | 0 |  | 0,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 6,34 | 0 | 5,69 |  | 0,65 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 3,1 | 0 | 0 |  | 3,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 400,0 | 0 | 392,0 |  | 8,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.10.2 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый куст) |  |  | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020гг Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО» на 2016-2021гг |  | Всего: |  | 65,1 | 0 | 61,5 |  | 3,6 | 0 | 485м. | - |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 51,0 | 0 | 48,8 |  | 2.2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 14,1 | 0 | 12,7 |  | 1,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Стратегическая задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая цель 2.1. Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в сфере труда и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях ЗГМО |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» на 2016-2021гг Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» на 2020-2024гг |  | Всего: |  | 12,7 | 0 | 9,7 |  | 3,0 | 0 | - | - |  | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 1,0 | 0 | 0,6 |  | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,9 | 0 | 0,6 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,8 | 0 | 0,7 |  | 0,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1,1 | 0 | 0,8 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,8 | 0 | 0,7 |  | 0,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,9 | 0 | 0,7 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,9 | 0 | 0,7 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0,9 | 0 | 0,7 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,9 | 0 | 0,7 |  | 0,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 4,5 | 0 | 3,5 |  | 1,0 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 2.2. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры экономики города и обеспечения стабильно высокого уровня занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Экономическое развитие» на 2016-2021гг Муниципальная программа ЗГМО «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы»» на 2020-2024гг |  | Всего: |  | 3,6 | 0 | 0 |  | 3,6 | 0 | - | - |  | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 1,5 | 0 | 0 |  | 1,5 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Строительство цеха по переработке мясопродукции |  |  |  |  | Всего: |  | 12,7 | 0 | 0 |  | 0 | 12,7 | Проектная 3тн в сутки ( ожид. факт. 1 тн в сутки) | 10 |  | СПССПК «Солнечный» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 10,0 | 0 | 0 |  | 0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2,7 | 0 | 0 |  | 0 | 2,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 2.3. Повышение инвестиционного климата ЗГМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на формирование в ЗГМО благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  | Всего: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 2.4. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Ремонт автомобильных дорог |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2021гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024гг. |  | Всего: |  | 92,0 | 0 | 0 |  | 92,0 | 0 | - | - |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 8,2 | 0 | 0 |  | 8,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 33,4 | 0 | 0 |  | 33,4 | 0 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог: |  |  | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020гг. Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2021гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024гг. |  | Всего: |  | 832,7 | 0 | 778,8 |  | 53,9 | 0 | 19,0км | - |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 43,1 | 0 | 40,1 |  | 3,0 | 0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 28,6 | 0 | 26,6 |  | 2,0 | 0 | 1,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 41,0 | 0 | 37,7 |  | 3,3 | 0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 85,0 | 0 | 78,2 |  | 6,8 | 0 | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 55,0 | 0 | 50,6 |  | 4,4 | 0 | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 60,0 | 0 | 55,2 |  | 4,8 | 0 | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 60,0 | 0 | 55,2 |  | 4,8 | 0 | 2,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 60,0 | 0 | 55,2 |  | 4,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 400,0 | 0 | 380,0 |  | 20,0 | - | 11,6 |  |  |  |
| 2.4.3 | Капитальный ремонт путепровода (4 категории) |  |  | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024гг. Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства на 2020-2024гг. |  | Всего: |  | 1065,0 | 0 | 966,0 |  | 99,0 | 0 | 1 км | - |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 15,0 | 0 | 0 |  | 15,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 350,0 | 0 | 322,0 |  | 28,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 350,0 | 0 | 322,0 |  | 28,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 350,0 | 0 | 322,0 |  | 28,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Строительство дороги к жилому поселку «Молодежный» |  |  |  |  | Всего: |  | 100,0 | 0 | 92,0 |  | 8,0 | 0 | - | - |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 100,0 | 0 | 92,0 |  | 8,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Реконструкция моста ул. Садовая |  |  |  |  | Всего: |  | 95,0 | 0 | 87,4 |  | 7,6 | 0 | - |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021- |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 95,0 | 0 | 87,4 |  | 7,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Ремонт уличного освещения |  |  | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2021гг Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024гг |  | Всего: |  | 50,0 | 0 | 1,5 |  | 48,5 | 0 |  | - |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 8,0 | 0 | 0 |  | 8,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 3,5 | 0 | 1,5 |  | 2,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 3,5 | 0 | 0 |  | 3,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 3,5 | 0 | 0 |  | 3,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 3,5 | 0 | 0 |  | 3,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 3,5 | 0 | 0 |  | 3,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 3,5 | 0 | 0 |  | 3,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 3,5 | 0 | 0 |  | 3,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 17,5 | 0 | 0 |  | 17,5 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 2.5. Повышение уровня доступности и качества транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Реконструкция станции Зима Восточно-Сибирской железной дороги |  |  | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» |  | Всего: |  | 1474,6 | 0 | 0 |  | 0 | 1474,6 | Увеличение пропускной способности и перерабатывающей способности станции в условиях растущих размеров перевозок | - |  | ВСЖД Филиал ОАО «РЖД» |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 11,6 | 0 | 0 |  | 0 | 11,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 300,0 | 0 | 0 |  | 0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021- |  | 1163,0 | 0 | 0 |  | 0 | 1163,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Стратегическая задача 3: Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая цель 3.1. Совершенствование муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация мер по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | Всего: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | Структурные подразделения администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 3.2. Повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на своевременное и полное поступление доходов бюджета ЗГМО, повышение качества бюджетного планирования |  |  | Программа по оптимизации расходов бюджета ЗГМО на 2017-2019гг. |  | Всего: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 3.3. Повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью ЗГМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Реализация мер по совершенствованию системы учета муниципальной собственности, проведению оценки и обеспечению имущественных интересов ЗГМО, улучшению землеустройства и землепользования |  |  |  |  | Всего: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Тактическая цель 3.4. Обеспечение развития институтов гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Реализация мер по обеспечению поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО , консолидации инициативных граждан и общественных активистов, созданию благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности |  |  |  |  | Всего: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | Структурные подразделения администрации ЗГМО |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |