Приложение 1 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2021

(отчетный период)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 чел. | 1180,0 | 1129,9 | 50,1 | 95,7 | Уменьшение удельного потребления произошло в результате применения энергосберегающих технологий |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,300 | 0,25 | 0,05 | 83,3 | Уменьшение удельного потребления тепловой энергии произошло в связи с максимальной температурой наружного воздуха в зимнее время года |
| 3. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 6 | 23 | +17 | 383,3 | Увеличение количества инцидентов связано с высоким процентом износа сетей: теплоснабжения – 67%, сетей водоснабжения – 70%, сетей водоотведения – 65%. |
| 4. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс. м2 | 11,23 | 13,12 | +1,89 | 116,8 | Выполнено по фактически поступившим заявлениям и достаточным финансированием |
| 5. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 | 402,5 | 634,8 | +232,3 | 157 | Выполнено по фактически поступившим заявлениям и достаточным финансированием |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 чел. | 1800,0 | 1129,9 | -51 | 95,7 | Уменьшение удельного потребления произошло в результате применения энергосберегающих технологий |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,300 | 0,25 | +0,05 | 83,3 | Уменьшение удельного потребления тепловой энергии произошло в связи с максимальной температурой наружного воздуха в зимнее время года |
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» |
| 1. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 6 | 23 | +17 | 383,3 | Увеличение количества инцидентов связано с высоким процентом износа сетей: теплоснабжения -– 67%, сетей водоснабжения – 70%, сетей водоотведения – 65%. |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» |
| 1. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс. м2 | 11,23 | 13,12 | +1,89 | +116 | Выполнено по фактически поступившим заявлениям |
| 2. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 | 402,5 | 634,8 | +232,3 | +157 | Выполнено по фактически поступившим заявлениям |

Приложение 2 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2021

(отчетный период)

| № п/п | Наименование Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Наименование показателя объема мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя мероприятия на 2020_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» |
| 1. | Энергосбережение в сфере теплоснабжения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  | Местный | 100,0 | 0 | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,300 | 0,25 | Уменьшение удельного потребления тепловой энергии произошло в связи с максимальной температурой наружного воздуха в зимнее время года |
| 2. | Энергосбережение в сфере водоотведения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  | Местный | 100,0 | 0 |  |  |  | Показатель не выполнен , в связи с отсутствием финансировани |
| 3. | Энергосбережение в сфере водоснабжения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  | Местный | 100,0 | 0 |  |  |  | Показатель не выполнен , в связи с отсутствием финансировани |
| 4. | Энергосбережение в жилищном фонде | ООО УК "Восточная"; ООО "Атол", ООО "Стандарт", ООО "Комфорт", ООО "Уютный дом" |  | Средства предприятия | 200,0 | 200,0 |  |  |  | Показатель выполнен за счет средств |
| 5. | Энергосбережение в бюджетной сфере | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  | Областной Местный | 1030 | 569,520 |  |  |  | Показатель не выполнен , в связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» |
| 1. | Осуществление мероприятий в области организации теплоснабжения | ООО «Комфорт-Сити», ООО «Теплосервис», Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  | Областной Местный Средства предприятия | 33090,65 | 31072,24 |  |  |  | Износ участков подлежащих ремонту более 80% |
| 2. | Осуществление мероприятий в области организации водоснабжения | ООО «Водоснабжение», Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  | Областной Местный Средства предприятия | 10549,45 | 3704,05 |  |  |  | Показатель не выполнен , в связи с отсутствием финансирования |
| 3. | Осуществление мероприятий в области организации водоотведения | ООО «Сток-Сервис», Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  | Областной Местный Средства предприятия | 10492,00 | 0 |  |  |  | Показатель не выполнен , в связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» |
| 1. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  | Местный | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилищного фонда | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  | 0 |  | Тыс. м2 | 11,23 | 13,12 | Увеличение площади отремонтированного жилья по фактически поступившим заявкам и в результате достаточного финансирования |
| 3. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  | Местный | 1314,471 | 1237,877 | м2 | 402,5 | 634,8 | Увеличение площади отремонтированного жилья по фактически поступившим заявкам и в результате достаточного финансирования |

Приложение 3 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на ________________

(отчетный период)

| Наименование Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» | всего, в том числе: | 37366,707 | 37366,707 | 36583,692 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 37366,707 | 37366,707 | 36583,692 |
|  | участник 1 «Комитет по образованию администрации ЗГМО» |  |  |  |
|  | участник 2 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО» |  |  |  |
|  | участник 3 ООО «Комфорт-Сити» |  |  |  |
|  | участник 4 ООО «Теплосервис» |  |  |  |
|  | участник 5 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
|  | участник 6 ООО «Сток-Сервис» |  |  |  |
|  | участник 7 ООО «Атол» |  |  |  |
|  | участник 8 ООО Управляющая компания «Восточная» |  |  |  |
|  | участник 9 ООО УК «Стандарт» |  |  |  |
|  | участник 10 ООО «Комфорт» |  |  |  |
|  | участник 11 ООО «Уютный дом» |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» | Всего, в том числе: | 572,199 | 572,199 | 569,520 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 572,199 | 572,199 | 569,520 |
|  | участник 1 «Комитет по образованию администрации ЗГМО» |  |  |  |
|  | участник 2 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО» |  |  |  |
|  | участник 3 ООО «Комфорт-Сити» |  |  |  |
|  | участник 4 ООО «Теплосервис» |  |  |  |
|  | участник 5 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
|  | участник 6 ООО «Сток-Сервис» |  |  |  |
|  | участник 7 ООО «Атол» |  |  |  |
|  | участник 8 ООО Управляющая компания «Восточная» |  |  |  |
|  | участник 9 ООО УК «Стандарт» |  |  |  |
|  | участник 10 ООО «Комфорт» |  |  |  |
|  | участник 11 ООО «Уютный дом» |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | Всего, в том числе: | 35480,15 | 35480,15 | 34776,29 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 35480,15 | 35480,15 | 34776,29 |
|  | участник 1 ООО «Комфорт-Сити» |  |  |  |
|  | участник 2 ООО «Теплосервис» |  |  |  |
|  | участник 3 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
|  | участник 4 ООО «Сток-Сервис» |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» | Всего, в том числе: | 1314,471 | 1314,471 | 1237,877 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО; заказчик: Фонд капитального ремонта Иркутской области | 1314,471 | 1314,471 | 1237,877 |