ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» ФИЛИАЛ «САЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Почтовый адрес: 696301                                           '               P/C4O602S10218120100O10
г. Саянск-1 а/я 72.                                                                        К/С 3010181G900000000607
Юридический адрес ; ббвЗО1                                                      Байкальский СБ РФ г. Иркутск
г. Саянек м-н Южный № 121                                                       Зшииское отделение 2416/028
тел.(39б-53) 5-55-S0 , 5-19-17                                                          ИНН/КПП 3800000252/381402001
факс (395-53) 5-55-ЭО	БИК 042520607

Председателю Думы

Зиминского городского МО

Иванову B.C.

«О предоставлении информации»

Уважаемый Виктор Савельевич!

На Ваш исх. №19 от 03.03,2011г ГУЭП «Облкоммунэнерго» Филиал «Саянские электрические сети» сообщает:

В 2011 году на территории Зиминского городского МО планируется: По городу Зима.

Реконструкция трансформаторных подстанций 12 шт. Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,44 км. Реконструкция КЛ-0,4кВ протяженностью 0,9 км. Реконструкция ВЛ-0,4кВ протяженностью 3,8 км. Строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 1,4 км. Строительство БЛ-10кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторных подстанций 1 шт. На общую сумму 12 908,20 тыс-руб.

В микрорайоне «Ангарский» в связи с заменой газовых плит на электрические.

Реконструкция трансформаторных подстанций 2 шт. Реконструкция КЛ-0;4кВ протяженностью 4,51 км, Строительство КЛ-1 ОкВ протяженностью 0,35 км. На общую сумму 11 060,53 тыс.руб.

Для составления планов перспективного развития на последующие годы, просим направить информацию о планируемом строительстве новых объектов на территории Зиминского городского МО.

По вопросу предоставления информации по разъяснению о нерегулируемых тарифах на электроэнергию Вам необходимо обратится в Зиминское отделение «Облкоммунэнерго.-Сбыт» расположенный по адресу: г.Зима Луначарского, 54.

Директор ГУЭП «Облкоммунэнерго»

Филиала-«Саянские электрические сети  В.Б.Альхименко

"Утверждаю"

Гл.инженер ФГУЭП "ОКЭ"

Саянские электросети

Альхименко 2011г.

Перечень часто отключаемых объектов

сетей филиала ГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети.

Зиминский РЭС

| №п/п | МО | Наименование объекта, адрес | Мероприятия по увеличению надежности электроснабжения | Объем работ км/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Зима | ВЛ-10кВ ф.№10 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ с выносом ВЛ-10кВ за пределы промышленных площадок и застройки в районе "Песчанки" в связи со сплошной застройкой трасс ВЛ-10кВг складированием леса и пиломатериалов непосредственно в охранной зоне, недопустимой степени загнивания опор ВЛ, невозможности обслуживания ВЛ в стесненных условиях. | 4км |
| 2 | г.Зима | ВЛ-0,4кВ Революционная ТП-52 | Капитальный ремонт и реконструкция ВЛ-4кВ с совместной подвеской ВЛ-10кВ ф №6 с разделением фидера на 2 и заменой вводов от ТП-52 до ВЛ-0,4кВ на СИП-2А 4x95 в связи с увеличением нагрузки на фидере до 280-310А, жалоб абонентов на некачественное напряжение | 0,4км |
| 3 | г.Зима | ВЛ-0,4кВ Юг ТП-72 | Капитальный ремонт и реконструкция ВЛ-4кВ с разделением фидера на 2 и заменой вводов от ТП-72 до ВЛ-0,4кВ на СИП-2А 4x95 в связи с повреждением кабеля ввода на ВЛ и увеличением нагрузки на фидере до 280-320А, жалобами абонентов на некачественное напряжение, новым строительством. | 0,46км |
| 4 | г.Зима | ВЛ-0,4кВ Запад ТП-75 | Капитальный ремонт и реконструкция ВЛ-4кВ с разделением фидера на 2 и заменой вводов от ТП-75 до ВЛ-0,4кВ и магистральных линий на СИП-2А 4x95 в связи с увеличением нагрузки до 230-260А, жалобами абонентов на некачественное напряжение, планируемому подключению дополнительной нагрузки в связи с новым строительством. | 2,6км |

| 5 | г Зима | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.Бограда | Капитальный ремонт и реконструкция ВЛ-4кВ с разделением фидера на 2 и заменой вводов от ТП-75 до ВЛ-0,4кВ на СИП-2А 4x95 в связи с выходом из строя кабеля ввода из за увеличения нагрузки до 210-250А, жалобами абонентов на некачественное напряжение, планируемому подключению дополнительной нагрузки-заявками на увеличение мощности абонентов и новому строительству. | 0,6км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | г Зима | ТП-75 | Реконструкция РУ-0,4кВ с заменой автоматов отходящих фидеров типа ВА-57-35 320А-4шт, автомата ввода типа ВА 57-35 600А-1 шт.Неселективность срабатывания защит, частые перекрытия междуфазной изоляции в связи с увеличением нагрузок на отходящих фидерах 0,4кВ. | 1 |

И.О.Начальника Зиминского РЭС ФГУЭП "ОКЭ" Саянских электросетей

_СН Мандрик

Приложение 4 к приказу министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области от 27 декабря 2010 № 020-мпр

Инвестиционная программа ГУЭП "Облкоммунэнерго" на 2011 год

| Л"! П/П | Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ | Сроки выполнении работ | Физические параметры объекта |  | Итого ja счет | За <:че1 регулируемых тарифов, fjei НДС, 1ЫС.ру5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Вводимая мощность, протяженности, сетей | План но вводу на период регулирования | Ед.изм. (км., МВА) | Сметная стоимость в чек. ценах, тыс. руб. | регулируемых тарифов 2011 г., 1ыс. руб. | Лчоршз.гция отчетного года | Прибыль отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | ГУОП "Облкоммунэнерго" |  |  |  |  |  | 77 937,94 | 36 793,73 | 22 473,82 | 14 319,91 |
| 4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, б т.ч. |  |  |  |  |  | 71 775,03 | 30 630,82 | 22 473,82 | 8 157,00 |
| 4.1.1. | Профильные объекты, в т.ч. |  |  |  |  |  | 71 775,03 | 30 630,82 | 22 473,82 | 8 157,00 |
| 4.1.1.1 | Реконструкция ТП в количестве 27 шг, BЛ-6-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, г. Зима, Зиминский район |  |  | 10 | 5 | км | 25 533.57 | 12 473,82 | 12 473.82 |  |
|  |  |  |  | 1.17 | 6.85 | МВА |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектовать двухтрансформаторную ТП-58 вторым трансформатором , г. Зима |  |  | 0,25 | 0,25 | МВА |  | 219.97 |  |  |
| 2 | Укомплектовать двухтрансформаторную ТП-102 вюрым трансформатором . г. Зима |  |  | 0,4 | 0,4 | МВА |  | 247,90 |  |  |
| J | Укомплектовать двухтрансформаторную ТП-110 вторым трансформатором , г. Зима |  |  | 0.63 | 0,63 | МВА |  | 414,33 |  |  |
| 4 | Укомплектовать двухтрансформаторную ТП-111 вторым трансформатором , г. Зима |  |  | 0,63 | 0,63 | МВА |  | 414.33 |  |  |
| 5 | Укомплектовав двухтраасформаторную ТП-112 вторым трансформатором , г. Зима |  |  | 0,4 | 0,4 | МВА |  | 247,90 |  |  |
| 6 | Укомплектовать двухтрансформаторную ТП-105 вторым трансформагооом . г Зима |  |  | 0,63 | 0,63 | МВА |  | 414,33 |  |  |
|  | Строительство ТП-250кВА по ул Сидельникова, г. Зима |  |  | 0,25 | 0,25 | МВА |  | 1 314,73 |  |  |
|  | СтроительствоВЛ10кВ до новой ТП по ул. Сидельникова. г. Зима |  |  | 0,7 | 0,7 | км |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ-0,4кВ oi новой ТП по >л Скдельникова, г Зима | март 2011 г. | декабрь 2011г, | 1 | 1 | км |  |  |  |  |
| 8 | Замена П1-91 (400кВЛ) на КТПН-63ОкВА г. Зима |  |  | 0,63 | 0.63 | МВА |  | 719,90 |  |  |
|  | Строительство двух КЛ-ЮкВ для питания ГП-91 г. Зима |  |  | 0,44 | 0,44 | км |  | 757,85 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ "База РЭС" от ТП-91 г Зима |  |  | 0.2 | 0,2 | км |  | 211,80 |  |  |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ "Луначарского" от ТП-91 г Зима |  |  | 0,05 | 0,05 | км |  | 70,80 |  |  |
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-121 для резервного электроснабжения котельной №9. г Зима |  |  | 0,35 | 0,35 | км |  | 307,65 |  |  |
| 10 | Реконструкция ТП-27 г. Зима |  |  | 0,63/0,2 | 0,63/0,2 | МВА |  | 919.90 |  |  |
| 11 | Реконструкция ТП-107 г Зима |  |  | 1,26/0,35 | 1,26/0,35 | МВА |  | 1 782,33 |  |  |
|  | Ре конструкция ТП-19 г. Зима |  |  | 0,4 | 0,4 | МВА |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ | Сроки выполнения работ | Физические параметры объекта |  | Итого за счет | За счет регулируемых тарифов, без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм, (км., МВА) | Сметная стоимость в тек. ценах, тыс. руб. | регулируемых тарифов 2011 г., тыс. руб. | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Запад" и "Восток"от ТП-19 замена голого провода на привил марки СИП г. Зима |  |  | 2,6 | 2.6 | км |  | 3 200,00 |  |  |
| 13 | Замена ВЛ-0,4кВое ГП-75 на провод марки СИП г Знча |  |  | 1,2 | 1.2 | км |  | 1 230,12 |  |  |
| 4.1.1,2. | Реконструкция электрических сетей и 'ГП -10/0,4 кВ-15 шт, укомплсктация двухтрансформаторных подстанций вторыми трансформаторами, г. Саянск |  |  | 19.4 | 5 | км | 30 084,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  | \23 | 4;4 | МВА |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектовать двухтрансформаторную ТП-13/1 вторым трансформатором, г Саянск |  |  | 0.4 | 0.4 | МВА |  | 322.90 |  |  |
| 2 | Укомплектовать двухтрансформаторную ТП-8/8 вторым трансформатором , г Саянск |  |  | 0,4 | 0,4 | МВА |  | 307,90 |  |  |
| 3 | Укомплектовав двухтрансформаторную ТП-2''2а вторым трансформатором . г Саянск |  |  | 0,25 | 0,25 | МВА |  | 279=94 |  |  |
| 4 | Укомплектовать двухтрансформаторную ТП-8/3 вторым трансформатором , г .Саянск |  |  | 0,4 | 0,4 | МВА |  | 307.90 |  |  |
| 5 | Укомплектовать двухтрансформаторную ТП-10/3 вторым -I рани форматором , г Саянск |  |  | 0,4 | 0,4 | МВА |  | 307,90 |  |  |
| 6 | Укомплектовать двухтрансформаторную ТТТ-12/3 вторым трансформатором . г .Саянск |  |  | 0.4 | 0,4 | МВА |  | 307,90 |  |  |
| 7 | Укомплектовать двухтрансформа гарную ТП-5/8 вторым трансформатором . i .Саянск | март 2011 г. | декабрь 2012г. | 0.63 | 0,63 | МВА |  | 474.33 |  |  |
| 8 | Вынос ТП-50 с территории истройки г. Саянск, строительство ВЛ-10кВ |  |  | 0,03 | 0.0.1 | км |  | 381.28 |  |  |
|  | Вынос ТГ-50 с территории застройки г Саянск, строительство КЛ-0,4кВ |  |  | 0,27 | 0,27 | км |  |  |  |  |
| 9 | Строительство КЛ-10кВ "Стройбаза - ТП-37" |  |  | 2 | 2 | км |  | 1 853.96 |  |  |
| 10 | Строительство КЛ-0,4кВ "ТП-2/8 - Автостанция" |  |  | 0,4 | 0,4 | км |  | 479,91 |  |  |
| 11 | Строительство КЛ-0.4кВ "Юбилейная от ТП-1/1" |  |  | 0,15 | 0,15 | км |  | 143,50 |  |  |
| Р | Реконструкция ТП-1. п. Боровое |  |  | 0.63 | 0,63 | МВА |  | 1 215,00 |  |  |
|  | Строительство ВЛ-10кВ до ТП-1 п Боровое |  |  | 0,23 | 0.23 | км |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция 6Л-0,4кВ "Рыбацкая" от ТП-2, а Зулумай |  |  | 2,45 | 2,45 | км |  | 3 617,58 |  |  |
| 4.1.1.28. | Реконструкция электрических сетей и микрорайоне "Ангарский" г. Зима |  |  | 11.7 | 11.7 | км | 16 157,46 | 8 157,00 |  | 8 157.00 |
|  |  |  |  | 1,89 | 1,89 | МВА |  |  |  |  |
| 1 | Замена КЛ-0,4кВ внешнего электроснабжения жилого дома м-на «Ангарский» ж д. №1 г Зима |  |  | 0.22 | 0,22 | км |  | 347,46 |  |  |
| 2 | Замена КЛ-0,4кВ внешнего .электроснабжения жилого дома м-на «Ангарский» ж д. j4=2 г Зима |  |  | 0,25 | 0,25 | км |  | 385,80 |  |  |

| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ | Сроки выполнения работ | Физические параметры объекта |  | Итого за счет | За счет регулируемых тарифов, без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Строительство TI 1-10/0,4 160кВА ул. 50 Лет СССР, п.\сть\да | март 2011 г. | декабрь 2011 г. | 0,16 | 0,16 | МВА | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 2 | Строительство ВЛ-10 кВ до месга установки ТП по ул 50 Лег СССР. и.УсгьУда. |  |  | 0,2 | 0,2 | км |  |  |  |  |
| -1 J | Строительство ВЛ-0.4кВ от новой ТП по ул 50 Лет СССР. п. Усть-Уда |  |  | 0,9 | 03 | км |  |  |  |  |
| 4.7.1.15. | Строительство TI I-250 кВА,ВЛ-10 кВ -0,2 км. ВЛ-0,4кВ - 0,75км, п.Новонукутск. ул. Комсомольская | январь 2011г'. | декабрь 2011г. | 0.55 | 0.55 | КМ | 825,00 | 825,00 |  | 825.00 |
|  |  |  |  | 0.25 | 0,25 | МВА |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ТП-10/0,4 250к!ЗА ул Комсомольская, п Hobohvkvtck. |  |  | 0,25 | 0,25 | МВА |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ВЛ-10 кВ до места установки ТП по ул. Комсомол некая п Hoboiivkvick. |  |  | 0,2 | 0,2 | км |  |  |  |  |
| 3 | Строительство BJ1-J),4kB от новой ТП по уя. Комсомольская, п Новонукугск |  |  | 0,75 | 0,75 | км |  |  |  |  |
| 4.6. | Программа по обеспечению категории надежности электроснабжения социально-значимых объектов и oGi.ercTori жизнеобеспечения | январь 2011г. | декабрь 2011г. |  |  |  | 1 125,60 | 1 125,60 | 0,00 | 1 125,60 |
| 4.6.5. | Проектирование и строительство КЛ-0,4 кВ '"ТП-104-ЦТП Бойлерная М.тракт" для резервного электроснабжения ЦП 1 "Бойлерная", г. Зима | январь 2011 г. | декабрь 2011 г. | 0,7 | 0,7 | КМ | 226.49 | 226,49 |  | 226,49 |
| 4,6.6. | Проектирование и реконструкция ТП 2x630/10 №13. для резервного электроснабжения МУЗ "3 иминская городская больница" г. Зима, ул. Калинина, 34 | январь 2011г. | декабрь 2011г. | 0,63 | 0.63 | МВА | 899,11 | 899,11 |  | 899.11 |
| 4.7. | Программа по выполнению мероприятий по часто отключаемым электроустановкам с длительным перерывом в электроснабжении | январь 2011г. | декабрь 2011г. |  |  |  | 2 212.31 | 2 212,31 | 0,01) | 2 212,31 |
| 4.7.2, | Строительство IO1-10 кВ ТП-7-ТП-63". г. Зима | январь 2011г. | декабрь 2011 г. | 0.35 | 0.35 | км | 1 614,20 | 1 614:20 |  | 1 614,20 |
| 4,7,3, | Реконструкция ТП-119 с заменой на КП111-400/10 кВ. г.Зима | январь 2011г. | декабрь 2011г. | 0,4 | 0.4 | МВА | 598.11 | 5У8.11 |  | 598,11 |

Министр жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области

П.А. Воронин