### Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной

### инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024гг.

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунальному хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования |
| Участники подпрограммы | ООО «Комфорт-Сити»; ООО «Теплосервис»; ООО «Водоснабжение»; ООО «Сток-Сервис». |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории г. Зимы |
| Задачи подпрограммы | - организация бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения жилищного фонда; - организация бесперебойного теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; - повышение надежности объектов теплоснабжения коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | (тыс.руб.) Срок исполнения; Объем финансирования; в т. ч. планируемое привлечение из:. обл. бюджета; мест. бюджета; внебюдж. источников (средств предприятий). Всего; 1330557,51; 1098416,86; 195854,65; 36286,00. 2020; 94627,05; 54131,31; 23209,74; 17286,00. 2021; 147996,23; 108485,55; 34510,68; 5000,00. 2022; 310011,41; 262450,00; 42061,41; 5500,00. 2023; 304711,41; 258950,00; 41261,41; 4500,00. 2024; 473211,41; 414400,00; 54811,41; 4000,00. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение количества инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 6 ед. |
| Система управления и контроля подпрограммы | Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО. Контроль исполнения Подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования. |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Централизованное обеспечение тепловой энергией городских объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществляют: по восточной стороне города - ООО «Теплосервис» - передача тепловой энергии от ПАО «Иркутскэнерго», по западной стороне города ООО «Комфорт-Сити». Общая протяженность тепловых сетей по городу в 2-х трубном исполнении – 55,4 км, в том числе ветхие – 24,1 км. Количество домов, подключенных к централизованному теплоснабжению – 600 ед., площадью – 444,0 тыс. м2, в том числе многоквартирных домов без учета блокированной застройки – 208 ед., площадью 425,1 тыс. м2.

Услуги по холодному водоснабжению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение». Водопроводная система городского округа снабжает питьевой водой население города от водозабора, расположенного на о. Черемуховый куст, производительная мощностью которого составляет 10000 м3 в сутки. Протяженность водопроводных сетей по городу составляет 82,025 км, в том числе ветхие – 29,29 км.

Услуги по водоотведению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Сток-Сервис». Общая протяженность канализационных сетей на территории города составляет 33,62 км, (в т. ч. ветхие – 5,47 км), которые находятся на обслуживании предприятия ООО «Сток-Сервис». Мощность городских очистных сооружений составляет 15,90 тыс.м3/сутки.

Электроснабжение городских потребителей осуществляется от 96 подстанций, протяженность электрических сетей составляет 361,05 км. Эксплуатирующая организация – ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети».

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время проблемой надежного функционирования и развития коммунального комплекса на территории Зиминского городского муниципального образования является высокий износ оборудования объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: сетей теплоснабжения – 67%, сетей водоснабжения – 70%, сетей водоотведения – 65%.

Кроме высокого уровня износа основных производственных фондов, техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования характеризует:

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Жилищно-коммунальный комплекс г. Зимы функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Удаленность от морей и расположение Иркутской области в центре Азиатского материка придают климату резко континентальный характер с суровой, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января от -17°С до -43°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля от +17°С до +33°С), во второй половине - дождливое. В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. Продолжает стареть и растет износ оборудования и теплопроводов, растет тариф на энергоресурсы для потребителей.

Выполнение мероприятий Подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Зиминского  городского муниципального образования в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Использование программно-целевого метода для решения имеющейся проблемы позволяет достичь комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

- Цели и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Зиминского городского муниципального образования.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- организация бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения;

- организация бесперебойного  теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;

- повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры.

- Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы

(тыс.руб.)

| Срок исполнения | Объем финансирования | в т. ч. планируемое привлечение из: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюдж. источников (средств предприятий) |
| Всего | 1330557,51 | 1098416,86 | 195854,65 | 36286,00 |
| 2020 | 94627,05 | 54131,31 | 23209,74 | 17286,00 |
| 2021 | 147996,23 | 108485,55 | 34510,68 | 5000,00 |
| 2022 | 310011,41 | 262450,00 | 42061,41 | 5500,00 |
| 2023 | 304711,41 | 258950,00 | 41261,41 | 4500,00 |
| 2024 | 473211,41 | 414400,00 | 54811,41 | 4000,00 |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т. ч. планируемое привлечение из: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюдж. источников (средств предприятий) |
|  | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024гг. всего: | Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сокращение тепловых потерь | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 1330557,51 | 1098416,86 | 195854,65 | 36286,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 94627,05 | 54131,31 | 23209,74 | 17286,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 147996,23 | 108485,55 | 34510,68 | 5000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 310011,41 | 262450,00 | 42061,41 | 5500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 304711,41 | 258950,00 | 41261,41 | 4500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 473211,41 | 414400,00 | 54811,41 | 4000,00 |
| 1. | Осуществление мероприятий в области организации теплоснабжения | Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, сокращение тепловых потерь | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 1268368,10 | 1068593,19 | 178925,91 | 20849,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 70267,20 | 42704,74 | 18713,46 | 8849,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 126200,90 | 95088,45 | 27612,45 | 3500,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 304300,00 | 260450,00 | 40350,00 | 3500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 299300,00 | 257450,00 | 39350,00 | 2500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 468300,00 | 412900,00 | 52900,00 | 2500,00 |
| 1.1 | Разработка проекта реконструкции системы теплоснабжения западной части города | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города |  | Всего | 5531,72 | 5089,18 | 442,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5531,72 | 5089,18 | 442,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реализация проекта реконструкции системы теплоснабжения западной части города | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города | ООО "Комфорт-Сити"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 995500,00 | 915800,00 | 79700,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 275500,00 | 253450,00 | 22050,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 275500,00 | 253450,00 | 22050,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 444500,00 | 408900,00 | 35600,00 | 0,00 |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в районе ул. Григорьева | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения восточной части города | ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 16286,48 | 14983,56 | 1302,92 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 16286,48 | 14983,56 | 1302,92 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей, расположенных по адресу г. Зима, ул. Дорожная | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения |  | Всего | 17236,85 | 15857,90 | 1378,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 17236,85 | 15857,90 | 1378,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Приобретение материалов, котельного и котельно-вспомогательного оборудования и материалов на котельные № 1,3,4,7,9, в т.ч.: | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 40380,00 | 23776,00 | 6024,00 | 10580,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 18380,00 | 11776,00 | 1024,00 | 5580,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 7000,00 | 4000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 7000,00 | 4000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.6 | Замена угольной котельной № 7 на автоматизированную угольную установку "Терморобот" | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 22000,00 | 20000,00 | 2000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 22000,00 | 20000,00 | 2000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Замена угольной котельной № 4 на автоматизированную угольную установку "Терморобот" | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 34000,00 | 30000,00 | 4000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 34000,00 | 30000,00 | 4000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Приобретение трубной продукции и материалов на инженерные сети теплоснабжения | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 26935,00 | 17856,00 | 4544,00 | 4535,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 12335,00 | 10856,00 | 944,00 | 535,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 | 1000,00 |
| 1.9 | Приобретение материалов и оборудования в КНС, ЦТП | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения восточной части города | ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 11334,00 | 3000,00 | 2600,00 | 5734,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 2734,00 | 0,00 | 0,00 | 2734,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 2800,00 | 1000,00 | 800,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 2800,00 | 1000,00 | 800,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.10 | Формирование аварийного запаса угля и материалов | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 1.11 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 34 до ТК 38 по адресу: г. Зима, м-н Ангарский (с переподключением всех ранее подключенных абонентов) | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 24164,05 | 22230,55 | 1933,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 24164,05 | 22230,55 | 1933,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Осуществление мероприятий в области организации водоснабжения | Повышение надежности систем водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 41597,41 | 19047,74 | 11076,67 | 11473,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 13867,85 | 3650,64 | 3744,21 | 6473,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 16495,33 | 12397,10 | 3098,23 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 3911,41 | 1000,00 | 1411,41 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 3911,41 | 1000,00 | 1411,41 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 3411,41 | 1000,00 | 1411,41 | 1000,00 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: строительство водопроводной сети по ул. Луначарского | Повышение надежности систем водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 1716,95 | 0,00 | 1716,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1716,95 | 0,00 | 1716,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство водопроводной сети по ул. Луначарского |  |  | Всего | 8583,92 | 7897,10 | 686,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 8583,92 | 7897,10 | 686,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Приобретение трубной продукции, материалов и задвижек на инженерные сети водоснабжения |  |  | Всего | 18921,09 | 5332,24 | 2115,85 | 11473,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 7921,09 | 1332,24 | 115,85 | 6473,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 |
| 2.4 | Приобретение насоса с частотным регулированием на водозабор "Черемуховый куст" |  |  | Всего | 4500,00 | 3500,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 4500,00 | 3500,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Выполнение работ по содержанию территорий прилегающих к водоразборным колонкам, отбор проб воды, обслуживание и дезинфекция водоразборных колонок |  |  | Всего | 4557,05 | 0,00 | 4557,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | 0,00 |
| 2.6 | Приобретение автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей | Обеспечение насления услугами водоснабжения |  | 2020 | 3318,40 | 2318,40 | 1000,00 | 0,00 |
| 3. | Осуществление мероприятий в области организации водоотведения | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 20592,00 | 10775,93 | 5852,07 | 3964,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 10492,00 | 7775,93 | 752,07 | 1964,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 5300,00 | 1000,00 | 3800,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1. | Капитальный ремонт коллектора сброса очищенных сточных вод с монтажом рассеивающегося оголовка на КОС г. Зимы | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 3503,00 | 3153,00 | 350,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 3503,00 | 3153,00 | 350,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Капитальный ремонт насосного оборудования на очистных сооружениях г. Зимы |  |  | Всего | 1964,00 | 0,00 | 0,00 | 1964,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1964,00 | 0,00 | 0,00 | 1964,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Приобретение трубной продукции, материалов, шиберных задвижек на очистные сооружения и инженерные сети водоотведения |  |  | Всего | 8075,90 | 4357,83 | 1718,07 | 2000,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1475,90 | 1357,83 | 118,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.4 | Приобретение каналопромывочной машины |  |  | Всего | 3549,10 | 3265,10 | 284,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 3549,10 | 3265,10 | 284,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция канализационно-очистных сооружений в г. Зиме" | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Целевые показатели подпрограммы

Таблица 2

Планируемые целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2018 год (факт) | Текущий 2019 год (оценка) | Плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 2020-2024гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество инцидентов в системах тепло-водоснабжения и водоотведения | ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет жилищно-коммунальному хозяйству администрации Зиминского городского муниципального образования – ответственный исполнитель Подпрограммы.

Контроль выполнения Подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

- организует реализацию мероприятий Подпрограммы, координирует и контролирует действия участников;

- запрашивает у участников информацию о ходе реализации Подпрограммы;

- готовит отчеты о реализации Подпрограммы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования, а также в управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования;

- разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Подпрограммы;

- принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Подпрограмму;

- осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Подпрограммы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в установленном порядке.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целью подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024 гг. является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории г.Зимы. Данная цель достигается за счет выполнения мероприятий подпрограммы в результате чего планируется получение следующих социально-экономических эффектов:

- снизить количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 6 единиц.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формам, представленным в приложениях № 1,2,3, к Программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.