Отчет

об исполнении целевых показателей  Программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2022 годы по состоянию на 29.12.2018 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2022 год. |
| 1. | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | ед./кв.м. | 31/41800 | 29/38300 | - | 6,5 | отклонение по целевым показателям по дворовым территориям объясняется ограниченным лимитом выделенных субсидий из областного и федерального бюджетов на 2018 год, освоенных в полном объеме |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества /площади дворовых территорий | % | 24/14 | 22/13 | - | 8,3/7,1 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗГМО) | % | 9,6 | 9,2 | - | 4,2 |  |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 23 | 23 | 0 | 0 |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы ЗГМО  «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы.

по состоянию на 29.12.2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы. | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 3180,761 | 2917,611 | 2753,068 |
| Благоустройство дворовых территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2451,611 | 2367,902 | 2240,341 |
| Благоустройство общественных территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 729,15 | 549,709 | 512,727 |

По муниципальной программе ЗГМО  «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы:   отклонение по целевым показателям по дворовым территориям объясняется ограниченным лимитом выделенных субсидий из областного и федерального бюджетов на 2018 год, освоенных в полном объеме.

Недоосвоение средств местного бюджета объясняется продлением сроков выполнения договоров по разработке проектной документации с 2018 года на 2019 год.

Председатель комитета имущественных отношений,

архитектуры и градостроительства                                                                    С.В. Беляевский