|  |
| --- |
| Приложение № 2  к плану мероприятий по повышению значений  показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ЗГМО на 2016-2030 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Зиминском городском муниципальном образовании

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ УСЛУГ | | | | | |
| Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями | | | | | |
| 1. | Приведение подъездных путей, прилегающей территории объектов сферы услуг в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения (МГН) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2016-2018гг. (далее- подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. ) | Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 2016-2030 гг. | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году в полном объеме |
| 2. | Организация специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | 2016-2030 гг. |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта, реконструкции объектов, | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | 2016-2030 гг. |
| 4. | Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства, аппарели и др. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | 2016-2030 гг. |
| 5. | Оборудование входов в здание (входная площадка, дверь входная, тамбур) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | 2016-2030 гг. |
| 6. | Оборудование путей движения внутри здания (коридор, лестница, пандус, подъемник, дверь, пути эвакуации) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | 2016-2030 гг. |
| 7. | Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других МГН: приобретение и установка перил, поручней, штанг и др. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | 2016-2030 гг. |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1. | Установка тактильно-визуальных знаков доступности, указателей, табличек, в том числе с использованием шрифта Брайля | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 2016-2030 гг. | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году в полном объеме |
| 2. | Установка кнопок вызова персонала | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | 2016-2030 гг. |
| 3. | Размещение информации для инвалидов об оказываемых услугах с учетом ограничений их жизнедеятельности: установка системы оповещения, бегущих строк, информационных терминалов и др. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 2016-2030 гг. | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году в полном объеме |
| 4. | Организация оказания услуг инвалидам (передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) в альтернативной форме: на дому (по заявлению); дистанционно | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", | 2016-2030 гг. |
| 5. | Обучение (инструктирование) работников предоставляющих государственную услугу особенностями предоставления услуг инвалидам | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", | 2016-2030 гг. |
| 6. | Приобретение адаптационных приспособлений для инвалидов: телефонные аппараты для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, держатели для трости, крючки для костылей и др. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | 2016-2030 гг. |
| 2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | | | | | |
| Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями | | | | | |
| 1. | Определение объемов и сроков проведения работ по поэтапному приведению жилых зданий в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов: | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации ЗГМО | 2018 год | Обеспечение доступности для инвалидов жилых зданий  Обеспечение доступности для инвалидов жилых зданий |
| 2. | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки) | 2019-2030 годы |
| 3. | Оборудование входов в здание (входная площадка, дверь входная, тамбур) | 2019-2030 годы |
| 4. | Оборудование путей движения внутри здания (лестница, пандус, подъемник ) | 2019-2030 годы |
| 5. | Разработка проектно - сметной документации | 2018-2030 годы |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | | | | | |
| Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями | | | | | |
| 1. | Обустройство остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, пешеходных тротуаров плавными сопряжениями с проезжей частью дорог | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации ЗГМО | 2016-2030гг. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 2. | Обеспечение удобства и безопасности парковки для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации ЗГМО | 2016-2030гг. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 3. | Разработка проектно - сметной документации | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации ЗГМО | 2016-2030гг | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
|  | - | **-** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ | | | | | |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями | | | | | |
| 1. | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки, адаптация крылец, устранение уклонов и перепадов высот на путях следования) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО | 2016-2030 гг. | Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов культуры |
| 2. | Оборудование входов в здание (входная площадка, дверь входная, автоматическая системы открывания дверей, тамбур) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО | 2016-2030 гг. |
| 3. | Оборудование путей движения внутри здания (приобретение и установка раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, приобретение и установка поручней, противоскользящих систем, выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО | 2016-2030 гг. |
| 4. | Оборудование мест в зрительных залах, для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО | 2016-2030 гг. |
| 5. | Оборудование санитарно-гигиенических помещений (туалетная комната, гардеробная) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО | 2016-2030  гг. |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1. | Приобретение и установка информационного терминала и программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, флеш-карт для записи книг для незрячих пользователей, компьютерного оборудования, знаков доступности объекта, беспроводной системы вызова помощника "Пульсар", звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, приобретение тифлофлэшплейеров, луп для чтения, тактильных табличек, приобретение компьютеров для инвалидов по зрению с программой «Джос» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО | 2016-2030  гг. | Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, создание условий для развития творческих способностей |
| 2. | Приобретение специализированной литературы для инвалидов с нарушениями зрения | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО | 2016-2030  гг. |
| 5. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | | | | | |
| Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями | | | | | |
| 1. | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Управление образования администрации ЗГМО | 2016-2030 годы | Увеличение количества объектов, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам всех категорий |
| 2. | Ввод новых спортивных сооружений и проведение реконструкций спортивных сооружений | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", | Управление образования администрации ЗГМО | 2016-2030 годы |
| 3. | Оснащение вспомогательными средствами (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней, тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг. | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО | до 2030 года |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, для достижения комфортного проведения тренировочных мероприятий | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | Управление образования администрации ЗГМО | до 2030 года | Увеличение численности занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности спортивных сооружений, что позволит большему количеству людей с различными видами инвалидности посещать спортивные объекты. |
| 2. | Освещение в СМИ о доступности маломобильным группам и инвалидам секционных занятий по адаптивным видам спорта | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг | Комитет по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | 2016-2030 годы |
| 3. | Проведение обучающих семинаров среди тренерско-преподавательского состава в сфере адаптивной физической культуры и спорта | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | Комитет по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | 2017-2030 годы |
| 6. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | |
| Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями | | | | | |
| 1. | Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства, аппарели и др. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг | Управление по образованию администрации ЗГМО | 2016-2030 гг. | Достижение в полном объеме запланированных показателей к 2030 году |
| 2. | Адаптация лестничных маршей с учетом потребностей инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг | 2016-2030 гг. |
| 3. | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов: приобретение и установка специальной сантехники, поручней и др. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг | 2016-2030 гг. |
| 4. | Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других МГН: приобретение и установка перил, поручней, штанг и др. | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг | 2016-2030 гг. |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1. | Установка звуковых и зрительных сигналов | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг | Управления образования администрации ЗГМО | 2016-2030 гг. | Достижение в полном объеме запланированных показателей к 2030 году |
| 2. | Приобретение специализированной мебели | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",  подпрограмма «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2018гг | 2016-2030 гг. |
| 3. | Приобретение специализированного оборудования, позволяющего оказывать услуги в доступной для инвалидов форме | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", | 2016-2030 гг. |
| 4. | Приобретение специализированной литературы для инвалидов с нарушениями зрения | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", | 2016-2030 гг. |