РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Д у м а

# Зиминского городского муниципального образования

### РЕШЕНИЕ

от 27.09.2018				г. Зима	 				№ 382

О подготовке объектов ЖКХ

к отопительному сезону 2018-2019 гг.

Заслушав и обсудив информацию Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования о подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2018-2019 гг., руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, статьей 66 Регламента Думы Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1.гПринять к сведению информацию о подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2018-2019 гг. (прилагается).

2.гКонтроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяйством С.В. Волохову и заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Н.А. Соловьева.

| Председатель Думы Зиминского городского муниципального образования |  | Мэр Зиминского городского муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| ________________Г. А. Полынцева |  | _____________А. Н. Коновалов |

Приложение к решению Думы Зиминского городского муниципального образования от 27.09.2018 № 382

ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры

к отопительному сезону 2018-2019 гг.

Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2018-2019гг. проводиться в рамках реализации:

1) подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 гг. государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 гг.;

2) подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2016-2020 гг. муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2020 гг.

Контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях осуществляет комиссия, созданная постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 24.05.2018 № 717 «О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Зиминского городского муниципального образования».

По состоянию на 07.09.2018 г. объекты коммунальной инфраструктуры г. Зимы находятся в стадии подготовки, готовность многоквартирных домов составляет 97,1 % (202 МКД из 207).

Теплоснабжение

Общая протяженность тепловых сетей по городу составляет 55,4 км, из которых ветхие - 24,1 км.  В рамках подготовки к отопительному сезону будет заменено ветхих тепловых сетей – 0,5 км (0,9 % от общей протяженности ветхих сетей).

По состоянию на 07.09.2018г. подготовлено 8 ед. муниципальных котельных на твердом топливе (72,7%), подкачивающих насосных станций – 5 ед. (100%).

В целом по Зиминскому городскому муниципальному образованию отпуск тепловой энергии на объекты жилищного фонда и социальной сферы осуществляют два теплоснабжающих предприятия:

ООО «Зиматеплоэнерго» - выработка и транспортировка тепловой энергии от муниципальных котельных;

ООО «Энергия» - транспортировка тепловой энергии от Ново-Зиминской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго».

В период подготовки к зимнему периоду 2018-2019гг. будет заменено – 0,5 км ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Общее теплопотребление по состоянию на 01.08.2018г. составило – 109626 Гкал. В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018гг» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018гг. за счет средств областного бюджета в 2018г.  приобретены трубная продукция и материалы на инженерные сети теплоснабжения МКД № 11 по ул. Ленина до ТК (Этус) на сумму 676 тыс. руб.; материалы и оборудование для ремонта котлов № 2 и № 3 котельной № 3 м-н "Ангарский",24, на сумму 388,733 тыс. руб., а именно:

- трубы экрана котла ДКВр-10-13 (заднего, левого) – 136,5 тыс. руб.;

- кирпич огнеупорный – 252,23 тыс. руб.

Работы по монтажу оборудования выполняются теплоснабжающей организацией ООО «Зиматеплоэнерго».

За счет средств местного бюджета проведено обследование котельной № 3, м-он Ангарский, 24, сумма работ составила 680 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета в январе 2018 года был произведен монтаж новой металлической трубы на котельной № 1 ул. Клименко, 35А, а в феврале 2018 года – демонтаж кирпичной трубы, находящейся в аварийном состоянии, общая сумма работ по договору составила 660 тыс. руб.

За счет средств теплоснабжающих предприятий выполнены работы на сумму – 1 950 тыс. руб., в том числе:

- Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельных № 1,3,4,7,8,9,13 – 1950 тыс. руб.

Водоснабжение

Общая протяженность сетей водоснабжения – 80,55 км, из которых ветхие 29,09 км. В рамках подготовки к отопительному сезону заменено ветхих сетей водоснабжения – 2,29 км (2,8 % от общей протяженности ветхих сетей).

Обеспечение потребителей г. Зимы питьевой водой осуществляет ООО «Водоснабжение».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018гг» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020гг. за счет средств областного бюджета в 2018г. приобретена трубная  продукция и  материалы на инженерные сети водоснабжения от ВК ул. Баумана до ВК пер. Подъездной, на сумму – 671,03 тыс. руб., на приобретение трубной продукции на инженерные сети водоснабжения от ж/д № 1 до ж/д № 21 ул. Гагарина на сумму – 214,405 тыс. руб., проведены работы по замене участка водопроводной сети по ул. Бурлова от ул. Трактовая до ул. Новокшонова на сумму 2094,95 тыс. руб.

Работы по замене участков сетей водоснабжения будут выполнены ресурсоснабжающей организацией – ООО «Водоснабжение».

Водоотведение

Протяженность канализационных сетей по городу 33,62 км, ветхих канализационных сетей – 5,465 км. В период подготовки к зимнему отопительному сезону за счет средств областного бюджета выполняется капитальный ремонт очистных сооружения – замена аэраторов и воздуходухок на канализационных очистных сооружениях. Общая сумма работ составляет 5860,78 тыс. руб, из них средства областного бюджета – 5689,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 171,6 тыс. руб.