### Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной

### инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024гг.

### Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунальному хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования |
| Участники подпрограммы | ООО «Комфорт-Сити»; ООО «Теплосервис»; ООО «Водоснабжение»; ООО «Сток-Сервис». |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории г. Зимы |
| Задачи подпрограммы | организация бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения жилищного фонда; организация бесперебойного теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; повышение надежности объектов теплоснабжения коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | (тыс.руб.) Срок исполнения Объем финансирования в т. ч. планируемое привлечение из: обл. бюджета мест. бюджета внебюдж. источников (средств предприятий) Всего 894219,84 567931,53 160002,31 166286,00 2020 243419,84 138931,53 37202,31 67286,00 2021 165100,00 109000,00 31100,00 25000,00 2022 165600,00 109000,00 31100,00 25500,00 2023 160300,00 105500,00 30300,00 24500,00 2024 159800,00 105500,00 30300,00 24000,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение количества инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 6 ед. |
| Система управления и контроля подпрограммы | Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО. Контроль исполнения Подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования. |

### Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Централизованное обеспечение тепловой энергией городских объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществляют: по восточной стороне города - ООО «Теплосервис» - передача тепловой энергии от ПАО «Иркутскэнерго», по западной стороне города ООО «Комфорт-Сити». Общая протяженность тепловых сетей по городу в 2-х трубном исполнении – 55,4 км, в том числе ветхие – 24,1 км. Количество домов, подключенных к централизованному теплоснабжению – 600 ед., площадью – 444,0 тыс. м2, в том числе многоквартирных домов без учета блокированной застройки – 208 ед., площадью 425,1 тыс. м2.

Услуги по холодному водоснабжению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение». Водопроводная система городского округа снабжает питьевой водой население города от водозабора, расположенного на о. Черемуховый куст, производительная мощностью которого составляет 10000 м3 в сутки. Протяженность водопроводных сетей по городу составляет 82,025 км, в том числе ветхие – 29,29 км.

Услуги по водоотведению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Сток-Сервис». Общая протяженность канализационных сетей на территории города составляет 33,62 км, (в т. ч. ветхие – 5,47 км), которые находятся на обслуживании предприятия ООО «Сток-Сервис». Мощность городских очистных сооружений составляет 15,90 тыс.м3/сутки.

Электроснабжение городских потребителей осуществляется от 96 подстанций, протяженность электрических сетей составляет 361,05 км. Эксплуатирующая организация – ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети».

### Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время проблемой надежного функционирования и развития коммунального комплекса на территории Зиминского городского муниципального образования является высокий износ оборудования объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: сетей теплоснабжения – 67%, сетей водоснабжения – 70%, сетей водоотведения – 65%.

Кроме высокого уровня износа основных производственных фондов, техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования характеризует:

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Жилищно-коммунальный комплекс г. Зимы функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Удаленность от морей и расположение Иркутской области в центре Азиатского материка придают климату резко континентальный характер с суровой, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января от -17°С до -43°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля от +17°С до +33°С), во второй половине - дождливое. В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. Продолжает стареть и растет износ оборудования и теплопроводов, растет тариф на энергоресурсы для потребителей.

Выполнение мероприятий Подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Зиминского  городского муниципального образования в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Использование программно-целевого метода для решения имеющейся проблемы позволяет достичь комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

- Цели и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Зиминского городского муниципального образования.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- организация бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения;

- организация бесперебойного  теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;

- повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры.

- Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы

(тыс.руб.)

| Срок исполнения | Объем финансирования | в т. ч. планируемое привлечение из: |
| --- | --- | --- |
|  |  | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников (средств предприятий) |
| Всего | 894219,84 | 567931,53 | 160002,31 | 166286,00 |
| 2020 | 243419,84 | 138931,53 | 37202,31 | 67286,00 |
| 2021 | 165100,00 | 109000,00 | 31100,00 | 25000,00 |
| 2022 | 165600,00 | 109000,00 | 31100,00 | 25500,00 |
| 2023 | 160300,00 | 105500,00 | 30300,00 | 24500,00 |
| 2024 | 159800,00 | 105500,00 | 30300,00 | 24000,00 |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т. ч. планируемое привлечение из: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюдж. источников (средств предприятий) |
|  | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024гг. | Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сокращение тепловых потерь | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 894219,84 | 567931,52 | 160002,32 | 166286,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 243419,84 | 138931,52 | 37202,32 | 67286,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 165100,00 | 109000,00 | 31100,00 | 25000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 165600,00 | 109000,00 | 31100,00 | 25500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 160300,00 | 105500,00 | 30300,00 | 24500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 159800,00 | 105500,00 | 30300,00 | 24000,00 |
| 1. | Осуществление мероприятий в области организации теплоснабжения | Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, сокращение тепловых потерь | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 863254,83 | 557977,35 | 154428,48 | 150849,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 230054,83 | 135977,35 | 35228,48 | 58849,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 160800,00 | 107000,00 | 30300,00 | 23500,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 160800,00 | 107000,00 | 30300,00 | 23500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 155800,00 | 104000,00 | 29300,00 | 22500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 155800,00 | 104000,00 | 29300,00 | 22500,00 |
| 1.1 | Разработка проекта реконструкции системы теплоснабжения западной части города | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города |  | 2020 | 5531,71 | 5089,16 | 442,55 | 0,00 |
| 1.2 | Реализация проекта реконструкции системы теплоснабжения западной части города | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города | ООО "Комфорт-Сити"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2020 | 162000,00 | 100000,00 | 12000,00 | 50000,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 132000,00 | 100000,00 | 12000,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 132000,00 | 100000,00 | 12000,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 132000,00 | 100000,00 | 12000,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 132000,00 | 100000,00 | 12000,00 | 20000,00 |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в районе ул. Григорьева | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения восточной части города | ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2020 | 16286,47 | 14983,55 | 1302,92 | 0,00 |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей, расположенных по адресу г. Зима, ул. Дорожная | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения |  | 2020 | 17287,65 | 15904,64 | 1383,01 | 0,00 |
| 1.5 | Приобретение материалов, котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2020 | 10680,00 | 0,00 | 5100,00 | 5580,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 7000,00 | 4000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 7000,00 | 4000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.6 | Приобретение трубной продукции и материалов на инженерные сети теплоснабжения | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2020 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 | 1000,00 |
| 1.7 | Приобретение материалов и оборудования в КНС, ЦТП | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения восточной части города | ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2020 | 2734,00 | 0,00 | 0,00 | 2734,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 2800,00 | 1000,00 | 800,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 2800,00 | 1000,00 | 800,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.8 | Формирование аварийного запаса угля и материалов | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2020 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2. | Осуществление мероприятий в области организации водоснабжения | Повышение надежности систем водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 19189,95 | 4000,00 | 3716,95 | 11473,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 8189,95 | 0,00 | 1716,95 | 6473,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: строительство водопроводной сети по ул. Луначарского | Повышение надежности систем водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2020 | 1716,95 | 0,00 | 1716,95 | 0,00 |
| 2.2. | Приобретение трубной продукции и материалов на инженерные сети водоснабжения |  |  | 2020 | 6473,00 | 0,00 | 0,00 | 6473,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 |
| 3. | Осуществление мероприятий в области организации водоотведения | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 11775,06 | 5954,18 | 1856,88 | 3964,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5175,06 | 2954,18 | 256,88 | 1964,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1. | Капитальный ремонт коллектора сброса очищенных сточных вод с монтажом рассеивающегося оголовка на КОС г. Зимы | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2020 | 3211,06 | 2954,18 | 256,88 | 0,00 |
| 3.2 | Капитальный ремонт насосного оборудования на очистных сооружениях г. Зимы |  |  | 2020 | 1964,00 | 0,00 | 0,00 | 1964,00 |
| 3.3 | Приобретение трубной продукции и материалов на инженерные сети водоотведения |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

- Целевые показатели подпрограммы

Таблица 2

Планируемые целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2018 год (факт) | Текущий 2019 год (оценка) | Плановый период |
|  |  |  |  |  | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 2020-2024гг.» |
| 1. | Количество инцидентов в системах тепло-водоснабжения и водоотведения | ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет жилищно-коммунальному хозяйству администрации Зиминского городского муниципального образования – ответственный исполнитель Подпрограммы.

Контроль выполнения Подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

- организует реализацию мероприятий Подпрограммы, координирует и контролирует действия участников;

- запрашивает у участников информацию о ходе реализации Подпрограммы;

- готовит отчеты о реализации Подпрограммы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования, а также в управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования;

- разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Подпрограммы;

- принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Подпрограмму;

- осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Подпрограммы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в установленном порядке.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целью подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024 гг. является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории г.Зимы. Данная цель достигается за счет выполнения мероприятий подпрограммы в результате чего планируется получение следующих социально-экономических эффектов:

- снизить количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 6 единиц.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формам, представленным в приложениях № 1,2,3, к Программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.